Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

Daktiloskopinių duomenų registro (DDR) kūrimo ir diegimo paslaugų techninė specifikacija

TURINYS

SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	4

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	4

1	BENDRA INFORMACIJA	7

2	PROJEKTO KONTEKSTAS	8

3	INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	9

3.1	Projekto tikslas ir uždaviniai	9

3.2	Projektu sprendžiamos problemos	9

4	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	10

5	PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	12

6	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	13

6.1	DDR aprašymas	13

6.1.1	DDR paskirtis	13

6.1.2	DDR objektai	14

6.1.3	DDR tikslas ir uždaviniai	14

6.1.4	DDR struktūra	14

6.1.5	DDR duomenų teikėjai	17

6.1.6	DDR duomenys	17

6.1.7	DDR duomenų srautai	18

6.1.8	DDR įrašų skaičius ir atliekamos paieškos	20

6.1.9	ADIS sistemos aprašymas	22

6.2	Eurodac sistemos aprašymas	22

6.3	PRIUM funkcionalumo aprašymas	23

7	DDR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	24

7.1	DDR funkcinė architektūra	24

7.2	Bendrieji funkciniai reikalavimai	27

7.2.1	Reikalavimai sistemos duomenų tvarkymui	27

7.2.2	Reikalavimai duomenų tvarkymo formoms	28

7.2.3	Reikalavimai duomenų sąrašų tvarkymui	28

7.2.4	Reikalavimai funkcijų veikimo ir duomenų tvarkymo logikai	29

7.2.5	Reikalavimai naudotojų informavimo funkcijoms	29

7.3	Veiklos funkciniai reikalavimai	29

7.3.1	Reikalavimai daktiloskopavimo moduliui	30

7.3.2	Reikalavimai daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymui	31

7.3.3	Reikalavimai latentinių pėdsakų duomenų tvarkymui	33

7.3.4	Reikalavimai sutapimų paieškai ir tvirtinimui	34

7.3.5	Reikalavimai DDR duomenų peržiūrai	35

7.3.6	Reikalavimai PRIUM duomenų tvarkymui	36

7.3.7	Reikalavimai užduočių valdymui	37

7.3.8	Reikalavimai atsakymų formavimui ir teikimui	38

7.3.9	Reikalavimai ataskaitų rengimui	38

7.3.10	Reikalavimai administravimo moduliui	39

7.4	Kiti funkciniai reikalavimai	41

7.4.1	Reikalavimai PA kokybės tikrinimui	41

7.4.2	Reikalavimai daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimui	41

7.4.3	Reikalavimai daktiloskopinių duomenų / latentinių pėdsakų tvarkymui (apdorojimui)	41

7.4.4	Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimui	42

7.4.5	Reikalavimai naudotojų autentifikavimui	43

7.4.6	Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimo tikslumui	43

7.5	Reikalavimai integracijoms su išorinėmis IS, registrais ir daktiloskopavimo darbo vietomis	44

8	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	51

8.1	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	51

8.2	Reikalavimai DDR architektūrai	51

8.2.1	Reikalavimai diegimui	51

8.2.2	Reikalavimai aukštam prieinamumui	52

8.2.3	Reikalavimai plečiamumui	52

8.2.4	Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir sistemos stebėjimui	52

8.2.5	Reikalavimai daugiapakopei architektūrai	53

8.2.6	Reikalavimai duomenų modeliui	53

8.2.7	Kiti reikalavimai architektūrai	53

8.2.8	Reikalavimai standartų taikymui	54

8.3	Reikalavimai DDR saugumui ir saugos architektūra	55

8.3.1	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	55

8.3.2	Reikalavimai duomenų saugai	55

8.3.3	Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	56

8.3.4	Reikalavimai auditavimui	56

8.3.5	Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas	57

8.3.6	Kiti saugos reikalavimai	58

8.4	Reikalavimai DDR greitaveikai ir našumui	58

8.5	Reikalavimai DDR programinės įrangos licencijoms	59

8.6	Reikalavimai DDR integracinėms sąsajoms	60

8.7	Reikalavimai DDR naudotojo sąsajai ir ergonomikai	60

8.8	Reikalavimai DDR duomenų migravimui	62

8.9	Reikalavimai DDR duomenų archyvavimui	63

8.10	Reikalavimai Paslaugų teikimui	64

8.10.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	64

8.10.2	Reikalavimai demonstracijoms	64

8.10.3	Reikalavimai testavimui	65

8.10.4	Reikalavimai DDR aplinkoms	65

8.10.5	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	66

8.10.6	Reikalavimai mokymams	66

8.10.7	Reikalavimai garantinei priežiūrai	67

8.10.8	Reikalavimai vystymo paslaugoms	67

8.10.9	Reikalavimai galutiniam DDR priėmimui	68

8.11	Reikalavimai DDR kūrimo paslaugų etapams ir terminams	68

9	PRIEDAI	80

9.1	Priedas Nr. 1. BPMN notacija	80

9.2	Priedas Nr. 2. Daktiloskopinių duomenų gavimo ir tikrinimo procesas	90

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

6.1 pav. Esama DDR loginė architektūra	15

6.2 pav. DDR įrašų skaičius	21

6.3 pav. pirštų atspaudų duomenų keitimosi topologija	23

7.1 pav. DDR funkcinės architektūros schema	25

9.1 pav. Proceso „Daktiloskopinių duomenų gavimo į DDR tikrinimas ir / ar įrašymas“ schema	89

LENTELIŲ SĄRAŠAS

4.1 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys Centro veiklos sritis, susijusias su Projektu	11

6.1 lentelė. Esamos DDR loginės architektūros komponentų aprašymas	16

6.2 lentelė. Išoriniai informacijos srautai	20

6.3 lentelė. DDR įrašų skaičius	21

7.1 lentelė. Architektūros komponentų aprašymas	27

7.2 lentelė. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui	47

8.1 lentelė. Iteracijų apimtys ir terminai	70

8.2 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai	71

9.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas	80

9.2 lentelė. Žingsnių aprašymas	90

# SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

- Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sukuriamas Daktiloskopinių duomenų registras (toliau – DDR arba Registras).

- Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis DDR sukūrimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas), atrinktas DDR sukūrimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo būdu ir su kuriuo pasirašyta DDR sukūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau - Sutartis), kuriant DDR (žr. 4 skyrių), įvardijamas DDR sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo (toliau - Pirkimas) tikslas ir paskirtis (žr. 5 skyrių), pateikiama konceptuali būsima DDR funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 7.1 skyrių), aprašoma būsimi DDR funkciniai (žr. 7 skyrių) ir nefunkciniai (žr. 8 skyrių) reikalavimai, pateikiami aktualūs priedai (žr. 9 skyrių).

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADIS | „Cogent“ automatizuota daktiloskopinė identifikavimo sistema (angl. Cogent Automated Fingerprint Indentification System |
| ADMIN III | VRM centralizuota naudotojų valdymo sistema (veikia web servisų pagrindu) |
| AFIS | Automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema (angl. Automated Fingerprint Identification System) |
| AUDIT III | VRM centralizuota audito įrašų tvarkymo sistema (veikia web servisų pagrindu) |
| Centras | Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (nuo 2024 m. vasario 1 d. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių tyrimų valdyba) |
| Daktiloskopinė kortelė | Nustatytos formos kortelė, kurioje yra pateikiami asmens rankų visų pirštų ir delnų atspaudai (t.y. binariniai duomenys), nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atspaudus paėmusio pareigūno vardas ir pavardė, įstaiga, dokumento, pagal kurį nustatyta asmens tapatybė, pavadinimas ir numeris, arba lavono ar nežinomo bejėgio asmens rankų visų pirštų ir delnų atspaudai, nurodoma suradimo vieta ir data, lytis, kiti duomenys (t.y. tekstiniai duomenys). |
| DB | Duomenų bazė |
| DBVS | Duomenų bazių valdymo sistema |
| DDR arba Registras | Daktiloskopinių duomenų registras |
| Delno atspaudas | Delno atspaudas ir delno hipotenarų išorinių kraštų (writer’s palm) atspaudas |
| DNR | Deoksiribonukleino rūgštis |
| ECRIS | Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema, angl. European Criminal Records information Services |
| ES | Europos Sąjunga |
| EURODAC | Europos prieglobsčio prašytojų daktiloskopijos duomenų bazė, angl. European Asylum Dactyloscopy Database |
| FIT | Elektroninės daktiloskopavimo darbo vietos, kuriose naudojama FIT (Fingerprint Image Transmission) programa |
| GR | Lietuvos Respublikos gyventojų registras |
| HDR | Habitoskopinių duomenų registras |
| HDV | Habitoskopinė darbo vieta (pirštų atspaudų skenavimas + fotografavimas) |
| IAŽR | Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras |
| ĮKNR | Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras |
| IRD | Informatikos ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| TRV | Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba |
| IS | Informacinė sistema |
| IT | Informacinės technologijos |
| Latentinis pėdsakas | Įvykio vietose rastos ir paimtos nenustatytų asmenų rankų vaizdai su papiliarinėmis linijomis (latentiniai atspaudai) |
| N.SIS | Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinė sistema |
| NAP | Nacionalinis prieigos taškas (angl. National Access Point) |
| NIST | JAV nacionalinis standartų ir technologijų institutas |
| PA | Piršto atspaudas |
| PASPR | Policijos areštinių ir sulaikymo patalpų modulis |
| Policijos departamentas, PD, Perkančioji organizacija | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| PPPTR | Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras |
| PRIUM | 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR „Dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, nustatantis reikalavimus automatiniam duomenų pasikeitimui su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis“ ir 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR „Dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo“ |
| Projektas | Projektas „Daktiloskopinių duomenų registro techninės ir programinės infrastruktūros modernizavimas“ |
| Rankų atspaudai | Rankų visų pirštų ir delnų vaizdai su papiliarinėmis linijomis (asmenų kortelės) |
| Rankų pėdsakai | Įvykio vietose rastos ir paimtos nenustatytų asmenų rankų vaizdai su papiliarinėmis linijomis (latentiniai atspaudai) |
| RC | VĮ Registrų centras |
| SIS II | Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema |
| TESTA | Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklas |
| UR-ILTU | Užsieniečių registro Teisinių, ekonominių ir (arba) socialinių interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių posistemė |
| VRIS CDB | Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinė duomenų bazė |
| VRM | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |
| VSAT | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| WebID | Asmenų identifikavimas per paprastesnius mobilius belaidžius įrenginius be ekrano, kai sulyginimo (identifikavimo) rezultatai rodomi pagalbinio kompiuterio ekrane panaudojant Web (intranetas) sąsają |

- Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir santrumpų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose šiam pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos šio pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

# BENDRA INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas arba PD arba Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas – 188785847, adresas – Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, telefonas 8 700 60000, elektroninio pašto adresas – info@policija.lt.

- PD yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinė statutinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti policijos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.

- PD veiklos tikslai yra organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos uždavinių vykdymą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti pavaldžių policijos įstaigų valdymą.

- PD, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

  - rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui ir policijos generaliniam komisarui siūlymus dėl policijos veiklos ir teisės aktų, susijusių su policijos veikla ir funkcijomis, tobulinimo ar įgyvendinimo;

  - formuoja bendrą pavaldžių policijos įstaigų personalo politiką;

  - formuoja policijos ryšių su visuomene strategiją, užtikrina policijos veiklos viešumą;

  - kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių policijos įstaigų veiklą ir teikia joms rekomendacijas ir nurodymus šiose srityse:

    - nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

    - kriminalinės žvalgybos;

    - pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paieškos, ekstradicijos (nuteistųjų perdavimo), asmens tapatybės, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybės nustatymo;

    - viešosios tvarkos palaikymo (taip pat ir prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės institucijų, įstaigų ir svarbių valstybės objektų), eismo automobilių keliais priežiūros, leidimų ir licencijuojamos veiklos priežiūros;

    - policijos įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo;

  - atlieka tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų policijos įstaigose tyrimą, kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie policijos įstaigų personalo veiklos teisėtumo pažeidimus, numato ir vykdo jų prevencijos priemones;

  - atlieka vidaus auditą policijos įstaigose;

  - pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant prevencijos ir kontrolės, teisėsaugos stiprinimo priemonių projektus ir šias priemones įgyvendina;

  - bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis;

  - plėtoja tarptautinius ryšius ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis, agentūromis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją koordinuoja policijos ir kitų teisėsaugos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos ar visuomenės saugumo srityse, užtikrindamas nepertraukiamą keitimąsi informacija;

  - pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką narystės Europos Sąjungoje klausimais;

  - organizuoja policijos generalinio komisaro įsakymų, nurodymų vykdymą ir jų vykdymo kontrolę;

  - nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, teikia jiems informaciją;

  - pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka steigia žinybinius registrus ir informacines sistemas duomenims, būtiniems policijos uždaviniams vykdyti, tvarkyti;

  - vykdo centralizuotą policijos materialinį ir techninį aprūpinimą, taip pat, laikydamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos ir apimties, atlieka viešuosius pirkimus, organizuoja statybos ir remonto darbų vykdymą;

  - vykdo kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl policijos kompetencijai priskirtų nusikalstamų veikų;

  - atlieka kitas Policijos įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

- PD, siekdamas savo tikslų įgyvendinimo, įgyvendina Daktiloskopinių duomenų registro techninės ir programinės infrastruktūros modernizavimo projektą (toliau - Projektas).

# PROJEKTO KONTEKSTAS

- PD yra vadovaujančioji DDR tvarkymo įstaiga. Centras yra DDR tvarkymo įstaiga, kuri, vadovaujantis DDR nuostatais, patvirtintais Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 5-V-88 „Dėl Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registro steigimo“ (2011 m. sausio 20 d. įsakymo Nr.5-V-41 redakcija), tvarko DDR duomenis. Centro specialistai tvarko iš duomenų teikėjų gautus duomenis, apdoroja ir teikia DDR duomenis ir vykdo toliau šiame skyriuje analizuojamus procesus.

- Projektu siekiama įgyvendinti informacinių išteklių plėtrą, siekiant, kad daktiloskopinių duomenų teikimas, sutikrinimas, apdorojimas ir pateikimas atitiktų aukščiausius šiuolaikinius standartus ir reikalavimus ir būtų naudojamos pažangiausios kriminalistinio identifikavimo technologijos. Be to, būtų naudojama į šiuolaikinio vartotojo (išorės ir vidaus) poreikius orientuota, lanksti, moderniausius technologinius, ergonominius ir vizualinius rinkos standartus atitinkanti programinė ir techninė įranga.

- Kompiuterizuojamą objektą sudaro daktiloskopinių duomenų pateikimo, apdorojimo ir teikimo procesai:

  - Daktiloskopinių duomenų rinkimas ir pateikimas;

  - Daktiloskopinių duomenų kokybės tikrinimas;

  - Daktiloskopinių duomenų kaupimas ir sutikrinimas;

  - Daktiloskopinių duomenų apdorojimas ir sisteminimas;

  - Gauto rezultato įvertinimas (patvirtinimas);

  - Daktiloskopinių duomenų įrašymas į duomenų bazę ir saugojimas;

  - Informavimas apie rezultatus;

  - Duomenų teikimas.

- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-341 „Dėl daktiloskopinių duomenų registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Daktiloskopinių duomenų registro duomenų tvarkymo taisyklės  reglamentuoja duomenų teikimą ir įrašymą į DDR duomenų bazę, registro duomenų keitimo ir duomenų teikimo gavėjams tvarką. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, policijos įstaigos, Lietuvos Respublikos prokuratūros, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos registro tvarkymo įstaigai teikia:

  - daktiloskopines korteles arba elektronines daktiloskopines korteles, kai daktiloskopavimui yra naudojamas elektroninis skenavimo įrenginys:

    - asmenų, kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;

    - asmenų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrašytų į policijos įskaitas;

    - asmenų, kuriems įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką;

    - kardomojo kalinimo tvarka suimtų asmenų atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme;

    - laikinai sulaikytų asmenų;

    - teistų asmenų, Lietuvos Respublikoje atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę;

    - neatpažintų lavonų;

    - nežinomų bejėgių asmenų;

  - rankų pėdsakų informacines korteles;

  - informaciją, susijusią su registrui pateiktais objektais:

    - nutarimo apie asmens tapatybės nustatymo bylos nutraukimą kopiją;

    - informaciją apie rankų pėdsakus palikusių asmenų nustatymą;

    - prašymus dėl rankų pėdsakų perkėlimo į archyvą;

  - asmenų daktiloskopines korteles, išskyrus elektronines daktiloskopines korteles, kartu su kontroliniu sąrašu, kuriame turi būti nurodoma asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu nežinomas asmens kodas.

# INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

## Projekto tikslas ir uždaviniai

- Projekto tikslas – sudaryti sąlygas nusikalstamos veiklos išaiškinimui ir nusikaltimų užkardymui užtikrinant, kad DDR atitiktų šiuolaikinius standartus ir reikalavimus. Šiuolaikinius standartus ir reikalavimus atitinkanti DDR programinė ir techninė įranga pagreitins identifikavimo procesą, sutaupys resursų, užtikrins kokybės kontrolę, leis prisijungti iš nutolusių darbo vietų, tiesiogiai tikrinti nežinomų asmenų, esančių bejėgiškoje būklėje, neatpažintų lavonų tapatybę bei tikrinti pėdsakus iš neišaiškintų įvykių vietų.

- Projekto uždaviniai:

  - atnaujinti pasenusią DDR programinę ir techninę įrangą;

  - realizuoti patogius ir efektyvius daktiloskopinių duomenų pateikimo, apdorojimo ir teikimo procesus;

  - realizuoti duomenų mainų integracines sąsajas su valstybės informaciniais ištekliais.

- Projekto naudą patirs šio Projekto tikslinės grupės:

  - PD specialistai;

  - Daktiloskopinių duomenų teikėjai;

  - Daktiloskopinių duomenų gavėjai.

## Projektu sprendžiamos problemos

- Pagrindinė Projektu siekiama spręsti problema – pasenę DDR informaciniai ištekliai, kurie susiduria su technologinėmis problemomis, pvz.  DDR neužtikrina šiuolaikinių standartų ir reikalavimų, nėra naudojamos pažangiausios kriminalistinio identifikavimo technologijos, veikimo stabilumas nėra pakankamas, DDR neatitinka šiuolaikinių ergonomikos sprendimų ir pan. Išvardintas problemas lemia tai, kad DDR realizuota morališkai ir technologiškai pasenusiomis programinėmis priemonėmis – naudojamos daugiau nei dvylikos metų senumo programinės įrangos versijos.

- Taip pat, Projektu sprendžiamos šios problemos:

  - Morališkai ir fiziškai pasenusi DDR programinė įranga, kuri susiduria su technologinėmis problemomis;

  - Pasenusi techninė įranga;

  - DDR saugumo rizika;

  - Neužtikrinta DDR greitaveika;

  - Naudotojo sąsaja neatitinka šiuolaikinių ergonomikos sprendimų;

  - Integracinių sąsajų trūkumas.

# SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Žemiau pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys Centro veiklos sritis, susijusias su Projektu:

4.1 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys Centro veiklos sritis, susijusias su Projektu

| Nr. | Teisės aktas | Trumpas aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Tarybos sprendimas 2008/615/TVR „Dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje“ ir Tarybos sprendimas 2008/616/TVR „Dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo“ (toliau – PRIUM) | Sprendimo siekis yra gerinti institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų užkardymą ir tyrimą, informacijos mainus ir stiprinti tarpvalstybinį ES valstybių narių policijos ir teismų bendradarbiavimą. Sprendime, be kita ko, numatytos nuostatos, kuriomis valstybės narės abipusiu pagrindu suteikia viena kitai prieigą prie savo deoksiribonukleino rūgšties (toliau – DNR) analizės duomenų automatinių rinkmenų, daktiloskopinių duomenų automatinių identifikavimo sistemų ir transporto priemonių registrų. |
|  | 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas Nr. 2725/2000 dėl EURODAC sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją | Šiuo reglamentu įsteigiama sistema, žinoma pavadinimu EURODAC (Europos prieglobsčio prašytojų daktiloskopijos duomenų bazė, angl. European Asylum Dactyloscopy Database) (toliau – EURODAC) (toliau , kurios paskirtis — padėti nustatyti, kuri valstybė narė pagal Dublino konvenciją turi būti atsakinga už kurioje nors valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą ir kitaip lengvinti Dublino konvencijos taikymą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. |
|  | 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija). | Šiuo reglamentu sukuriama sistema EURODAC, kurios paskirtis – padėti nustatyti, kuri valstybė narė pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 turi būti atsakinga už kurioje nors valstybėje narėje trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą ir kitaip palengvinti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. |
|  | 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio tinkamo vykdymo, pagal kurį keičiamasi teistumo ir pirštų atspaudų duomenimis su Europos Sąjungos valstybėmis. | Sprendimu nustatomi būdai, kuriais apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė dalijasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius su kitomis valstybėmis narėmis; nustatoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareiga saugoti informaciją ir nurodomi būdai, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro; sukuriama decentralizuota informacinių technologijų sistema – Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema, angl. European Criminal Records information Services (toliau - ECRIS), skirta keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius remiantis kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registro duomenų baze. |
|  | 2021 m. spalio 5 d. Policijos departamento ir Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinio tyrimo biuro sutarimas Nr. 5-ST6-108 „Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinio tyrimo biuro glaudesnio bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityje įgyvendinimo susitarimas“. | Sutarties šalys atlieka automatizuotą pirštų atspaudų paiešką viena kitos duomenų bazėse, siekiant identifikuoti asmenis, padariusius nusikaltimą. Duomenų keitimuisi naudojami techniniai PRIUM standartai (nors nėra 100 proc. suderinamumo). Ši posistemė yra integruota į DDR, maksimaliai panaudojamas DDR PRIUM funkcionalumas. |

- Žemiau pateikiami teisės aktai reglamentuojantys DDR valdymą ir tvarkymą:

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

  - DDR nuostatai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 5-V-88 „Dėl Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registro steigimo“ (2011 m. sausio 20 d. įsakymo Nr.5-V-41 redakcija)“;

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

    - Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Pirkimo objektas – DDR modernizavimo, įdiegimo, garantinės priežiūros ir vystymo paslaugos.

- Pirkimo tikslas – atrinkti Paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai DDR funkcionalumus).

- Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - detali poreikių ir reikalavimų analizė;

  - DDR funkcionalumų ir duomenų mainų sąsajų projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - DDR funkcionalumų ir duomenų mainų sąsajų realizavimas;

  - diegimas testavimo aplinkoje;

  - vidiniai ir priėmimo testavimai;

  - diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - naudotojų mokymų vykdymas;

  - bandomoji eksploatacija;

  - garantinė priežiūra;

  - vystymas.

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - modernizuotas ir įdiegtas DDR, pateikta ir įdiegta DDR darbo vietų įranga, suteiktos garantinės priežiūros ir vystymo paslaugos.

# ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Daktiloskopinių duomenų teikimui, sutikrinimui, apdorojimui ir pateikimui naudojama DDR. Toliau šiame skyriuje pateikiamas DDR aprašymas, paskirtis, tikslas ir uždaviniai, esama architektūra, duomenų teikėjai ir pan.

## DDR aprašymas

- DDR yra žinybinis registras. Policijos departamentas  yra DDR valdytojas. Centras yra DDR tvarkytojas. 2009 m. Policijos departamentas sudarė sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrovės „Cogent Systems GmbH“, dėl DDR įdiegimo. 2009 m. pabaigoje DDR oficialiai buvo pradėta eksploatuoti Centre. Bendrovė „Cogent Systems GmbH“ DDR komponentams suteikė trejų metų garantiją, kuri pradėjo galioti 2009 m. gruodžio 31 d. ir baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d.

- Nuo 2014 m. lapkričio 21 d. Policijos departamentas reguliariai konkurso būdu atrenka DDR priežiūros paslaugų tiekėją.

- Nuo DDR naudojimo pradžios DDR funkcionalumas buvo papildytas naujomis galimybėmis:

  - asmens daktiloskopinių kortelių  duomenų peržiūra per žiniatinklio (web) sąsają, kuria naudojasi apie 700 naudotojų iš įvairių ikiteisminio tyrimų institucijų;

  - asmens daktiloskopinių kortelių (NIST formatu) perdavimas per žiniatinklio sąsają automatizuotam tikrinimui (sutampančių pirštų atspaudų paieškai);

  - Eurodac daktiloskopinių kortelių (NIST formatu) priėmimas el. paštu  tikrinimui;

  - asmens daktiloskopinių kortelių (NIST formatu) iš kitų šaltinių priėmimas el. paštu  tikrinimui/įrašymui;

  - daktiloskopinių kortelių iš ECRIS sistemos (tvarko Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamentas) priėmimas tikrinimui/įrašymui, mirusių asmenų ir asmenų, kuriems baigėsi/atsinaujino teistumas, pirštų atspaudų duomenų pervedimas/atstatymas į/iš archyvą/o;

  - web servisai, veikiantys SOAP/XML protokolu, anketinių ir pirštų atspaudų duomenų pateikimui pagal įvairius parametrus, daktiloskopavimo tikslingumo tikrinimui ir automatiniam daktiloskopinių kortelių (NIST formatu) tikrinimui (paieškai), sinchronizavimui su IRD esančia asmenų anketinių duomenų veidrodine baze, sinchronizavimui su GR pakitusių asmenvardžių atveju;

  - daktiloskopinių kortelių iš 18 HDV darbo vietų pilnavertis apdorojimas (įrašymas ir rezultatų grąžinimas į darbo vietas).

### DDR paskirtis

- DDR paskirtis:

  - registruoti DDR objektus;

  - kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, sulyginti DDR duomenis;

  - teikti DDR duomenis ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms, Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užsienio valstybių teisėsaugos institucijoms bei tarptautinėms teisėsaugos organizacijoms nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo tikslais;

  - atlikti kitus DDR duomenų tvarkymo veiksmus.

### DDR objektai

- DDR objektai:

  - rankų atspaudai:

    - asmenų, kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;

    - asmenų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrašytų į policijos įskaitas;

    - asmenų, kuriems įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką;

    - kardomojo kalinimo tvarka suimtų asmenų atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme;

    - laikinai sulaikytų asmenų;

    - teistų asmenų, Lietuvos Respublikoje atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę;

    - užsienio šalyse teistų Lietuvos Respublikos piliečių;

    - policijos pareigūnų, atliekančių įvykio vietų apžiūrą ar tyrimą;

    - neatpažintų lavonų;

    - nežinomų bejėgių asmenų;

  - įvykio vietose palikti nenustatytų asmenų rankų pėdsakai.

- Duomenys į DDR yra įvedami rankiniu būdu rankų atspaudai yra pateikiami ant popierinių daktiloskopinių kortelių) ir elektroniniu būdu (duomenys yra teikiami iš specialių darbo vietų per elektroninius daktiloskopavimo įrenginius).

### DDR tikslas ir uždaviniai

- DDR tikslas – sukurti interaktyvų nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo, prevencijos, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, taip pat neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų tapatybės nustatymo įrankį, panaudojant rankų atspaudus ir rankų pėdsakus.

- DDR uždaviniai:

  - suprojektuoti ir realizuoti DDR duomenų bazę ir duomenų tvarkymo bei sulyginimo funkcijas;

  - suprojektuoti ir realizuoti sąsajas su registrais:

  - suprojektuoti ir realizuoti statistinių ataskaitų generavimo modulį;

  - suprojektuoti ir realizuoti DDR administravimo priemones.

  - iki DDR veiklos pradžios užtikrinti sukauptų duomenų konvertavimą į DDR.

### DDR struktūra

- Lietuvos policijos eksploatuojama DDR susideda iš šių 3 komponentų:

  - Centrinės programinės įrangos;

  - Centrinių serverių;

  - Galinių įrenginių: centrinių darbo vietų, nuotolinių darbo vietų (įdiegtų Lietuvos policijos apskričių komisariatuose su papildoma daktiloskopavimo įranga (Livescan)),  greito identifikavimo įrenginių (tipas I ir tipas II).

- Centrinė programinė įranga yra įdiegta IRD patalpoje, esančioje Šventaragio g. 2, Vilniuje, įrengtoje didesnius fizinės ir informacijos saugos reikalavimus atitinkančioje serverinėje.

- DDR aukšto lygio architektūra paremta sąveikaujančių nepriklausomų komponentų ir sistemų, susietų per tarpinę programinę įrangą, principu. Žemiau esančiame paveiksle pateikiama DDR architektūra.

6.1 pav. Esama DDR loginė architektūra

- Toliau pateikiamas esamos DDR loginės architektūros komponentų aprašymas:

6.1 lentelė. Esamos DDR loginės architektūros komponentų aprašymas

| Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| PRIUM posistemė | PRIUM posistemė – tai DDR dalis, skirta priimti/siųsti pirštų atspaudų duomenis iš/į kitas Europos Sąjungos valstybes, vykdančias Europos Tarybos susitarimus dėl Tarybos sprendimų 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje. PRIUM posistemė įgalina automatiškai patikrinti daktiloskopines korteles ir latentinius pirštų/delnų atspaudus kitų PRIUM valstybių duomenų bazėse. Pirštų atspaudų duomenys siunčiami šifruotu pavidalu per saugų Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklą (toliau – TESTA). |
| WEB paslaugos | Per šią sąsają kitos informacinės sistemos ir registrai gali gauti informaciją iš DDR duomenų bazės. |
| Oracle duomenų bazių valdymo sistema (toliau – DBVS) | Oracle DBVS – duomenų bazė DDR sistemos duomenų saugojimui ir greitam pasiekimui. |
| Identifikavimo posistemė | Atliekami šių rūšių pirštų atspaudų sulyginimai (paieškos): - daktiloskopinės kortelės kortelių bazėje (TP/TP); - latentiniai pirštai kortelių bazėje (LT/TP); - latentiniai delnai kortelių delnų bazėje (LP/PP); - daktiloskopinės kortelės nežinomų latentinių pirštų bazėje (TP/UL); - latentiniai pirštai nežinomų latentinių pirštų bazėje (LT/UL); - kortelių delnai nežinomų latentinių delnų bazėje (PP/ULP); - latentiniai delnai nežinomų latentinių delnų bazėje (LP/ULP). |
| Komunikacijos posistemė | Komunikacijos posistemė užtikrina komunikaciją (sąsają) tarp centrinių DDR serverių ir DDR darbo vietų bei išorinių sistemų. Visos operacijos su DDR duomenų baze atliekamos tik per šią posistemę. |
| DDR posistemė | Paskirtis – sąsaja tarp centrinių serverių ir darbo vietų. Pagrindinis uždavinys yra užtikrinti korektišką skirtingų rankų atspaudų ir latentinių rankų pėdsakų tipų apdorojimą. |
| EURODAC posistemė | Paskirtis – užtikrinti korektišką EURODAC kortelių, gaunamų iš senųjų FIT (nuo 2004 m.) ir keliasdešimt esamų EURODAC paskirties DDR darbo vietų, tikrinimą (sutapimų paieškai) DDR bazėje, taip pat eksportuoti latentinius atspaudus PRIUM formatu, tinkamu latentinių paieškai EURODAC bazėje (retai naudojama). EURODAC kortelės siunčiamos sulyginimui ir kaupimui į centrinę EURODAC bazę Strasbūre, taip pat sulyginamos su DDR bazės įrašais, siekiant tikslaus asmenų identifikavimo. Ryšys su DDR yra minimalus, visiškai atskira nuo DDR programinė įranga atlieka duomenų mainus ir rezultatų grąžinimą į darbo vietas, taip pat duomenų korekciją EURODAC bazėje. EURODAC posistemės darbui, atskirai nuo DDR, naudojami 2 serveriai, speciali programinė įranga ir speciali centrinė darbo vieta. |
| Mobilios identifikacijos posistemė | Paskirtis – asmenų identifikavimas pagal kelis pirštų atspaudus, įvedamus per mobilius belaidžius įrenginius. GSM sąsaja naudojama ryšiui su DDR serveriais. Sulyginimo (identifikavimo) rezultatai rodomi įrenginio ekrane. |
| WebID posistemė | Paskirtis – asmenų identifikavimas pagal kelis pirštų atspaudus, įvedamus per mobilius belaidžius įrenginius, prijungiamus prie pagalbinių kompiuterių trumpo nuotolio Bluetooth sąsaja. Sulyginimo (identifikavimo) rezultatai rodomi pagalbinio kompiuterio ekrane. |
| Diskų posistemė | RAID5 diskų masyvas, naudojamas talpinti DDR duomenų bazės (Oracle DBVS) failams. Turi būti įdiegta sistema atsarginių kopijų darymui į magnetines juostas. |

### DDR duomenų teikėjai

- DDR duomenis teikia šios institucijos:

  - policijos įstaigos;

  - Lietuvos Respublikos prokuratūros;

  - kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos:

    - VSAT;

    - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

    - Lietuvos kariuomenės Karo policija;

    - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

    - Lietuvos Respublikos muitinė;

    - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

  - užsienio valstybių teisėsaugos institucijos bei tarptautinės teisėsaugos organizacijos;

  - MD;

  - IRD;

  - Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas.

- Duomenys teikiami nusikalstamų veikų atskleidimui, tyrimo, prevencijos, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, taip pat neatpažintų lavonų, nežinomų bejėgių asmenų tapatybės nustatymui ir duomenų, nesusijusių su nusikaltimu arba įvykiu, eliminavimui.

### DDR duomenys

- DDR tvarkomi:

  - duomenys apie rankų atspaudus:

    - asmenų, kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;

    - asmenų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrašytų į policijos įskaitas;

    - asmenų, kuriems įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką;

    - kardomojo kalinimo tvarka suimtų asmenų atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme;

    - laikinai sulaikytų asmenų;

    - teistų asmenų, Lietuvos Respublikoje atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę;

    - užsienio šalyse teistų Lietuvos Respublikos piliečių;

    - policijos pareigūnų, atliekančių įvykio vietų apžiūrą ar tyrimą;

    - neatpažintų lavonų ar nežinomų bejėgių asmenų;

  - duomenys apie rankų pėdsakus, paliktus įvykio vietose.

  - Asmenų duomenys:

    - unikalus identifikacinis kodas (suteikiamas registruojant);

    - asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodas nežinomas;

    - vardas (vardai);

    - pavardė (pavardės);

    - DDR duomenų teikėjo pavadinimas;

    - daktiloskopavimo data ir pagrindas;

    - rankų atspaudų įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų keitimo datos;

    - rankų atspaudai;

    - skaitmeniniai veido ir ypatingų žymių atvaizdai  (tatuiruotės, randai ir pan.);;

    - žyma, ar asmuo yra ieškomas.

  - Neatpažinto lavono ar nežinomo bejėgio asmens duomenys:

    - unikalus identifikacinis kodas (suteikiamas registruojant);

    - radimo vieta;

    - radimo data;

    - lytis;

    - asmens tapatybės nustatymo bylos numeris;

    - DDR duomenų teikėjo pavadinimas;

    - rankų atspaudų įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų keitimo datos;

    - rankų atspaudai.

  - Rankų pėdsakų, paimtų įvykio vietose, duomenys:

    - unikalus identifikacinis kodas (suteikiamas registruojant);

    - duomenys apie pėdsakus (DDR duomenų teikėjo pavadinimas, nusikalstamos veikos rūšis ir data, ikiteisminio tyrimo bylos numeris, specialisto išvados ar ekspertizės akto numeris ir data);

    - rankų pėdsakų įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų keitimo datos;

    - rankų pėdsakų atvaizdai (fotografijos, pėdsakų kopijos ir pan.).

### DDR duomenų srautai

- DDR turi sąveikas su šiais registrais:

  - Lietuvos Respublikos gyventojų registru (toliau – GR);

  - Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru;

  - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru (toliau – ĮKNR);

  - Prevencinio poveikio priemonių taikymo registru;

  - Habitoskopinių duomenų registru (toliau – HDR).

- Duomenys iš susijusių registrų gaunami automatiniu būdu. Sąveika su susijusiais registrais palaikoma pagal susijusių registrų nuostatus ir duomenų teikimo sutartis. Sąveiką pagal kompetenciją užtikrina ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius teikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

- Toliau pateikiama informacija apie DDR išorinius ir vidinius duomenų srautus.

6.2 lentelė. Išoriniai informacijos srautai

| Nr. | Šaltinis | Gavėjas | Srauto tipas | Perdavimo būdas | Intensyvumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Daktiloskopinių duomenų teikėjas (DDR ir HDV darbo vietos) | Daktiloskopinių duomenų tvarkytojas | Daktiloskopinės kortelės su rankų pirštų atspaudais popierine forma. Informacinės kortelės su rankų pėdsakų nuotraukomis (popierine forma). Fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta). | Popierius | 100 užkl./d. |
|  | Kitos IS (VRM ECRIS, Web sąsajos Nist kortelių tikrinimas) | DDR | Daktiloskopinės kortelės su rankų pirštų atspaudais ir anketine informacija NIST failų pavidalu. | Kabelis | 20 užkl./d. |
|  | EURODAC darbo vietos | DDR | Daktiloskopinės kortelės su rankų pirštų atspaudais ir anketine informacija NIST failų pavidalu. | Kabelis | 10 užkl./d. |
|  | Daktiloskopinių duomenų tvarkytojas | Daktiloskopinių duomenų teikėjai | Informavimas apie rezultatus (paštu). | Popierius | 50 užkl./d. |
|  | DDR | Užsienio šalių kontaktiniai centrai | PRIUM užklausos daktiloskopinių kortelių ir latentinių atspaudų NIST failų pavidalu. | Kabelis | 40 užkl./d. |
|  | Užsienio šalių kontaktiniai centrai | DDR | PRIUM užklausos daktiloskopinių kortelių ir latentinių atspaudų NIST failų | Kabelis | 70 užkl./d. |
|  | TRV | Daktiloskopinių duomenų tvarkytojas | Daktiloskopinių kortelių ir latentinių atspaudų iš Interpolo šalių patikra. | Popierius | 5 užkl./d. |
|  | TRV | DDR | Daktiloskopinių kortelių ir latentinių atspaudų iš Interpolo šalių patikra. | Kabelis | 15 užkl./d. |
|  | DDR | ĮKNR ir kiti registrai | Duomenys apie rankų atspaudus | Kabelis | 10 užkl./d. |
|  | GR | DDR | Fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data). | Kabelis | ~ 50 užkl./d. |
|  | ĮKNR | DDR | Duomenys apie įsigaliojusius sprendimus nutraukti tyrimą, teismo nutartis nutraukti baudžiamąjį procesą, teismo išteisinamuosius nuosprendžius, panaikintą ar išnykusį teistumą. | Kabelis | ~ 50 užkl./d. |
|  | PPPTR | DDR | žyma, ar asmuo yra ieškomas | kabelis | 1 užkl./mėn. |
|  | IAŽR | DDR | žyma, ar asmuo yra ieškomas | kabelis | 1 užkl./mėn. |
|  | Daktiloskopinių duomenų tvarkytojas | Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros, teismai | Daktiloskopiniai duomenys tiesioginėms funkcijoms atlikti. | Paštu | 10-50 užkl./mėn. |
|  |  | Fizinis asmuo | Su juo susiję daktiloskopiniai duomenys |  |  |

### DDR įrašų skaičius ir atliekamos paieškos

- Žemiau pateikiami DDR įrašų skaičiai.

6.3 lentelė. DDR įrašų skaičius

| Duomenų bazė | Paaiškinimas | Įrašų (komplektų) skaičius |
| --- | --- | --- |
| TP | Kortelės su 10-14 pirštų (angl. Tenprint) | 550 007 |
| PP | Kortelėse esantys 2 delnai (angl. Palmprint) | 156 193 |
| TP | Kortelių kompozitiniai įrašai | 228 288 |
| LT | Latentiniai atspaudai (angl. Latent) | 40 188 |
| PL | Delnų latentiniai atspaudai (angl. Palm Latent) | 9 035 |

6.2 pav. DDR įrašų skaičius

- Lentelėje pateikti DDR vykdomų užklausų tipai:

6.4 lentelė. DDR užklausų tipai

| Paieškos užklausos (= užduotys, transakcijos) |  |
| --- | --- |
| Tipas | Aprašymas |
| TP/TP | Kortelė kortelių bazėje (asmens paieška/tapatybės nustatymas). |
| LT/TP | Latentinis pirštas kortelių bazėje (nusikaltimą įvykdžiusio asmens nustatymas). |
| LP/PP | Latentinis delnas kortelių delnų bazėje (nusikaltimą įvykdžiusio asmens nustatymas). |
| TP/UL | Kortelė latentinių pirštų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas). |
| LT/UL | Latentinis pirštas latentinių pirštų bazėje (kelių nusikaltimų susiejimas). |
| PP/ULP | Kortelės delnai latentinių delnų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas) |
| LP/ULP | Latentinis delnas latentinių delnų bazėje (kelių nusikaltimų susiejimas). |

- DDR suformuotų paieškos užklausų didžiausią dalį sudaro užklausos „PP/ULP“ (kortelės delnai latentinių delnų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas)) – 2023 m. buvo pateiktos 96 000  užklausos, antroje vietoje pagal užklausų skaičių yra užklausos „TP/UL“ (kortelė latentinių pirštų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas)) – 2023 m. - 75 000 užklausos. Tuo tarpu sutapimų ženkliai didžiausią skaičių sudaro „TP/TP“ tipo (kortelė kortelių bazėje (asmens paieška/tapatybės nustatymas)) užklausos – 2023 m. sutapimų skaičius sudarė  7 300.

### ADIS sistemos aprašymas

- Nuo 2009 m. pabaigos DDR yra tvarkomas naudojant „Cogent“ automatizuotą daktiloskopinę identifikavimo sistemą (angl. Cogent Automated Fingerprint Indentification System (toliau – ADIS), kuri susideda iš šių komponentų:  centrinės programinės įrangos,  centrinių serverių,  galinių įrenginių (centrinės darbo vietos, nuotolinės darbo vietos ir  mobili darbo vieta) ir  greito identifikavimo įrenginių.

- ADIS leidžia registruoti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, sulyginti ir teikti Registro duomenis, taip pat 24/7 režimu užtikrina tiesioginį keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis.

## Eurodac sistemos aprašymas

- EURODAC yra didžiulė centralizuota sistema Europoje, kurioje pateikiami trečiųjų valstybių piliečių, teikiančių prašymus dėl prieglobsčio vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, pirštų atspaudų duomenys. Sistema veikia nuo 2003 m. sausio mėn., o jos tikslas – padėti nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti atsakinga už konkretaus prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino II reglamentas). Sistemos EURODAC asmens duomenys gali būti naudojami tik siekiant palengvinti Dublino II reglamento taikymą; už asmens duomenų naudojimą kitais tikslais taikomos sankcijos.

- Sistemą EURODAC sudaro „eu-LISA“ valdomas centrinis padalinys, kuris skirtas pirštų atspaudams saugoti ir lyginti, ir elektroninių duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės duomenų bazės sistema. Valstybės narės paima ir perduoda kiekvieno ne jaunesnio nei 14 metų ne Europos Sąjungos piliečio arba asmens be pilietybės, kurie šios valstybės narės teritorijoje prašo prieglobsčio arba yra sulaikyti dėl neteisėto jų išorės sienų perėjimo, pirštų atspaudus. Valstybės narės taip pat gali paimti ir perduoti tų ne Europos Sąjungos piliečių arba asmenų be pilietybės pirštų atspaudus, kurie, kaip nustatyta, yra be leidimo apsistoję valstybės narės teritorijoje.

- Sistemos EURODAC duomenų bazėje saugomi tik pseudoniminiai pirštų atspaudų duomenys, anketinių duomenų nėra. Nustačius atitikimą, pseudonimas kartu su pirmosios pirštų atspaudų duomenis perdavusios valstybės narės pavadinimu atskleidžiami antrajai valstybei narei. Tuomet ši antroji valstybė narė kreipiasi į pirmąją valstybę narę, nes pagal Dublino II reglamentą pirmoji valstybė narė atsako už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

- Su prieglobsčio prašančiais asmenimis susiję duomenys sistemoje EURODAC saugomi 10 metų nuo pirštų atspaudų paėmimo datos, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektui suteikiama Europos Sąjungos valstybės narės pilietybė. Šiuo atveju duomenys turi būti nedelsiant ištrinti. Duomenys, susiję su užsienio piliečiais, kurie, kaip nustatyta, neteisėtai perėjo išorės sieną, saugomi dvejus metus. Šie duomenys turi būti nedelsiant ištrinti, jeigu duomenų subjektas gauna leidimą gyventi, išvyksta iš Europos Sąjungos teritorijos arba jam suteikiama valstybės narės pilietybė.

- Sistemoje EURODAC, be visų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat tarptautinių susitarimų pagrindu dalyvauja Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir Šveicarija.

## PRIUM funkcionalumo aprašymas

- Pagal 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/616/TVR „Dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo“ valstybės narės keičiasi pirštų atspaudų duomenimis elektroniniu būdu per Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų  ryšių tinklą (toliau – TESTA) (kiti TESTA pavadinimai: sTesta, Testa-NG – šiuo metu veikianti versija). PRIUM funkcionalumas įgalina priimti/siųsti pirštų atspaudų duomenis iš/į kitas valstybes, įgyvendinusias Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimą 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje.

- TESTA tinklas naudojamas duomenų mainams tarp valstybės narių. Už TESTA yra atsakinga Europos Komisija. Pagal 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/615/TVR taikymo sritį kiekviena valstybė narė suteikia galimybę keistis su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) atlikti jų paiešką pagal standartizuotą bendrą duomenų formatą. Architektūra remiasi bet kas-su bet kuo (angl. peer-to-peer) komunikacijos modeliu. Nėra nei centrinio kompiuterio serverio, nei centralizuotos duomenų bazės pirštų atspaudams laikyti.

- Kiekviena valstybė narė turi įsteigti TESTA nacionalinį prieigos tašką (angl. National Access Point) (toliau – NAP). Išsamiai keitimosi duomenimis per TESTA struktūra ir naudojami ryšio protokolai aprašyti 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/616/TVR priede. Nacionalinis prieigos taškas užtikrina pirštų atspaudų duomenų mainus tarp nacionalinės automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (angl. Automated Fingerprint Identification System) (toliau – AFIS) ir kitų valstybių narių AFIS.

- Toliau pateikiama pirštų atspaudų duomenų keitimosi topologija:

6.3 pav. pirštų atspaudų duomenų keitimosi topologija

- TESTA naudojamos ryšio linijos yra šifruojamos aparatiškai (VPN). Duomenų mainams tarp valstybės narių naudojami el. pašto pranešimai, kurie yra papildomai programiškai šifruojami naudojant atvirus standartus, tokius kaip SMTP ir s/MIME (X.509). Pirštų antspaudų informacija pateikiama NIST formato failais, kurių struktūra nurodyta 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/616/TVR priede.

- Šifravimo/dešifravimo/pasirašymo operacijos atitinka viešojo rakto infrastruktūros (PKI) standartus.

- Kiekvienos valstybės narės NAP naudoja specialų nacionalinį TESTA el. pašto serverį. Šias paslaugas šiuo metu Policijos departamentui teikia Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (KVTC).

- Kad valstybės narės AFIS galėtų naudoti PRIUM funkcionalumus, turi būti įvykdytos šios išankstinės sąlygos:

  - Prisijungimas prie TESTA tinklo (NAP sukūrimas, pašto adresas, šifravimo sertifikatai ir kt.);

  - Kelių tipų automatinės paieškos (palyginimo) gaunamų pirštų antspaudų užklausų apdorojimo ir atsakymų siuntimo įgyvendinimas formatais, atitinkančiais PRIUM ICD (angl. Interface Control Document);

  - Patogių sąsajų pirštų antspaudų užklausų siuntimui į kitas šalis ir atsakymų analizei (rankiniam verifikavimui), duomenų įdiegimas;

  - Priemonės PRIUM statistikos gavimui (kiek gauta užklausų ir kiek sėkmingų identifikacijų pagal datą/šalis/paieškos rūšis);

  - PRIUM bandymų ir vertinimo vizitas.

- Turi būti įdiegtos šios pirštų atspaudų paieškos rūšys:

  - TP/TP (CPS) – kortelė kortelių bazėje (asmens paieška/tapatybės nustatymas);

  - LT/TP (MPS) - latentinis pirštas kortelių bazėje (nusikaltimą įvykdžiusio asmens nustatymas);

  - LP/PP (MPS) - latentinis delnas kortelių delnų bazėje (nusikaltimą įvykdžiusio asmens nustatymas);

  - TP/UL (PMS) - kortelė latentinių pirštų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas);

  - LT/UL (MMS) - latentinis pirštas latentinių pirštų bazėje (kelių nusikaltimų susiejimas);

  - PP/ULP (PMS) – kortelės delnai latentinių delnų bazėje (asmens įvykdytų nusikaltimų nustatymas);

  - LP/ULP (MMS) – latentinis delnas latentinių delnų bazėje (kelių nusikaltimų susiejimas).

- Svarbiausios paieškos rūšys yra TP/TP, LT/TP, LT/UL. Ne visos valstybės narės visas paieškos rūšis yra įgyvendinusios, pvz. kai kuriuose sistemose TP/UL ir PP/ULP paieškos yra nefunkcionalios (nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad veikia).

# DDR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## DDR funkcinė architektūra

7.1 pav. DDR funkcinės architektūros schema

- Architektūros komponentų aprašymas:

7.1 lentelė. Architektūros komponentų aprašymas

| Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - DDR |  |
| - Daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymas | - Daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymo modulis skirtas gautų / įvestų daktiloskopinių kortelių įvedimui ar tvarkymui ir daktiloskopinių duomenų (PA, delnų atspaudų) apdorojimui naudojant vaizdų manipuliavimo funkcijas. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.2 skyriuje. |
| - Latentinių pėdsakų duomenų tvarkymas | - Latentinių pėdsakų duomenų tvarkymo modulis skirtas gautų / įvestų latentinių pėdsakų duomenų tvarkymui ir latentinių pėdsakų apdorojimui naudojant vaizdų manipuliavimo funkcijas. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.3 skyriuje. |
| - Sutapimų paieška ir tvirtinimas | - Sutapimų paieškos ir tvirtinimo modulis skirtas vykdyti gautų / įvestų daktiloskopinių duomenų ar latentinių pėdsakų sutapimų paieškai su DDR saugomais duomenimis vykdyti ir rastų galimų sutapimų įvertinimui bei patvirtinimui. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.4 skyriuje. |
| - Užduočių valdymas | - Modulis skirtas automatinių ir naudotojo inicijuotų užduočių formavimui, užduočių skirstymui atsakingiems naudotojams bei paskirstų užduočių vykdymui ir įgyvendinimui. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.6 skyriuje. |
| - Atsakymų formavimas ir teikimas | - Modulis skirtas formuoti esminius atsakymo duomenis, kurie yra skirti duomenų teikėjams apie atliktus duomenų patikrinimus ir jų rezultatus (koks sutapimas nustatytas). Šie duomenys bus naudojami perkėlimui į kitus failus/sistemas su galutiniais atsakymais duomenų teikėjams (atsakymai bus siunčiami ne DDR priemonėmis).. 7.3.8 |
| - Ataskaitų rengimas | - Ataskaitų modulis skirtas formuoti pasirinktas ataskaitas, peržiūrėti ir eksportuoti suformuotas ataskaitas. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.9 skyriuje. |
| - DDR duomenų peržiūra | - Modulis skirtas atitinkamas teises turintiems DDR naudotojams (pvz., policijos tyrėjams) vykdyti duomenų paieškas naudojant įvairias objektą prasmingai atitinkančių atributų kombinacijas ir peržiūrėti DDR objektų duomenis (asmenų duomenis, daktiloskopinius duomenis ir kt.). - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.5 skyriuje. |
| - PRIUM duomenų tvarkymas | - Modulis skirtas užklausoms į PRIUM teikti ir gauti atsakymus (rezultatus) bei gauti ir apdoroti užklausas iš PRIUM. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.6 skyriuje. |
| - Daktiloskopavimo modulis | - Daktiloskopavimo modulis skirtas patikrinti asmens daktiloskopavimo tikslingumą, sukurti daktiloskopinę kortelę bei inicijuoti asmens daktiloskopavimo veiksmus. Daktiloskopavimo ir habitoskopavimo duomenys turi būti gaunami iš daktiloskopavimo ir habitoskopavimo tarpinės programinės įrangos, kuri teiks API sąsajas duomenų gavimui. - Šis modulis dėl savo paskirties ir specifikos gali būti realizuojamas kaip savarankiška aplikacija, kuri turi užtikrinti asmenų daktiloskopavimo duomenų surinkimą ir perdavimą į DDR bazę bei HDR ir PASPR. Šį modulį naudos daktiloskopavimo veiklas atliekančios institucijos (policijos įstaigos, kalėjimų tarnyba ar kt.). - Šis modulis, kaip ir visas kitas DDR funkcionalumas, turi užtikrinti tuos pačius saugumo reikalavimus (sąsajos su ADMIN III, AUDIT III ir kiti reikalavimai pateikti šioje specifikacijoje). - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.1 skyriuje. |
| - Administravimo modulis | - Administravimo modulis skirtas vykdyti esminius DDR administravimo veiksmus: - naudotojų, teisių ir rolių valdymui; - sisteminių parametrų tvarkymui; - klasifikatorių valdymui; - duomenų mainų sąsajų parametrizavimui ir kt. - Detalūs funkciniai reikalavimai aprašyti 7.3.10 skyriuje. |
| - DDR tinklinės sąsajos, išorinės IS ir registrai | - DDR turi realizuoti tinklines sąsajas, reikalingas duomenų gavimui arba teikimui su DDR integruotoms aplikacijoms / informacinėms sistemoms / registrams. - Detalūs reikalavimai integracinėms sąsajoms aprašyti 7.5 skyriuje. |
| - DDR darbo vietos, plokštieji skaneriai | - DDR darbo vietos skirtos daktiloskopavimo įrangos valdymui, plokščiųjų skenerių valdymui bei darbui su DDR funkcionalumu. |

## Bendrieji funkciniai reikalavimai

### Reikalavimai sistemos duomenų tvarkymui

- Specifikacijoje terminas „tvarkyti“ turi būti suprantamas kaip sistemos funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti įvesti, redaguoti, šalinti Specifikacijoje įvardintus sistemos duomenis (įrašus, objektus, esybes, dokumentus ir pan. (toliau - duomenys)). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta kuriems duomenims kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

- Duomenų šalinimo funkcijos logika turi būti realizuojama duomenų objektui suderintu būdu, pavyzdžiui: suteikiant būseną „pašalinta“ ar „archyvuota“ ir tokių duomenų toliau nenaudojant kitose sistemos procesuose, o tik atskirais suderintais sistemos naudojimo / veikimo momentais. Atskirais atvejais, jeigu bus identifikuotas toks poreikis, duomenis turi būti galima šalinti juos ištrinant iš duomenų bazės ir audituojant tokį atliktą veiksmą.

- Duomenims, kurie jų tvarkymo metu pagal veiklos logiką turi įgyti būsenas, turi būti apibrėžta būsenų aibė ir jų suteikimo bei keitimo funkcijos (pvz., anuliuoti, atmesti, patvirtinti, sustabdyti ir pan.).

- Esant poreikiui suderintiems duomenims turi būti realizuotas duomenų tvarkymo istorijos kaupimo funkcionalumas ir tos tvarkymo istorijos duomenų atvaizdavimas suderintose sistemos vietose (pvz., prie duomenų esybės atvaizduoti tų duomenų redagavimo istoriją).

- Suderintiems duomenims turi būti realizuojama galimybė duomenis tvarkyti ankstesnių duomenų pagrindu (pvz., kurti dokumentą anksčiau sukurto dokumento pagrindu ir pan.).

- Suderintiems DDR objektams turi būti galimybė sukurti tų objektų versijas (pvz., redaguoti esamą atspaudo vaizdą arba sukurti naują atspaudo versiją).

### Reikalavimai duomenų tvarkymo formoms

- Duomenų tvarkymo (įvedimo, redagavimo, peržiūros) formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų tvarkymas būtų struktūrizuotas.

  - Duomenų įvedimo / redagavimo formoje turi būti naudojami sistemoje tvarkomi ar per sąsajas gaunami klasifikatoriai.

- Duomenų tvarkymo formos turi būti automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi DDR ar kitose su DDR integruotose / susietose sistemose, registruose ar duomenų bazėse.

- Turi būti vykdomas duomenų įvedimo / redagavimo formoje tvarkomų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

  - Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys.

  - Turi būti tikrinamas duomenų formatas (data, skaičiaus, teksto formatas ar kita nustatyta taisyklė).

  - Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis.

  - Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir pan.

  - Turi būti atliekamas bet koks kitas duomenų tikrinimas, jeigu to reikia pagal veiklos logiką ir tokį tikrinimą galima realizuoti sistemos logikoje.

- Turi būti galima duomenų peržiūros formas spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx ar lygiavertes). Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kurioms duomenų formoms turi būti taikomas šis funkcionalumas.

- Duomenų tvarkymo formose turi būti realizuojama galimybė įkelti / šalinti rinkmenas (vaizdus ir kt.). Galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

- Diegėjas turi realizuoti visas duomenų tvarkymo formas (ir jų logiką), kurios būtinos šios Specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui.

### Reikalavimai duomenų sąrašų tvarkymui

- Diegėjas turi realizuoti Specifikacijoje nurodytų ir kitų detalios analizės ar projektavimo etapų metu identifikuotų sąrašų tvarkymo funkcijas. Atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi būti galima:

  - Peržiūrėti duomenų sąrašą.

  - Filtruoti sąrašą.

  - Atlikti paiešką sąraše.

  - Rikiuoti sąrašą.

  - Inicijuoti sąraše esančio įrašo tvarkymo funkcijas (redaguoti, šalinti, anuliuoti ir pan.).

  - Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta, kuriems duomenų sąrašams kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

- DDR duomenų sąrašuose turi būti realizuota:

  - Sąrašų puslapiavimas.

  - Daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas.

  - Turi būti galima sąrašą spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes). Turi būti galimybė valdyti eksportuojamų sąrašo objektų apimtį. Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kuriems sąrašams turi būti taikomas šis funkcionalumas.

  - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus ir jų logines kombinacijas. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija.

  - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

- Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus kurie bus suderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

  - Tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį.

  - Paieška turi būti atliekama pagal lietuviškas raides ir vietoje lietuviškų raidžių naudojant lotyniškus raidžių atitikmenis (pavyzdžiui „š“ ir „s“, „ū“/“ų“ ir „u“ raides traktuojant vienodai).

  - Paieška turi būti vykdoma neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides.

  - Paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių DDR naudotojas turi prieigos teises.

  - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma.

  - Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius.

### Reikalavimai funkcijų veikimo ir duomenų tvarkymo logikai

- DDR turi būti realizuotos bendrosios ir specifinės veiklos logikos taisyklės, kurios:

  - Užtikrintų teisingą veiklos proceso vykdymą;

  - Eliminuotų pakartotinės informacijos įvedimo poreikį;

  - Kiek įmanoma užtikrintų teisingą duomenų tvarkymą ir kontrolės vykdymą;

  - Kiek įmanoma neleistų vykdyti negalimų, neleistinų, nelogiškų duomenų tvarkymo veiksmų;

  - Kiek įmanoma supaprastintų ir palengvintų veiklos procesų vykdymą ir duomenų tvarkymą;

  - Kiek įmanoma užtikrintų įvedamų duomenų prevenciją.

- Diegėjas turi realizuoti visą duomenų tvarkymo, veiklos procesų ir sistemos funkcionalumo logiką, kuri susijusi su šioje Specifikacijoje įvardintu funkcionalumu.

### Reikalavimai naudotojų informavimo funkcijoms

- Turi būti realizuoti naudotojų informavimo sprendimai, kai pagal veiklos procesą ir DDR funkcionalumą yra prasminga automatiškai sukurti ir išsiųsti su veiklos procesu ar DDR funkcijos veikimu susijusiems DDR naudotojams pranešimus, kurie informuotų apie įvykusį įvykį (pvz., reikalingas papildomas duomenų patikrinimas) ir / ar informuotų apie naudotojui reikiamus atlikti veiksmus (pvz., gautus daktiloskopinius duomenis tikrinimui ir pan.). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžti visi sistemos naudojimo / veikimo momentai, kuriais turi būti sukuriami ir siunčiami pranešimai atitinkamiems naudotojams.

- Suderinta apimtimi turi būti galima valdyti informacinių pranešimų siuntimo taisykles ir būdus.

## Veiklos funkciniai reikalavimai

- Paslaugų teikėjas turi realizuoti 9.2 priede pateiktą veiklos procesą, kuris esant poreikiui gali būti tikslinamas (keičiant žingsnių eiliškumą, tikslinant žingsnių vykdymo sąlygas ir pan., tačiau iš esmės nekeičiant proceso tikslo (sukuriamų rezultatų) ir apimties) detalios analizės ar projektavimo etapų metu, suderinus pakeitimus su Perkančiąja organizacija.

### Reikalavimai daktiloskopavimo moduliui

- Daktiloskopavimo modulio uždaviniai ir bendrieji reikalavimai:

  - [PAGEIDAUJAMAS] Atlikti asmens greitąją biometrinę paiešką pagal PA tarp DDR saugomų asmenų daktiloskopinių kortelių duomenų (paieška 1:N pagal mažą skaičių plokščių PA).

  - Atlikti asmens daktiloskopavimą - kurti naujus tekstinius įrašus su asmens duomenimis ir įvesti asmens biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir veido nuotraukas), perduoti NIST formatu įrašymui į DDR, priimti iš DDR atsakymus apie apdorojimo (įrašymo) DDR bazėje rezultatus ir rodyti juos darbo vietoje.

  - Bendrieji reikalavimai atsakymų iš DDR formatui.

    - Atsakymų iš DDR skaičius apie vienos daktiloskopinės kortelės apdorojimą yra neribojamas, gali būti keli atsakymai, pvz., Priimta, Baigta, Įrašyta su sutapimu, Įrašyta be sutapimo, Klaida ir pan.

    - Turi būti grąžinami sukurtų DDR įrašų identifikaciniai numeriai ir sutampančių kortelių (jei nustatyta) anketiniai duomenys.

    - Darbo vietoje pakanka rodyti paskutinį atsakymą iš DDR.

    - [PAGEIDAUJAMAS] Atsakymų formatas – HTML, t.y. turtingas tekstas su spalvomis, lentelėmis ir HTML nuorodomis (naudinga pagalbinei informacijai rodyti).

  - Darbo vietoje palaikyti jau atliktų darbų (įvestų daktiloskopinių kortelių) sąrašą.

  - Bendrieji reikalavimai sąsajoms – duomenų skaitymui iš DDR, GR, UR-ILTU turi būti naudojamos jau egzistuojančios tinklinės sąsajos (WS), duomenų perdavimui/rezultatų grąžinimui į/iš DDR – naujai sukuriamos tinklinės sąsajos (WS, SMTP arba lygiavertės). Tiesioginė prieiga prie DDR bazės SQL priemonėmis yra neleidžiama jokiu atveju ir jokiems tikslams.

  - Bendrieji reikalavimai biometrinių duomenų įvedimui – įvedimas turi būti atliekamas naudojant su DDR integruotas daktiloskopavimo darbo vietas, kurios bus įsigyjamos kito pirkimo apimtyje (detalūs reikalavimai aprašyti 7.5 skyriuje).

  - [PAGEIDAUJAMAS] Reikalavimai asmens greitajai biometrinei paieškai:

    - Tikslas – identifikuoti asmenį DDR bazėje pagal 1–4 plokščius PA.

    - Rezultatas – asmens tekstiniai duomenys, jei buvo gautas sutapimas DDR bazėje.

    - Trukmė – iki 1 min.

  - Reikalavimai asmens daktiloskopavimui.

    - Asmens duomenų tikslinimas - turi būti galima atlikti tekstinę asmens paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą ir kt.) GR ir/arba (jei nerasta) UR-ILTU sistemų bazėse. Asmens duomenų tikslinimo/paieškos tikslas – rasti ir paimti tikslius asmens anketinius duomenis, remiantis  aptiktais kandidatais (jei tokių yra), tenkinančiais paieškos kriterijus, kad nereikėtų rankiniu būdu įvesti iš naujo. Čia suprantama, kad paieška tik pagal pavardę ir vardą gali duoti kelis kandidatus, o pagal asmens kodą – tik vieną.

    - Daktiloskopavimo tikslingumo tikrinimas – remiantis patikslintais asmens duomenimis, turi būti atliekamas daktiloskopavimo tikslingumo tikrinimas, naudojant jau egzistuojančią daktiloskopavimo tikslingumo tikrinimo sąsają (WS). Toks tikrinimas turi sumažinti nereikalingų daktiloskopavimų skaičių, pvz., jei asmuo neseniai buvo daktiloskopuotas ir jo PA yra kokybiški. Ši sąsaja turi pateikti atsakymą, ar asmenį siūloma daktiloskopuoti, ir kitą suderintą informaciją (pvz., netinkama turimų PA kokybė). Naudotojui turi būti įmanoma pasirinkti tolesnį sprendimą (daktiloskopuoti/nedaktiloskopuoti) nepriklausomai nuo pateikto siūlymo.

    - Nusprendus asmenį daktiloskopuoti, užpildomi asmens daktiloskopinės kortelės duomenys (panaudojant rastus ankstesniuose etapuose, kad būtų didesnis našumas ir neatsirastų klaidų) ir įvedami biometriniai duomenys (pirštų atspaudai ir veido nuotraukos) tolesniam įrašymui į DDR. Šalia asmens anketinių duomenų užpildoma ir kita informacija (pvz., kortelės brūkšninis kodas, pastabos ir pan.). Dalis anketinių duomenų turi būti įvedami per meniu, pvz. lytis, apskritis, kategorija ir pan. Kai kurie duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai (pvz., data, darbo vietos nr., DDR naudotojas (operatorius) ir pan.). Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta daktiloskopinės kortelės struktūra ir jos duomenų laukai. Visi duomenys (tekstiniai ir biometriniai) vieno NIST failo pavidalu siunčiami į DDR įrašymui. Atsakymai iš DDR apie apdorojimo rezultatus yra priimami darbo vietoje ir kaupiami atliktų darbų sąraše.

  - Reikalavimai biometrinių duomenų įvedimui.

    - Pirštų atspaudai (10 ritintų atspaudų, 2 plokšti nykščių atspaudai, 2 grupiniai po 4 plokščius pirštus, 4 delnai (po 2 kiekvienai rankai)) – įvedimas privalomas. Atspaudų vaizdų dydis turi atitikti ANSI/NIST ar lygiaverčius standartus.

    - Veido nuotraukos – ne mažiau 2 (iš priekio ir dešinės), taip pat gali būti nuotraukos visu ūgiu, tatuiruotės ir kitos ypatingos žymės, įvedimas pasirinktinis (nebūtinas).

  - Reikalavimai NIST formatui įrašymui į DDR.

    - Tekstinių duomenų koduotė – Unicode UTF-8, t.y. palaikomos visos kalbos.

    - Įprasti pirštų atspaudai – type-4/type-14, jų vaizdai – WSQ 500dpi / Jpeg2000 1000dpi.

    - Delnai– type-15, jų vaizdai – WSQ 500dpi / Jpeg2000 1000dpi.

    - Nuotraukos -  type-10, jų vaizdai – JPEG/PNG. Veido nuotraukų dydis – ne mažiau 1200x1600 pikselių (kad tiktų vėlesniam perdavimui į HDR).

  - Reikalavimai atliktų darbų sąrašui.

    - Paskirtis – saugoti įvestas asmenų daktiloskopines korteles ir apdorojimo DDR rezultatus, įgalinti atliktų darbų apskaitą.

    - Turi būti galima peržiūrėti daktiloskopinių kortelių visus duomenis – tekstinius ir pirštų/ delnų/ nuotraukų vaizdus, taip pat atsakymus iš DDR apie apdorojimo rezultatus.

    - Turi būti galima šalinti daktiloskopines korteles.

    - Turi būti galima daktiloskopines korteles pakartotinai siųsti apdorojimui į DDR (reikalinga sistemos sutrikimų atvejais).

    - Turi būti galima eksportuoti daktiloskopinės kortelės duomenis su Perkančiąja organizacija suderintais formatais (pvz., NIST Interpol/SIS II/Prium, JPEG, PDF ar lygiaverčiais.). Naudotojui turi būti įmanoma pasirinkti reikiamą formatą.

    - Turi būti galimybė daktiloskopinę kortelę su anketiniais duomenimis, rankų pirštų ir delnų atspaudais, veido nuotraukomis eksportuoti į PDF/JPEG realaus dydžio 1:1 A4 formato failą su galimybe pasirinkti reikiamus elementus. Tai reikalinga kokybiškam kortelės pirštų vaizdų spausdinimui realiu dydžiu 1:1.

### Reikalavimai daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymui

- Turi būti sukurtas daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymo funkcionalumas, skirtas duomenų teikėjų (ECRIS, EURODAC, PRIUM, DDR darbo vietų ir kt.) el. būdu ir fiziškai pateiktų daktiloskopinių kortelių duomenų įvedimui bei apdorojimui.

- Turi būti galima tvarkyti daktiloskopines korteles.

  - Turi būti galima pildyti naujas daktiloskopines korteles, peržiūrėti sukurtų kortelių duomenis, redaguoti daktiloskopinių kortelių duomenis, šalinti daktiloskopines korteles.

  - Turi būti galima apjungti kelias to paties asmens bylas (pvz., kai DDR rastos kelios to paties asmens bylos su joms priskirtomis daktiloskopinėmis kortelėmis). Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintas ir realizuotas bylų apjungimo procesas.

  - Kiekviena daktiloskopinė kortelė turi būti susiejama su konkretaus asmens duomenimis.

  - Daktiloskopinės kortelės duomenų pildymo metu turi būti galima nurodyti / pasirinkti apribojimus (pvz., asmuo neturi tam tikrų pirštų, pasirinkti pirštai neturi PA ar pan.). Galimi apribojimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

  - Turi būti galima pažymėti, kad daktiloskopinė kortelė DDR turi būti saugoma laikinai (DDR nustatymuose nurodytą terminą), t. y. po nurodyto termino duomenys turi būti automatiškai pašalinami iš DDR. Laikinai saugomomis pažymėtoms daktiloskopinėms kortelėms gali būti taikomi kitokie duomenų struktūros reikalavimai (pvz., mažiau privalomų įvesti atributų). Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta laikinai saugomų daktiloskopinių kortelių struktūra ir jos duomenys.

  - Daktiloskopinės kortelės duomenų pildymo metu turi būti galima įkelti (importuoti) vaizdus (PA, delnų atspaudus, skenuotos fizinės kortelės nuotrauka ir kt.) JPEG, BMP ar lygiaverčiais formatais. Įkeliamiems vaizdams turi būti taikomi su Perkančiąja organizacija suderinti ir DDR nustatymuose nurodyti parametrai (pvz., minimali 500 / 1000 DPI raiška ir kt.).

    - Turi būti galima priskirti įkeltus PA, delnų atspaudus atitinkamoms daktiloskopinės kortelės vietoms (pvz., kontroliniams PA, pasirinktiems plaštakos pirštams ir pan.).

  - Turi būti galima eksportuoti daktiloskopinės kortelės vaizdus (PA, delnų atspaudus) JPEG, BMP ar lygiaverčiais formatais. Vaizdų eksportavimas turi būti galimas ir iš NIST formatu importuotų kortelių.

    - Turi būti galima nurodyti, ar į eksportuojamą vaizdą (asmens nuotrauką) turi būti įtraukiami papildomi su Perkančiąja organizacija suderinti duomenys (pvz., fotografavimo data, laikas, fotografuojamo asmens ūgis, identifikacinis numeris ar pan.), t. y. ar peržiūrint nuotrauką nurodyta informacija turi būti atvaizduojama suderintoje nuotraukos vietoje.

  - Turi būti galima įkelti (importuoti) daktiloskopinių kortelių duomenis NIST formatu (suderintoms NIST atmainoms).

    - DDR turi gebėti atpažinti ir atitinkamas daktiloskopinės kortelės vietas užpildyti NIST rinkmenos duomenimis.

    - Turi būti atliekamas automatinis importuojamų NIST rinkmenų duomenų patikrinimas (pvz., ar nesumaišyti PA, ar ritinti PA atitinka kontrolinius PA ir kt.). Tikrinimo taisyklės turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija.

    - Turi būti galima formuoti automatines užduotis DDR naudotojams atlikti papildomus patikrinimus įkeliamoms rinkmenoms (pvz., nėra kontrolinių PA).

    - Įkeliamoms rinkmenoms turi būti įvedami su Perkančiąja organizacija suderinti duomenys (duomenų šaltinis, tikslas, data ir kt.).

  - Turi būti galima tvarkyti (apdoroti) daktiloskopinius duomenis.

    - Turi būti galima tvarkyti (apdoroti) PA / delnų atspaudų duomenis naudojant vaizdų tvarkymo funkcijas (žr. 7.4.3 skyrių).

    - Turi būti galima atlikti kitus daktiloskopinės kortelės duomenų tvarkymo veiksmus:

      - Sukeisti vietomis PA.

      - Sukeisti vietomis delnų atspaudus.

      - Panaudoti pasirinktą PA iš kontrolinių PA.

      - Pasukti pagal / prieš laikrodžio rodyklę PA.

      - Kitus su Perkančiąja organizacija suderintus veiksmus.

    - Pakoreguoti daktiloskopiniai duomenys turi būti išsaugomi atskirai, t. y. jie neturi pakeisti originalių daktiloskopinių duomenų (PA, delnų atspaudų).

  - Visos to paties asmens daktiloskopinės kortelės turi būti logiškai sujungiamos , suteikiant joms tą patį klasterio numerį, t.y. sistema įvedimo metu automatiškai turi aptikti sutampančias to paties asmens korteles ir jas atitinkamai pažymėti.

  - Turi būti galima atlikti daktiloskopinių kortelių tekstinę paiešką pagal įvestus tekstinės paieškos kriterijus (brūkšninį kodą, asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą ir kt.).

    - Turi būti galima atlikti paiešką naudojant brūkšninio kodo skaitytuvą. Atliekant paiešką pagal brūkšninį kodą turi būti automatiškai atveriama rasta daktiloskopinė kortelė.

  - Turi būti galima peržiūrėti daktiloskopinių kortelių sąrašą.

  - Turi būti galima peržiūrėti konkrečios daktiloskopinės kortelės duomenis – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos daktiloskopinės kortelės detalūs duomenys.

  - Turi būti galima eksportuoti daktiloskopinės kortelės duomenis. Turi būti galima eksportuoti duomenis į rinkmenas, kurių formatas (NIST, JPEG, PDF ar lygiaverčiais) ir duomenų struktūra turi būti suderinami su tarptautinių institucijų / informacinių sistemų (Interpolo, SIS II, Prium ar kt.) nustatytais standartais. Naudotojui turi būti galima pasirinkti, kokiu formatu duomenys turi būti eksportuojami.

### Reikalavimai latentinių pėdsakų duomenų tvarkymui

- Turi būti galima importuoti latentinį pėdsaką(-us). Palaikomas latentinių pėdsakų (pirštų ir delnų) vaizdų importas iš tokių formatų: NIST, BMP, JPEG, PNG, WSQ ir panašių (Jpeg2000, TIFF).

  - DDR turi gebėti atpažinti ir atitinkamas informacinės kortelės vietas užpildyti NIST rinkmenos duomenimis. Latentiniams pėdsakams kartu su pirštų vaizdais turi būti importuojami ir daktiloskopiniai požymiai (angl. minutiae), pateikti populiariais PRIUM, EFS ir kitais su Perkančiąja organizacija suderintais formatais.

  - Įkeliamoms rinkmenoms turi būti įvedami su Perkančiąja organizacija suderinti duomenys (pvz., duomenų šaltinis, tikslas, data ir kt.).

- Turi būti galima kurti latentinių pėdsakų aprašomuosius duomenis (informacinę kortelę). Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta informacinės kortelės struktūra ir jos duomenys (pvz., tyrimą atliekanti institucija, nusikalstamos veikos rūšis, įvykio vieta, padarymo data, ikiteisminio tyrimo Nr. ir kt.).

  - Turi būti galima sukurti informacinę kortelę pasirinktos informacinės kortelės duomenų pagrindu, t. y. kuriama informacinė kortelė turi būti užpildoma duomenimis su galimybe juos koreguoti.

  - Kiekvienam informacinės kortelės latentiniam pėdsakui turi būti suteikiamas unikalus numeris.

  - Turi būti galima pažymėti, kad informacinė kortelė DDR turi būti saugoma laikinai (DDR nustatymuose nurodytą terminą), t. y. po nurodyto termino duomenys turi būti automatiškai pašalinami iš DDR. Laikinai saugomomis pažymėtoms informacinėms kortelėms gali būti taikomi kitokie duomenų struktūros reikalavimai (pvz., mažiau privalomų įvesti atributų). Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta laikinai saugomų informacinių kortelių struktūra ir jos duomenys.

- Turi būti galima atlikti informacinių kortelių paiešką pagal įvestus tekstinės paieškos kriterijus (ikiteisminio tyrimo Nr., įvykio data ir kt.).

- Turi būti galima peržiūrėti informacinių kortelių sąrašą.

- Turi būti galima peržiūrėti konkrečią informacinę kortelę – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos informacinės kortelės detalūs duomenys.

- Turi būti galima koreguoti ir šalinti informacines korteles.

- Turi būti galima tvarkyti importuotus latentinius pėdsakus.

  - Turi būti galima tvarkyti (apdoroti) latentinius pėdsakus naudojant vaizdų tvarkymo funkcijas (žr. 7.4.3 skyrių).

  - Turi būti galima tvarkyti kiekvieną pėdsaką atskirai, kai viename importuotame vaizde yra užfiksuotas daugiau nei 1 pėdsakas.

  - Turi būti galima pažymėti, ar latentinis pėdsakas turi būti įtraukiamas tarp tikrinamų pėdsakų, t. y. ar atliekant sutapimų paiešką turi būti tikrinamas nurodytas latentinis pėdsakas.

  - Pakoreguoti latentiniai pėdsakai turi būti išsaugomi atskirai, t. y. jie neturi pakeisti originalių latentinių pėdsakų.

  - [PAGEIDAUJAMAS] Darbo su latentiniais pėdsakais procesas turi atitikti ACE-V (angl. Analysis, Comparison, Evaluation and Verification methodology) (ENFSI Rankų pėdsakų tyrimų gerosios praktikos vadovas, ENFSI-BPM-FIN-01, 2015, 01 versija. 6 skyrius, p. 13-18 (https://enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/documents-page/documents/best-practice-manuals/)) metodikos reikalavimus. Turi būti užtikrinimas ACE-V veiksmų atsekamumas dokumentuojant ACE-V darbo eigą.

  - [PAGEIDAUJAMAS] daktiloskopinių požymių (angl. minutiae) ženklinimui analizės etape turi būti taikomas GYRO (angl. Green-Yellow-Red-Orange) (ENFSI Rankų pėdsakų tyrimų gerosios praktikos vadovas, ENFSI-BPM-FIN-01, 2015, 01 versija. 6 skyrius, p. 13-18 (https://enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/documents-page/documents/best-practice-manuals/)) sistemos metodas.

  - [PAGEIDAUJAMAS] Turi būti galimybė lygiagrečiai (susietai) tvarkyti kelis tos pačio ikiteisminio tyrimo latentinius pėdsakus.

### Reikalavimai sutapimų paieškai ir tvirtinimui

- Turi būti sukurtas sutapimų paieškos ir tvirtinimo funkcionalumas, skirtas tikrinimui pateiktų daktiloskopinių duomenų (PA, delnų atspaudų) ir latentinių pėdsakų sutapimų paieškai su DDR saugomais duomenimis (įskaitant ir laikinai DDR saugomus duomenis) bei rastų galimų sutapimų tvirtinimui.

- Turi būti galimybė latentinių pėdsakų sutapimų paieškos rezultatus perduoti verifikavimui kitam darbuotojui (tikrintojui), kad šis patvirtintų, patartų, redaguotų latentinį pėdsaką arba iš naujo atliktų  paiešką.

  - [ PAGEIDAUJAMAS]  Tikrintojas turi turėti prieigą prie visų vaizdų, kuriuos naudojo pirminis  darbuotojas, be pažymėtų individualių požymių.

- Turi būti galimybė spausdinti (ar eksportuoti į PDF) ieškomo latentinio pėdsako (piršto, delno) padidintą vaizdą su tekstiniais duomenimis (bylos/vaizdo Nr., spausdinimo data/laikas ir kt.) kartu su kandidato piršto/delno atspaudu (tokio paties mastelio kaip pėdsakas) su anketiniais duomenimis (vardas, pavardė ir kt.).

- Turi būti realizuota galimybė atlikti sutapimų paiešką tarp laikinai saugomų DDR duomenų (pvz., daktiloskopinių kortelių) prieš atliekant sutapimų paiešką tarp nuolat saugomų DDR duomenų. Naudotojui turi būti galima pasirinkti, ar sutapimų paieška turi būti vykdoma tarp laikinai saugomų DDR duomenų. Paieškos vykdymo tarp laikinai saugomų DDR duomenų procesas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

  - Laikinai saugomiems duomenims turi būti taikomos tos pačios DDR realizuotos funkcijos kaip ir nuolat saugomiems duomenims, pvz. duomenų koregavimas, peržiūra, rastų sutapimų paieškos rezultatų peržiūra, ataskaitų formavimas ir kt. Gali būti taikomos su Perkančiąja organizacija suderintos išimtys (pvz., atskiri laikinai saugomų duomenų sąrašai ar pan.).

- Turi būti realizuoti šie sutapimų paieškos vykdymo būdai naudojant Paslaugų teikėjo pasiūlytus algoritmus:

  - daktiloskopinės kortelės kortelių bazėje (TP/TP);

  - latentiniai pirštai kortelių bazėje (LT/TP);

  - latentiniai delnai kortelių delnų bazėje (LP/PP);

  - daktiloskopinės kortelės nežinomų latentinių pirštų bazėje (TP/UL);

  - latentiniai pirštai nežinomų latentinių pirštų bazėje (LT/UL);

  - kortelių delnai nežinomų latentinių delnų bazėje (PP/ULP);

  - latentiniai delnai nežinomų latentinių delnų bazėje (LP/ULP);

  - [ PAGEIDAUJAMAS]  latentinio pėdsako rankinis palyginimas su atskiru atspaudu arba atspaudu, kuris iškirptas iš daktiloskopinės kortelės;

  - [ PAGEIDAUJAMAS]  latentinio pėdsako palyginimas su keliais žinomais subjektais, duomenų ar įrašų rinkiniais;

  - [PAGEIDAUJAMAS] Turi būti galimybė sukurti latentinio pėdsako sulyginimo ataskaitą. Sudarant ataskaitą turi būti pateikta išsami ikiteisminio tyrimo informacija, pirminio darbuotojo atlikta latentinio pėdsako analizė, palyginimas ir išvados, taip pat tikrintojo analizė, palyginimas ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu turės būti sukonfigūruotas ataskaitos šablonas ir turinys pagal Užsakovo poreikius.

- Turi būti galima sutapimų paiešką inicijuoti automatiškai ir rankiniu būdu. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ir realizuoti automatinės sutapimų paieškos inicijavimo momentai ir  paieškos vykdymo procesas.

  - Turi būti galimybė nustatyti maksimalų kandidatų sąrašo ilgį (iki 50 kandidatų).

  - Turi būti galima peržiūrėti sutapimų paieškos rezultatus – kandidatų sąrašą su kiekvieno kandidato sutapimo rodikliais (procentais, skaitine išraiška ar pan.). Turi būti automatiškai atvaizduojami kandidatai nuo didžiausio sutapimo mažėjimo tvarka. Sąraše turi būti pateikiami su Perkančiąja organizacija suderinti duomenys (asmens kodas (jei turi) ar identifikacinis numeris, asmens vardas, pavardė, gimimo data ar kt.).

  - Turi būti galima peržiūrėti konkretaus kandidato duomenis – naudotojui turi būti pateikiami pasirinkto kandidato detalūs duomenys. Forma ir joje pateikiami duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

  - 7.4.3Turi būti galima susieti daktiloskopinius duomenis / latentinius pėdsakus su pasirinktu kandidatu (pvz., tikrinamą asmens PA susieti su sutampančiu latentiniu pėdsaku). Atlikus susiejimą turi būti automatiškai įrašomi atitinkami duomenys DDR ir atnaujinami DDR duomenys pagal veiklos logikos taisykles (pvz., identifikuotas latentinis pėdsakas neturi būti traktuojamas kaip neidentifikuotas ir pan.).

    - Turi būti galima naudotojui priimti sprendimą neįrašyti duomenų į DDR (pvz., kai daktiloskopiniai duomenys pateikti tik tikrinimui).

    - Turi būti galima automatiškai įrašyti duomenys į DDR su Perkančiąja organizacija suderintais atvejais (pvz., jei nėra rasta TP/TP sutapimų paieškos įrašų).

### Reikalavimai DDR duomenų peržiūrai

- Turi būti sukurtas DDR duomenų peržiūros funkcionalumas, skirtas teisėsaugos institucijų pareigūnams pagal turimas teises peržiūrėti DDR duomenis ir atlikti kitus veiksmus.

- Turi būti realizuotos šios funkcijos:

  - Atlikti daktiloskopinių kortelių paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą ir kt.).

    - Peržiūrėti daktiloskopinių kortelių sąrašą.

    - Peržiūrėti konkrečios daktiloskopinės kortelės duomenis – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos daktiloskopinės kortelės detalūs duomenys.

  - Atlikti informacinių kortelių paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (ikiteisminio tyrimo Nr., įvykio data ir kt.).

    - Peržiūrėti informacinių kortelių sąrašą.

    - Peržiūrėti konkrečią informacinę kortelę – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos informacinės kortelės detalūs duomenys.

  - Turi būti galima eksportuoti daktiloskopinės kortelės / informacinės kortelės vaizdus (PA, delnų atspaudus) JPEG, BMP ar lygiaverčiais formatais. Vaizdų eksportavimas turi būti galimas ir iš NIST formatu importuotų kortelių.

  - Eksportuoti daktiloskopinės kortelės / informacinės kortelės duomenis. Turi būti galima eksportuoti duomenis į rinkmenas, kurių formatas (NIST, JPEG, PDF arba lygiavertis) ir duomenų struktūra turi būti suderinami su tarptautinių institucijų / informacinių sistemų (Interpolo, SIS II, Prium ar kt.) nustatytais standartais. Naudotojui turi būti galima pasirinkti, kokiu formatu duomenys turi būti eksportuojami.

  - Įkelti (importuoti) daktiloskopinių kortelių / latentinių pėdsakų duomenis tikrinimui.

    - Turi būti galima įkelti su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas.

    - Turi būti vykdomas automatinis importuotų duomenų sutapimų tikrinimas su DDR duomenimis. Radus sutapimą turi būti formuojama automatinė užduotis atsakingam DDR naudotojui atlikti išsamesnį patikrinimą ir pateikti tikrinimo rezultatus duomenų teikėjui.

    - Turi būti galima peržiūrėti patikrinimo (automatinio / DDR naudotojo) rezultatus. Naudotojui turi būti galima peržiūrėti rezultatus ir tais atvejais, kai atsakingas DDR naudotojas atmetė pateiktus duomenis dėl nustatytų trūkumų (pvz., latentiniams pėdsakams pažymėta nepakankamai požymių).

    - Turi būti galima eksportuoti patikrinimo rezultatus su Perkančiąja organizacija suderintu formatu.

### Reikalavimai PRIUM duomenų tvarkymui

- Pirštų atspaudų įrašai bazėje turi turėti PRIUM požymį, kurį galima įjungti/išjungti. Tik įrašai, turintys įjungtą PRIUM požymį, gali būti siunčiami į kitas PRIUM šalis. Taip pat duomenys iš kitų šalių lyginami tik su įjungtą PRIUM požymį turinčiais įrašais nacionalinėje bazėje.

- Turi būti sukurtas PRIUM duomenų tvarkymo funkcionalumas, skirtas formuoti ir teikti užduotis į PRIUM bei gauti ir apdoroti iš PRIUM gautas užduotis.

- Turi būti realizuotos šios funkcijos:

  - Formuoti užduotį į PRIUM užpildant užduoties duomenis. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta užduoties formos struktūra ir jos duomenys.

    - Turi būti galima pasirinkti valstybę(-es) iš sąrašo, kuriai(-ioms) turi būti teikiama formuojama užduotis.

    - Turi būti galima pasirinkti užduoties tipą (pvz., TP/TP, LT/TP ir kt.).

    - Turi būti galima nurodyti kitus su Perkančiąja organizacija suderintus užduoties duomenis.

  - Pateikti užduotį. Užduotis turi būti automatiškai išsiunčiama užduoties apimtyje nurodytoms valstybėms per realizuotas integracines sąsajas (žr. 7.5 skyrių).

  - Gauti pateiktos užduoties rezultatus (atsakymą), t. y. galimų kandidatų sąrašą su daktiloskopiniais duomenimis (PA ir pan.) ir / ar kitus duomenis (pvz., nustatytas klaidas apie nepakankamą kokybę, užduoties pasikeitimo būsenas ar pan.).

  - Peržiūrėti užduoties rezultatus – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos užduoties rezultatų detalūs duomenys.

    - Turi būti galima vykdyti galimai sutampančių PA, delnų atspaudų, latentinių pėdsakų koregavimą naudojant vaizdų tvarkymo funkcijas (žr. 7.4.3 skyrių).

    - Turi būti galima susieti gautus rezultatus su DDR duomenimis (pvz., tikrinimui PRIUM pateiktus asmens PA susieti su iš PRIUM gauto kandidato duomenimis, jei naudotojas nustato sutapimą). Atlikus susiejimą turi būti automatiškai įrašomi atitinkami duomenys DDR ir atnaujinami DDR duomenys pagal veiklos logikos taisykles.

  - Gauti užduotis iš PRIUM.

  - Peržiūrėti užduočių sąrašą. Turi būti galima peržiūrėti iš PRIUM gautų ir į PRIUM pateiktų užduočių sąrašus.

    - Atlikti užduočių paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (šalį, datą ir kt.).

    - Peržiūrėti konkrečios užduoties duomenis – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos užduoties detalūs duomenys.

  - Tvarkyti gautą užduotį. Turi būti galima naudotojui vykdyti veiksmus su gauta užduotimi (pvz., atlikti sutapimų paiešką tarp DDR duomenų).

  - Rengti atsakymą. Turi būti galima parengti atsakymą gautai užduočiai (pvz., įvesti informaciją apie rastus galimus sutapimus ar pan.).

  - Pateikti atsakymą į PRIUM. Turi būti galima atsakymus pateikti automatiškai pagal suderintas taisykles ir rankiniu būdu.

  - Administruoti iš PRIUM gaunamų užduočių kvotas, t. y. kiek užduočių per dieną iš atitinkamos valstybės gali būti priimama apdorojimui. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintas kvotų funkcionalumo veikimas.

- PRIUM užduočių rengimui ir veiksmų su gautomis užduotimis vykdymui kiek įmanoma turi būti naudojamos šioje Techninėje specifikacijoje aprašytos funkcijos.

- PRIUM funkcionalumas turi būti kuriamas vadovaujantis PRIUM duomenų mainų specifikacija (angl. Interface Control Document) ir  su PRIUM susijusiaiss teisės aktais (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008D0616 ir https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/615/oj).

### Reikalavimai užduočių valdymui

- Turi būti sukurtas užduočių valdymo funkcionalumas, skirtas kurti užduotis atsakingiems DDR naudotojams atlikti veiksmus su daktiloskopinių kortelių / latentinių pėdsakų duomenimis.

- Turi būti realizuotos šios funkcijos:

  - Sukurti užduotį.

    - Turi būti galima kurti užduotis rankiniu būdu ir automatiškai įvykus tam tikriems įvykiams (pvz., gauta daktiloskopinė kortelė patikrinimui). Automatinės užduotys turi būti kuriamos su Perkančiąja organizacija suderintais atvejais.

    - Užduočių struktūra ir jos duomenys turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija.

  - Paskirti užduotį atsakingam DDR naudotojui. Turi būti realizuotos su Perkančiąja organizacija suderintos automatinių užduočių DDR naudotojams paskirstymo taisyklės (pvz., pagal užduoties tipą, duomenų teikėją ar pan.).

    - Turi būti galima perskirti užduotį kitam DDR naudotojui.

    - DDR naudotojai apie gautas užduotis turi būti informuojami DDR priemonėmis ir / ar kitais būdais (pvz., el. laiškais).

  - Koreguoti ir šalinti užduotis.

  - Atlikti užduočių paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (užduoties tipą, datą, būseną ir kt.).

  - Peržiūrėti užduočių sąrašą. Atsižvelgiant į naudotojo turimas teises, turi būti galima peržiūrėti naudotojui skirtas užduotis ir visas užduotis.

  - Peržiūrėti pasirinktą užduotį – naudotojui turi būti pateikiami pasirinktos užduoties detalūs duomenys.

  - Įvykdyti užduotį.

    - Turi būti galima pažymėti užduotį atlikta ir įvesti papildomą informaciją (pvz., pastabas).

    - Atsakingi DDR naudotojai apie atliktas užduotis turi būti informuojami DDR priemonėmis ir / ar kitais būdais (pvz., el. laiškais).

### Reikalavimai atsakymų formavimui ir teikimui

- Turi būti sukurtas atsakymų formavimo ir teikimo funkcionalumas, skirtas duomenų teikėjams teikti informaciją apie atliktus daktiloskopinių duomenų ar latentinių pėdsakų patikrinimus.

- Turi būti galima suformuoti ir išsiųsti automatinius atsakymus.

  - Turi būti galima teikti automatinius atsakymus šiais būdais:

    - Į DDR darbo vietą.

    - Į informacinę sistemą per realizuotas integracines sąsajas (pvz., ECRIS ar kt.).

  - Turi būti realizuotos su Perkančiąja organizacija suderintos automatinių atsakymų suformavimo ir išsiuntimo taisyklės (pvz., po atlikto daktiloskopinių duomenų patikrinimo, radus sutapimų su DDR duomenimis ir pan.). Po paieškų, inicijuotų DDR operatoriaus, formuojami tiktai esminiai atsakymo duomenys (kas su kuo sutapo), kurie niekur nesiunčiami automatiškai, o tiktai DDR operatoriaus yra įkeliami į kitus failus/sistemas.

  - Automatinių atsakymų struktūra ir jos duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Atsakymų struktūra gali skirtis priklausomai nuo duomenų teikėjo.

  - Nesant techninėms galimybėms formuoti atsakymus pagal suderintus šablonus, turi būti realizuotas alternatyvus funkcionalumas patogiai (mygtuko paspaudimu) kopijuoti / eksportuoti duomenis (pvz., apie rastus sutapimus) tolesniam panaudojimui (pvz., įklijuoti duomenis į ne DDR priemonėmis formuojamą dokumentą). Kopijuojamų / eksportuojamų duomenų struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

- Turi būti galima atlikti atsakymų paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (pvz., asmens duomenis, duomenų teikėją ir kt.).

  - Turi būti galima peržiūrėti suformuotų atsakymų sąrašą.

  - Turi būti galima peržiūrėti konkretų atsakymą – naudotojui turi būti pateikiami pasirinkto atsakymo detalūs duomenys.

### Reikalavimai ataskaitų rengimui

- Turi būti sukurtas ataskaitų rengimo funkcionalumas, skirtas formuoti pasirinktas ataskaitas ir peržiūrėti ataskaitų duomenis.

- Turi būti galima suformuoti pasirinktą ataskaitą.

  - Turi būti galima nurodyti ataskaitos formavimo parametrus (pvz., laikotarpį, naudotoją ir pan.).

  - Preliminariai turi būti galima formuoti šias ataskaitas:

    - bendrą (visuotinę) DDR veiklos ataskaitą;

    - detalizuotą veiklos ataskaitą;

    - naujų asmenų duomenų apdorojimo veiksmų ataskaitą;

    - išsamią paieškos rezultatų ataskaitą;

    - išsamią paieškos pagal kriterijus rezultatų ataskaitą;

    - pilnai atspaustų pirštų nagų falangų ir kontrolinių PA paieškos rezultatų palyginamąją ataskaitą;

    - PA paieškos rezultatų palyginamąją ataskaitą;

    - galimo sutapimo laipsnio pasiskirstymo ataskaitą;

    - galimo sutapimo balo pasiskirstymo ataskaitą;

    - patikrinimo / validacijos rezultatų palyginamąją ataskaitą;

    - bendrą (visuotinę) DDR našumo ataskaitą;

    - detalizuotą našumo ataskaitą;

    - naudotojų sėkmingų prisijungimų ataskaitą;

    - naudotojų nesėkmingų prisijungimų ataskaitą;

    - naudotojų automatinių išsiregistravimų ataskaitą;

    - naudotojo sesijos trukmės ataskaitą;

    - DDR duomenų bazės padidėjimo ataskaitą;

    - sutapimų duomenų bazės augimo ataskaitą;

    - kitas su Perkančiąja organizacija suderintas ataskaitas.

  - Ataskaitoms suformuoti turi būti naudojami DDR saugomi duomenys.

  - Paslaugų teikėjas turi realizuoti su Perkančiąja organizacija suderintas ataskaitas, galimus jų formavimo parametrus ir ataskaitose pateikiamus duomenis. Preliminarus numatomas ataskaitų kiekis yra 25, kuris gali kisti ne daugiau nei 20 proc.

  - Turi būti galima peržiūrėti suformuotą ataskaitą – naudotojui turi būti pateikiami ataskaitos duomenys.

  - Turi būti galima eksportuoti suformuotą ataskaitą PDF, XLS ar lygiaverčiais formatais.

- Turi būti galima atlikti suformuotų ataskaitų paiešką pagal įvestus paieškos kriterijus (pvz., ataskaitos tipas, data ir kt.).

  - Turi būti galima peržiūrėti suformuotų ataskaitų sąrašą.

  - Turi būti galima peržiūrėti pasirinktą suformuotą ataskaitą – naudotojui turi būti pateikiami ataskaitos duomenys.

### Reikalavimai administravimo moduliui

#### Reikalavimai klasifikatorių tvarkymui

- Turi būti galima tvarkyti klasifikatorių sąrašą.

  - Turi būti galima peržiūrėti pasirinktą klasifikatorių.

  - Turi būti galima tvarkyti DDR klasifikatorius:

    - Redaguoti esamų klasifikatorius reikšmes.

    - Įvesti naujas esamų klasifikatorių reikšmes. Turi būti galimybė kurti (ir naudoti DDR) hierarchinius klasifikatorius.

    - Šalinti / padaryti nenaudojamomis esamas klasifikatoriaus reikšmes. Pašalintos / padarytos neaktualiomis klasifikatoriaus reikšmės nebeturi būti leidžiamos naudoti DDR. Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos klasifikatoriaus reikšmių šalinimo / padarymo neaktualiomis taisyklės.

- Paslaugų teikėjas turi įvesti (importuoti, sukurti ar pan.) visus klasifikatorius, kurie bus identifikuoti kaip reikalingi DDR funkcionalumui detalios analizės ir projektavimo etape.

#### Reikalavimai sisteminių parametrų tvarkymui

- Turi būti galima administruoti duomenų šaltinių nustatymus.

  - Turi būti galima nustatyti, iš kokių duomenų šaltinių gautiems / įkeltiems duomenims turi būti atliekamas automatinis daktiloskopinių kortelių duomenų kokybės tikrinimas.

  - Turi būti galima nustatyti, iš kokių duomenų šaltinių gauti / įkelti duomenys turi būti tikrinami be išsaugojimo DDR, o kurie turi būti tikrinami ir išsaugomi DDR.

- Turi būti galima administruoti PA kokybės tikrinimo parametrus.

  - Turi būti galima nurodyti kokiai procentinei / skaitinei išraiškai esant laikoma, kad patikrinti PA yra tinkamos ir nepakankamos kokybės. Atsižvelgiant į nurodytus parametrus turi būti užtikrinamas tinkamas DDR realizuotų PA kokybės tikrinimo algoritmų veikimas.

- Turi būti galima administruoti duomenų tikrinimo sutapimo slenksčius.

  - Turi būti galima keisti tiekėjo pasiūlyto duomenų (PA, latentinių pėdsakų ir kt.) tikrinimo algoritmų sutapimo slenksčius (pvz., padidinti / sumažinti procentinę išraišką potencialių sutapimų ar pan.), kad duomenų tikrinimo metu pagal nurodytus sutapimo slenksčius būtų pateikiama daugiau / mažiau galimų kandidatų.

  - Turi būti galima keisti kitus duomenų tikrinimo ir sutapimų paieškos algoritmų nustatymus, jei toks poreikis bus identifikuotas detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

- Turi būti galima administruoti asmens daktiloskopavimo tikslingumo parametrus.

  - Turi būti realizuoti daktiloskopavimo tikslingumo įvertinimo parametrai (pvz., DDR saugomo asmens nuotrauka senesnė nei 5 metai, PA nepakankamos kokybės, nėra saugomi asmens delnų atspaudai ir kt.). Parametrų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

  - Turi būti galima keisti parametrus / suderintų parametrų reikšmes. Atsižvelgiant į nustatytus parametrus DDR turi įvertinti daktiloskopavimo tikslingumą ir pateikti vertinimo rezultatą.

- Turi būti galima administruoti į DDR įkeliamų vaizdų (PA, delnų atspaudų ir kt.) kokybinius parametrus.

  - Turi būti realizuoti įkeliamų vaizdų kokybiniai parametrai (pvz., minimali raiška 500 DPI ir kt.). Parametrų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

  - Turi būti galima keisti parametrus / suderintų parametrų reikšmes. Atsižvelgiant į nustatytus parametrus DDR turi leisti įkelti rinkmenas atitinkančias nustatytus parametrus.

- Turi būti galima keisti kitus DDR sisteminius parametrus (pvz., nustatytus terminus, konstantas ir pan.). Detali administruojamų parametrų imtis turi būti nustatyta detalios analizės ir projektavimo etape.

#### Reikalavimai naudotojų ir rolių bei teisių administravimui

- DDR naudotojų tapatybės nustatymui (identifikavimui) turi būti naudojama šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojama ADMIN III.

- Naudotojų duomenų administravimas ir rolių / teisių valdymas turi būti vykdomas naudojant ADMIN III.

- Paslaugų teikėjas turi sudaryti DDR naudotojų rolių ir teisių rinkinius suderintus su Perkančiąja organizacija, atitinkančius veiklos specifiką bei duomenų prieigos ir naudojimo ribojimus pagal skirtingas institucijas ir asmenų pareigybes.

- Paslaugų teikėjas turi realizuoti integracines sąsajas su ADMIN III dėl DDR naudotojų identifikavimo bei teisių ir rolių duomenų gavimo. ADMIN III veikia per web servisus.

      - Reikalavimai darbo vietų prieigos administravimui

- Turi būti galimybė DDR suteikti/apriboti prieigas prie DDR funkcionalumo konkrečioms darbo vietoms įvedant darbo vietos duomenis (IP, MAC adresą ar kitą suderintą informaciją).

## Kiti funkciniai reikalavimai

### Reikalavimai PA kokybės tikrinimui

- Turi būti realizuotas funkcionalumas, kuri leistų atlikti duomenų teikėjų (išorinių sistemų / daktiloskopavimo DDR darbo vietų) per integracines sąsajas pateiktų ar į DDR įvedamų PA automatinį kokybės patikrinimą, grąžintų kokybės tikrinimo rezultatus ir kitus būtinus parametrus.

- PA kokybės tikrinimui turi būti taikomi:

  - Paslaugų teikėjo pasiūlyti kokybės tikrinimo algoritmai.

  - [PAGEIDAUJAMAS] NIST apibrėžti 2.0 arba naujesnės versijos pirštų atspaudų atvaizdo kokybės (NFIQ) (https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8382) rodikliai.

- Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ir realizuoti PA kokybės tikrinimo momentai.

- Turi būti galima rankiniu būdu pažymėti PA kokybę pagal suderintus kokybės vertinimo kriterijus (pvz., pažymėti, kad kokybė yra labai gera ar pan.).

### Reikalavimai daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimui

- Turi būti realizuotas daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimo funkcionalumas.

  - Turi būti atliekamas automatinis duomenų teikėjų pateiktų / įkeltų daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimas atsižvelgiant į kokybės tikrinimo parametrus ir su Perkančiąja organizacija suderintas kokybės įvertinimo taisykles. Minimaliai turi būti realizuoti šie parametrai:

    - Aptiktų daktiloskopinių požymių (angl. minutiae) kiekis.

    - Spaudinio (angl. print) užbaigtumas.

    - Ar ritinti pirštai atitinka plokščiuosius.

    - Per tamsus (angl. over-inking) ar per šviesus (angl. under-inking) pirštų atspaudų vaizdas.

    - Papiliarinių linijų aiškumas (angl. clarity of the ridge flow).

    - Dėmių (angl. smudges) žymės ir kt.

  - Turi būti galima inicijuoti pasirinktos / pasirinktų daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimą rankiniu būdu. Pildant / įkeliant daktiloskopinę kortelę turi būti galima pažymėti, ar turi būti atliekamas automatinis kokybės tikrinimas.

  - Turi būti galima peržiūrėti automatinio kokybės tikrinimo rezultatus / nustatytas klaidas.

  - Nustačius nepakankamą duomenų kokybę turi būti formuojama automatinė užduotis atsakingam DDR naudotojui atlikti papildomą kokybės patikrinimą.

  - Nepakankamos duomenų kokybės atvejais DDR naudotojui turi būti galima:

    - Nutraukti tolesnius veiksmus.

    - Tvarkyti pateiktus duomenis (žr. 7.4.3 skyrių).

    - Tęsti tolesnius veiksmus neatsižvelgiant į nepakankamą kokybę.

### Reikalavimai daktiloskopinių duomenų / latentinių pėdsakų tvarkymui (apdorojimui)

- Turi būti galima tvarkyti (apdoroti) daktiloskopinius duomenis (PA, delnų atspaudus) ir latentinius pėdsakus. Minimaliai turi būti realizuotos šios vaizdų tvarkymo funkcijos:

  - didinimas/mažinimas (angl. magnify);

  - šviesumo ir kontrasto reguliavimas (angl. brightness and contrast adjustment);

  - kontrasto ir šviesumo koregavimas viduriniuose tonuose (pvz., gama korekcija);;

  - vaizdo inversija  (angl. reverse black and white);

  - apversti vaizdą horizontaliai/vertikaliai (angl. mirror flip);

  - aukšto/žemo dažnio filtravimas (angl. sharpen/unsharpen);

  - vaizdo sukimas;

  - histogramos generavimas (angl. generate histograms);

  - [PAGEIDAUJAMAS] histogramos išlyginimas;

  - [PAGEIDAUJAMAS] pseudo 3D efektas (angl. pseudo 3D effect);

  - [PAGEIDAUJAMAS] spalvoto fono filtras;

  - dominančios srities pasirinkimas (angl. select a region of interest);

  - daktiloskopinių požymių atvaizdavimo valdymas (angl. turn on and turn off all minutiae);

  - sutampančių daktiloskopinių požymių rodymas (angl. display matching minutiae);

  - mastelio nustatymas keliais metodais - tiesiogiai rankiniu būdu (jei vaizdas yra realaus dydžio 1:1)/ rankinis pagal mastelinę liniuotę/ maksimaliai automatizuotas su minimalia rankine korekcija pagal papiliarines linijas;

  - automatinis bendrųjų (deltos, centro) ir individualiųjų (akutės, atkarpėlės ir t. t.) papiliarinio rašto požymių aptikimas ir apdorojimas;

  - rankinis bendrųjų (deltos, centro) ir individualiųjų (akutės, atkarpėlės ir t. t.) papiliarinio rašto požymių žymėjimas, redagavimas (angl. labelling minutiae);

  - [PAGEIDAUJAMAS] deformuotų (praslydusių) papiliarinių linijų pagerinimas (ryškinimas);

  - [PAGEIDAUJAMAS] papiliarinių linijų sujungimo įrankis;

  - [PAGEIDAUJAMAS] pasikartojančių raštų ar trikdžių šalinimas, pvz., Furjė (FFT) filtrai tinkleliniam rastrui šalinti;

  - [PAGEIDAUJAMAS] automatinis histogramos pagerinimas;

  - [PAGEIDAUJAMAS] galimybė apdoroti persidengiančius (persiklojančius) latentinių pėdsakų vaizdus;

  - [PAGEIDAUJAMAS] galimybė išlyginti išgaubtą (deformuotą) latentinio pėdsako vaizdą;

  - [PAGEIDAUJAMAS] papiliarinių linijų srautų matricos generavimas ir rankinis linijų krypčių redagavimas;

- Papildomi reikalavimai vaizdų tvarkymo funkcijoms:

  - Ieškomi atspaudai ir juos galimai atitinkantys sutapimai turi būti automatiškai orientuoti, atsižvelgiant į atitikimo rezultatus, atsižvelgiant į sutapimo tipą.

  - Turi būti galima vienu metu parodyti ieškomų ir galimai sutampančių atspaudų vaizdus ir vienam vaizdui automatiškai taikyti tą patį padidinimą ar sukimą kaip ir kitam. Turi būti galima atskirai judinti ir sukti šiuos vaizdus.

  - Požymiai turi būti rodomi abiejuose vaizduose, naudojant spalvinį kodavimą, kuris leistų išskirti atitikimus ir neatitikimus. Turi būti galima įjungti / išjungti požymių rodymą pagal požymio tipą (sutampantis ar nesutampantis).

  - Turi būti galimybė atšaukti ar perdaryti bet kurią vaizdo tvarkymo operaciją bei persijungti tarp originalaus ir tvarkomo vaizdo.

- Su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta, kurios funkcijos turi būti galimos naudoti daktiloskopinių duomenų (PA, delnų atspaudus), o kurios – latentinių pėdsakų apdorojimo atvejais. Turi būti galima keisti atvaizdų manipuliavimo / retušavimo nustatymus administravimo priemonėmis, jei toks poreikis bus identifikuotas detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

### Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimui

- Turi būti realizuotas funkcionalumas, kuri leistų atlikti duomenų teikėjų (išorinių sistemų / daktiloskopavimo DDR darbo vietų) per integracines sąsajas pateiktų ar į DDR įvedamų PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų automatinį sulyginimą, grąžintų sulyginimo rezultatus ir kitus būtinus parametrus.

- Sulyginimui turi būti naudojami Paslaugų teikėjo pasiūlyti PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimo algoritmai, kurie turi tenkinti Perkančiosios organizacijos iškeltus kokybinius kriterijus sulyginimui (žr. 7.4.6 skyrių).

### Reikalavimai naudotojų autentifikavimui

- Turi būti galima prisijungti prie DDR su naudotojo duomenimis. Naudotojų identifikavimui ir autorizavimui turi būti naudojama sąsaja su ADMIN III.

- Turi būti galima atsijungti nuo DDR šiais būdais:

  - Naudotojui inicijavus atsijungimo nuo DDR veiksmą.

  - Automatiškai atjungiant naudotoją, jei DDR neatliekami jokie veiksmai ilgiau nei administravimo priemonėmis nustatytą laiko tarpą. DDR administravimo priemonėmis turi būti galima šį terminą konfigūruoti.

- Naudotojas turi galėti inicijuoti slaptažodžio priminimo funkciją.

  - Naudotojui atlikus reikiamus veiksmus (suvedus reikalingus duomenis ir pan.) ADMIN III slaptažodžio priminimo komponentas turi išsiųsti naudotojui slaptažodžio priminimo el. laišką.

  - Funkcionalumui turi būti naudojamas ADMIN III slaptažodžio priminimo komponentas.

- Turi būti galima pasikeisti slaptažodį.

  - Funkcionalumui turi būti naudojamas ADMIN III slaptažodžio keitimo komponentas.

### Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimo tikslumui

- Reikalaujama, kad modernizuoto DDR daktiloskopinių kortelių paieška (sulyginimas/atpažinimas) daktiloskopinių kortelių bazėje (TP/TP) turi veikti 99.90% tikslumu (99.90% teisingų sutapimų).

Siekiant gauti dabartinio ir modernizuoto DDR sutapimų nustatymo algoritmų tikslumo empirinius įverčius, abiejose sistemose bus testuojamos įvairios sulyginimo rūšys, naudojant vidutinės apimties (iki kelių šimtų) daktiloskopinių duomenų testines aibes:

- latentinių pėdsakų (pirštų, delnų) paieška daktiloskopinių kortelių bazėje (LT/TP, LP/PP);

- daktiloskopinių kortelių paieška nežinomų latentinių pėdsakų (pirštų, delnų) bazėse (TP/UL, PP/ULP);

- daktiloskopinių kortelių paieška daktiloskopinių kortelių bazėje (TP/TP);

- latentinių pėdsakų (pirštų, delnų) paieška nežinomų latentinių pėdsakų (pirštų, delnų) bazėse (LT/UL, LP/ULP).

- Perkančiosios organizacijos atstovai parengs testavimo planą, medžiagą ir metodiką testų atlikimui. Testams bus naudojami tie patys daktiloskopiniai duomenys. Abiems DDR bus pateikiamos tos pačios paieškos užduotys, o rezultatai vertinami pagal tą pačią metodiką. Prieš testus modernizuotame DDR perkančiosios organizacijos atstovai atliks testus dabartiniame DDR ir užfiksuos rezultatus.

Iki tikslumo testavimo pradžios Diegėjas privalo migruoti (perkelti) dabartiniame DDR sukauptus duomenis (žinomus ir nežinomus rankų atspaudų ir pėdsakų failus, su jais susijusius požymių rinkinius ir kitus reikalingus duomenis) į modernizuotą DDR ir paruošti modernizuoto DDR infrastruktūrą testavimui.

Diegėjas suderintu metu, tačiau ne vėliau kaip iki pirmos iteracijos pabaigos, turės atlikti tikslumo testus modernizuotame DDR kartu su perkančiosios organizacijos atstovais, prieš tai šiuos atstovus supažindinus su šio DDR paieškos, sulyginimo funkcionalumais ir apmokius dirbti su sutapimų paieškos rezultatų peržiūros įrankiais. Diegėjas turės sudaryti sąlygas ir padėti (esant poreikiui) Perkančiosios organizacijos atstovams peržiūrėti (verifikuoti) paieškos rezultatus. Perkančiosios organizacijos atstovai sudarys sąlygas Diegėjo atstovams stebėti testų atlikimą ir susipažinti su testų rezultatais bei vertinimu.

- Testų rezultatus vertins Perkančiosios organizacijos atstovai. Sulyginimo rūšys bus vertinamos taip:

- kiekvienam paieškos rezultatų rinkiniui bus suteikiami balai, remiantis teisingo (sutampančio su testuojamais atspaudais) kandidato vieta gautame kandidatų sąraše (iki N pirmųjų kandidatų bus analizuojama): 1-a vieta bus vertinama N balų (maksimalus balų skaičius), teisingas kandidatas tolesnėse vietose vertinamas vis mažėjančiu balų skaičiumi: 2-a vieta – (N-1) balų, 3-ia vieta – (N-2), ..., N-ji vieta – 1 balas, (N+1)-a vieta ir tolesnės – 0 balų (t.y. sutapimo nenustatyta). N reikšmė priklausys nuo sulyginimo rūšies;

- Kiekvienai sulyginimo rūšiai bus skaičiuojamas vidutinis balas, lygus gautų paieškos rezultatų rinkinių balų vidurkiui (apvalinant šimtosios tikslumu);

- Sulyginimo rūšims bus naudojamos tokios N reikšmės:

LT/TP – N=10, LP/PP - N=10, TP/UL - N=5, PP/ULP - N=5, TP/TP - N=1, LT/UL - N=10, LP/ULP - N=10. TP/UL ir PP/ULP atvejais kiekvienam paieškos rezultatų rinkiniui bus suteikiama kortelės pirštų (delnų) balų suma.

- Taip pat bus atlikti kelių rūšių (TP/TP, LT/UL, LP/ULP) mažos apimties (iki keliasdešimt) paieškos testai, kai lyginami (ieškomi) daktiloskopiniai duomenys jau yra atitinkamoje bazėje. Tikslas yra patikrinti modernizuoto DDR algoritmų techninį veikimą, kadangi šiuo atveju bus reikalaujama 100% tikslumo, nagrinėjant tik 1-jį kandidatą (N=1), vidutinis balas bus skaičiuojamas analogiškai 145 p.

- Siekiant išvengti atsitiktinių faktorių įtakos ribotos apimties testams, modernizuotam DDR bus leidžiama surinkti šiek tiek mažiau balų:

- teste iš 145 p. – 4 (iš 7) sulyginimo rūšių vidutinis balas turi būti ne mažesnis kaip dabartinio DDR vidutinis balas, o 3 (iš 7) sulyginimo rūšių vidutinis balas turi būti ne mažesnis kaip 95 % dabartinio DDR vidutinio balo (iš jų TP/TP sulyginimui -  97 %);

- teste iš 146 p. -  vidutinis balas turi būti ne mažesnis kaip 98.5 % dabartinio DDR vidutinio balo.

Per žemo testų tikslumo atveju Diegėjas turi paaiškinti gautus rezultatus ir imtis priemonių tikslumui pakelti (leidžiama iki 3 kartų taisyti ir kartoti testus). Kitaip Diegėjui bus taikoma bauda, numatyta Sutarties sąlygose.

## Reikalavimai integracijoms su išorinėmis IS, registrais ir daktiloskopavimo darbo vietomis

- Žemiau lentelėje aprašytos integracinės sąsajos, kurios turi būti sukurtos Projekto metu. Diegėjas atsakingas už sąsajų sukūrimą DDR pusėje. Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti detalizuotas integracinių sąsajų duomenys, technologija ir laikiškumas. Diegėjas turi parengti kiekvienos duomenų mainų sąsajos specifikacijas.

- Diegėjas gali siūlyti alternatyvius žemiau pateiktų integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija.

- Diegėjas atsakingas už integracinių sąsajų specifikacijų sudarymą ir suderinimą su duomenų teikėjais. Už duomenų teikimo sutarčių sudarymą ir suderinimą atsakinga Perkančioji organizacija.

- Diegėjas turės realizuoti visą reikiamą funkcionalumą, kad žemiau aprašytos sąsajos veiktų, t. y. jeigu specifikacijoje nenumatyta konkreti funkcija užklausai išsiųsti ar gautos informacijos peržiūrai atlikti, turi būti sukurtas atitinkamas funkcionalumas.

- Diegėjas turės bendradarbiauti su kitų institucijų informacinių sistemų / registrų vystymą, priežiūrą ar kūrimą vykdančiais paslaugų teikėjas, siekiant efektyviai realizuoti Specifikacijoje numatytas duomenų mainų sąsajas.

- Visos DDR pusėje kuriamos sąsajos neturi apsiriboti galimybe jas naudoti tik iš DDR aplinkos. T. y. sąsajos turi būti projektuojamos taip, kad jomis būtų galimybė naudotis (integruoti remiantis pateikta detale integracijų specifikacija) ir kitoms informacinėms sistemoms/ registrams ar programinei įrangai.

- Turi būti sukurtas duomenų teikimo sąsajų administravimo funkcionalumas, kuris:

  - Leistų tvarkyti duomenų gavėjų/ teikėjų informaciją (informacinių sistemų ir registrų adresus, prisijungimo duomenis, sertifikatus ir kitus sistemų autentifikavimo ir ryšio užtikrinimo parametrus);

  - Leistų pridėti ar išjungti sąsają su duomenų gavėjo / teikėjo sistema (pvz., pridėti naują PRIUM šalį);

  - Leistų nustatyti kokiomis DDR duomenų mainų sąsajomis gali naudotis duomenų gavėjo / teikėjo sistema bei atitinkamai, pagal duomenų mainų sąsajos specifiką ir paskirtį – nustatyti tos sąsajos naudojimo ribojimus (kvotas, teiktinus / gautinus duomenis, naudotinus duomenų formatus ir pan.).

7.2 lentelė. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui

| Eil. nr. | Institucija | Registras ar informacinė sistema | Gauti/ teikti | Tikslas/ paskirtis/ duomenys | Technologija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RC | GR (VRIS CDB GR duomenų kopija) | Gauti | - Gauti asmens (LR piliečio, LR gyventojo) duomenis kuriant / redaguojant daktiloskopuojamo asmens kortelę. - Periodiškai gauti DDR saugomų asmenų kortelių asmens duomenų pasikeitimų duomenis (pasikeitusias pavardes, mirties faktus ir pan.). | Tiesiogine prieiga prie DB (DB link) arba WS |
|  | IRD | UR-ILTU | Gauti | - Gauti asmens (užsieniečio) duomenis kuriant / redaguojant daktiloskopuojamo asmens kortelę. - Periodiškai gauti DDR saugomų asmenų kortelių asmens duomenų pasikeitimų duomenis (pasikeitusius vardus, pavardes ir pan.). | WS |
|  | IRD | ĮKNR | Gauti | - Periodiškai gauti teistumo duomenis apie DDR registruotus asmenis. Asmenims, kuriems panaikinamas teistumas, turi būti atliekamas atitinkamų DDR duomenų archyvavimas. Tai šiuo metu veikianti DDR ir ĮKNR duomenų mainų sąsaja todėl kuriant naują DDR turi būti minimizuojamas poreikis sąsajas keisti / modernizuoti. | Tiesiogine prieiga prie DB (DB link) arba WS |
|  | IRD | IAŽR | Gauti | - Gauti daktiloskopuojamo / daktiloskopuoto asmens požymį ar asmuo yra paieškomas (paskelbta asmens paieška). | Tiesiogine prieiga prie DB (DB link) arba WS |
|  | IRD | AUDIT III | Teikti | - Teikti DDR veikimo ir naudojimo audito duomenis į AUDIT III. | Tiesiogine prieiga prie DB (DB link) arba WS |
|  | IRD | ADMIN III | Gauti | - Gauti DDR naudotojų autorizavimo DDR duomenis. DDR naudotojai bei jų rolės turės būti registruojamos ir tvarkomos VRM valdomoje centralizuotoje naudotojų valdymo sistemoje. | Tiesiogine prieiga prie DB (DB link) arba WS |
|  | IRD | N.SIS / SIS II | Gauti / teikti | - Teikti daktiloskopines korteles tikrinimui SIS II. - Teikti latentinius pėdsakus tikrinimui SIS II. - Gauti tikrinimo rezultatus iš N.SIS / SIS II. - Diegti maksimaliai perpanaudojant PRIUM posistemės funkcionalumus (pritaikant tuos pačius duomenų tvarkymo principus ir logiką), t.y. realizuojant „pseudo Prium“ principą – SIS/N.SIS sistemos gali būti pasiekiamos naudojant „pseudo Prium“ šalį: ten nusiųstus duomenis priimtų ir apdorotų naujasis DDR (ir perduotų į SIS) ir grąžintų rezultatus Prium formatu. Tokiu atveju nereikės kurti naujų duomenų struktūrų ir programinių priemonių apdorojamų duomenų peržiūrai ir rezultatų saugojimui/verifikavimui. Kortelės/latentiniai pėdsakai turi būti teikiamos tikrinimui/įrašymui 2 režimais: grupinis iš „pseudo Prium“ aplinkos (CPS, PMS, MPS, MMS paieškos) ir srautinis (tik CPS), t.y. masinis, pvz. tikrinamos SIS bazėje visos naujos kortelės, duomenų apdorojimas. Dabartinė N.SIS realizacija IRD turi jau veikiančias priemones duomenų keitimuisi tarp nacionalinių sistemų ir SIS II bazės, kur naudojamos tokios technologijas: sudėtingi web servisai Soap/XML pagrindu, Rest API (su duomenų pateikimu XML ir JSON formatais). | WS |
|  | IRD | ECRIS | Gauti / teikti | - Gauti daktiloskopinius duomenis iš ECRIS jų patikrinimui/įrašymui DDR. - Teikti atlikto patikrinimo/įrašymo atsakymus į ECRIS. - Tai šiuo metu veikianti DDR ir ECRIS duomenų mainų sąsaja, todėl kuriant naują DDR turi būti minimizuojamas poreikis sąsajas keisti / modernizuoti. | JMS, WS, NIST |
|  | EU-Lisa | EURODAC | Gauti / teikti | - Gauti daktiloskopinius duomenis tikrinimui iš Eurodac nacionalinės sistemos. - Eurodac duomenų mainų sąsaja yra realizuota dabartiniame DDR, todėl modernizuojant DDR turi būti minimizuojamas poreikis sąsają keisti / modernizuoti. | WS/ SMTP, NIST |
|  | - | PRIUM | Gauti / teikti | - Gauti daktiloskopinius duomenis ir latentinių pėdsakų duomenis tikrinimui iš „PRIUM šalių“. - Teikti daktiloskopinių ir latentinių pėdsakų duomenų patikrinimo rezultatus į „PRIUM šalis“. - Teikti daktiloskopinių ir latentinių pėdsakų duomenis tikrinimui į „PRIUM šalis“. - Gauti daktiloskopinių ir latentinių pėdsakų duomenų tikrinimo rezultatus iš „PRIUM šalių“. - Projekto metu Diegėjas turi realizuoti / išlaikyti duomenų mainų sąsajas su ne mažiau nei 20 „PRIUM šalių“ įskaitant ir duomenų manų sąsają su JAV FTB. | Pagal PRIUM specifikaciją |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - DDR turi realizuoti daktiloskopavimo tikslingumo tikrinimo sąsają, kuri turi būti naudojama DDR, HDV darbo vietų ir bei kitų IS, kurios pagal asmens anketinius duomenis galėtų patikrinti, ar yra tikslinga atlikti pilną asmens daktiloskopavimą. DDR turi įvertinti, ar tokio asmens duomenys jau yra saugomi DDR ir ar jų kokybė yra tinkama. Sąsaja turi remtis egzistuojančia tinkline sąsaja (WS) ir maksimaliai išlaikyti esamą formatą. | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - DDR turi realizuoti daktiloskopinių duomenų teikimo tikrinti ir įrašyti sąsają, kuri turi būti naudojama priėmimui asmens daktiloskopinių kortelių, kurias reikia patikrinti / sulyginti su DDR esančiais duomenimis, išsaugoti DDR tolimesniam jų tvarkymui ir pateikti atsakymą duomenų teikėjui. | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - DDR turi realizuoti daktiloskopinių duomenų teikimo tikrinti sąsają, kuri turi būti naudojama priėmimui asmens daktiloskopinių kortelių, kurias reikia patikrinti / sulyginti su DDR esančiais duomenimis ir pateikti atsakymą duomenų teikėjui. | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - Latentinių pėdsakų teikimas tikrinti – sąsaja turi būti naudojama priėmimui iš kitų IS latentinių pėdsakų (PRIUM ir kt. formatais), kuriuos reikia patikrinti / sulyginti su DDR esančiais duomenimis ir pateikti atsakymą (kandidatų sąrašą) duomenų teikėjui. | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - Daktiloskopinių duomenų teikimas tikrinti kitoje PRIUM šalyje - sąsaja turi būti naudojama priėmimui iš kitų IS asmens daktiloskopinių kortelių ir latentinių pėdsakų tolesniam tikrinimui (paieškai) nurodytos PRIUM šalies bazėje ir pateikti atsakymą (kandidatų sąrašą) duomenų teikėjui. | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - DDR turi realizuoti duomenų teikimo sąsają, kuri turi teikti asmens ir / arba daktiloskopinius duomenis kitoms IS, kurios turi teisę gauti DDR duomenis, pagal tekstinę užklausą (asmens anketinius duomenis, tikrinimo rezultatus ir pan.). | WS |
|  | PD | DDR | Gauti / teikti | - DDR turi realizuoti asmens identifikavimo sąsają, kuri turi ypač greitai (trukmė iki 10 sekundžių) atlikti asmens paiešką DDR duomenyse pagal 1-4 plokščius pirštų atspaudus ir pateikti atsakymą apie galimus kandidatus. | WS |
|  | PD | Daktiloskopavimo DDR darbo vietos | Gauti / teikti | - DDR turi būti integruota su daktiloskopavimo darbo vietomis (įsigyjamos kito pirkimo apimtyje) siekiant iš įrangos gauti daktiloskopavimo ir habitoskopavimo duomenis. Diegėjas, naudojamas daktiloskopavimo ir kitų duomenų surinkimo techninės įrangos (skaitmeninį daktiloskopavimo įrenginį, fotokameras, el. būdu reguliuojamo aukščio kėdę, apšvietimą) API sąsajas turi suderinta apimtimi gauti įrangos teikiamus rezultatus (nuotraukas, PA ir delnų atspaudus) NIST ar lygiaverčiu formatu. - Diegėjas turi parengti DDR daktiloskopavimo įrangos integravimo techninę specifikaciją, kuri bus naudojama kaip priedas prie pirkimo dokumentų įsigyjant daktiloskopavimo ir habitoskopavimo įrangos komplektus su nurodymu pateikti tokias API sąsajas ar kitą tarpinę programinę įrangą, kuri užtikrintų DDR daktiloskopavimo modulio galimybes gauti daktiloskopavimo ir habitoskopavimo techninės įrangos surinktus duomenis. DDR daktiloskopavimo įrangos integravimo sąsajos turi būti nepriklausomos nuo konkrečios daktiloskopavimo įrangos ir darbo vietos kompiuterio operacinės sistemos bei pagrįstos sukauptų duomenų perdavimu (pvz. XML, Nist arba grafiniais vaizdų formatais), o ne žemo lygio aparatiniais API. - Diegėjas turės bendradarbiauti su daktiloskopavimo techninės įrangos tiekėju siekiant su DDR tinkamai integruoti pateiktą įrangą. | - |
|  | PD | Tarpinė HDV DB, HDV darbo vietos | Gauti / teikti | - DDR turi išlaikyti esamas sąsajas su esamomis HDV darbo vietomis, kurios per tarpinę HDV duomenų bazę teikia asmenų daktiloskopavimo duomenis tikrinti ir įrašyti į DDR. - DDR turi realizuoti naujas duomenų (daktiloskopavimo ir habitoskopavimo duomenų) teikimo sąsajas iš DDR daktiloskopavimo modulio į tarpinę HDV DB, kuri duomenis perduos į HDR ir PASPR. | WS, SMTP |

# NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

- Diegėjas privalo realizuoti visus Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

- Šiame dokumente vartojami terminai „realizuoti / sukurti / pateikti / įdiegti“ reiškia tą patį reikalavimą – funkcijos turi būti įdiegtos PD naudojimui, nepriklausomai nuo tų funkcijų sukūrimo būdo (kuriant, modernizuojant, adaptuojant, konfigūruojant, įdiegiant ir pan.).

- Esant objektyvioms aplinkybėms (esamų teisės aktų pakeitimai ar naujų teisės aktų įsigaliojimas; atlikta detali analizė ir projektavimo veikla identifikuoja ir pagrindžia tinkamesnį specifikacijos reikalavimo realizavimo būdą; specifikacijos reikalavimas tampa neaktualus ar dalinai aktualus dėl priimtų  projektavimo ir realizavimo sprendimų kitiems specifikacijos reikalavimams; specifikacijos reikalavimas tampa neaktualus dėl pakeisto ar panaikinto veiklos proceso, kurio rezultatus galima pasiekti kitais suprojektuotais ir realizuotais sprendimais įgyvendinančiais kitus specifikacijos reikalavimus; identifikuojamas veiklos poreikis ar projektavimo ir realizavimo poreikis, kurio nebuvo įmanoma numatyti nepradėjus vykdyti detalios analizės ir projektavimo veiklų) Diegėjas ar PD gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su PD bei tvirtinimas reikalavimo (-ų) pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso DDR funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apsibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę DDR greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Visi Diegėjo siūlymai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

## Reikalavimai DDR architektūrai

### Reikalavimai diegimui

- DDR turi būti įdiegta PD nurodytame duomenų centre (angl. on-premises) (VRM duomenų centre). Sutartu Sutarties vykdymo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl DDR veikimui būtinos techninės ir programinės infrastruktūros. Turi būti įvertintas techninės infrastruktūros poreikis (tarnybinių stočių parametrai, saugyklos parametrai ir pan.), programinės įrangos poreikis (virtualizavimo programinės įrangos parametrai, operacinės sistemos, konteineriai, konteinerių valdymo PĮ ir kt.) ir specifiniai reikalavimai (pvz. reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.).

- VRM duomenų centras pateiks tik standartines duomenų centro paslaugas (PĮ, techninę įrangą), todėl Diegėjas, jeigu yra būtina siekiant užtikrinti šios specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, turės savo kaštais pateikti reikalingą specifinę techninę ir / ar programinę įrangą, kuri reikalinga Diegėjo siūlomam DDR sprendimui realizuoti. Tai gali būti grafikos procesoriai (angl. GPU), kriptografiniai įrenginiai (angl. Hardware Security Model) ar kita panaši techninė ir / ar programinė įranga.

### Reikalavimai aukštam prieinamumui

- Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti DDR aukštą prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygyje, integracijų lygyje ir duomenų lygyje.

- Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos programinės įrangos (toliau – PĮ) gamintojo rekomendacijomis.

- Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik DDR veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą.

- Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas PD.

- Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. appliances).

- Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 60 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 8 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

- Diegėjo suprojektuotas DDR sprendimas turi užtikrinti, kad DDR prieinamumas būtų ne mažesnis nei 98% laiko visą parą, kiek to neribos DDR infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

### Reikalavimai plečiamumui

- Architektūra turi palaikyti DDR pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

- Architektūra turi būti projektuojama daugiapakopės architektūros ir / ar mikroservisų pagrindu, sudarant jos plėtros atskirų sluoksnių ar mikroservisų lygmenyse  galimybes.

- Turi būti sudarytos sistemos plėtros galimybės neatliekant papildomų sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais.

### Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir sistemos stebėjimui

- Diegėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą atsarginių kopijų darymo politiką. Perkančioji organizacija pateiks atsarginių kopijų darymo programinę įrangą ir resursus PD duomenų centre. DDR turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. Diegėjas turi apibrėžti ir realizuoti kopijų atstatymo procesus, priemones ir taisykles.

- Turi būti realizuoti sistemos ir jos komponentų, kurie diegiami VRM duomenų centre, veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai, sistemos komponentus integruojant su PD / VRM eksploatuojama Zabbix  ar lygiaverte programine įranga. Sistemos administratoriaus teises turintiems naudotojams turi būti užtikrinta galimybė stebėti sistemos bei atskirų jos komponentų veikimo rodiklius (aktyvūs naudotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti pranešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes.

### Reikalavimai daugiapakopei architektūrai

- Jeigu siūloma DDR architektūra daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės, integracijų). Daugiapakopė architektūra gali būti kombinuojama su mikroservisų architektūra siekiant racionaliausios DDR architektūros realizacijos.

- Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie DDR pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie DDR naudotojo sąsajų, reikalingų DDR funkcijų atlikimui. Vaizdavimo lygmuo turi sąveikauti su veiklos logikos lygmeniu per programavimo sąsają (angl. application programming interface).

- Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas.

- Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba.

- Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių DDR komponentų, kur tai bus aktualu, tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami realizuotomis WS ar RESTful integracinėmis sąsajomis ir/ arba tiesiogine prieiga prie DB.

### Reikalavimai duomenų modeliui

- DDR tvarkomi duomenys turi būti įvedami vieną kartą ir automatiškai susiejami ar pakartotinai panaudojami ten, kur tai gali būti taikoma.

- DDR duomenų modelis turi užtikrinti duomenų esybių saugojimą ir tvarkymą istorine perspektyva, pagrindinių duomenų esybių versijavimą (kur tai bus aktualu), duomenų modelio plėtimo galimybę.

- Siūlomas duomenų modelis turi būti dokumentuotas aprašant esybes, jų atributus ir tarpusavio esybių ryšius.

### Kiti reikalavimai architektūrai

- Turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz. HTML, PDF/A, PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML, DOCX, XLSX arba lygiaverčiai ir kt.).

- DDR realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz., SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM  arba lygiaverčiai ir pan.).

- DDR turi gebėti tvarkyti PA ir latentinių pėdsakų vaizdus 500 DPI ir 1000 DPI raiška.

- Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

- DDR turi būti galimybė dirbti nutolusioje darbo vietoje, naudojantis saugia nuotoline prieiga (pavyzdžiui, VPN (angl. Virtual Private Network) ar analogiškomis priemonėmis).

- Visi DDR funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

- DDR architektūriniai komponentai turi būti plačiai naudojami praktikoje ir būti stabilūs. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. end-of-life product).

- Turi būti užtikrinta, kad atliekami DDR naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų DDR naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, DDR naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų DDR naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta DDR naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis DDR naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

### Reikalavimai standartų taikymui

- DDR realizavimui neapsiribojant turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai:

  - American National Standards Institute/National Institute of Standards and Technology (ANSI/NIST), ANSI/NIST-ITL 1-2011, Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, and other Biometric Information, Update: 2015

  - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių.

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protocol, www.w3.org/TR/soap/) v1.1.

  - Saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl) arba lygiavertė.

  - Elektroninio pašto žinučių siuntimo protokolas SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821).

  - Saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/).

  - Turi būti naudojamas SSL arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Secure Sockets Layer) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema. Šifravimui naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti patikimų sertifikavimo tarnybų. Sertifikato raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2048 bitų.

  - Turi būti naudojamas saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos.

  - DDR duomenų mainų saugos ir patikimumo užtikrinimui, DDR realizuojamos saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging.

  - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc2616).

  - JSON (JavaScript Object Notation) duomenų perdavimui ir saugojimui (https://tools.ietf.org/html/rfc7159).

  - URI (Uniform Resource Identifier) (https://tools.ietf.org/html/rfc3986).

  - SAML (Security Assertion Markup Language) (https://en.wikipedia.org/wiki/SAML_2.0).

  - XML (Extensible Markup Language) (https://www.w3.org/TR/xml/).

  - CSS (Cascading Style Sheets) (https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html).

  - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc4511).

  - AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) (http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html ar kitą suderintą protokolo versiją).

## Reikalavimai DDR saugumui ir saugos architektūra

### Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi diegiant DDR yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)),

  - saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - LR kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl LR kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti LR krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

### Reikalavimai duomenų saugai

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant DDR naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą; Suderintais atvejais, kai tam yra teisinis reikalavimas ar pagrįstas veiklos poreikis (pvz., esant integracijoms su kt. IS ir jei tos IS reikalauja), DDR naudotojams turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą.

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes DDR administratoriui patikrinti DDR naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“), kai tam yra poreikis. Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su moduliais DDR naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. DDR naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

  - Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į DDR, ir suderinti juos su PD (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executive) failų).

### Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

- DDR turi automatiškai nutraukti DDR naudotojų darbo sesiją praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. DDR administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

- DDR naudotojų vardai, kiti asmens duomenys turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

- DDR turi būti galimybė suskirstyti DDR naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų registro funkcijų ir pan. DDR naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

- DDR naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

- DDR naudotojai turi būti identifikuojami ir autorizuojami naudotojų duomenis gaunant iš ADMIN III per tinklines duomenų mainų sąsajas.

### Reikalavimai auditavimui

- Turi būti vykdomas visų DDR komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

- Rekomenduojami informacijos saugojimo momentai:

  - naudotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga registre;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių laukų pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas).

- Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (naudotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kokias paieškos frazes naudojo;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

- Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų momentai, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu

- Administravimo priemonėmis turi būti galimybė atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu.

- Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima tik atitinkamą rolę (teises) turinčiam naudotojui (pvz., administratoriui).

- Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu.

- Turi būti galima eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

- Audito archyvo duomenų keisti turi būti negalima.

- Detalios analizės metu suderintai apimčiai (tam tikro senumo duomenims) audito įrašų turi būti vykdomas jų archyvavimas.

### Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas

- Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - DDR Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

  - DDR Diegėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - DDR Diegėjas privalo identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas, bei saugumo pažeidžiamumus (CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors ir OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks) ir imtis priemonių rizikų sumažinimui, bei saugumo pažeidžiamumų šalinimui. Diegėjas privalo pateikti deklaraciją dėl CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 rizikų/pažeidžiamumų identifikavimo ir sėkmingo pašalinimo;

  - DDR Diegėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka PD saugumo reikalavimus;

  - Kur aktualu DDR turi būti įdiegta apsauga nuo automatizuotų užklausų, pranešimų siuntimo, naudojant CAPTCHA ar lygiavertę technologiją.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas PD atstovams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti DDR saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

- Diegėjas turi atlikti reikiamus DDR programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į PD atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

### Kiti saugos reikalavimai

- Diegėjas DDR kūrimo etape turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). DDR įdiegimo į gamybinę aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad DDR naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių DDR architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. end-of-life product).

- Registre draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti registro saugumą.

- DDR Diegėjas privalo pateikti registro funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini DDR funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant registro eksploataciją.

- Duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių.

## Reikalavimai DDR greitaveikai ir našumui

- DDR realizacija (gamybinė aplinka) turi užtikrinti, kad kai su DDR vienu metu dirba 50 naudotojų ir jų veiksmų – dokumentinių įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 1 sekundės, esant bendram HTTP užklausų kiekiui per minutę 240. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su PD (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

- Turi būti užtikrinama tokia daktiloskopinių ir latentinių duomenų sutapimų nustatymo maksimali trukmė, kai DDR duomenų bazėje saugoma apie 1 300 000 įrašų (asmenų daktiloskopinių kortelių, latentinių atspaudų) ir sistemos apkrova, kaip nurodyta 249 punkte:

  - TP/TP sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 1 min.,

  - TP/UL sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 3 min.,

  - LT/TP sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 3 min.,

  - LT/UL sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 5 min.,

  - PP/ULP sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 7 min.,

  - LP/PP sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 7 min.,

  - LP/ULP sutapimų paieška turi trukti ne ilgiau nei 7 min.,

  - Greitoji paieška pagal 1-4 asmens pirštų atspaudus turi trukti ne ilgiau nei 10 sekundžių.

- Turi būti realizuotas užklausų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti kuri DDR funkcija netenkina našumo reikalavimų.

- Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai neįtakos DDR aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitų sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas PD atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti DDR našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

- Diegėjas turi atlikti reikiamus DDR programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į PD atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

## Reikalavimai DDR programinės įrangos licencijoms

- Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo DDR sprendimo realizacijai, įdiegimui ir naudojimui. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos DDR kūrimo, įdiegimo veikloms įgyvendinti bei suteikti teisę/ leidimą naudoti DDR, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.).

- Diegėjo pateikiama licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga DDR veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama, kad PD nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) visam modernizuoto DDR eksploatavimo laikotarpiui (t. y. licencijos turi būti „lifetime“ / „perpetual“ tipo) įskaitant programinės įrangos klaidų taisymo atnaujinimus ir periodinius funkcionalumo atnaujinimus. Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti DDR aplinkoms (testavimo, produkcinei aplinkai).

- Licencijuojama programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą.

- Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo registrą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų DDR veikimą ir naudojimą:

  - Ne mažiau 100 unikalių naudotojų (ne daugiau nei 30 vnt. konkurentinių naudotojų, ne daugiau nei 30 skirtingų darbo vietų) darbą su DDR funkciniais moduliais;

  - Ne mažiau 30 daktiloskopinių ir kitų duomenų  rinkimo darbo vietų, kurios teiks daktiloskopinius duomenis į DDR;

  - Ne mažiau 5 išorinių informacinių sistemų / registrų, kurie teiks daktiloskopinius ir latentinius duomenis tikrinimo ar tikrinimo ir įrašymo į DDR  tikslu.

- Bet kokios teikiamos licencijos neturi riboti naudotojo galimybės naudotis skirtingomis darbo vietomis.

- Visas bendras DDR sprendimas ir licencijavimas neturi kaip nors formaliai riboti galimų atlikti veiksmų su DDR, t. y. neturi būti taikomi jokie ribojimai duomenų įvedimo ir duomenų apdorojimo veiksmams pagal jų kiekį, įvedimo dažnumą ir pan.

- Jeigu DDR programinės įrangos licencijos reikalingos DDR kūrimo, testavimo ar bandymo etapuose (iki įdiegimo į gamybinę aplinką), Diegėjas turi pateikti visas reikiamas licencijas savo kaštais.

- Diegėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti visus kaštus reikalingus šioje specifikacijoje numatytoms paslaugos suteikti (išskyrus papildomoms paslaugoms, kurios užsakomos ir apmokamos atskirai (žr. 8.10.8 skyrių) ir DDR funkcijoms realizuoti.

## Reikalavimai DDR integracinėms sąsajoms

- Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz: neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD).

- Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų teikimui turi būti:

  - naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas;

  - atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą;

  - naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol).

## Reikalavimai DDR naudotojo sąsajai ir ergonomikai

- Diegėjas turi sukurti DDR dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų.

- DDR komponentų naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, jeigu tokia teikiama (pvz. ataskaitų programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.)).

- Visos DDR funkcijos turės korektiškai veikti nešiojamų kompiuterių ir stacionarių kompiuterių ekranuose su minimalia ekrano rezoliucija 1920 x 1080.

- Per interneto naršyklę pasiekiami DDR komponentai turi vienodai korektiškai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose Perkančiosios organizacijos naudojamose interneto naršyklėse (naršyklių versijos – projektavimo etapo metu esančios naujausios stabilios naršyklių versijos):

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Google Chrome.

- DDR naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba (įskaitant klasifikatorius ir kitus pateikiamos ar naudojamus DDR duomenis). Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. Registro administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

- Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

- DDR naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus.

- Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

- DDR turinys, įgyvendinant gaires interneto turinio prieinamumui užtikrinti (WCAG), turi būti pateikiamas tokia forma, kad klausos ir regos negalią turintys asmenys galėtų laisvai naudotis DDR funkcionalumais.

- DDR komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

- Naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais.

- Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - operatyvios (angl. Online) duomenų paieškos priemonės;

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai.

  - duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu DDR yra saugomi atitinkami duomenys arba tokie duomenys gali būti gaunami iš kitų posistemių ar informacinių sistemų per integracines sąsajas;

  - naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis DDR įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir / ar paslepiami.

- Duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą;

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Diegėjas, detalios analizės metus, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - eksportuojami į rinkmenas (*.pdf, *.docx, .*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija;

  - atveriami spausdinimo režimu. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena;

  - duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę;

- DDR kuriamiems įrašams (dokumentams, objektams ir kt.) turi būti realizuojamos veiklos taisykles tenkinančios tų įrašų redagavimo, trynimo, anuliavimo funkcijos.

- DDR turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog DDR veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol DDR apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą.

- Naudotojas turi galėti naršyklėje atverti daugiau nei vieną DDR skirtuką (angl. tab) ir vienu metu vienos prisijungimo sesijos apimtyje naudoti skirtingas DDR funkcijas.

- Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - DDR naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius DDR duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su DDR;

  - naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

  - jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą DDR turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

- Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis DDR (pavyzdžiui, pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas, video medžiaga).

- Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su PD detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su PD.

## Reikalavimai DDR duomenų migravimui

- Turi būti atliktas duomenų migravimas iš šiuo metu PD eksploatuojamos DDR duomenų bazės į naują DDR duomenų bazę. Turi būti migruoti visi įrašai (apie 1 300 000 įrašų (daktiloskopinės kortelės, latentiniai pėdsakai (su daktiloskopiniais požymiais, taip pat centro ir deltos taškų informacija) ir kt.)). Nekeliamas uždavinys migruoti esamoje Prium posistemėje sukauptus duomenis apie sutapimus, gautus/išsiųstus atspaudus ir pan.

- Duomenų migravimui reikalingą techninę informaciją apie dabartinio DDR duomenų struktūras Diegėjas turi susirasti savarankiškai, gauti iš dabartinio DDR tiekėjo arba iš Perkančiosios organizacijos. Perkančioji organizacija gali pateikti tokius duomenis apie dabartinį DDR:

  - Naudojama Oracle 10g duomenų bazė;

  - Atskirose lentelėse saugoma asmenų daktiloskopinių kortelių, latentinių pirštų, latentinių delnų tekstinė ir anketinė informacija kartu su įprastų pirštų atspaudų nr. 1-14 ir delnų buvimo indikacija (detalės žinomos);

  - Naudojami 2 tos pačios struktūros Oracle lentelių rinkiniai, atitinkantys aktyvią bazę ir archyvinę bazę;

  - Informacija apie daktiloskopinių požymių saugojimą yra nežinoma, visi bandymai išsiaiškinti su vietinių specialistų pagalba buvo nesėkmingi. Tačiau žinoma kaip/kur saugoma latentinių pirštų/delnų ypatingų centro ir deltos taškų informacija (koordinatės ir kampai);

  - Daktiloskopinių kortelių, latentinių pirštų/delnų vaizdai yra saugomi ne Oracle DB, bet kaip atskirų Nist failų rinkinys (detalės žinomos, failų vardai gaunami iš Oracle DB). Daktiloskopinių kortelių pirštų/delnų vaizdų formatas yra type-4-14/15, vaizdo kompresija – WSQ/Jpeg2000, raiškumas – 500/1000 dpi. Latentinių pirštų/delnų vaizdų formatas yra type-13, vaizdo kompresija – RAW (none compression)/WSQ/Jpeg2000, raiškumas – 500/1000 dpi;

  - Kompozitinės kortelės: to paties asmens daktiloskopinės kortelės (jų atspaudai sutampa) yra logiškai sujungtos per pagrindinį (klasterio) numerį, taip pat kiekvienam vieno asmens kortelių rinkiniui egzistuoja kompozitinė kortelė, sudaryta iš atskirų kortelių potencialiai geriausios kokybės pirštų. Pvz., jeigu asmeniui buvo įvesta tik 1 kortelė, tai papildomai generuojama kompozitinė kortelė su tokiais pačiais duomenimis, įvedus daugiau to paties asmens kortelių – jau egzistuojanti kompozitinė kortelė modifikuojama. Diegėjui nekeliamas reikalavimas migruoti kompozitines korteles tik tuo atveju, jei naujajame DDR tokio tipo kortelės nebus naudojamos. Kiekvienai kompozitinei kortelei egzistuoja įrašas su tekstine ir anketine informacija ir atitinkamas NIST failas, tačiau, deja, 10-20 proc. atvejų tokio failo išvis nėra, todėl migravimo metu jį reikės generuoti iš naujo. Kompozitinių kortelių NIST failuose atskirų pirštų vaizdų formatas gali būti skirtingas, pvz. WSQ 500dpi ir Jpeg2000 1000dpi tame pačiame faile;

- Dabartinio DDR bazėje yra apie 16 000 kortelių tik su delnų atspaudais, t.y. nėra įprastų pirštų atspaudų nr. 1-14. Tokiais atvejais duomenų migracijos metu reikia tokių kortelių delnų atspaudus prijungti prie to paties klasterio kitų kortelių su įprastais atspaudais, kur nėra delnų.

- Siūloma tokia migravimo eiga:

  - Pirštų atspaudų tekstinė ir anketinė informacija imama iš Oracle DB (čia yra visi duomenys su aktualiais keitimais);

  - Pirštų atspaudų vaizdai imami iš atskirų NIST failų (čia tekstinė informacija, likusi nuo atspaudų įvedimo momento, yra pasenusi ir be identifikacinių DB numerių, daktiloskopinių požymių nėra);

  - Pirštų atspaudų daktiloskopiniai požymiai išskiriami iš naujo iš atspaudų vaizdų (tai įprasta praktika kortelėms, latentiniams dar gana reta naudojama) arba imami iš dabartinio DDR (jei pavyks išsiaiškinti reikiamas duomenų struktūras).

- Po duomenų migravimo Diegėjas turi atlikti visų iki šiol neidentifikuotų latentinių pirštų ir latentinių delnų biometrinę paiešką daktiloskopinių kortelių bazėje. Tokios paieškos tikslas – gauti papildomas identifikacijas, laikant, kad naujojo DDR biometrinės paieškos algoritmai yra tikslesni.

- Diegėjas turi atlikti pradinį iš išorinių informacinių sistemų ir registrų gaunamų duomenų migravimą (angl. initial data loading), jeigu integracinės sąsajos specifika reikalaus tokių duomenų įkėlimo.

- Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengtas duomenų migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą. Atlikus duomenų migravimą Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

- Diegėjas turi perkelti (migruoti) pateiktus duomenis išlaikant pateiktų duomenų vientisumą ir tapatumą. Diegėjas turi užtikrinti, kad būtų perkelti visi pateikti duomenys. Perkėlimo (migravimo) metu Diegėjas turi užtikrinti perkeliamų duomenų saugumą tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Duomenų migravimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos patalpose (infrastruktūroje).

## Reikalavimai DDR duomenų archyvavimui

- DDR turi turėti funkcijas, suteikiančias galimybę atlikti DDR tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis, DDR funkciniams moduliams paliekant tokio paties lygio prieigą kaip ir prie nearchyvuotų duomenų. DDR funkcinių modulių veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose DDR duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į DDR loginį archyvą, tačiau DDR naudotojo sąsajoje palikti galimybę įjungti paiešką ir tarp logiškai archyvuotų duomenų – tai yra reikalinga DDR paieškos funkcijų ir kitų funkcijų veikimo spartos optimizavimui).

- Turi būti realizuotas archyvinių duomenų šalinimas (naikinimas), suėjus nustatytam terminui, taip pat kai pagal nustatytas taisykles tam tikrai archyvinių duomenų apimčiai reikalinga atlikti tokį veiksmą.

- Detalios analizės projektavimo etape turi būti apibrėžtos duomenų archyvavimo taisyklės (dažnumas, apimtis, archyvinių duomenų šalinimo momentai ir apimtys ir pan.).

## Reikalavimai Paslaugų teikimui

### Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių ir anglų kalba.

- Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Diegėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 8.11 skyriaus lentelėje.

- Perkančioji organizacija turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų DDR modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

- Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamo registro pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskiru Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės. Perkančiajai organizacijai nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti el. parašu.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Paslaugų teikėjas, teikiant Paslaugas, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

- Visa rengiama dokumentacija, įrangos perdavimo–priėmimo aktai turėtų būtų pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.

### Reikalavimai demonstracijoms

- Diegėjas kūrimo etape turi atlikti DDR demonstracijas gyvai demonstruojant registro veikimą. Turi būti atliekamas DDR demonstravimas, o ne prototipo.

- Demonstruojamo funkcionalumo apimtis ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios PD turi būti pademonstruotas visas DDR funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas.

- Demonstracijų tikslas – supažindinti PD su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

- Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

- Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

- Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o PD atstovai turi teikti atsiliepimus. Demonstravimo metu nustatyti ir išsakyti pastebėjimai ir neatitikimai, kurie demonstruojamame DDR neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, turi būti realizuoti iki DDR priėmimo testavimo pradžios.

### Reikalavimai testavimui

- Turi būti atliktas DDR testavimas.

- Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti, ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina PD ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant PD atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas DDR kūrimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, PD ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais (rengia Diegėjas).

- Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad DDR yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

- Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

- Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Prieiga prie įrankio turi būti suteikiama nurodytiems Perkančiosios organizacijos atstovams.

- Diegėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

- Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu DDR būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti DDR funkcionalumus.

- Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus DDR testavimus ir bandymus (konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti DDR kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti prisijungimo duomenis prie DDR komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti/ išjungti DDR komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### Reikalavimai DDR aplinkoms

- Turi būti įdiegtos šios DDR aplinkos:

  - Produkcinė – naudojama visą DDR eksploatavimo laikotarpį;

  - Testavimo – naudojama visą DDR eksploatavimo laikotarpį. Testavimo aplinkos architektūriniai sprendimai turi būti paremti produkcinės aplinkos sprendimais. Testavimo aplinkos diegiamų komponentų kiekis gali būti mažinamas (ir / ar grupuojamas) siekiant racionalaus resursų panaudojimo, tokiems sprendimams turi būti gautas Perkančiosios organizacijos pritarimas. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Testavimo aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai. Testavimo aplinkos greitaveika turi užtikrinti, kad vidutinė DDR atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 3 sekundžių, esant bendram HTTP užklausų kiekiui per minutę 60.

### Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta DDR bandomoji eksploatacija.

- Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti DDR kokybę;

  - išbandyti gamybinę DDR komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal su PD atstovų pateiktą bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką.

- Diegėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti DDR infrastruktūrą darbui:

  - atlikti DDR komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie DDR iš savo darbo vietų. Naudotojo darbo vietų parengimą užtikrins PD. Diegėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

  - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus DDR duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys DDR būtų integralūs.

- Diegėjas privalo užtikrinti DDR veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos metodikoje. Diegėjas atsakingas už bandomosios eksploatacijos metodikos parengimą.

### Reikalavimai mokymams

- Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi atlikti DDR naudotojų mokymus. Turi būti apmokyti:

  - Iki 24 PD darbuotojų darbui su DDR;

  - 3 PD administratorius darbui su DDR administravimo komponentais, kitų komponentų administravimo funkcionalumu.

- Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba PD patalpose (arba, suderinus su PD nuotoliniu būdu, jeigu nebus galimybių mokymus vesti patalpose) ir PD darbo valandomis. PD atsakinga už PD patalpų, kompiuterių, projektorių ir kitos reikalingos įrangos pateikimą.

- Apmokytiems naudotojams turi būti išduoti mokymų baigimo sertifikatai.

- Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą.

- Turi būti parengtos DDR administravimo instrukcijos.

- Turi būti parengtos DDR naudotojų instrukcijos, kurios su PD suderinta apimtimi turi būti parengtos lietuvių kalba. Instrukcijos turi būti patalpintos DDR naudotojams patogiu formatu skaityti ir naršyti.

### Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto viso DDR funkcionalumo nemokamą garantinę priežiūrą bei visų šios Specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su PD suderintą garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

- Garantinės priežiūros terminas - nuo DDR komponento įdiegimo į gamybinę aplinką iki 36 mėnesiai po galutinio paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo, t. y. garantinės priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo sėkmingai į gamybą įdiegto ir priimto pirmojo DDR funkcionalumo ir tęsiamos 36 mėnesius nuo paskutinio sėkmingai į gamybą įdiegto ir priimto paskutinio DDR funkcionalumo.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei PD atsakingų asmenų konsultavimą.

- Diegėjas turi vykdyti PD atsakingų asmenų konsultavimą DDR veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į PD.

- Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7).

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai DDR naudotojai dėl Diegėjo įdiegtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų DDR funkcijų (neveikia funkcija, neveikia registras, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai (funkcionalumas veikia lėtai / nestabiliai, grąžinamas netinkamas funkcijos rezultatas ir pan.).

- Reakcijos į programinės įrangos sutrikimus laikas ir sutrikimų šalinimo trukmė:

  - Kritinių trūkumų šalinimas – reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 30 minučių nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Šalinimo trukmė – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar DDR paslaugą gauti alternatyviai.

  - Svarbių sutrikimų šalinimas – reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 2 valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Šalinimo trukmė – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą DDR funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - Neesminių sutrikimų šalinimas – reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Šalinimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su PD suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios DDR klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

### Reikalavimai vystymo paslaugoms

- Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) Sutarties galiojimo laikotarpiu užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Preliminari planuojamų užsakyti paslaugų apimtis – 2000 valandų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus vystymo paslaugų kiekio. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos:

  - Paslaugų teikimo metu realizuotų funkcijų pakeitimui;

  - Naujų funkcijų sukūrimui / įdiegimui.

  - Kitoms paslaugoms dėl DDR priežiūros, profilaktinių darbų, sistemos administravimo ir pan.

- Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

- Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

- Vystymo paslaugų teikimo procedūra turi būti detalizuota Vystymo paslaugų reglamente, kuris turi būti Diegėjo pateiktas ne vėliau nei per dvi savaitės nuo Perkančiosios organizacijos pareikalavimo.

- Naujų, papildomų funkcijų kūrimo paslaugos apima šias Diegėjo veiklas:

  - Naujų poreikių registravimą ir derinimą su Perkančiąja organizacija.

  - Naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalę analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Perkančiąja organizacija.

  - Naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Perkančiąja organizacija.

  - Suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi.

  - Realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į DDR aplinkas, naudotojų mokymus ir konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui).

  - Su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.).

  - Naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą).

  - Įdiegtų funkcionalumų ir parengtos dokumentacijos nemokamą garantinę priežiūrą (garantinės priežiūros laikotarpis nustatytas 8.10.7 skyriuje).

### Reikalavimai galutiniam DDR priėmimui

- Galutinis DDR ar atskirų DDR komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus viso DDR funkcionalumo bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti galutinės bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Visos DDR sukūrimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

- Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

## Reikalavimai DDR kūrimo paslaugų etapams ir terminams

- Žemiau esančioje lentelėje pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai dokumentacijai.

- DDR turi būti diegiama iteraciniu-inkrementiniu informacinės registro kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo praktikas.

- DDR turi būti diegiama prieaugiais (iteraciniu-inkrementiniu būdu). Turi būti įvykdyti ne mažiau nei trys prieaugiai.

- Iteracijų apimtys nurodytos -žemiau lentelėje. Lentelėje neįvardinti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, kurie tiesiogiai neapima lentelėje išvardinti moduliai ir komponentai, turi būti nuosekliai realizuojami visos Sutarties paslaugų teikimo metu visų iteracijų apimtyje racionaliomis, projekto vykdymo reglamente suderintomis apimtimis. Jeigu  numatytam modulio realizavimui yra būtina realizuoti kitų modulių ar komponentų (pavyzdžiui, naudotojų valdymo komponento ir pan.) funkcionalumą, turi būti iteracijoje numatomas ir tokių modulių ir komponentų  kūrimas, net jeigu jie tiesiogiai nenurodyti iteracijos apimtyje.

- Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu sukurtų funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja detalios analizės ir projektavimo etape.

- Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.), jeigu to pareikalaus Perkančioji organizacija.

- Diegėjas Paslaugų teikimo reglamente turi nurodyti prieaugių kiekį ir kiekvieno prieaugio konkrečias DDR kūrimo ir įdiegimo veiklas referuojant į konkrečius šios Techninės specifikacijos punktus.

- Visos projekto veiklos (išskyrus garantinės priežiūros ir vystymo paslaugos) turi būti įvykdytos per 18 mėnesių nuo DDR modernizavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos.

8.1 lentelė. Iteracijų apimtys ir terminai

| Reikalavimai | Iteracija, terminas (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, 6 mėnesiai | II, 12 mėnesių | III, 18 mėnesių |
| 7.3.1 Reikalavimai daktiloskopavimo moduliui |  | X |  |
| 7.3.2 Reikalavimai daktiloskopinių kortelių duomenų tvarkymui | X |  |  |
| 7.3.3 Reikalavimai latentinių pėdsakų duomenų tvarkymui | X |  |  |
| 7.3.4 Reikalavimai sutapimų paieškai ir tvirtinimui | X |  |  |
| 7.3.5 Reikalavimai DDR duomenų peržiūrai |  | X |  |
| 7.3.6 Reikalavimai PRIUM duomenų tvarkymui |  | X |  |
| 7.3.7 Reikalavimai užduočių valdymui |  | X |  |
| 7.3.8 Reikalavimai atsakymų formavimui ir teikimui |  |  | X |
| 7.3.9 Reikalavimai ataskaitų rengimui |  |  | X |
| 7.3.10.1 Reikalavimai klasifikatorių tvarkymui |  |  | X |
| 7.3.10.2 Reikalavimai sisteminių parametrų tvarkymui |  |  | X |
| 7.3.10.3 Reikalavimai naudotojų ir rolių bei teisių administravimui |  | X |  |
| 7.3.10.4 Reikalavimai darbo vietų prieigos administravimui |  | X |  |
| 7.4.1 Reikalavimai PA kokybės tikrinimui |  | X |  |
| 7.4.2 Reikalavimai daktiloskopinių kortelių kokybės tikrinimui | X |  |  |
| 7.4.3 Reikalavimai daktiloskopinių duomenų / latentinių pėdsakų tvarkymui (apdorojimui) | X |  |  |
| 7.4.4 Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimui | X |  |  |
| 7.4.5 Reikalavimai naudotojų autentifikavimui | X |  |  |
| 7.4.6 Reikalavimai PA, delnų atspaudų ir latentinių pėdsakų sulyginimo tikslumui | X |  |  |
| 7.5 Reikalavimai integracijoms su išorinėmis IS, registrais ir daktiloskopavimo darbo vietomis | X (suderinta apimtimi) | X (suderinta apimtimi) | X (suderinta apimtimi) |

8.2 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo darbams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodomi DDR diegimo prieaugiai, jų apimtys ir rezultatai, darbų atlikimo grafikas, naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, problemų nustatymo ir valdymo procedūros, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pokyčių valdymo procedūra, problemų sprendimo procedūra, rizikų valdymo procedūra ir visa kita Sutarties vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos |
| 2. | Detali analizė | Diegėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno naudojimo atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei DDR veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (Business Process Model and Notation) (toliau – BPMN), UML ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi DDR naudotojai ir jų teisės. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, naudojimo atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. | - |
| 3. | Projektavimas | Diegėjas: - Parengia DDR projektavimo dokumentaciją; - Parengia integracines sąsajas aprašančius dokumentus; Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. DDR architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su komentarais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (VIISP funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai (įskaitant interaktyvų elektroninių paslaugų naudotojo sąsajos prototipą), sudėtinės elektroninės paslaugos naudotojo sąsajos gairės ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) ir kt. Integracines sąsajas aprašantys dokumentai (gali būti projektavimo dokumentu dalis). Juose turi būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamus / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. | - |
| 4. | Kūrimas | Diegėjas: - Vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. - Vykdo DDR demonstracijas. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas DDR demonstracijų metu. | Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo aplinka, išvados). Parengta programinė įranga diegimui. Atliktos DDR demonstracijos. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent 2 savaitės iki kūrimo etapo pabaigos. DDR demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką. |
| 5. | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui testavimo aplinkoje; - Atlieka programinės įrangos įdiegimą testavimo aplinkoje. - Parengia priėmimo testavimo scenarijus ir testavimo metodiką. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas priėmimo testavimo metodikai ir scenarijams. | Programinė įranga įdiegta testavimo aplinkoje. Pateikta diegimo į testavimo aplinką ataskaita. Pateikta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijai. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
| 6. | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - Parengia naudotojų vadovus (dokumentus): naudotojų instrukciją ir DDR administravimo instrukciją ir apmoko PD priėmimo testavimo grupės naudotojus naudoti DDR; - Vykdo priėmimo testavimą; - Atlieka testavimo metu išaiškėjusius reikalingus klaidų / neatitikčių taisymus; Perkančioji organizacija: - Paskiria PD priėmimo testavimo grupės naudotojus, vykdo priėmimo testavimą, kontroliuoja klaidų šalinimą, vertina priėmimo testavimą pagal priėmimo testavimo kriterijus apibrėžtus priėmimo testavimo metodikoje; - Priima programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką. | Apmokyti PD priėmimo testavimo grupės naudotojai naudoti DDR. Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). Parengti naudotojų vadovai (naudotojų instrukcijos, administravimo instrukcijos). Diegimui į gamybinę aplinką parengta DDR. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 7. | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui (gamybinėje) aplinkoje. - Įdiegia programinę įrangą eksploatavimo (gamybinėje) aplinkoje. - Parengia bandomosios eksploatacijos vykdymo metodiką ir planą. Perkančioji organizacija: - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Teikia pastabas bandomosios eksploatacijos metodikai ir planui. | Parengta eksploatavimo (gamybinė) aplinka. Sukurta programinė įranga įdiegta eksploatavimo (gamybinėje) aplinkoje. Pateikta diegimo į gamybinę aplinką ataskaita. Pateikta bandomosios eksploatacijos metodika. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas ne ilgiau kaip per dvi savaites nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 8. | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia mokymų planą; - Parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; - Vykdo apmokymus. Perkančioji organizacija: - Pateikia pastabas mokymų planui, medžiagai; - Dalyvauja mokymuose. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai/grafikai, mokymų grupės, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės. Parengta mokymų medžiaga. Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 9. | Duomenų migravimo etapas | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia duomenų migravimo aprašą; - Atlieka duomenų migravimą. Perkančioji organizacija: - Suteikia duomenis ar prieigą prie duomenų, kurios reikia migruoti. | Pateiktas ir suderintas duomenų migravimo aprašas. Atliktas duomenų migravimas. Pateikta duomenų migravimo ataskaita. | Duomenų migravimas gali vykti tik po sėkmingo įdiegimo produkcinėje (eksploatavimo aplinkoje etapo). |
| 10. | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir informacinių technologijų specialistams; - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. - Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegta DDR; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; - Esant poreikiui atlieka atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimą. | Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija. Suteiktos konsultacijos. Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas. Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo) ir kt.). Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. | Bandomosios eksploatacijos trukmė derinama su Perkančiąja organizacija. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
| 11. | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 36 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | nuo DDR komponento įdiegimo į gamybinę aplinką iki 36 mėnesiai po galutinio paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| Viso Projekto metu |  |  |  |  |
| 12. | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: - Rengia DDR kūrimo ir diegimo eigos ataskaitą ne rečiau, kaip kas ketvirtį; - Rengia galutinę DDR kūrimo ir diegimo ataskaitą (po galutinės bandomosios eksploatacijos). Perkančioji organizacija: - Pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas DDR darbų atlikimo grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos Projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; - DDR darbų atlikimo grafiko pakeitimai. |  |

# PRIEDAI

## Priedas Nr. 1. BPMN notacija

BPMN pagrindą sudaro veiklos procesų diagrama (angl. Business Process Diagram). BPMN notacijoje procesas yra apibrėžtų veiklų seka, vykdoma organizacijoje su tikslu atlikti nustatytą darbą.

Siekiant aiškumo ir suprantamumo, diagramos elementai skirstomi į keturias pagrindines kategorijas:

- srauto objektai (angl. Flow Objects);

- jungiamieji objektai (angl. Connecting Objects);

- sritys (angl. Swimlanes);

- artefaktai (angl. Artifacts).

Srauto objektai yra pagrindiniai elementai, apibrėžiantys verslo procesus. Srauto objektai yra trijų rūšių:

- įvykiai (angl. Events);

- veiklos (angl. Activities);

- vartai (angl. Gateways).

Jungiamieji objektai jungia tarpusavyje srauto objektus ar kitą informaciją. Jie skirstomi į:

- sekos srautą (angl. Sequence Flow);

- pranešimų srautą (angl. Message Flow);

- asociaciją (angl. Association).

Sritys reiškia verslo procesų dalyvius ir yra grupuojamos į:

- konteinerius (angl. Pools);

- juostas (angl. Lanes).

Artefaktai naudojami pateikti papildomos informacijos apie procesą. Modeliuojant šių grafinių elementų gali būti kuriama ir naudojama tiek, kiek reikia, tačiau standartizuoti artefaktai yra trys:

- duomenų objektas (angl. Data Object);

- grupė (angl. Group);

- anotacija (angl. Annotation).

Pagrindiniai BPMN notacijos elementai, jų žymėjimai ir reikšmės bei proceso sekos srautų modeliavimui naudojami žymėjimai, aprašyti OMG standartų organizacijos specifikacijoje Business Process Model and Notation, V2.0. Pagrindiniai elementai yra pateikti ir paaiškinami žemiau esančioje lentelėje.

9.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas

| Eil. Nr. | Elementas | Grafinis žymėjimas |  |  |  |  |  | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konteineris (angl. Pool) |  |  |  |  |  |  | Konteineris simbolizuoja proceso dalyvį, taip pat žymi sritį ir ribą tarp atskirų konteinerių veiklų. Konteineriai būna dviejų rūšių – aktyvus ir paslėptas. |
|  | Aktyvus konteineris (angl. White Box) |  |  |  |  |  |  | Naudojamas atvaizduoti proceso dalyvį, kurio veiksmai proceso metu yra aprašomi. |
|  | Paslėptas konteineris (angl. Black Box) | arba |  |  |  |  |  | Naudojamas atvaizduoti proceso dalyvį, kurio tikslūs veiksmai neturi reikšmės nagrinėjamam procesui (pvz. kai svarbu, kokie duomenys iš dalyvio gaunami, bet nesvarbu, kaip dalyvis juos sugeneruoja). |
|  | Juosta (angl. Lane) |  |  |  |  |  |  | Juosta yra konteinerio dalis, besitęsianti per visą konteinerio ilgį. Juostos naudojamos veikloms organizuoti ir kategorizuoti. |
|  | Veikla (angl. Activity) |  |  |  |  |  |  | Veikla yra darbas, atliekamas proceso viduje. Ji gali būti nedaloma arba daloma (sudėtinė). Skiriamos trys veiklų rūšys: užduotis, subprocesas ir šaukimas. |
|  | Veiklų rūšys: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užduotis (angl. Task) |  |  |  |  |  |  | Užduotis yra nedaloma veikla procese. Naudojama tada, kai atliekamas darbas nėra skaidomas į smulkesnius, labiau detalizuotus lygmenis. Užduotys gali būti priskirtos atitinkamiems užduočių tipams, išvardijamiems toliau. |
|  | Užduočių tipai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemos užduotis (angl. Service Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduotį, kurią atlieka programinė įranga (automatizuota užduotis). |
|  | Siuntimas (angl. Send Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduotį, kurios vienintelis tikslas – išsiųsti pranešimą išoriniam proceso dalyviui. Kai pranešimas yra išsiųstas, užduotis yra atlikta. |
|  | Gavimas (angl. Receive Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduotį, kurios vienintelis tikslas – gauti pranešimą iš išorinio proceso dalyvio. Kai pranešimas yra gautas, užduotis yra atlikta. |
|  | Naudotojo užduotis (angl. User Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduotį, kurią atlieka naudotojas, pasinaudodamas programine įranga. |
|  | Rankinė užduotis (angl. Manual Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduoti, kuri yra atliekama žmogaus, rankiniu būdu (be jokios programinės įrangos pagalbos). |
|  | Veiklos taisyklių užduotis (angl. Business Rule Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduoti, kurios metu pateikiami duomenys į veiklos taisyklių komponentą (angl. Business Rules Engine) ir gaunamas paskaičiuotas atsakymas. |
|  | Scenarijus (angl. Script Task) |  |  |  |  |  |  | Žymi užduotį, automatiškai atliekamą veiklos procesų komponento. |
|  | Subprocesas (angl. Sub-Process) |  |  |  |  |  |  | Subprocesas yra daloma veiklos rūšis, kurios vidinės detalės yra aprašytos naudojant BPMN elementus (veiklas, vartus, įvykius ir kt.). Subprocesas gali būti suspaustas (kai atvaizduojamas tik subproceso pavadinimas) arba išskleistas (kai atvaizduojami visi subproceso žingsniai). |
|  | Subprocesų rūšys: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įterptas subprocesas (angl. Embeded Sub-Process) |  |  |  |  |  |  | Įterptas subprocesas (arba tiesiog subprocesas) yra pagrindinė subprocesų rūšis, naudojama siekiant sutaupyti vietos pagrindiniame procese (kai išskleistas subprocesas yra vaizduojamas už pagrindinio proceso ribų), siekiant detaliau pavaizduoti išimčių valdymą, kompensavimo veiklas ir kitais atvejais. |
|  | Ivykio subprocesas (angl. Event Sub-Process) |  |  |  |  |  |  | Šis subprocesas nėra įprastos sekos dalimi. Jis gali įvykti, įvykti kelis kartus, arba neįvykti proceso, kurio jis yra dalis, vykdymo metu. Šis subprocesas vykdomas, kai pagrindiniame procese įvyksta įvykis, iššaukiantis subproceso vykdymą (turi būti numatyta subprocesą iššaukianti sąlyga). |
|  | Transakcija (angl. Transaction) |  |  |  |  |  |  | Transakcija yra subprocesas, palaikomas specialiu protokolu, užtikrinančiu, kad visos įtrauktos šalys pritaria tam, kad veikla turi būti pabaigta arba atšaukta. |
|  | Šaukimas (angl. Call Activity) |  |  |  |  |  |  | Šaukimo veikla pagal savo esmę gali būti tiek užduotis, tiek subprocesas. Šaukimas leidžia į procesą įterpti procesus arba veiklas kurie yra nepriklausomi nuo proceso, į kurį yra įterptas, aprašyti atskirai ir gali būti aktualūs vykdant kelis skirtingus procesus. |
|  | Veiklų žymekliai (angl. markers) |  |  |  |  |  |  | Veikla gali būti pažymėta vienu (arba keliais) iš galimų žymeklių, nurodančių ypatingą veiklos vykdymo elgesį. |
|  | Paprastas ciklas (angl. loop) |  |  |  |  |  |  | Veikla yra kartojama, kol pasiekiama nustatyta sąlyga. Paprastas ciklas gali būti naudojamas užduoties arba subproceso žymėjime. |
|  | Fiksuoto ilgio ciklas (angl. multiple instance) |  |  |  |  |  |  | Veikla yra vykdoma iš anksto nustatytą kiekį kartų. Horizontalios linijos žymi nuoseklųjį (angl. sequencial) kartojimą (kai veiklos vykdymo atvejai seka vienas po kito), tuo tarpu vertikalios – lygiagretųjį (angl. parallel) (kai visi veiklos vykdymo atvejai yra vykdomi lygiagrečiai). Fiksuoto ilgio ciklas gali būti naudojamas užduoties arba subproceso žymėjime. |
|  | Ad-hoc subprocesas (angl. Ad-Hoc Sub-Process) |  |  |  |  |  |  | Ad-hoc subprocesas yra subproceso tipas, kai jame nurodytos veiklos gali būti vykdomas bet kuria tvarka (nenurodomas veiksmų eiliškumas). |
|  | Kompensavimas (angl. compensation) |  |  |  |  |  |  | Kompensavimas – tai specifinė atgalinė veikla, apibrėžianti žingsnius, kurie turi būti atlikti, siekiant atšaukti jau sėkmingai įvykdytas veiklas. Kompensavimas gali būti naudojamas užduoties arba subproceso žymėjime. |
|  | Įvykis (angl. Event) |  |  |  |  |  |  | Įvykis yra tai, kas įvyksta veiklos proceso metu, paveikia proceso srautą ir paprastai yra jo priežastis arba pasekmė (rezultatas). Įvykis gali pradėti ar baigti proceso srautą, taip pat į jį įsiterpti. Įvykiai gali būti iššaukti dėl skirtingų priežasčių. Šių priežasčių diferencijacijos tikslu yra naudojami skirtingi įvykių tipai (žymima simboliu rato viduryje). |
|  | Įvykių tipai: | „Gaudantys“ (angl. „Cathing“) |  |  |  | „Metantys“ (angl. „Throwing“) |  | Įvykis gali būti atsakas į kitą įvykį ar veiksmą („gaudantis“ įvykis) arba pats jį sukelti („metantis“ įvykis). Pražios įvykis (angl. Start Event) pradeda proceso srautą. Pradžios įvykiai būna tik „gaudantys“. Tarpinis įvykis (angl. Intermediate Event) įvyksta proceso srauto metu. Tarpiniai įvykiai gali būti ir „gaudantys“ ir „metantys“. Tarpiniai įvykiai gali būti naudojami ir ant veiklos ribos – jie žymi veiklos vykdymo metu įvykusius įvykius, kurie pakeičia proceso vykdymo eigą. Tokie įvykiai gali reikšti vykdomos veiklos nutraukimą, tokiu atveju jie žymimi dviguba ištisine linija. Dviguba brūkšnine linija pažymėti nepertraukiantys įvykiai (angl. non-interrupting event) reiškia, kad vykdoma veikla yra toliau tęsiama, bet papildomai atliekami nurodyti veiksmai. Pabaigos įvykis (angl. End Event) pabaigia proceso srautą. Pabaigos įvykiai gali būti tik „metantys“. |
|  |  | Pražios įvykis | Tarpinis įvykis |  |  |  | Pabaigos įvykis |  |
|  | Be sąlygos (angl. Blank) |  |  |  |  |  |  | Įvykis, neturintis apibrėžtos sąlygos. |
|  | Pranešimas (angl. Message) |  |  |  |  |  |  | Išsiunčiamas/ gaunamas pranešimas kitam proceso dalyviui ar iš jo. |
|  | Laiko žymeklis (angl. Timer) |  |  |  |  |  |  | Laiko žymeklis pradeda procesą (arba jį tęsia), kai yra sulaukiama nustatyto laiko/ praeina nustatytas laikotarpis. |
|  | Eskalavimas (angl. Escalation) |  |  |  |  |  |  | Eskalavimas pažymi veiklos situaciją (problemą), į kurią procesas turėtų atitinkamai reaguoti. |
|  | Klaida (angl. Error) |  |  |  |  |  |  | Žymi klaidą procese. |
|  | Atšaukimas (angl. Cancel) |  |  |  |  |  |  | Žymi transakcijos subproceso nutraukimą. |
|  | Kompensacija (angl. Compensation) |  |  |  |  |  |  | Reikalingi kompensacijos veiksmai. |
|  | Sąlyga (angl. Conditional) |  |  |  |  |  |  | Sąlygos įvykis pradeda procesą (arba jį tęsia), kai išpildoma nustatyta sąlyga (sąlyga nurodoma šalia įvykio žymėjimo arba proceso aprašyme). |
|  | Nuoroda (angl. Link) |  |  |  |  |  |  | Jungia atskiras proceso dalis. Naudojamas cikluose, norint išvengti labai ilgų sekos srautų arba perkeliant proceso tęsinį į kitą dokumento puslapį. |
|  | Signalas (angl. Signal) |  |  |  |  |  |  | Siunčiamas/ gaunamas signalas. Naudojamas bendrai komunikacijai tarp proceso dalyvių ar su suinteresuotais asmenimis už proceso ribų. Šio įvykio reikšmė panaši į Pranešimo įvykio reikšmę, tik šiuo atveju nėra apibrėžto pranešimo gavėjo (ar siuntėjo). |
|  | Užbaigimo (angl. Terminate) |  |  |  |  |  |  | Iškart užbaigia visas veiklas procese. |
|  | Daugialypis (angl. Multiple) |  |  |  |  |  |  | Daugialypis įvykis pradeda (tęsia, ar pabaigia) procesą, kai įvykdoma bent viena iš kelių nustatytų sąlygų (ARBA principas). |
|  | Paralelinis daugialypis (angl. Parallel multiple) |  |  |  |  |  |  | Paralelinis daugialypis įvykis pradeda (tęsia, ar pabaigia) procesą, kai įvykdomos visos nustatytos sąlygos (IR principas). |
|  | Vartai (angl. Gateway) |  |  |  |  |  |  | Vartai naudojami išskirti ar sujungti sekos srautą. Jų pagalba modeliuojami sekų išskyrimai, išsišakojimai, suliejimai ir sujungimai. |
|  | Vienintelio sprendimo (angl. Exclusive) | Žr. žemiau |  |  |  |  |  | Žymi sekos srauto vietą, kur gali būti pasirenkama tik viena iš galimų krypčių. |
|  | Duomenimis paremto (angl. Data-Based) | arba |  |  |  |  |  | Kryptis pasirenkama pagal turimus proceso duomenis. |
|  | Įvykiu paremto (angl. Event-Based) |  |  |  |  |  |  | Kryptis pasirenkama pagal proceso įvykius. |
|  | Daugiau nei vieno sprendimo (angl. Inclusive) |  |  |  |  |  |  | Žymi sekos srauto vietą, kur pasirinkta kryptis nepanaikina kitų galimų pasirinkimų (galima daugiau nei viena kryptis). |
|  | Sudėtinio sprendimo (angl. Complex) |  |  |  |  |  |  | Naudojama sudėtingesniems atvejams (kai yra daug sąlygų, sudėtiniai sprendimai ir pan.). |
|  | Lygiagretaus išsišakojimo/ sujungimo (angl. Parallel) |  |  |  |  |  |  | Naudojamas suderinti kelias vienu metu vykstančias veiklas ir sukurti lygiagretų sekos srautą. |
|  | Duomenų objektai (angl. Data Objects) | Žr. žemiau |  |  |  |  |  | Duomenų objektai laikomi artefaktais, nes jie neturi tiesioginio poveikio sekos srautui ar pranešimų srautui procese, bet suteikia informacijos apie tai, ko reikia veikloms atlikti/ kas sukuriama jas atliekant. |
|  | Duomenų objektas (angl. Data Object) |  |  |  |  |  |  | Duomenų objektas yra proceso metu generuojamas, keičiamas, naikinamas ar proceso vykdymui reikalingas objektas – popierinis dokumentas, elektroninis dokumentas ar bet kokia kita informacijos forma. Duomenų objektas gali turėti būsenas (pvz. dokumento versijas, kurios keičiasi proceso eigoje). Duomenų objektas žymi duomenis, kurie egzistuoja tik proceso vykdymo metu (pasibaigus procesui, šie duomenys yra panaikinami ir nebegali būti atgaminti kitame procese). |
|  | Duomenų saugykla (angl. Data Store) |  |  |  |  |  |  | Kitaip negu duomenų objektas, duomenų saugykla žymi duomenis, kurie yra išsaugomi ir yra prieinami ne tik proceso metu. Duomenys gali būti įrašomi į duomenų saugyklą, iš jos paimami ir naudojami veiklų vykdyme. Patartina duomenų saugyklos pavadinime nurodyti duomenis, kurie yra paimami, ne duomenų bazę – duomenų saugyklos paskirtis yra pademonstruoti, kokių duomenų reikia procese, o ne iš kur jie paimami. |
|  | Grupė (angl. Group) |  |  |  |  |  |  | Tai pačiai kategorijai priklausančių veiklų grupavimas. Grupė nedaro įtakos sekos srautui grupės viduje ir paprastai naudojama dokumentacijos ar analizės tikslais, siekiant vaizdžiai pateikti objektų kategorijas. |
|  | Anotacija (angl. Annotation) |  |  |  |  |  |  | Tekstinės anotacijos leidžia modeliuotojui pateikti papildomą informaciją BPMN diagramos skaitytojams. |
|  | Srautai (angl. Flow Elements) |  |  |  |  |  |  | Srautai sujungia kitus BPMN elementus į logišką seką bei nurodo proceso, pranešimų ir duomenų kryptį. |
|  | Sekos srautas (angl. Sequence Flow) |  |  |  |  |  |  | Sujungia, veiklas, įvykius ir vartus, nurodo jų vykdymo tvarką veiklos procese. |
|  | Sąlyginis srautas (angl. Conditional Flow) |  |  |  |  |  |  | Sekos srautas, naudojamas sekos srauto padalijimo atveju, kai srauto kryptis pasirenkama esant tam tikrai sąlygai. Kai padalijimui nėra naudojami vartai, naudojama rodyklė su mažu rombu pradžioje. Kai padalijimui yra naudojami vartai, naudojama įprasta sekos srauto rodyklė (žr. aukščiau). |
|  | Nustatytasis srautas (angl. Default Flow) |  |  |  |  |  |  | Sekos srautas, naudojamas sekos srauto padalijimo atveju, kai srauto kryptis pasirenkama priklausomai nuo įgyvendinamos sąlygos. Ši srauto kryptis pasirenkama tada, kai visos kitos sąlyginės kryptys negali būti pasirinktos (neįgyvendinamos jų sąlygos). Kai padalijimui nėra naudojami vartai, naudojama rodyklė su mažu brūkšneliu pradžioje. Kai padalijimui yra naudojami vartai, naudojama įprasta sekos srauto rodyklė (žr. aukščiau). |
|  | Išimtinis srautas (angl. Exception Flow) |  |  |  |  |  |  | Žymi sekos srautą už normalaus proceso srauto ribų ir grindžiamas tarpiniu įvykiu, įvykstančiu proceso metu. |
|  | Pranešimų srautas (angl. Message Flow) |  |  |  |  |  |  | Rodo pranešimų srautą tarp dviejų proceso dalyvių, siunčiančių ar gaunančių pranešimus. |
|  | Asociacija (angl. Association) |  |  |  |  |  |  | Asociacija jungia informaciją (artefaktus) su srauto objektais. |
|  | Kompensacijos asociacija (angl. Compensation Association) |  |  |  |  |  |  | Žymi asociaciją už normalaus proceso srauto ribų ir grindžiama įvykiu (tarpiniu kompensacijos įvykiu), sukeltu nesėkmingos transakcijos, arba kitu kompensacijos įvykiu. |

## Priedas Nr. 2. Daktiloskopinių duomenų gavimo ir tikrinimo procesas

9.1 pav. Proceso „Daktiloskopinių duomenų gavimo į DDR tikrinimas ir / ar įrašymas“ schema

9.2 lentelė. Žingsnių aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Žingsnio aprašymas | Proceso dalyvis |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Kyla poreikis daktiloskopuoti asmenį | Procesas prasideda, kai pareigūnui kyla poreikis daktiloskopuoti asmenį. | - |
| T1 | Tikrinti duomenis GR / UR | Pagal įvestus asmens duomenis yra atliekama paieška GR / UR ir gaunami detalesni duomenys (kandidatų sąrašas su galimybe peržiūrėti pasirinkto kandidato (asmens) duomenis). | Duomenų teikėjas |
| T2 | Paimti asmens PA | Siekiant verifikuoti asmenį, yra paimami asmens PA. | Duomenų teikėjas |
| T3 | Tikrinti daktiloskopavimo tikslingumą | Pagal įvestus asmens duomenis yra patikrinamas daktiloskopavimo tikslingumas – į DDR perduodami asmens duomenys, DDR pagal apibrėžtas taisykles atliekamas tikrinimas (pvz., DDR saugomo asmens nuotrauka senesnė nei 5 metai, PA nepakankamos kokybės, nėra saugomi asmens delnų atspaudai ar pan.) ir iš DDR gaunamas atsakymas, ar tikslinga asmenį daktiloskopuoti. Žingsnio metu taip pat atliekamas asmens verifikavimas – pagal į DDR perduotus anketinius duomenis ir nuimtus PA yra patikrinama, ar asmeniui priklauso nuimti PA, ir yra grąžinamas atsakymas į darbo vietą. | Duomenų teikėjas |
| E2 | Daktiloskopavimas neatliekamas | Proceso pabaiga – yra priimtas sprendimas asmens nedaktiloskopuoti (pvz., atsižvelgiant į tikslingumo daktiloskopuoti tikrinimo rezultatus). | - |
| T4 | Vykdyti daktiloskopavimą | Yra atliekamas asmens daktiloskopavimas – naudojant HDV / DDR esantį daktiloskopavimo įrenginį pagal procedūrą nuimami asmens daktiloskopiniai duomenys (PA, kontroliniai PA ir delnų atspaudai), taip pat užpildomi kiti asmens daktiloskopinės kortelės duomenys. | Duomenų teikėjas |
| T5 | Tikrinti daktiloskopinių duomenų kokybę | Yra atliekamas automatinis daktiloskopinių duomenų kokybės tikrinimas. Tikrinimas atliekamas lokaliai įrenginio programine įranga tikrinant nuimamų PA kokybę pagal tam tikras taisykles (pvz., ar pirštas pakankamai prispaustas prie įrenginio, ar nesupainiotas pirštų eiliškumas ir kt.). | Darbo vieta |
| E3 | Nepakankama kokybė | Jei kokybės tikrinimo metu nustatyta, kad duomenų kokybė yra nepakankama, kartojamas asmens daktiloskopavimas. | - |
| E4 | Duomenys pateikti Centrui | Tinkamos kokybės daktiloskopiniai duomenys yra pateikti Centrui tolesniam apdorojimui. | - |
| E5 | Gauti daktiloskopiniai duomenys (darbo vieta / IS) | Yra gaunami daktiloskopiniai duomenys el. būdu. Duomenys gaunami šiais būdais: - tinklinėmis sąsajomis iš informacinių sistemų ir / ar registrų (ECRIS, EURODAC, PRIUM ar kt.); - tinklinėmis sąsajomis iš daktiloskopavimo darbo vietų. | - |
| E6 | Gauti daktiloskopiniai duomenys (fiziškai) | Yra gaunami daktiloskopiniai duomenys, kai pateikiamos popierinės daktiloskopinės kortelės. | - |
| T6.1 | Tikrinti pateiktų duomenų kokybę | DDR atlieka automatinį duomenų kokybės patikrinimą ir išsaugo rezultatus. Galutinai duomenų kokybę įvertina centro darbuotojas ir priima tolesnį sprendimą. | Centro darbuotojas, DDR |
| T6.2 | Įvertinti pateiktų duomenų kokybę | Centro darbuotojas atlieka duomenų kokybės įvertinimą. | Centro darbuotojas |
| E7 | Gauti daktiloskopiniai duomenys (el. paštu) | Yra gaunami daktiloskopiniai duomenys tradiciniu el. paštu iš išorinio šaltinio (pvz., JAV, Interpolo, ikiteisminio tyrimo tyrėjo ar kt.). | - |
| E8 | Nustatyta klaidų | Atliekant gautų daktiloskopinių duomenų automatinį kokybės tikrinimą / Centro darbuotojui įvertinus gautus duomenis yra nustatyta klaidų (pvz., neteisingi anketiniai duomenys, netinkama PA kokybė ar kt.). | - |
| T7 | Informuoti apie reikalingą duomenų tikslinimą | Jei kokybės tikrinimo metu nustatyta, kad reikalingas pateiktų duomenų tikslinimas ir to padaryti Centro darbuotojai negali, Centro darbuotojas organizacinėmis priemonėmis informuoja duomenų teikėją apie reikalingą tikslinimą. | Centro darbuotojas |
| T8 | Grąžinti duomenis tikslinimui | Esant poreikiui, netikslūs duomenys yra grąžinami duomenų teikėjui tikslinimui. | Centro darbuotojas |
| E9 | Laukiama patikslintų duomenų | Grąžinus pateiktus duomenis tikslinimui procesas baigiamas, yra laukiama patikslintų duomenų. | - |
| T9 | Skaitmeninti gautus duomenis | Jei yra gautos popierinės daktiloskopinės kortelės, atliekamas kortelių skaitmeninimas – skenuojami ir į DDR įkeliami asmens PA. Jeigu gautos skaitmenizuotos daktiloskopinės kortelės (pvz., PDF formatu), atliekamas kortelių skaitmenizavimas į tinkamą formą ir formatą. Esant poreikiui, yra patikrinama skaitmenintų duomenų kokybė (automatiškai / inicijavus Centro darbuotojui). | Centro darbuotojas |
| T10 | Tvarkyti (apdoroti) duomenis | Yra atliekamas duomenų tvarkymas (apdorojimas) – anketinių duomenų įvedimas / tikslinimas ir (ar) PA koregavimas (pvz., sukeičiami vietomis PA, reguliuojamas kontrastas ir kt.). Kai kuriais atvejais duomenų tvarkymas gali būti nevykdomas (pvz., kai gauti kokybiški duomenys iš darbo vietų). | Centro darbuotojas |
| T11 | Inicijuoti duomenų paiešką DDR | Atlikus duomenų sutvarkymą (apdorojimą) yra inicijuojama duomenų paieška tarp DDR įrašų. Paieška gali būti inicijuojama ir automatiškai. | Centro darbuotojas |
| T12 | Vykdyti duomenų paiešką DDR (tarp dakt. kortelių) | Yra atliekama automatinė duomenų paieška DDR –ieškoma sutapimų tarp DDR esančių daktiloskopinių kortelių duomenų (TP/TP). | DDR |
| T13 | Įvertinti (patvirtinti) paieškos rezultatus | Jei rastas sutapimas (TP/TP), Centro darbuotojas įvertina paieškos rezultatus (kandidatų sąrašą su sutapimo rodikliais), pasirenka labiausiai atitinkantį kandidatą ir priima sprendimą (įrašyti / neįrašyti duomenis į DDR). | Centro darbuotojas |
| E10 | Informuoti duomenų teikėją | Apie nustatytą / nenustatytą sutapimą, priklausomai nuo duomenų gavimo būdo (sistema-sistema būdu, el. paštu, fiziškai ir pan.), automatiškai sudaromas / parengiamas atsakymas ir pateikiamas duomenų teikėjui. | Centro darbuotojas, DDR |
| E11 | Proceso pabaiga | Jei priimtas sprendimas neįrašyti duomenų į DDR, procesas baigiamas. | - |
| T14 | Išsaugoti duomenis DDR | Jei priimtas sprendimas įrašyti duomenis į DDR arba jei nėra rastas sutapimas (TP/TP), automatiškai įrašomi duomenys prie pasirinkto asmens DDR. | DDR |
| T15 | Vykdyti duomenų paiešką DDR (tarp latentinių PA) | Yra atliekama automatinė duomenų paieška DDR –ieškoma sutapimų tarp DDR esančių latentinių PA duomenų (TP-LT). | DDR |
| T16 | Įvertinti (patvirtinti) paieškos rezultatus | Jei rastas sutapimas (TP-LT), Centro darbuotojas įvertina paieškos rezultatus, pasirenka labiausiai atitinkantį LT įrašą ir inicijuoja duomenų išsaugojimą DDR. | Centro darbuotojas |
| T17 | Išsaugoti duomenis DDR | Duomenys automatiškai įrašomi duomenys į DDR – asmuo susiejamas su pasirinktu LT atspaudu. | DDR |
| T18 | Vykdyti duomenų paiešką DDR (tarp latentinių delnų) | Yra atliekama automatinė duomenų paieška ADDR –ieškoma sutapimų tarp DDR esančių latentinių delnų atspaudų duomenų (PP-PL). | DDR |
| T19 | Įvertinti (patvirtinti) paieškos rezultatus | Jei rastas sutapimas (PP-PL), Centro darbuotojas įvertina paieškos rezultatus, pasirenka labiausiai atitinkantį PL įrašą ir inicijuoja duomenų išsaugojimą DDR. | Centro darbuotojas |
| E12 | Informuoti duomenų teikėją ir / ar tyrėją | Apie nustatytą / nenustatytą sutapimą, priklausomai nuo duomenų gavimo būdo (sistema-sistema būdu, el. paštu, fiziškai ir pan.), automatiškai sudaromas / parengiamas atsakymas ir pateikiamas duomenų teikėjui ir / arba latentinių atspaudų teikėjui (pvz., bylos tyrėjui). | Centro darbuotojas, DDR |
| T20 | Išsaugoti duomenis DDR | Duomenys automatiškai įrašomi duomenys į DDR – asmuo susiejamas su pasirinktu PL atspaudu. | DDR |
| E13 | Duomenys išsaugoti DDR | Proceso pabaiga – duomenys išsaugoti DDR. Priklausomai nuo situacijos, informacija apie įrašymą į DDR ir sutapimus gali būti siunčiama duomenų teikėjui. | - |