## Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos“ projektas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Pasirašant sutartį bus įrašytas atitinkamos pirkimo objekto dalies pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA | 2026-09- | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | Versija Nr. |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas | Visagino savivaldybės administracija |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 188711925 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita | LT957300010042144361 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Parko g. 14, 31140 Visaginas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 386 31551 El. paštas: visaginas@visaginas.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | Viktor Voronin mob. tel. Nr. +370 626 43008 El. paštas : viktor.voronin@visaginas.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): Nėra |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Adresas | Visagino miestas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Adresas |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  | ...% Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  | ... EUR Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  |
| - AVANSAS: |  | Netaikoma |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  | ... % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  | Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 180 kalendorinių dienų, gali būtų pratęstas iki 30 kalendorinių dienų (Bendrųjų sąlygų 11.2. p.). |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | Ilgiausias iš šių terminų: 5 metai ir papildomas Rangovo pasiūlytas...........metų terminas. |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| - DRAUDIMAS: |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 50 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 200 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Bauda už Techninėje specifikacijoje numatyto įsipareigojimo iki 2026 m. lapkričio 27 d. atlikti nustatytos vertės darbus neįvykdymą. |  | 500 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  | ☐ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  | kai Rangovas yra užsienietis, nurodyti abiem Šalims suprantamą kalbą ir (arba) lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Netaikoma |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė užduotis, X lapai. |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; Netaikomas |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; Netaikomas |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis; Netaikomas |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; X lapai. |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikomas |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma;1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; Netaikomas |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma;1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; 4 lapai. |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma.1 lapas. |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma AB Via Lietuva 2026 m., 1 lapas |  |  |
| - Priedas Nr. 17 | Atliktų darbų akto f- 2 forma_AB Via Lietuva. 1 lapas. |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | Pridedama prie sutarties |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  | Bendrųjų sutarties sąlygų 11.1.2 papunkčio nuostatos dėl grafiko pateikimo šiai Sutarčiai netaikomos. |  |

Šalių atstovų parašai

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| (parašas) | (parašas) |