PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE IR GATVĖSE KELIO ŽENKLŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO (INŽINERINIŲ) PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ
SUTARTIS Nr.

2026 m.                             d.
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama       , pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu                                ,  atstovaujama                                , pagal  bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šią  darbų pirkimo sutartį (toliau –Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja atlikti Prajono savivaldybėje vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse kelio ženklų ir kitų eismo saugumo (inžinerinių) priemonių įrengimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka apmokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Rangovo pasiūlytus įkainius.
1.2. Šios Sutarties pagrindu atliekamų Darbų preliminarūs kiekiai ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede.
1.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki termino nurodyto Sutarties III dalyje.

2.    SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. [bookmark: _GoBack] Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
2.2    Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“; pakeitimai patvirtinti Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus 2022 m gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1S-102 .  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklės yra esminės  Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų apimties, tačiau už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės Sutarties vertės, nustatytos visai Sutarties galiojimo trukmei su numatytais Sutarties pratęsimais, t. y. 37 mėn., kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM – 163 636,36 Eur, PVM sudaro 34 363,64 Eur. Bendra suma su PVM – 198 000,00 Eur.
2.3  Užsakyti Darbai priimami, jei jie atlikti pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (Sutarties 2 priedas) ir laiku.
2.4 Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų, nurodytų Sutarties 2 priede, apimties ir/ar išnaudoti visą sumą, nurodytą Sutarties 2.2. punkte.
2.5  Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal nurodytus Darbų įkainius po to, kai yra priimtas atliktų Darbų rezultatas. 
2.6 Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:
2.6.1 mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Sutarties įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;
2.6.2 perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;
2.6.3 perskaičiavimo formulė: 





         - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)
2.6.4 pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.6.5 Sutarties įkainių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
2.6.6 perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
2.7 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių  nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), 
2.8 Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt):
2.8.1. inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) remonto darbai; arba
2.8.2.  statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.5.1. punkte.
Indeksai, nurodyti 2.5. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
2.8.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę, išminusavus 5 proc. pokyčio dydį:

K = (IPb / IPr – 1) - 0,05
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje: –(laikotarpio pradžios datos (mėnesio) inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų arba statybos sąnaudų elementų indeksas (visi statiniai). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo)
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų arba statybos sąnaudų elementų indeksas (visi statiniai);

Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
a_1=a+(K/100×a) 
a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)
K – indekso pokyčio koeficientas.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
Įkainių perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu

2.8.4.  Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas
2.9  Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
2.10  Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą asmenį.
2.11 Rangovas už faktiškai atliktus Darbus, turi pateikti šiuos atsiskaitymo dokumentus pagal kuriuos Užsakovas atliks tarpinius mokėjimus ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį,:
2.11.1 PVM sąskaitą faktūrą (pateikiama svetainėje SABIS);
2.11.2 darbų priėmimo – perdavimo aktą (2 egz.), kuris pasirašytas (vizuotas) Užsakovo (seniūnijos seniūno);
2.11.3 darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.),kuris pasirašytas (vizuotas) Užsakovo (seniūnijos seniūno). 
2.12 Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus apmoka Rangovui  pateiktus atsiskaitymo dokumentus nurodytus Sutarties 2.11. punkte  per 30 (trisdešimt) dienų. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto ir AB Via Lietuva lėšų apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų.
2.13 Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pagal Rangovo pateiktus atsiskaitymo dokumentus nurodytus Sutarties 2.11. punkte, Užsakovui priėmus darbus ir pasirašius pateiktus dokumentus. 

3. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

3.1. Sutarties trukmė - 25 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti vieną kartą 12 mėn. Sutartis pratęsiama abiejų šalių sutarimu, jei Rangovas vykdė visus Sutarties įsipareigojimus, darbai buvo atliekami laiku ir pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nurodytus reikalavimus, Darbai buvo atliekami vadovaujantis teisės aktais, jei Sutarties įsipareigojimai buvo vykdomi pažeidžiant  išvardintus kriterijus – Sutartis nepratęsiama. Sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą 12 mėnesių, sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties.
3.2. Darbų atlikimo trukmė – 24 mėn., skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti vieną kartą 12 mėnesių. 
3.3. Darbai atliekami pagal faktinį poreikį. Darbai turi būti atlikti per 35 kalendorines dienas nuo Užsakovo (seniūnijos seniūno) el. paštu išsiųsto užsakymo pranešimo.
3.4. Abiejų šalių siūlymams pratęsti Sutartį likus ne daugiau kaip 1 mėnesiui iki galimo sutarties pratęsimo, Sutartis abiejų šalių sutikimu pratęsiama 3.1. papunktyje nurodytai trukmei.  
3.5. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties  vertę nurodytą Sutarties 2.2. punkte. 



4. DARBŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS
	
4.1. Rangovas faktiškai atliktus Darbus perduoda Užsakovui, pateikdamas su lydraščiu PVM sąskaitą faktūrą, atliktų Darbų pažymą (2 egz.), faktiškai atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą (2 egz.), ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d.
4.2. Užsakovas pateiktus Darbų  perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. 
4.3. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų 4.1 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.


5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

5.1.    Rangovas įsipareigoja:
5.1.1.  vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu; 
5.1.2.  Darbus atlikti laiku ir pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nurodytus reikalavimus;    
5.1.3. prisiimti atsakomybę už subteikėjų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti
5.1.4. Atliekant Darbus Rangovas privalo pateikti Įrodančius dokumentus užsakovui ir techninės priežiūros vadovai kartu su atliktų darbų aktais, kad medžiagos atitinka Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus ( Techninės specifikacijos Priedas Nr.1). 
5.1.5. atliekant Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. 
5.2.    Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. įsakymu paskirti asmenis, atsakingus už Darbų atlikimo kontrolę ir priėmimą; 
5.2.2. teikti (el. paštu) Rangovui užsakymus bei turimą informaciją ir/ar duomenis, reikalingus Darbams atlikti; 
5.2.3. sumokėti už faktiškai atliktus Darbus  šioje Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis; 
5.2.4. per 2 darbo dienas raštu atsakyti į Rangovo raštiškus užklausimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
5.2.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

6.   ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
6.2.  Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
6.3.  Rangovas uždelsęs atlikti Darbus per 3.3. punkte nustatytą terminą, moka Užsakovui  0,02 proc. dydžio delspinigius nuo faktiškai užsakytų ir neatliktų Darbų vertės be PVM, už kiekvieną uždelstą dieną nuo faktinio Užsakymo pateikimo dienos.
6.4. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai, nurodytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas), Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo (defektinį) aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas gali taikyti Rangovui 100,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Užsakovas ar Užsakovo atstovas (pateikęs defektinį aktą) nustato protingą terminą, per kurį Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
6.5. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti pateikimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokamos, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių)  sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
6.6.  Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu atliekami nekokybiški darbai iki kol Darbų kokybė bus ištaisyta.
6.7. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
6.8. Rangovas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už:
6.8.1. už visos Užsakovui pateiktos informacijos teisingumą;
6.8.2.  savo reikalavimų ir nurodymų pagrįstumą;
6.8.3.  kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šios Sutarties sąlygas;
6.8.4. už žalą, atsiradusią dėl atliktų Darbų netinkamos kokybės Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
6.8.5. Jei Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, ar jo kelio ženklai ar eismo saugumo priemonės neatitinka nustatytus minimalius apsaugos kriterijus, kaip to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir neturi tai patvirtinančių dokumentų, moka Užsakovui 100,00  Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
6.8.6. už žalos padarymą tretiesiems asmenims atsiskaitant su jais tiesiogiai.
6.9. Rangovas turi teisę:
6.9.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų ir sumokėtų už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
6.9.2. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 6.10.5. papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;
6.9.3. naudotis kitomis Rangovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.
6.10. Užsakovas turi teisę:
6.10.1. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai  ir šioje Sutartyje nustatytais terminais;
6.10.2. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties ir jos priedų sąlygų, bloginančius sutarties objekto kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui; 
6.10.3. jeigu Darbų atlikimas neatitinka kokybės reikalavimų, savo pasirinkimu reikalauti iš Rangovo per nustatytą protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 5 d.d. neatlygintinai pašalinti atliktų Darbų trūkumus arba reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovui su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius;
6.10.4. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už atliktus Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
6.10.5. tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subteikėjas (-ai) (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 punktas);
6.10.6. naudotis kitomis Užsakovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

7. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: -.
7.2. Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui galimas tik tiems darbams, kurias Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subteikėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
7.3. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas ir (ar) papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
7.3.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
7.3.2. subteikėjas Rangovui atsisako suteikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;
7.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti atliekamų Darbų teikimo spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių.
7.4. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti atlikti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.
7.5. Naujas subteikėjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subteikėjams ir pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (jeigu taikoma).

8.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

8.1. Sutarties terminas nurodytas Sutarties 3.1. punkte. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.
8.2. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.
8.3. Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu Užsakovas išnaudoja visą Sutarties kainą nurodytą Sutarties 2.2 punkte.
8.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
8.5. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
8.6. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.
.
9. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

9.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu arba vienašališkai.
9.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
9.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
9.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
9.3.3. kai Rangovas sistemiškai, t. y. 4 kartus per visą sutarties galiojimo laikotarpį, atlieka netinkamos kokybės (Sutarties 2 priedas) Darbus ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti pagal pateiktą defektinį aktą netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
9.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios; 
9.4.  Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą pries 14 (keturioka) kalendorinių dienų jei Užsakovas nesilaiko sutartyje numatytų sąlygų.
9.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui i mokėtinų sumų. 
9.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
9.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos,  Darbų atlikimo kokybės, Darbų ar įsipareigojimų įvykdymo terminų, subteikėjo keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 
10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“  nustatyta tvarka.
10.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1.   Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. 
11.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
11.3. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu). Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą. 
11.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
11.5. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
11.6. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
11.7. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
11.8. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
	
	Užsakovo atstovas
	Rangovas atstovas

	Pareigos, vardas, pavardė
	Modestas Budrys arba kitas pavaduojantis asmuo
	

	Adresas
	Vytauto g. 12, Plungė
	

	Telefonas
	(8448) 73119
	

	El. paštas
	modestas.budrys@plunge.lt
	



12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Priedas Nr.1 – Darbų įkainiai.
12.2. Priedas Nr.2 – Darbų  techninė specifikacija.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Plungės rajono savivaldybės 
administracija
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Įstaigos kodas 188714469
Telefonas (8 448) 73 141
Faksas (8 448) 71 608
El. paštas savivaldybe@plunge.lt
A. s. LT434010043000070025
AB  Luminor bankas                                                                              
         Administracijos direktorius
         Dalius Pečiulis
A.V.
	






















Sutarties BT6- 01-         
1 priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE IR GATVĖSE KELIO ŽENKLŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO (INŽINERINIŲ) PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ ĮKAINIAI


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kaina Eur  (be PVM)
	PVM

	Kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kelio ženklo (be atramos) įrengimo (atstatymo) kaina 
	1 m2
	
	
	

	2.
	Papildomos lentelės (be atramos) įrengimo (atstatymo) kaina 
	1 m2
	

	
	

	3.
	Gatvės nuorodos (be atramos) įrengimo (atstatymo) kaina 
	1 m2
	

	
	

	4.
	Atramos (stovo) įrengimo (atstatymo) kaina 
	1 vnt.
	

	
	

	5.
	Pėsčiųjų (dviračių) atitvaro įrengimo kaina
	1 vnt.
	

	
	

	6.
	Sferinio veidrodžio (be atramos) įrengimo  kaina
	1 vnt.
	

	
	

	7.
	Signalinių (kelio) stulpelio įrengimo kaina
	1 vnt.
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