*Mažos vertės*

*skelbiamos apklausos būdu sąlygų*

*2 priedas*

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**INDIVIDUALAUS KOVINIO ŠAUDYMO, GINKLŲ ĮŠAUDYMO ŠAUDYKLŲ KOMPLEKSO NR. 17 SU APRŪPINIMO INFRASTRUKTŪRA STATYBOS ŠALČININKŲ R. SAV., BALTOSIOS VOKĖS SEN., SENŲJŲ MACELIŲ K., TDP BENDROSIOS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS**

**Pirkimo objektas**: Individualaus kovinio šaudymo, ginklų įšaudymo šaudyklų komplekso Nr. 17 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Senųjų Macelių k., techninio darbo projekto ekspertizės paslauga.

**Paslaugos pobūdis**: Naujos statybos techninio darbo projekto bendroji ekspertizė.

**Statinio unikalus numeris:** nėra (nauja statyba).

**Statinio kategorija**:

Valdymo aprūpinimo pastatas Nr. 1.1 – neypatingasis statinys

Valdymo aprūpinimo pastatas Nr. 2.1 – neypatingasis statinys

Stoginė (3 vnt.) – I gr. nesudėtingas statinys

Stoginė rūkymui (3 vnt.) – I gr. nesudėtingas statinys

Aikštelė buitinių atliekų konteineriams (3 vnt.) – I gr. nesudėtingas statinys

Įvaža (3 vnt.) – I gr. nesudėtingas statinys

Privažiavimas – II gr. nesudėtingas statinys

Aikštelė automobilių stovėjimui (3 vnt.) – II gr. nesudėtingas statinys

Privažiavimas šaudyklų aptarnavimui – II gr. nesudėtingas statinys

Pėsčiųjų takas – I gr. nesudėtingas statinys

Plokščias horizontalus inžinerinis statinys – šaudykla – II gr. nesudėtingas statinys

Nuotekų valykla (2 vnt.) – II gr. nesudėtingas statinys

**Adresas**: Senųjų Macelių k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav.

**Atlikimo terminas**: Paslaugos privalo būti pilnai suteiktos per 4 mėnesius. Per 10 darbo dienų nuo dienos kai Užsakovas perdavimo aktu Tiekėjui perduoda projektą, Tiekėjas turi įvertinti projektą ir pateikti tarpinį projekto bendrosios ekspertizės aktą su pirminėmis pastabomis, pagal kurias projektuotojas turi patikslinti projektą ir teikti Tiekėjui pakartotinai peržiūrai. Tiekėjas, gavęs patikslintą projektą pagal tarpinio ekspertizės akto pastabas, pakartotinai atlieka projekto įvertinimą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas ir pateikia pakartotinas pastabas arba galutines projekto bendrosios ekspertizės išvadą.

Bendroji ekspertizė atliekama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, LR statybos įstatymu ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytais reikalavimais.

Pridedama:

1. Projektų sudėties žiniaraščiai, 2 lapai.
2. Projektų bendrieji statinio rodikliai, 4 lapai.