Sutarties

Priedas

TVIRTINU:

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos  direktorius

____________________

Aurelijus Banys

KELIO ZR7813 (PIRTIES G., DUSETŲ M.) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pirkimo pavadinimas: Kelio ZR7813, Pirties g., Dusetų m., I ir II etapų kapitalinio remonto darbai.

1. Bendra informacija:

Remontuojama gatvė yra Dusetų mieste, prie Sartų ežero. Objektas patenka į kultūros paveldo teritoriją.
Rangos darbai suskirstyti į du etapus:

- I etapas – kapitalinio remonto darbai pagal techninį darbo projektą Nr. PLT22004-08-TDP. Projekto rengėjas – UAB „Realprojektas“.

- II etapas – pėsčiųjų–dviračių tako kapitalinio remonto darbai pagal techninį darbo projektą Nr. KR24-025-TDP. Projekto rengėjas – Karolis Ramaniukas (pažymos Nr. 1153340).

Tako darbų ruožo pradžia – PK 0+00 (prijungimas prie I etapo asfalto dangos), pabaiga – PK 2+13 (prijungimas prie Dusetų kultūros namų automobilių stovėjimo aikštelės). Palei taką bus įrengtas naujas apšvietimas. Projekte suderinti tako ir esamos gatvės pločiai, siekiant išlaikyti trasos pločio vientisumą.

2. Darbų atlikimo ir organizavimo sąlygos:

2.1. Darbų trukmė:
Visi darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, numatytas pratęsimas 3 mėnesiams,  2025 metais numatyta atlikti ne mažiau kaip 80 % rangos darbų.

2.2. Rangovo pareigos:

- laikytis visų darbo saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkosaugos reikalavimų;

- užtikrinti saugų eismą;

- organizuoti lietaus nuotekų nuvedimą ir drenažą;

- atstatyti pažeistas dangas;

- aptverti darbo teritoriją.

2.3. Statybos atliekos:

- turi būti išvežamos į Užsakovo nurodytą vietą (iki 5 km);

- tvarkomos pagal galiojančius teisės aktus.

2.4. Sandėliavimas:

- laikinos statybinių medžiagų saugojimo vietos turi būti suderintos su Dusetų seniūnijos seniūnu (el. paštas: dusetos@zarasai.lt);

- Rangovas privalo prižiūrėti ir tvarkyti privažiuojamuosius kelius link statybvietės.

2.5. Kokybės užtikrinimas:

- Rangovas atsako už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę;

- į kainą turi būti įtrauktos visos sąnaudos pagal techninį projektą;

- atlikus darbus iki 18 mėnesio dienos pristatomi: atliktų darbų aktai, formos F-2 ir  F-3 (po 2 egz.), atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas, sertifikatus, pasus, bei  PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

2.6. Dokumentacija:

- Rangovas parengia geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas (1 egz. popieriuje ir 1 egz. PDF/DWG formatu);

- vykdo statybos užbaigimo procedūras pagal suteiktą įgaliojimą Užsakovo vardu.

3. Esminiai reikalavimai:

Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais techniniais reglamentais, normomis, taisyklėmis ir techniniu projektu.

4. Elektroninis statybos darbų žurnalas:

Rangovas privalo užsakyti, pildyti, saugoti ir perduoti elektroninį statybos darbų žurnalą Perkančiajai organizacijai pasibaigus statybos darbams.

5. Archeologo paslaugos:

Žemės judinimo ir kasimo statybos darbai turi būti atliekami prižiūrint licencijuotam archeologui. Jei statybos ar kitų darbų metu būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, Valdytojas (Zarasų rajono savivaldybės administracija) arba darbus vykdantys asmenys (statybos darbų rangovas), nedelsdami sustabdę darbus, privalo apie tai informuoti savivaldybės paveldosaugos padalinį. Archeologo paslaugas užsako ir už jas atsiskaito rangovas.

6. Techninis darbo projektas:

Kiekių žiniaraščiai, brėžiniai ir detali techninė specifikacija nurodyta techniniame darbo projekte. Techninis darbo projektas pridedamas atskiromis bylomis.

7. Privalomi dokumentai iki sutarties pasirašymo:

Konkurso laimėtojas privalo pateikti:

- lokalines sąmatas;

- darbų vykdymo grafiką.

Darbų kiekių žiniaraščiai naudojami:

- darbų pažangai fiksuoti;

- kainų skaičiavimui (jei atsiranda papildomų ar atsisakomų darbų).

8. Darbų užbaigimas:

Rangovas privalo atstatyti į buvusią padėtį visą rangos metu pažeistą infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, želdinius bei kitus objektus ar jų elementus.

._______________________________________