VALSTYBĖS ĮMONĖ

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

ATVIRO KONKURSO NR. PU-2392/2025 SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Tarptautinis pirkimas

Miško kelių remonto darbai, įrengiant dirbtinę dangą

Vilnius 2025

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	3

2.	PASIŪLYMŲ PATEIKIMO, SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS TERMINAI	3

3.	PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS / PATIKSLINIMAS	3

4.	REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI	3

5.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

6.	REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	5

7.	PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	5

8.	PASIŪLYMĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI	6

9.	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS	6

10.	SUTARTIES NUOSTATOS	7

11.	PRIEDAI	7

# BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) atlieka viešąjį tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas/pirkimas) ir numato įsigyti miško kelių remonto darbus, įrengiant dirbtinę dangą (toliau – Pirkimo objektas). Pirkimui taikomos šios Pirkimo specialiosios sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) ir Pirkimo Bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos), pridedamos prie Pirkimo dokumentų.

1.2. Asmens, įgalioto su tiekėjais palaikyti tiesioginį ryšį ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktai nurodyti skelbime apie Pirkimą.

1.3. Ši pirkimo procedūra atliekama, siekiant sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Pirkimo sutartis arba Sutartis).

1.4. Pirkimo sutartis bus sudaroma su VMU.

1.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Pirkimo objektas negali būti įsigytas, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes CPO nesiūlo tokių paslaugų.

1.6. Pirkimas laikomas žaliuoju, nes perkamos aplinkosauginės paslaugos, kurios patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunktis).

# PASIŪLYMŲ PATEIKIMO, SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS TERMINAI

2.1. Pasiūlymą reikia pateikti ne vėliau kaip iki datos ir laiko nurodyto skelbime apie pirkimą.

2.2. Susipažinimo su pasiūlymais posėdžio vieta, pradžios data, valanda ir minutė nurodyta skelbime apie Pirkimą. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti negali. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 44 straipsnyje nustatyta tvarka.

# PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS / PATIKSLINIMAS

3.1. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ir / ar prašyti paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir / ar prašymams, yra ribotas.

3.2. Terminai ir tvarka, kurių laikantis tiekėjai gali prašyti paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus ir kurios laikantis VMU Pirkimo dokumentus gali paaiškinti / patikslinti savo iniciatyva, pateikiama Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje.

3.3. VMU, atlikdama šį Pirkimą, netaiko pagreitintos procedūros.

# REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

4.1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 4 priede nurodytus reikalavimus.

4.2. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti ne tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), bet ir visus atitiktį reikalavimams tiekėjų kvalifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

4.3. Konkurso metu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis veikla bus tikrinama ne visa apimtimi, todėl tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 3 punktu įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

# PIRKIMO OBJEKTAS

5.1. Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (Specialiųjų sąlygų 1 priedas), o Pirkimo sutarties įvykdymo terminai pateikiami Sutartyje (Specialiųjų sąlygų 5 priedas).

5.2. Pirkimo objektas skaidomas  į 51   pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. Anykščių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

2 p.o.d. Anykščių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

3 p.o.d. Biržų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 8 vnt. kelių;

4 p.o.d. Druskininkų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 10 vnt. kelių;

5 p.o.d. Dubravos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 7 vnt. kelių;

6 p.o.d. Dubravos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 7 vnt. kelių;

7 p.o.d. Ignalinos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

8 p.o.d. Ignalinos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

9 p.o.d. Ignalinos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

10 p.o.d. Ignalinos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

11 p.o.d. Ignalinos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių ;

12 p.o.d. Jurbarko RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 11 vnt. kelių;

13 p.o.d. Kazlų Rūdos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 8 vnt. kelių;

14 p.o.d. Kretingos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 6 vnt. kelių;

15 p.o.d. Kretingos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 5 vnt. kelių;

16 p.o.d. Kuršėnų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

17 p.o.d. Kuršėnų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

18 p.o.d. Kuršėnų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

19 p.o.d. Mažeikių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

20 p.o.d. Nemenčinės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 5 vnt. kelių;

21 p.o.d. Nemenčinės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

22 p.o.d. Panevėžio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

23 p.o.d. Panevėžio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

24 p.o.d. Prienų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 1 vnt. kelių;

25 p.o.d. Prienų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

26 p.o.d. Radviliškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

27 p.o.d. Radviliškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 5 vnt. kelių;

28 p.o.d. Radviliškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 1 vnt. kelių;

29 p.o.d. Radviliškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 1 vnt. kelių;

30 p.o.d. Raseinių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 6 vnt. kelių;

31 p.o.d. Raseinių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių ;

32 p.o.d. Raseinių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 6 vnt. kelių ;

33 p.o.d. Rokiškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

34 p.o.d. Rokiškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 1 vnt. kelių

35 p.o.d. Rokiškio RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

36 p.o.d. Šakių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

37 p.o.d. Šalčininkų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

38 p.o.d. Šalčininkų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 6 vnt. kelių;

39 p.o.d. Šilutės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

40 p.o.d. Šilutės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

41 p.o.d. Švenčionėlių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

42 p.o.d. Tauragės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių;

43 p.o.d. Telšių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

44 p.o.d. Telšių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

45 p.o.d. Trakų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 7 vnt. kelių;

46 p.o.d. Trakų RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 7 vnt. kelių;

47 p.o.d. Ukmergės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

48 p.o.d. Ukmergės RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 4 vnt. kelių;

49 p.o.d. Varėnos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

50 p.o.d. Varėnos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 3 vnt. kelių;

51 p.o.d. Varėnos RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių.

Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms Pirkimo objekto dalims, bet būtinai visam atitinkamos Pirkimo objekto dalies kiekiui / apimčiai.

5.3. Laimėtojas bus nustatytas kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai ir dėl kiekvienos Pirkimo objekto dalies numatoma sudaryti atskirą Sutartį (jei keliose Pirkimo objekto dalyse laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, VMU pasilieka teisę su juo sudaryti vieną Sutartį).

5.4.Tas pats tiekėjas laimėtoju gali būti nustatomas 8 (aštuoniose) Pirkimo objekto dalyse. Jeigu pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus tam pačiam tiekėjui turėtų atitekti didesnis negu nustatytas maksimalus Pirkimo objekto dalių skaičius, sprendžiant, kurias Pirkimo dalis laimėjo tiekėjas, taikomos šios taisykles: „kriterijai taikomai prioritetine tvarka: 1) Sutartis sudaroma dėl tos Pirkimo objekto dalies, kurioje laimėtojais negali būti nustatyti kiti tiekėjai; 2) Sutartis sudaroma dėl tos Pirkimo objekto dalies, kurioje apskaičiavus kainų/sąnaudų skirtumą tarp pasiūlymų eilėje esančio pirmos vietos laimėtojo ir antroje vietoje esančio tiekėjo šis skirtumas nustatomas didžiausias.

# REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Detalūs pasiūlymų rengimui ir pateikimui keliami reikalavimai pateikiami Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

6.2. Pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt/, iki datos ir laiko nurodyto skelbime apie pirkimą. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. VMU nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje), tačiau tiekėjas, VMU pareikalavus, turės sumokėti:

1 p.o.d. 1 750,00 eurų (tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

2 p.o.d. 2 150,00 eurų (du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

3 p.o.d. 2 550,00 eurų (du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

4 p.o.d. 4 300,00 eurų (keturi tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) baudą;

5 p.o.d. 1 110,00 eurų (tūkstantis šimtas dešimt eurų, 00 ct) baudą;

6 p.o.d. 1 750,00 eurų (tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

7 p.o.d. 600,00 eurų (šeši šimtai eurų, 00 ct) baudą;

8 p.o.d. 1 080,00 eurų (tūkstantis aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

9 p.o.d. 610,00 eurų (šeši šimtai dešimt eurų, 00 ct) baudą;

10 p.o.d. 640,00 eurų (šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

11 p.o.d. 630,00 eurų (šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

12 p.o.d. 2 250,00 eurų (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

13 p.o.d. 2 820,00 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) baudą;

14 p.o.d. 1 100,00 eurų (tūkstantis šimtas eurų, 00 ct) baudą;

15 p.o.d. 1 870,00 eurų (tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

16 p.o.d. 1 080,00 eurų (tūkstantis aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

17 p.o.d. 890,00 eurų (aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

18 p.o.d. 830,00 eurų (aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

19 p.o.d. 2 870,00 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešmt eurų, 00 ct) baudą;

20 p.o.d. 2 230,00 eurų (du tūkstančiai du šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

21 p.o.d. 1430,00 eurų (tūkstantis keturi šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

22 p.o.d. 1770,00 eurų (tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

23 p.o.d. 1770,00 eurų (tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

24 p.o.d. 960,00 eurų (devyni šimtai šešisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

25 p.o.d.1 200,00 eurų (tūkstantis du šimtai eurų, 00 ct) baudą;

26 p.o.d. 890,00 eurų (aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

27 p.o.d. 1 560,00 eurų (tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt eurų,00 ct) baudą;

28 p.o.d. 170,00 eurų (šimtas septyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

29 p.o.d. 170,00 eurų (šimtas septyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

30 p.o.d. 920,00 eurų (devyni šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) baudą;

31 p.o.d. 750,00 eurų (septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

32 p.o.d. 860,00 eurų (aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

33 p.o.d.1 080,00 eurų (tūkstantis aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

34 p.o.d. 500,00 eurų (penki šimtai eurų, 00 ct) baudą;

35 p.o.d. 1 010,00 eurų (tūkstantis dešimt eurų, 00 ct) baudą;

36 p.o.d. 1 820,00 eurų (tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) baudą;

37 p.o.d. 1 090,00 eurų (tūkstantis devyniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

38 p.o.d. 2 140,00 eurų (du tūkstančiai šimtas keturiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

39 p.o.d. 1 140,00 eurų (tūkstantis šimtas keturiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

40 p.o.d. 860,00 eurų (aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

41 p.o.d. 2 640,00 eurų (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

42 p.o.d. 2 000,00 eurų (du tūkstančiai eurų, 00 ct) baudą;

43 p.o.d. 3 400,00 eurų (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) baudą;

44 p.o.d. 1 080,00 eurų (tūkstantis aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

45 p.o.d. 1 800,00 eurų (tūkstantis aštuoni šimtai eurų, 00 ct) baudą;

46 p.o.d. 2 260,00 eurų (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

47 p.o.d. 1 150,00 eurų( tūkstantis šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą;

48 p.o.d. 1 330,00 eurų (tūkstantis trys šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) baudą;

49 p.o.d. 1 220,00 eurų (tūkstantis du šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) baudą;

50 p.o.d. 2 420,00 eurų (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) baudą;

51 p.o.d. 740,00 eurų (septyni šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct) bauda;

jeigu jis:

7.1.1. atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;

7.1.2. laimėjęs Pirkimą, vengia arba atsisako pasirašyti Sutartį per VMU nurodytą terminą;

7.1.3. vengia arba atsisako pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ar kitą su Sutarties įsigaliojimu siejamą dokumentą per Sutartyje nustatytą terminą (jeigu tokių reikalaujama).

7.2. Kiti reikalavimai pasiūlymo galiojimo terminui ir Užtikrinimui pateikti Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje.

# PASIŪLYMĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI

8.1. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasiūlyme tiekėjas turi pateikti:

8.1.1. pasirašytą Pasiūlymo formą (Specialiųjų sąlygų 3 priedas);

8.1.2. EBVPD (Specialiųjų sąlygų 2 priedas);

8.1.3. jei Pasiūlymo formą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, pasiūlyme turi būti pridėtas tokią teisę suteikiantis pasirašytas galiojantis įgaliojimas arba kitas dokumentas;

8.1.4. jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, pasirašytą jungtinės veiklos sutarties kopiją, taip pat, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymus, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (pagal Bendrųjų sąlygų 5.4 ir 5.5 punktų reikalavimus);

8.1.5. Specialiųjų sąlygų 4 priedo „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1 priedą „Deklaracija dėl teikėjo atsakingų asmenų“;

8.1.6. Specialiųjų sąlygų 8 priedą „Tiekėjo deklaracija žalieji reikalavimai“ ir EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba ar kitas aplinkos apsaugos vadybos standartas, pagrįstas atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

8.1.7. Specialiųjų sąlygų 9 priedą „Laisvos formos deklaracija apie rangovo teikimo valstybę ar teritoriją, prekių ir sudedamųjų dalių kilmę“.

8.1.8. Perkančioji organizacija, negavusi 8.1.1 – 8.1.7 punktuose nurodytų dokumentų turi teisę prašyti juos pateikti iškart neatmetant Tiekėjo pasiūlymo.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

9.1. VMU neatmesti pasiūlymai vertinami ir palyginami pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka“.

Pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pasiūlymo formos (Specialiųjų sąlygų 3 priede) grafoje „Bendra pasiūlymo kaina be PVM“, kriterijumi.

9.2. Kitos tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo sąlygos pateikiamos Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje.

# SUTARTIES NUOSTATOS

10.1. Sutarties projektas pateikiamas Specialiųjų sąlygų 5 priede. Pasirašant Sutartį, pateiktos sąlygos negali būti keičiamos ar koreguojamos.

- PRIEDAI

1 priedas – Miško kelių su dirbtine danga kiekio didinimo valstybinės reikšmės miškuose techninė specifikacija.

1 priedo 1 priedas –  Kelių sąrašas.

1 priedo 2 priedas –  Kelių schemos.

1 priedo 3 priedas –  Darbų kiekių žiniaraščiai.

1 priedo 4 priedas –  Aprašai.

2 priedas – EBVPD.

3 priedas – Pasiūlymo forma.

4 priedas – Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai.

4 priedo 1 priedas – Deklaracija dėl teikėjo atsakingų asmenų.

5 priedas – Sutarties projektas.

5 priedo 4 priedas – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma.

5 priedo 5 priedas – Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos.

5 priedo 6 priedas – Atmintinė dėl taikomų DSS reikalavimų.

6 priedas – Atviro konkurso Bendrosios sąlygos.

7 priedas – Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka.

8 priedas – Tiekėjo deklaracija žalieji reikalavimai.

9 priedas – Laisvos formos deklaracija apie rangovo teikimo valstybę ar teritoriją, prekių ir sudedamųjų dalių kilmę.

Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – Pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo (netaikoma supaprastintų pirkimų atveju), jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Instrukcija: Metodinė medžiaga (instrukcijos) - Viešųjų pirkimų tarnyba