IS modernizavimo paslaugų

pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos

1 priedas

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AIS) MODERNIZAVIMO, SUKURIANT ELEKTRONINES PASLAUGAS ANTSTOLIAMS, IŠIEŠKOTOJAMS IR SKOLININKAMS BEI NEMOKUMO ADMINISTRATORIAMS, PASLAUGOS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	4

1.1.	Projekto tikslai	4

1.2.	Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	4

1.3.	Sąvokos ir trumpiniai	7

2.	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	8

2.1.	Projekto aplinka	8

2.2.	Ais naudojamos technologijos	9

2.3.	Esami veiklos procesai	11

2.3.1.	Vykdomojo dokumento pateikimas	11

2.3.2.	Vykdomosios bylos sukūrimas	13

2.3.3.	Antstolių varžytynių paskelbimas	16

2.3.4.	Aukciono paskelbimas	21

2.3.5.	Registracija į varžytynes	23

2.3.6.	Registracija į aukcionus / nuomos konkursus	25

2.3.7.	Kainos kėlimas	28

2.3.8.	Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimas	29

2.3.9.	Užklausa į registrą iš vykdomosios bylos	30

2.3.10.	Laisvai disponuojamos sumos nustatymas, keitimas, panaikinimas	32

2.3.11.	Nuomos konkurso paskelbimas	36

3.	Pageidaujamos situacijos aprašymas	38

3.1.	Bendra siekiamos situacijos koncepcija	38

3.2.	Modernizuojami veiklos procesai	44

3.2.1.	Vykdomojo dokumento pateikimas	44

3.2.2.	Vykdomosios bylos sukūrimas	46

3.2.3.	Aukciono paskelbimas	48

3.2.4.	Užklausa į registrą / is iš vykdomosios bylos	50

3.2.5.	Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimas	52

4.	Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir jų vykdymui	53

4.1.	Reikalavimai paslaugų vykdymui	53

4.2.	Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	53

4.3.	Reikalavimai testavimui	60

4.4.	Reikalavimai mokymams	61

4.5.	Reikalavimai sprendimo diegimui	61

4.6.	Reikalavimai duomenų migravimui	62

4.7.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	63

4.8.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	64

4.9.	Reikalavimai dokumentacijai	65

4.10.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	65

4.11.	Reikalavimai papildomų paslaugų užsakymui	66

4.12.	Reikalavimai darbo vietai	67

4.13.	Reikalavimai rpo įgyvendinimui	67

5.	Funkciniai reikalavimai	69

5.1.	Bendrieji reikalavimai	69

5.2.	Reikalavimai ais paslaugų teikimui	69

5.2.1.	Reikalavimai vykdomosios bylos portalo ir prašymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti paslaugos modernizavimui	69

5.2.2.	Reikalavimai vykdomųjų ir procesinių dokumentų administravimo modernizavimui	71

5.2.3.	Reikalavimai elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo ir elektroninių aukcionų valdymo posistemio modernizavimui	73

5.2.4.	Reikalavimai fakp posistemio modernizavimui	74

5.2.5.	Reikalavimai duomenų mainams	75

5.2.6.	Reikalavimai teikiamų el. Paslaugų vertinimui ir stebėsenai	77

6.	Nefunkciniai reikalavimai	78

6.1.	Reikalavimai naudotojo sąsajai ir naudojamumui	78

6.2.	Našumo reikalavimai	79

6.2.1.	Greitaveikos reikalavimai	79

6.2.2.	Patikimumo reikalavimai	79

6.3.	Reikalavimai veikimo sąlygoms ir aplinkai	80

6.3.1.	Reikalavimai architektūrai	80

6.3.2.	Reikalavimai licencinei programinei įrangai	81

6.3.3.	Reikalavimai išeities kodui	81

6.4.	Reikalavimai saugumo ir privatumo užtikrinimai	82

7.	Specialieji reikalavimai paslaugų teikimui	84

7.1.	Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	84

7.2.	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	86

7.3.	Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	87

7.4.	Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	88

7.5.	Reikalavimai auditavimui	89

7.6.	Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	90

7.7.	Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	91

7.8.	Kiti saugos reikalavimai	91

8.	Paslaugų suteikimo vieta ir terminai	93

9.	Baigiamosios nuostatos	93

10.	Priedai	93

10.1.	1 priedas. Ais modernizuojamų funkcionalumų prototipo langai	93

10.1.1.	Nauja aukcionų rūšis „antstolių aukcionai“	93

10.1.2.	Antstolio duomenų atvaizdavimas	94

10.1.3.	Antstolio aukcionų sąrašas	95

10.1.4.	Ais dokumentams suteikiamos teisės	95

10.1.5.	Ais vykdomosios bylos sritis „turto areštas“	96

10.1.6.	Taar būsenos laukas	96

10.1.7.	Užklausa iš vykdomosios bylos	96

10.1.8.	Bylos pridėjimas	97

10.1.9.	Antstolių pranešimų dėžutė	97

10.1.10.	Antstolio pranešimai / priminimai bendrame lange	98

10.1.11.	Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „išieškotojo informacija“	99

10.1.12.	Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „išieškotojo informacija“ už kitą asmenį	100

10.1.13.	Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „vykdomojo dokumento informacija“	101

10.1.14.	Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „papildoma informacija“	102

10.1.15.	Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „patvirtinimas“	102

10.1.16.	Fakp sąrašas	103

10.1.17.	Įkelti / registruoti fakp	103

10.1.18.	Modalinis fakp registravimo langas	103

10.2.	2 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.	104

# BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

## Projekto tikslai

Perkančioji organizacija planuoja įgyvendinti projektą „Antstolių informacinės sistemos (AIS) modernizavimas sukuriant elektronines paslaugas antstoliams, išieškotojams ir skolininkams bei nemokumo administratoriams“.

Projektu prisidedama prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą.“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti paslaugų teikimo procesus, atsisakant vidinių paslaugos teikimo procesų, neapsiribojant: AIS naudotojų rankinio duomenų suvedimu, rengiant dokumentus, Registrų centro darbuotojų rankinio duomenų suvedimu, rengiant ir išduodant išrašus, protokolus, bei sukurti naujas  (modernizuoti esamas) paslaugas:

- prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti paslauga Elektroninės vykdomosios bylos portale;

- vykdomųjų dokumentų grąžinimo teismui, vykdomosios bylos pateikimo teismui paslauga;

- AIS priemonėmis suformuoto turto arešto akto, jo pakeitimo ar turto arešto akto panaikinimo duomenų ir dokumentų teikimas registruoti Turto arešto aktų registre ir pranešimų iš Turto arešto aktų registro apie pateikto turto arešto įregistravimą, keitimą, išregistravimą teikimo į AIS, turto arešto aktų registro išrašo teikimo į AIS paslauga;

- susipažinimo su vykdomąja byla paslauga;

- pranešimų (priminimų) apie vykdomosios bylos eigą  formavimo ir pateikimo antstoliams paslaugos tobulinimas;

- IS duomenų teikimo elektroninė paslauga (nuasmeninta suvestinė apie asmens vykdomąsias bylas, AIS duomenų išrašai);

- procesinių dokumentų, vykdomųjų bylų rengimo ir tvarkymo funkcionalumo tobulinimas (antstoliams);

- duomenų gavimo iš susijusių registrų ir informacinių sistemų gavimo ir apdorojimo paslauga;

- nuasmeninto varžymosi eigos protokolo išdavimo elektroninė paslauga;

- nemokumo administratorių apmokėjimo už el. varžytynių paskelbimą paslauga;

- e. aukciono paslaugos sukūrimas antstoliams;

- sudaryti galimybę dalytis informacija ir duomenimis su kitomis institucijomis;

- sudaryti galimybę paslaugos gavėjams stebėti ir vertinti EVAP ir AIS teikiamų paslaugų procesą.

## Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Projektas turi būti įgyvendintas remiantis žemiau lentelėje nurodytais teisės aktais.

Lentelė 1. Projektą reglamentuojantys teisės aktai

| Eil. Nr. | Teisės aktas |
| --- | --- |
|  | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016 / 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95 / 46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679); |
|  | Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; |
|  | Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu; |
|  | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu; |
|  | Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašu; |
|  | Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu; |
|  | Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; |
|  | Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 825 „Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ |
|  | Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; |
|  | Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 576 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; |
|  | Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“; |
|  | Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“; |
|  | Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“; |
|  | Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; |
|  | Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“; |
|  | Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“; |
|  | Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis teisės aktais įgaliotiems duomenų tvarkytojams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1R-182 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis teisės aktais įgaliotiems duomenų tvarkytojams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“; |
|  | Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“; |
|  | Antstolių informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“. |

## Sąvokos ir trumpiniai

Lentelė 2. Šiame dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AIS | Antstolių informacinė sistema |
| AVP | Elektroninių aukcionų valdymo posistemis |
| Diegėjas | AIS modernizavimo paslaugų teikėjas |
| EVAP | Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas |
| FA | Fizinis asmuo |
| FAKP | Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas |
| ILTU | Interesų Lietuvoje turintis užsienietis |
| ĮR | Įgaliojimų registras |
| JA | Juridinis asmuo |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| LITEKO | Lietuvos teismų informacinė sistema |
| LR GR | Lietuvos Respublikos gyventojų registras |
| NIRVAR | Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras |
| Perkančioji organizacija / RC | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RC PAS | RC paslaugų apskaitos sistema |
| RC savitarna | Išorinis Registrų centro paslaugų portalas |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| STSR | Sutarčių ir teisių suvaržymų registras |
| TAAR | Turto arešto aktų registras |
| TPSAIS | Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema |
| TR | Testamentų registras |
| VB | Vykdomoji byla |
| VBP | Elektroninės vykdomosios bylos portalas |
| VMI MAIS | Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių apskaitos informacinė sistema |
| VSR | Vedybų sutarčių registras |

# ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

## Projekto aplinka

AIS sudaro sąlygas antstoliams vykdyti jiems įstatymų nustatytas funkcijas, vykdymo proceso dalyviams – nuotoliniu būdu dalyvauti vykdymo procese, o gyventojams ir verslo subjektams – varžytynėse, turto pirkimo–pardavimo aukcionuose (toliau – aukcionai), turto nuomos konkursuose (toliau – nuomos konkursai), teikiant elektroninių vykdomųjų bylų, elektroninių varžytynių, elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugas, užtikrinant proceso skaidrumą ir konfidencialumą.

AIS uždaviniai:

- centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams teisės aktų pavestoms funkcijoms atlikti, antstolių veiklos kontrolės ir finansinės apskaitos procesams užtikrinti, integracinėms sąsajoms su valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis palaikyti;

- automatizuoti vykdymo procesą, turto pardavimą iš varžytynių ir aukcionuose, nuomos konkursus, taip pat – duomenų, susijusių su vykdymo procesu, elektroninėmis varžytynėmis, elektroniniais aukcionais ir elektroniniais nuomos konkursais, rinkimą ir apdorojimą;

- formuoti elektronines vykdomąsias bylas, organizuoti elektronines varžytynes.

AIS naudotojai - Antstoliai, antstolių padėjėjai ir kiti antstolių darbuotojai, vykdantys antstolių pavestas funkcijas, vykdymo proceso dalyviai, nuotoliniu būdu dalyvaujantys vykdymo procese, nemokumo administratoriai, AIS valdytojo ir tvarkytojų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti asmenys, kuriems teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti yra reikalingi AIS duomenys.

AIS elektroninių paslaugų gavėjai - antstoliai, elektroniniu būdu valdantys vykdymo procesą ir tvarkantys su vykdymo procesu susijusius duomenis, elektroniniu būdu tvarkantys faktinių aplinkybių konstatavimo duomenis, skelbiantys ir vykdantys elektronines varžytynes, asmenys, dalyvaujantys elektroninėse varžytynėse, elektroniniuose aukcionuose ar elektroniniuose nuomos konkursuose, asmenys, kurie naudojasi elektroninėmis vykdomosios bylos paslaugomis.

AIS duomenų gavėjai - kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės turi teisę gauti AIS nuostatuose nurodytus duomenis, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdamos paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį, Valstybinė mokesčių inspekcija ir valstybės įmonė Turto bankas turi teisę gauti AIS nuostatuose nurodytus duomenis, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdami paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį, teismai ir antstolių veiklą kontroliuojančios institucijos turi teisę gauti AIS nuostatuose nurodytus duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdami paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį, kiti asmenys, turintys teisę gauti duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, gali gauti AIS nuostatuose nurodytus duomenis.

Teisės aktais nustatytos AIS funkcijos:

- rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, susijusius su antstolių procesinių veiksmų vykdymu;

- atlikti duomenų statistinę analizę ir rengti ataskaitas;

- automatizuoti AIS naudotojų darbą (vykdomųjų bylų tvarkymą, varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų rengimą ir valdymą);

- viešai skelbti ir vykdyti elektronines varžytynes, viešai skelbti raginimus įvykdyti sprendimus;

- centralizuoti vykdomųjų dokumentų tvarkymą, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą, elektroninių varžytynių, elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų duomenų tvarkymą;

- įgyvendinti AIS sąveiką su valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

- skirstyti antstoliams piniginio ir nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus;

- teikti duomenis AIS naudotojams ir duomenų gavėjams;

- teikti elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugas.

Projektu sprendžiamos šios problemos:

- Dalis AIS paslaugų nėra pasiekiamos elektroniniu būdu, jos teikiamos parengiant atsakymus raštu.

- Nemokumo administratorių atliktų mokėjimų apskaita už el. varžytynių paskelbimą atliekama rankiniu būdu, perkeliant duomenis iš vienos sistemos ir (ar) dokumentų į kitą.

- Nesukurta ir neteikiama Antstolių e. aukcionų paslauga.

- Sudėtinga priežiūra ir vystymas. Dažni incidentai.

- AIS naudotojų darbo vieta ir paslaugos, kuriomis naudotojai naudojasi ir (ar) vykdo jiems teisės aktais nustatytas funkcijas, yra nepatogios, darbas su AIS programinėmis priemonėmis nėra efektyvus.

- AIS užklausų į duomenų bazę formavimas ir atsakymo apdorojimas lėtas, sistema veikia lėtai.

- Dalį paslaugų būtina tobulinti, sukuriant programines priemones duomenims keistis su susijusiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis.

- Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų teikimo programines priemones būtina peržiūrėti dėl saugumo ir naudojamų technologijų senumo. Įvertinti integravimo į AIS galimybes ir galimus sprendimus.

- AIS technologine prasme yra pasenusi, esamos technologijos nesudaro sąlygų įgyvendinti aukštesnių reikalavimų naudotojo sąsajos patogumui. Taip pat turi ribotas galimybes užtikrinti aukštus reikalavimus interaktyvumui ir kodo organizuotumui.

## AIS naudojamos technologijos

Lentelė 3. Sistemos EVAP naudojamos technologijos

| Sistema | EVAP |
| --- | --- |
| Duomenų bazių valdymo sistema | Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais naujinimais; Oracle Scheduler |
| Kūrimas | J2EE aplikacijų serveris JBoss EAP 7.3.0 |
| Programavimo kalba | Java 7, Java SDK 1.7 |
| Framework‘as | Spring 4.2.4 |
| Veiklos logika | PL/SQL |
| Prezentacija | JavaServer Pages 2.2 Jquery 2.2.3, JQuery UI 1.11.4, oJSTL 1.2 |
| Ataskaitų ir dokumentų kūrimui | Jasper Reports 6.0.0 |
| Integracijos | oJAX-WS |
| Išeities kodas | saugomas Git, kodo kompiliavimui naudojama Jenkins |

Lentelė 4. AVP naudojamos technologijos

| Sistema | AVP |
| --- | --- |
| Duomenų bazių valdymo sistema | Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais naujinimais |
| Kūrimas | J2EE aplikacijų serveris JBoss EAP 7.3.0 Redhat 14 |
| Programavimo kalba | Java 7, Java SDK 1.7 |
| Framework‘as | JAVA Spring 4.2.4 servlet.api 3.1.0 jsp.api 2.3.1 |
| Veiklos logika | PL/SQL |
| Prezentacija | JavaServer Pages 2.2 |
| Ataskaitų ir dokumentų kūrimui | Jquery 2.2.3, JQuery UI 1.11.4, oJSTL 1.2 |
| Integracijos | Jasper Reports 6.0.0 |
| Išeities kodas | saugomas Git, kodo kompiliavimui naudojama Jenkins |

Lentelė 5. AIS portalo naudojamos technologijos

| Sistema | AIS portalas |
| --- | --- |
| Duomenų bazių valdymo sistema | Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais naujinimais; Oracle Scheduler |
| Kūrimas | J2EE aplikacijų serveris JBoss EAP 6.4 4 arba JBoss EAP 7.4, |
| Programavimo kalba | Java 8, Java SDK 1.8 |
| Framework‘as | Eclipse / IntelliJ IDEA |
| Veiklos logika | PL/SQL |
| Prezentacija | JavaServer Pages 2.2 |
| Ataskaitų ir dokumentų kūrimui | Jquery 2.2.3, JQuery UI 1.11.4 |
| Integracijos | Jasper Reports 6.0.0 |
| Išeities kodas | oJAX-WS; |

Lentelė 6. VBP naudojamos technologijos

| Sistema | VBP |
| --- | --- |
| Duomenų bazių valdymo sistema | Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais naujinimais |
| Kūrimas | J2EE aplikacijų serveris JBoss EAP 6.4 4 arba JBoss EAP 7.4, |
| Programavimo kalba | Java 7 |
| Framework‘as | Eclipse / IntelliJ IDEA |
| Veiklos logika | PL/SQL |
| Prezentacija | JavaServer Pages 2.2 |
| Ataskaitų ir dokumentų kūrimui | Jquery 2.2.3, JQuery UI 1.11.4, oJSTL 1.2 |
| Integracijos | Jasper Reports 6.0.0 |
| Išeities kodas | saugomas Git, kodo kompiliavimui naudojama - Jenkins |

## Esami veiklos procesai

## Vykdomojo dokumento pateikimas

Paveikslėlis 1. Vykdomojo dokumento pateikimo veiklos proceso schema

Lentelė 7. Vykdomojo dokumento pateikimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Naudotojas prisijungia prie Vykdomųjų bylų portalo per iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - elektroniniu parašu, - mobiliuoju elektroniniu parašu; - per elektroninę bankininkystę; - Valstybės instituciją atstovaujantys valstybės tarnautojai jungiasi su suteiktu slaptažodžiu. |
| Pasirinkti šabloną „Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“ | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Naudotojas prisijungęs prie Vykdomųjų bylų portalo inicijuoja veiksmą „Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“. |
| Pateikti proceso šalių duomenis | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Naudotojas įveda išieškotojo, skolininko asmens duomenis, kontaktinius duomenis. |
| Atlikti duomenų patikrinimą (LR GR / JAR) | Automatinis procesas | Sistema patikrina ar įrašytas asmuo yra registruotas registruose (asmens duomenys tikrinami su LR GR / JAR įrašytais duomenimis) |
| Ar asmens duomenys teisingi? | Automatinis procesas | Jei pateikti asmens duomenys nėra teisingi, naudotojui grąžinamas pranešimas “Nepavyko surasti asmens pagal pateiktus parametrus”. Naudotojas grįžta į žingsnį “Pateikti proceso šalių duomenis”. Jei pateikti duomenys yra teisingi, sistema pateikia rezultatą su asmens duomenimis, naudotojas pateiktą rezultatą pasirenka ir pareina į sekanti žingsnį “Pridėti vykdomąjį dokumentą, įvesti kitus duomenis, pridėti priedus”. |
| Pridėti vykdomąjį dokumentą, įvesti kitus duomenis, pridėti priedus. | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | - Naudotojas prideda vykdomąjį dokumentą ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą PDF formato rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu; - Pasirenka vykdomąjį dokumentą atitinkančią išieškojimo kategoriją; Prideda kitus priedus (įgaliojimas, kitas juridinis dokumentas). |
| Suformuoti prašymą | Automatinis procesas | Pagal įvestus duomenis suformuojamas dokumentas |
| Peržiūrėti | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Patikrina ar tinkamai prašyme nurodyti duomenys. |
| Ar prašyme tinkamai nurodyti duomenys? | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Jei prašymą reikia tikslinti, grįžtama atgal (į atitinkamą žingsnį). Jei prašymo turinys yra teisingas, atliekamas prašymo patvirtinimas. |
| Teikti | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Spaudžiamas mygtukas „Pateikti“, sistema patvirtina, kad prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti sėkmingai pateiktas Antstolių informacinei sistemai paskirstyti. Procesas baigiasi. |
| Priskirti prašymą antstoliui | Automatinis procesas | Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priskiriamas antstoliui automatiškai pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus kriterijus (4.3. – 4.4. papunkčiai) |
| Sukurti vykdomąją bylą | Antstolis | Procesas „Vykdomosios bylos sukūrimas“ |

## Vykdomosios bylos sukūrimas

Paveikslėlis 2. Vykdomosios bylos sukūrimo veiklos proceso schema

Lentelė 8. Vykdomosios bylos sukūrimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Registruoti vykdomąjį dokumentą | Antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Registruoja su prašymu pateiktą vykdomąjį dokumentą: - Dokumento pavadinimas; - Dokumento numeris (užpildoma automatiškai, jei nurodė išieškotojas); - Dokumento data (užpildoma automatiškai, jei nurodė išieškotojas); - Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija; - Institucijos tipas. Pastaba: Prašymas sistemoje registruojamas automatiškai. |
| Patikrinti gautą prašymą, vykdomąjį dokumentą | Antstolis | Susipažįsta su gautais dokumentais. |
| Ar yra klaidų? | Antstolis | Jei prašyme ar vykdomajame dokumente yra klaidų, antstolis rengia patvarkymą patikslinti duomenis. Jei klaidų nėra, pereina į kitą žingsnį. |
| Parengti patvarkymą patikslinti duomenis | Antstolis | Inicijuojamas patvarkymo rengimas per prašyme esančią kortelę „Reikalingas tikslinimas“. Patvarkyme antstolis nurodo, kurią informaciją išieškotojui / išieškotojo įgaliotam asmeniui reikia patikslinti. |
| Patvirtinti patvarkymą | Antstolis | Parengtą dokumentą antstolis patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu. |
| Išsiųsti patvarkymą išieškotojui / išieškotojo įgaliotam asmeniui | Antstolis | Patvirtintam patvarkymui suformuojama siunta, siunta patvirtinama. |
| Gauti patvarkymą patikslinti duomenis | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Vykdomosios bylos portale gauna ir susipažįsta su antstolio pateiktu patvarkymu dėl informacijos patikslinimo ir inicijuoja raštą dėl tikslinimo. |
| Parengti raštą dėl tikslinimo | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Raštą dėl tikslinimo rengia Vykdomosios bylos portale pasirinkus pateiktą prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kurio būsena yra „Reikalingas tikslinimas“. Pagal antstolio teikiamas pastabas prašyme patikslina duomenis. |
| Pateikti antstoliui | Išieškotojas / Išieškotojo įgaliotas asmuo | Raštas dėl tikslinimo tvirtinamas spaudžiant mygtuką „Pateikti“. Pateikto prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti būsena pasikeičia į „Pateiktas“, raštas dėl tikslinimo perduodamas į AIS. |
| Ar priimti? | Antstolis | Sprendžia ar turi teisę priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Jei teisinio pagrindo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą nėra, spaudžia mygtuką „Priimti“ (sukuriama vykdomoji byla). Jei yra teisinis pagrindas vykdomąjį dokumentą atsisakyti priimti, spaudžia mygtuką „Atsisakyti priimti“ ir pereina į dokumento „Patvarkymas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“ rengimą (vykdomoji byla nėra sukuriama). |
| Sukurti vykdomąją bylą | Automatinis procesas | Sistema sukuria vykdomąją bylą, kuriai suteikiamas unikalus vykdomosios bylos numeris. Vykdomosios bylos eilės numeris, sudarytas iš antstolio kodo, antstolio (-ių) kontoros (skyriaus) eilės numerio, kalendorinių metų paskutinių dviejų skaitmenų ir bylos eilės numerio kiekvienais kalendoriniais metais |
| Parengti patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti | Antstolis | Inicijuojamas patvarkymo rengimas pagal pasirinktą šabloną, pildomi dokumento duomenys. |
| Patvirtinti patvarkymą | Antstolis | Parengtą dokumentą antstolis patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu. |
| Išsiųsti patvarkymą proceso šalims | Antstolis | Proceso šalys yra informuojamos apie vykdomosios bylos užvedimą |
| Parengti patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti | Antstolis | Inicijuojamas patvarkymo rengimas pagal pasirinktą šabloną, pildomi dokumento duomenys |
| Patvirtinti patvarkymą | Antstolis | Parengtą dokumentą antstolis patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu. |
| Išsiųsti patvarkymą išieškotojui | Antstolis | Išieškotojas yra informuojamas apie antstolio atsisakymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. |

## Antstolių varžytynių paskelbimas

Paveikslėlis 3. Antstolių varžytynių paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 9. Antstolių varžytynių paskelbimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Inicijuoti varžytynių sukūrimą | Antstolis | Antstolis pasirenka vykdomąją bylą, kurioje inicijuoja varžytynių sukūrimą. |
| Pasirinkti asmenį, kurio turtas realizuojamas | Antstolis | Pasirenka asmenį, kurio turtas bus realizuojamas varžytynėse. |
| Ar turtas registruotas? | Antstolis | Jei iš varžytynių realizuojamas NTR ar KTPR, TPSAIS (numatyta įgyvendinti) registruotas turtas, antstolis pereina į žingsnį „Ieškoti turto registre“. Pastaba: Registruoto turto paieška vykdoma NTR, KTPR, TPSAIS (numatyta įgyvendinti) Jei iš varžytynių realizuojamas neregistruotas turtas arba turtas registruotas registre, su kuriuo sistema neturi sąsajos, antstolis pereina į žingsnį „Užpildyti turto duomenis“ |
| Ieškoti turto registre | Antstolis | Jei realizuojamas nekilnojamojo turto objektas, antstolis pasirenka mygtuką „Ieškoti turto vieneto NTR“, jei kelių transporto priemonė – „Ieškoti turto vieneto KTPR“. Jeigu transporto priemonė neregistruota KTPR, tuomet „Ieškoti turto vieneto TPSAIS" (numatyta įgyvendinti) |
| Pateikti atsakymą iš registro | Automatinis procesas | Pagal pateiktą užklausą suformuojamas atsakymas ir pateikiamas antstoliui. |
| Pasirinkti turto vienetą | Antstolis | Iš pateikto asmens turto sąrašo antstolis pasirenką turto vienetą, kurį realizuos varžytynėse. Turto duomenys kortelėje užpildomos automatiškai pagal registro duomenis: Duomenys iš NTR:; Duomenys iš KTPR:; Duomenys iš TPSAIS (Numatyta įgyvendinti):. Turto tipas; Registro objekto unikalus identifikavimo kodas; Transporto priemonės identifikavimo duomenys. Turto registracijos tipas; Kelių transporto priemonės valstybinis numeris; Nuosavybės teisės į transporto priemonę įgijimą ir perleidimą patvirtinantys duomenys. Registro Nr. (+ pridedamas suformuotas turto objekto išrašas); Kelių transporto priemonės identifikavimo numeris – VIN kodas. Turto potipis; Markė. Turto pavadinimas; Modelis (komercinis pavadinimas). Unikalus Nr.; spalva. Adresas; kategorija. Teisės tipas; klasė. Parduodama turto dalis įregistruota NTR; Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) ir stovimųjų vietų skaičius. Variklio numeris. variklio darbinis tūris, kub. centimetrais. Degalai, galios šaltinis. Transporto priemonės pirmosios registracijos data arba transporto priemonės pagaminimo ar modelio metai. Antstolis papildomai pasirenka Nuosavybės apribojimą: - Disponavimo teisės apribojimas; - Hipotekos nutartis; - Turto areštas. Pagal poreikį užpildo „Turto aprašymas“. Pastaba: jei iš NTR pateikto turto dalis nesutampa su parduodamo turto dalimi, antstolis gali nurodyti kitą parduodamo turto dalį. |
| Užpildyti turto duomenis | Antstolis | Jeigu realizuojamas turtas yra neregistruotas arba registruotas ne NTR ir KTPR, antstolis pasirenka mygtuką „Pridėti turto vienetą“ ir rankiniu būdu užpildo turto duomenis: - Turto tipas; - Turto registracijos numeris (jei registruotas); - Turto potipis; - Turto pavadinimas; - Turto aprašymas; - Nuosavybės apribojimai: - Disponavimo teisės apribojimas; - Hipotekos nutartis; - Turto areštas. |
| Įkelti turto nuotraukas | Antstolis | Prie pasirinkto turto objekto galima įkelti daugiau nei vieną turto objekto nuotrauką. |
| Pateikti papildomą ir kontaktinę informaciją | Antstolis | Pateikiami antstolio kontaktiniai duomenys: - Antstolis; - Kontora; - Kontoros adresas; - Telefono Nr.; - Depozitinės sąskaitos Nr.; - Elektroninio pašto adresas; Užpildoma kita informacija, susijusi su turto apžiūra. |
| Parengti varžytynes | Antstolis | Užpildžius visus varžytynių duomenis, antstolis varžytynes pažymi parengtomis, kad varžytynių paskelbimo momentu pagal varžytynių būseną galėtų atrinkti paskelbimui parengtas varžytynes. Kitos varžytynių būsenos yra: - Nauja; - Vyksta; - Baigta. |
| Paskelbti varžytynes | Antstolis | Antstolis, nusprendęs paskelbti parengtas varžytynes, pasirenka mygtuką „Paskelbti“. Varžytynių būsena pasikeičia iš „Parengtos“ į „Vykstančios“. Pastaba: varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo 9 val. 00 min. iki 14 val. 00 min (LR CPK 713 str. 3 d.) |
| Nustatyti varžytynių pradžios ir pabaigos datą ir laiką | Automatinis procesas | Paskelbus varžytynes, automatiškai nustatoma varžytynių pradžios data ir laikas (lygus paskelbimo datai ir laikui) ir apskaičiuojama varžytynių pabaigos data ir laikas. |
| Varžytynių skelbimo publikavimas E. varžytynių ir aukcionų portale | Automatinis procesas | Varžytynių skelbimas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale (www.evarzytynes.lt; www.eaukcionai.lt). |
| Proceso pabaiga | - | - |

## Aukciono paskelbimas

Paveikslėlis 4. Aukciono paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 10. Aukciono paskelbimo veiklos schemos aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti prie sistemos | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Prisijungia prie elektroninių aukcionų valdymo posistemio (AVP) per iPasas.lt pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - elektroniniu parašu; - mobiliuoju elektroniniu parašu; - per elektroninę bankininkystę. |
| Suvesti duomenis | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Inicijuojamas naujo aukciono ar nuomos konkurso sukūrimas. Suvedami turto duomenys ir reikiama skelbimui informacija. |
| Ieškoti turto registre | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Vykdoma užklausa pagal turto unikalų numerį iš registro. |
| Pateikti atsakymą iš registro | Automatinis procesas | Pateikimas atsakymas iš registro. |
| Pasirinkti turto vienetą | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Iš pateikto turto sąrašo organizatorius pasirenką turto vienetą, kurį realizuos aukcione ar nuomos konkurse. Turto duomenys kortelėje užpildomi automatiškai pagal registro duomenis. Duomenys iš NTR: - Turto tipas - Turto registracijos tipas - Registro Nr. (+ pridedamas suformuotas turto objekto išrašas) - Turto potipis - Turto pavadinimas - Unikalus Nr. - Adresas - Teisės tipas - Parduodama turto dalis įregistruota NTR. |
| Užpildyti turto duomenis ir sąlygas | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Jeigu realizuojamas turtas yra neregistruotas turto registre, organizatorius užpildo turto duomenis: - Turto tipas; - Turto registracijos tipas; - Turto registracijos Nr.; - Turto pavadinimas; - Turto aprašymas; - Kita papildoma informacija. |
| Įkelti turto nuotraukas | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Įkeliamos turto nuotraukos. |
| Išsaugoti duomenis | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Išsaugoti paruoštą aukciono ar nuomos konkurso skelbimą. |
| Sukurti aukcioną ar nuomos konkursą | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Jei duomenys korektiški, sukuriamas skelbimas. |
| Skelbti | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Paskelbia aukcioną / nuomos konkursą. |
| Patikrinti skelbimą | Automatinis procesas | Patikrinimas skelbimo duomenų ir terminų korektiškumas. |
| Publikuoti skelbimą | Automatinis procesas | Skelbimas publikuojamas www.evarzytynes.lt. |
| Tikslinti duomenis | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Jeigu išsaugojant ar skelbiant aukcioną ar nuomos konkursą pastebėta neatitikimų, organizatorius gali tikslinti duomenis. |

## Registracija į varžytynes

Paveikslėlis 5. Registracijos į varžytynes veiklos proceso schema

Lentelė 11. Registracijos į varžytynes veiklos schemos aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti prie E. varžytynių ir aukcionų portalo | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Prisijungia prie Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo (www.eaukcionai.lt, www.evarzytynes.lt) per iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - LT ID parašu; - mobiliuoju elektroniniu parašu; - lustine kortele; - per elektroninę bankininkystę. |
| Užpildyti registracijos duomenis | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Užpildo duomenis. |
| Patvirtinti susipažinimą su tvarka | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Perskaito ir patvirtina, kad susipažino su varžytynių vykdymo tvarka. Nepatvirtinus, tolimesni registracijos žingsniai negalimi. |
| Apmokėti varžytynių registracijos mokestį | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Patvirtinęs dalyvavimą varžytynėse, inicijuoja apmokėjimą. |
| Pasirinkti mokėjimo inicijavimo komponentą | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Dalyvis turi pasirinkti mokėjimo inicijavimo komponentą: BankLink arba MIP. |
| Gauti bankų sąrašą | Automatinis procesas | Suformuojamas kredito įstaigų sąrašas, iš kurio asmuo gali parinkti kredito įstaigą, kurioje atliks apmokėjimą. |
| Pasirinkti banką | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Iš suformuoto kredito įstaigų sąrašo dalyvis pasirenka kredito įstaigą |
| Sumokėti varžytynių mokestį | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Prisijungęs prie banko IS atlieka apmokėjimą. |
| Vykdyti apmokėjimą | Banko IS | Vykdomas apmokėjimas. Automatiškai sugeneruojama mokėjimo suma ir mokėjimo pavedimas su identifikaciniais duomenimis. |
| Gauti registracijos į varžytynes apmokėjimo statusą | Automatinis procesas | Iš banko IS gaunamas patvirtinimas. Automatiškai pasikeičia dalyvio statusas varžytynėse. |
| Registracija patvirtinta | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Dalyvis gauna patvirtinimą, kad yra užregistruotas ir gali teikti savo kainos siūlymą. |
| Proceso pabaiga | - | - |

## Registracija į aukcionus / nuomos konkursus

Paveikslėlis 6. Registracijos į aukcionus / nuomos konkursus veiklos proceso schema

Lentelė 12. Registracijos į aukcionus / nuomos konkursus veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti prie E. varžytynių ir aukcionų portalo | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Prisijungia prie Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo (www.eaukcionai.lt, www.evarzytynes.lt) per iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - LT ID parašu; - mobiliuoju elektroniniu parašu; - lustine kortele; - per elektroninę bankininkystę. |
| Užpildyti registracijos duomenis | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Užpildo duomenis. |
| Patvirtinti susipažinimą su tvarka | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Perskaito ir patvirtina, kad susipažino su aukciono / nuomos konkurso sąlygomis, organizavimo ir vykdymo tvarka. Nepatvirtinus, tolimesni registracijos žingsniai negalimi. |
| Pridėti apmokėjimo dokumentų kopijas | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Prideda banko išrašą, kuriame matosi atlikti mokesčio apmokėjimai. |
| Pridėti kitų dokumentų kopijas | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Pridedami papildomi dokumentai jeigu reikia. |
| Užbaigti registraciją | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Išsaugo pateiktus registracijos duomenis ir dokumentus. |
| Saugoti registraciją | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Baigia registraciją pateikdamas registracijos duomenis ir dokumentus. |
| Pasirinkti apmokėjimo būdą | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Jeigu dalyvis registruojasi į Turto banko organizuojamą aukcioną, jam pateikiamas pasirinkimas atlikti apmokėjimą tiesiogiai portale ar pridėti atlikto bankinio pavedimo išrašą. |
| Atlikti apmokėjimą | Dalyvis (Fizinis / Juridinis asmuo) | Iš suformuoto kredito įstaigų sąrašo dalyvis pasirenka kredito įstaigą. Prisijungus prie banko IS vykdomas apmokėjimas. Automatiškai sugeneruojama mokėjimo suma ir mokėjimo pavedimas su identifikaciniais duomenimis. |
| Prisijungti prie AVP | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Prisijungia prie Elektroninių aukcionų valdymo posistemio (AVP). |
| Pasirinkti konkretų aukcioną / nuomos konkursą | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Iš aukcionų ar nuomos konkursų sąrašo pasirenka kuriuos duomenis tvarkys. |
| Peržiūrėti dalyvių registraciją | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Peržiūri ir patikrina pateiktus dokumentus, banko apmokėjimo išrašus, dalyvių informaciją. Dalyvių registracijos duomenys pateikiami tik pasibaigus aukciono dalyvių registracijos laikui. |
| Patvirtinti dalyvių registraciją | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Gali tvirtinti arba atmesti dalyvio registraciją. |
| Atmesti | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Esant duomenų neatitikimui, organizatorius atmeta registraciją. |
| Patvirtinti | Aukcionų ir nuomos konkursų organizatorius | Jeigu visi duomenys teisingi, organizatorius tvirtina registraciją. |
| Pakeisti registracijos būseną | Automatinis procesas | Portale dalyvio registracijos būsena pakeičiama vadovaujantis organizatoriaus atliktu veiksmu. |
| Informuoti dalyvį | Automatinis procesas | Dalyviui pateikiamas pranešimas, kad registracijos būsena yra patvirtinta / atmesta. Jeigu dalyvio registracija patvirtinta, prasidėjus aukcionui / nuomos konkursui gali teikti kainos siūlymą. |
| Proceso pabaiga | - | - |

## Kainos kėlimas

Paveikslėlis 7. Kainos kėlimo veiklos proceso schema

Lentelė 13. Kainos kėlimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti prie E. varžytynių ir aukcionų portalo | Dalyvis | Prisijungia prie Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo (www.eaukcionai.lt, www.evarzytynes.lt) per iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - LT ID parašu; - mobiliuoju elektroniniu parašu; - lustine kortele; - per elektroninę bankininkystę. |
| Pasirinkti varžytynes / aukcioną / nuomos konkursą | Dalyvis | Iš pateiktų vykstančių varžytynių, aukcionų ar nuomos konkursų sąrašo, patvirtintas dalyvis išsirenka, kur norėtų atlikti kainos siūlymą. |
| Suvesti automatinio kainos didinimo informaciją | Dalyvis | Jeigu naudojamas automatinis kainos didinimo funkcionalumas, gali suvesti duomenis ir nustatyti automatinį kainos didinimo parametrą. Dalyvis bet kuriuo metu gali atšaukti nustatytą automatinį kainos didinimo parametrą. |
| Vykdyti automatinį kainos kėlimą | Automatinis procesas | Esant dalyvio nustatytam automatiniam kainos kėlimo parametrui, sistema automatiškai atlieka kainos siūlymus. Kainos siūlymai atliekami kainą didinant nuo didžiausios pasiūlytos kainos pagal nustatytą kainos didinimo intervalą iki nustatytos didžiausios siūlomos kainos. Dalyvis tuo tarpu gali atlikti kainos siūlymą ir rankiniu būdu. |
| Peržiūrėti didžiausią siūlomą kainą | Dalyvis | Peržiūri publikuojamą didžiausią kainą. |
| Siūlyti kainą | Dalyvis | Rankiniu būdu siūlo kainą. |
| Tikrinti siūlomos kainos dydį | Automatinis procesas | Dalyviui pateikus kainos siūlymą sistema atlieka tikrinimą ar siūloma kaina 10 kartų ar daugiau neviršija didžiausios siūlomos kainos. Jeigu siūloma kaina 10 kartų ar daugiau viršija pasiūlytą kainą - dalyvio kainos siūlymas nefiksuojamas. |
| Publikuoti didžiausią kainą | Automatinis procesas | www.eaukcionai.lt, www.evarzytynes.lt publikuojama didžiausia pasiūlyta kaina. |
| Atsijungti nuo E. varžytynių ir aukcionų portalo | Dalyvis | Varžymosi metu gali atsijungti nuo portalo ir vėliau prisijungęs, tęsti varžymosi procesą, jei varžytynės / aukcionas / nuomos konkursas dar vyksta. |
| Fiksuoti varžytynių / aukciono / nuomos konkurso pabaigą | Automatinis procesas | Pasibaigus terminui, fiksuojama varžytynių / aukciono / nuomos konkurso pabaiga. |
| Proceso pabaiga | - | - |

## Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimas

Paveikslėlis 8. Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 14. Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Parengti varžytynes AVNIS | Nemokumo administratorius | Varžytynių skelbimas kuriamas ir suformuojamas AVNIS. |
| Paskelbti varžytynes | Nemokumo administratorius | Patvirtinamas skelbimas. |
| Gauti informaciją iš AVNIS | Automatinis procesas | Per integraciją gaunami varžytynių duomenys į elektroninių aukcionų valdymo posistemį (AVP). |
| Publikuoti skelbimą | Automatinis procesas | Skelbimas publikuojamas www.evarzytynes.lt |

## Užklausa į registrą iš vykdomosios bylos

Paveikslėlis 9. Užklausos į registrą iš VB veiklos proceso schema

Lentelė 15. Užklausos į registrą iš VB veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio pavadinimas | Dalyvis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Prisijungti prie AIS | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Naudotojas prisijungia prie AIS. |
| Surasti asmens vykdomąją bylą | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Naudotojas atlieka asmens (Skolininko) bylų paiešką. Atsiverčia vykdomosios bylos duomenis. |
| Inicijuoti užklausą į registrą | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Iš vykdomosios bylos duomenų kortelės „Nauja užklausa“, pasirenkamas registras, į kurį norima pateikti užklausą. Priklausomai nuo pasirinkto registro, pateikiami užklausos formavimo langai. Užklausas galima pateikti į šiuos registrus: - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazę; - Nekilnojamojo turto registrą; - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą; - LR kelių transporto priemonių registrą; - Ginklų registrą; - Juridinių asmenų registrą; - LR socialinės paramos šeimai informacinę sistemą; - Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą (numatyta įgyvendinti). |
| Pagal užklausos parametrus suformuojamas atsakymas | Automatinis procesas | Automatiškai užklausos parametrai perduodami registrui, suformuojamas atsakymas. |
| Registrų rezultatai perduodami antstoliams | Automatinis procesas | Atsakymas iš karto pateikiamas naudotojui AIS arba suformuojamas PDF. |
| Peržiūrėti atsakymus | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Naudotojas iš karto mato registro atsakymą AIS arba peržiūri suformuotą PDF. |
| Ar yra pasikeitimų? | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Jei yra pasikeitimų, toje pačioje byloje, iš kurios yra atliekamos užklausos į registrus, naudotojas inicijuoja procesinio dokumento rengimą (pvz. turto arešto aktą, patvarkymą dėl skolos / išlaikymo išieškojimo, neišieškomos sumos keitimą, jei iš registro gaunami duomenys, kad asmuo į sąskaitą gauna lėšas į kurias negalima nukreipti išieškojimo ir gaunamos lėšos viršiją nustatytą MVPD dydį). Jei pasikeitimų nėra - naudotojas pasirenka kitus išieškojimo procesus |
| Registre nėra pakeitimų | Antstolis / antstolio padėjėjas / kitas darbuotojas | Naudotojas pasirenka kitus išieškojimo procesus. |

## Laisvai disponuojamos sumos nustatymas, keitimas, panaikinimas

Pateikti proceso žingsniai išskirti dviem spalvomis:

- raudona – AIS naudotojo (nurodymų teikėjo) atliekami žingsniai sistemoje;

- geltona– sisteminiai žingsniai, kuriuos atlieka sistema automatiškai.

- pilka – nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas funkcionalumo žingsniai.

Paveikslėlis 10. Neišieškomos sumos nustatymo, keitimo, panaikinimo nuo 2022-07-01 veiklos proceso schema

Lentelė 16. Neišieškomos sumos nustatymo, keitimo, panaikinimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Srauto pradžia | AIS naudotojui atsirado poreikis vykdomojoje byloje suformuoti naują / pakeisti esamą NS nurodymą arba / ir nurašymo arba apribojimo nurodymą. |
| T1. | Pasirinkti skolininko bylą | AIS naudotojas atlieka skolininko bylos paiešką ir pasirenka reikiamą vykdomąją bylą kurioje nori atlikti pakeitimus. |
| T2. | Gauti nurodymų duomenis iš PLAIS | Sistema automatiškai atnaujina nurodymų duomenis iš PLAIS sistemos. |
| T3. | Formuoti nurodymą | AIS naudotojas bylos peržiūros lange inicijuoja nurodymo formavimo veiksmą. |
| T4. | Naujo arba esamo NS nurodymo keitimas | AIS naudotojas gali atlikti pakeitimus pasirinkdamas NS nurodymo kortelę. Naudotojas atlikęs NS pakeitimus, taip pat lygiagrečiai gali atlikti nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas pakeitimus, pasirinkdamas atitinkamą kortelę (vykdomas T19. žingsnis). |
| T5. | Inicijuoti NS gavimą iš PLAIS | Sistema automatiškai inicijuoja duomenų atnaujinimą iš PLAIS. |
| E2. | Nustatytu periodiškumu atnaujinami duomenys iš PLAIS | Sistemos administratoriaus nustatytu periodiškumu yra atnaujinami NS nurodymų duomenys iš PLAIS. |
| T6. | Gauti NS nurodymų duomenis iš PLAIS. | AIS iš PLAIS gauna / atnaujina antstolių nustatytų, taip pat kitų NT nustatytų NS nurodymų duomenis – skolininkų sąskaitų ir toms sąskaitoms taikomų NS informaciją: NS pateikusio NT duomenys, NS dydis, MVPD požymis - jei sąskaitai taikomas MVPD, požymis – ar NS yra PLAIS automatiškai nustatyta MVPD, NS nustatymo ir kitimo eigoje istorinė informacija. |
| T7. | Išsiųsti pranešimą antstoliui apie skolininkų sąskaitoms taikomų NS nurodymų būsenų pasikeitimus | AIS automatiškai generuoja antstoliams pranešimus apie skolininkų atžvilgiu gautus kitų nurodymų teikėjų nustatytus NS dydžius, nurodymų būsenų pasikeitimus. |
| T8. | Peržiūrėti pranešimą | AIS gavus atnaujinimą iš PLAIS suformuoja naudotojui pranešimą apie: • skolininkų atžvilgiu gautus kitų nurodymų teikėjų (NT) NS dydžio pakeitimus; • skolininkų atžvilgiu gautus kitų nurodymų teikėjų (NT) NS nurodymus; • skolininkų atžvilgiu pasibaigusius galioti NS nurodymus; • skolininkų atžvilgiu suformuotus klaidingus NS nurodymus ir kredito įstaigų atmestus (atmesti PLAIS). Naudotojas peržiūri gautą pranešimą (-us) apie NS nurodymų būsenų pasikeitimus. Jeigu antstolis nustato, kad NS nurodymui reikalingi pakeitimai, toliau vykdomas procesas iš naujo (nuo T1 žingsnio). |
| E4. | Srauto pabaiga | - |
| T9. | Atšaukti NS nurodymą (taikyti „0“ NS) | AIS naudotojas NS nurodymų kortelėje gali atšaukti NS nurodymą t. y. sistema nurodymui pritaiko nulinį NS. |
| T10. | Formuoti naują NS nurodymą | AIS naudotojas užpildo naujo NS nurodymo arba kelių NS nurodymų (nurodymų paketo) duomenis: • *Skolininko identifikaciniai duomenys – Byla, asmuo; • *Sąskaitą, kuriai taikomas NS nurodymas; • *NS nurodymo dydis; • *Požymis ar sąskaitai taikomas MVPD (taikoma tik FA); • *NS pagrindas (Pasirenkamas pagal CPK 739 str. nurodytus pagrindus); • *Kitas pagrindas (pildomas pagal poreikį jei sąraše nebuvo reikiamo pagrindo); • NS komentaras; • Galiojimo terminas. *Privalomi laukai. |
| T11. | Keisti galiojančio NS sumą | AIS naudotojui peržiūrėjus NS nurodymus ir įvertinus, kad reikalingi pakeitimai, naudotojas inicijuoja NS nurodymo redagavimo veiksmą – naudotojas gali keisti arba panaikinti kitų NT (taip pat ir savo) nustatytus NS dydžius, pakeisti sąskaitos numerį, |
| T12 | Suformuoti dokumentą | AIS naudotojui atlikus nurašymo ar apribojimo nurodymų ir NS nurodymų pakeitimus sistema automatiškai suformuoja bendrą dokumentą ir pateikia antstoliui tvirtinti (toliau vykdomas žingsnis T13). |
| T13 | Tvirtinti dokumentą | AIS naudotojas patvirtina suformuotą dokumentą. |
| T14 | Perduoti duomenis į PLAIS DB | Nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas perduodamas į PLAIS DB |
| E3 | Suėjo nustatytas NS nurodymo terminas | Suėjo nurodymų teikėjo NS nurodyme nustatytas NS nurodymo galiojimo terminas. |
| T15 | Suformuotas naujas NS nurodymas | Jei nurodymų teikėjui (NT) formuojant NS nurodymą buvo nustatytas NS nurodymo galiojimo terminas, jam pasibaigus sistema automatiškai suformuoja naują NS nurodymą su atitinkama NS suma: • Jei sąskaitai buvo taikomas MVPD – nustatomas MVPD dydžio NS; • Jei sąskaitai nebuvo taikomas MVPD – nustatomas „0“ NS. |
| T16 | Išsiųsti pranešimą apie skolininko NS nurodymo galiojimo pabaigą | Pasibaigus NS nurodymo galiojimo terminui ir sistemai suformavus naują NS nurodymą, lygiagrečiai antstoliui siunčiamas automatinis pranešimas dėl su jo skolininku susijusio NS nurodymo galiojimo pabaiga. |
| T17 | Perduoti duomenis į PLAIS per WB | AIS per PLAIS WS procedūrą perduoda suformuoto NS nurodymo / NS nurodymų paketo duomenis į PLAIS . |
| E5. | Gauta klaida iš PLAIS apdorojant NS nurodymą | Perdavus NS nurodymą į PLAIS (atliktas T17 žingsnis) PLAIS sistema, priėmusi NS nurodymą arba NS nurodymų paketą, atitinkamai atlieka kiekvieno nurodymo pirminį tikrinimą. Jeigu tikrinimo metu buvo nustatyta klaidų arba Kredito įstaiga atmetė nurodymą informacija dėl klaidingo NS nurodymo perduodama į AIS ir PLAIS sistemoje nurodymas atmetamas. |
| T18. | Išsiųsti pranešimą dėl klaidos NS nurodyme NS nurodyme | Gavus klaidą dėl NS nurodymo iš PLAIS, AIS sistema automatiškai suformuoja klaidos pranešimą ir ją išsiunčia antstoliui dėl jo skolininkui suformuoto klaidingo NS nurodymo. Antstolis įvertinęs gautą pranešimą gali tikslinti informaciją kurdamas naują NS nurodymą (atliekamas procesas iš pradžių nuo E1. žingsnio) |
| E6. | Srauto pabaiga | Jei nurodymai buvo perduoti į PLAIS ir nebuvo gautos klaidos iš PLAIS (sistemos atmestas nurodymas arba nurodymą atmetė kredito įstaiga) procesas užbaigiamas. |
| Toliau lentelėje aprašomi Nurašymo ir apribojimo nurodymų formavimo žingsniai. Ši proceso dalis (nurašymo ir apribojimo nurodymai) šio projekto apimtyje iš esmės nėra keičiama. |  |  |
| Įgyvendinus šį projektą LDS dalies formuojant nurodymus nelieka, o naudojama sąvoka (LDS) keičiama į NS (neišieškoma suma). NS galės būti teikiamas atskiru nurodymu, nepriklausomai nuo kitų nurodymų. |  |  |
| T19. | Atlikti nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas pakeitimus | AIS naudotojas formuodamas naują nurodymą, gali atlikti Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas pakeitimus: • Pridėti naują nurodymą (toliau vykdomas T20 žingsnis); • Atšaukti nurodymą (toliau vykdomas T21 žingsnis); • Keisti galiojantį nurodymą (toliau vykdomas T22 žingsnis). |
| T20. | Formuoti naują nurodymą | AIS naudotojas formuoja naują nurašymo ar apribojimo nurodymą. Pildoma nurodymo forma (be anksčiau buvusios LDS dalies): • Pasirenkama byla; • Asmuo; • Požymis ar kuriamas nurodymas visoms sąskaitoms; • Banko sąskaita (jei nėra požymio kuriamas visoms sąskaitoms); • Nurodymo suma; • Depozitinė sąskaita į kurią pervedamos lėšos. |
| T21. | Atšaukti galiojantį nurodymą | AIS naudotojas atšaukia esamą nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. |
| T22. | Keisti galiojantį nurodymą | AIS naudotojas keičia galiojančio nurodymo laukus (be anksčiau buvusios LDS dalies): • Sąskaita į kurią pervedamos lėšos; • Likusi įvykdyti arba mažesnė suma keitimo momentui. |
| T23. | Atlikti nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimo pakeitimus. | Antstolis kurdamas naują nurodymą gali rinktis šį žingsnį, tačiau šio projekto apimtyje Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą procesas nėra keičiamas, todėl konkretūs žingsniai nėra detalizuojami. Antstolis formuodamas šį nurodymą gali atlikti analogiškus veiksmus kaip ir nurašymo procese: • Pridėti naują nurodymą; • Keisti galiojantį nurodymą; • Atšaukti galiojantį nurodymą. |

## Nuomos konkurso paskelbimas

Paveikslėlis 11. Nuomos konkurso paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 17. Nuomos konkurso paskelbimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Proceso pradžia | Naudotojas prisijungia prie AVP per iPasas.lt, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - LT ID parašu, - mobiliuoju elektroniniu parašu, - USB laikmena, - su lustine kortele, - per elektroninę bankininkystę. |
| T1 | Suvesti pagrindinius duomenis | Autentifikuotas naudotojas suveda pagrindinius nuomos konkurso duomenis. |
| T2. | Pasirinkti nuomojamo turto rūšį | Naudotojas pasirenka nuomojamo turto rūšį: Kilnojamas turtas; Nekilnojamas turtas. |
| T3. | Atlikti paiešką NTR | Pagal įvestą unikalų turto numerį atliekama paieška NTR |
| T4. | Pateikiamas NTR duomenų sąrašas | Sistema atlieka automatinį tikrinimą NTR. Jei randamas turtas NTR pateikiamas duomenų sąrašas. |
| T5. | Pasirenkamas konkretus turto vienetas | Naudotojas iš gauto sąrašo pasirenka įrašą apie turtą, kurio teisės tipas “Nuosavybė”. |
| T6. | Užpildomi turto duomenys | Sistema automatiškai užpildo turto duomenis. |
| T7. | Pildyti turto duomenis | Jeigu turtas nėra registruotas NTR, naudotojas įveda turto duomenis. |
| T8. | Pridėti nuotraukas ir kitą papildomą informaciją | Naudotojas pagal poreikį prideda turto nuotraukas ir nurodo papildomą informaciją. |
| T9. | Inicijuoti nuomos konkurso sukūrimą | Naudotojas inicijuoja nuomos konkurso sukūrimą, spaudžiamas mygtukas [Sukurti] |
| T10. | Sukuriamas neviešas nuomos konkursas | Sistema suformuoja ir sukuria nuomos konkursą AVP portale. Nuomos konkursas nėra matomas viešame E. varžytynių ir aukcionų portale. |
| T11. | Peržiūrėti sukurto nuomos konkurso duomenis | Naudotojas peržiūri sukurto nuomos konkurso duomenis. Jeigu yra poreikis inicijuoja duomenų tikslinimą (vykdomas T12 žingsnis.) |
| T12. | Patikslinti duomenis | Naudotojas pagal poreikį redaguoja nuomos konkurso, turto duomenis. |
| T13. | Inicijuoti paskelbimą E. varžytynių ir aukcionų portale | Naudotojas inicijuoja nuomos konkurso paskelbimą E. varžytynių ir aukcionų portale. |
| T14. | Tikrinti skelbimą | Sistema atlieka loginį užpildytų laukų tikrinimą |
| T15. | Skelbimas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale | Jei sistema po automatinio tikrinimo klaidų neranda aukcionas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale (www.eaukcionai.lt, www.evarzytynes.l). Jei buvo nustatyta klaidų – klaidingi laukai išskiriami. |
| E2. | Proceso pabaiga | - |

# Pageidaujamos situacijos aprašymas

## Bendra siekiamos situacijos koncepcija

Išnagrinėjus visų Projekto tikslinių grupių funkcinius poreikius nustatytos veiklos, kurios turi būti įgyvendintos norint pasiekti Projekto tikslus:

- modernizuotas prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pildymo paslauga ir pateikto prašymo nagrinėjimo procesas;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis antstoliui pažymėti bylos užbaigimo faktą, jei bylos vykdymo pagrindas teismo išduotas vykdomasis dokumentas, ir jį perduoti į LITEKO;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis perduoti į LITEKO ir gauti duomenis iš LITEKO apie teismui pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškimą/prašymą vykdymo procese;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis atlikti skolininko duomenų tikrinimą LITEKO, TAAR, NIRVAR, STSR, TPSAIS, TR;

- išplėstas integracinės sąsajos su TAAR funkcionalumas;

- sukurtas funkcionalumas VBP leidžiantis proceso šalims susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga;

- modernizuotas priminimų ir pranešimų generavimas ir atvaizdavimas antstoliams;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis formuoti ir perduoti į RC savitarną AIS nuasmenintą suvestinę apie asmens vykdomąsias bylas;

- realizuotos integracinės sąsajos su LITEKO, Transporto priemonių savininkų apskaitos IS, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru, Vedybų sutarčių registru, Sutarčių ir teisių suvaržymų registru, Audito, vertinimo ir nemokumo informacine sistema (AVNIS);

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis formuoti ir perduoti į RC savitarną nuasmenintus varžymosi eigos protokolus;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis gauti apmokėjimo faktą už RC paslaugas iš AVNIS ir automatiškai paskelbti nemokumo administratorių varžytynes elektroninių varžytynių ir aukcionų portale;

- modernizuotas Elektroninių aukcionų valdymo posistemis, suteikiant teisę antstoliams kurti aukcionus bei Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale naudotojams juos matyti ir filtruoti pagal esamus kriterijus;

- sukurtas funkcionalumas leidžiantis įvertinti AIS portalo funkcionalumus bei suteiktų paslaugų vykdomosios bylos ir elektroninių varžytynių ir aukcionų portaluose kokybę;

- užtikrintos kibernetinio saugumo ir greitaveikos priemonės

- modernizuota ir atnaujinta turima bazė apimant visus tris AIS komponentus (WEB dalį, aplikacijų serverį, duomenų bazę);

- technologiškai atnaujintas ir modernizuotas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis.

Paveikslėlis 12. Funkcinė schema

Lentelė 18. AIS funkcinės schemos aprašymas

| Eil. Nr. | Posistemis ir jo komponentai | Aprašymas | Modernizuojami Taip / Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroninių varžytynių valdymo posistemis (VVP) | Skirtas varžytynėms skelbti ir jų eigai koordinuoti. Posistemio vykdomos funkcijos: varžytynių kūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiomis, paskelbimas įvykusiomis. Posistemį sudaro šie moduliai: - elektroninių varžytynių paskelbimo modulis - elektroninių varžytynių vykdymo modulis | Taip |  |
|  | Elektroninių aukcionų valdymo posistemis (AVP) | Skirtas aukcionams, nuomos konkursams skelbti ir jų eigai koordinuoti. Posistemio funkcijos: aukcionų ar nuomos konkursų kūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiais, paskelbimas įvykusiais, dalyvių registracijos patvirtinimas. Posistemį sudaro šie moduliai: - elektroninių aukcionų paskelbimo modulis - registracijos į elektroninius aukcionus modulis - elektroninių aukcionų vykdymo modulis | Taip |  |
|  | Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemis (VAVP) | Posistemis skirtas aukcionams, nuomos konkursams ir varžytynėms vykdyti. Posistemio funkcijos: pradedami aukcionai, nuomos konkursai ir varžytynės, sekama jų eiga, atliekamas automatinis kainos didinimas pagal nustatytą kainos didinimo algoritmą, priimamas dalyvių automatiniu ar neautomatiniu būdu nustatytas kainos didinimas, fiksuojamas laimėtojas, baigiamos varžytynės, aukcionai ar nuomos konkursai. Posistemį sudaro šie moduliai: - varžytynių ir aukcionų būsenų nustatymo modulis, skirtas varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų pradžios ir pabaigos datai bei laikui nustatyti, varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų būsenoms automatiškai pakeisti, elektroniniams pranešimams formuoti, laikui, likusiam iki varžytynių pabaigos, rodyti; - kainų didinimo modulis, skirtas automatiniu ar neautomatiniu būdu nustatyto kainų didinimo patikroms ir skaičiavimams atlikti, didžiausiai pasiūlytai kainai ir varžytynių, aukciono, nuomos konkurso laimėtojams nustatyti. | Taip |  |
|  | Elektroninės Vykdomosios bylos portalas (VBP) | Skirtas elektroniniams vykdomiesiems dokumentams, kitiems su vykdymo procesu susijusiems elektroniniams dokumentams antstoliui pateikti, bylų paieškai ir peržiūrai, taip pat antstolio pateiktų dokumentų peržiūrai atlikti. Portalą sudaro šie moduliai: - Viešai teikiamos informacijos modulis. - Vykdymo proceso dalyvių susipažinimo su vykdymo procesu modulis. - Dokumentų pateikimo modulis. - Turinio valdymo posistemis. | Taip |  |
|  | Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis | Skirtas faktinių aplinkybių konstatavimo duomenims tvarkyti, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolams įkelti, protokolų paieškai ir peržiūrai atlikti. Posistemį sudaro tokie moduliai: - faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo įkėlimo modulis - paieškos modulis - peržiūros modulis | Taip |  |
|  | Administravimo posistemis | Skirtas valdyti Antstolių informacinės sistemos sisteminius nustatymus, užtikrinti sistemos stebėseną, informuoti sistemos administratorius apie visos ar dalies sistemos darbo sutrikimus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis. | Taip |  |
|  | Integracijos posistemis | Sąsajų su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis užtikrinimas. Posistemyje vykdomas procesas, per kurį galima pateikti duomenų užklausas registrams ir informacinėms sistemoms apie skolininko ar su juo susijusio asmens duomenis, turtinę padėtį, taip pat naudoti ir kitoms vykdymo proceso, elektroninių varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų reikmėms. | Taip |  |
|  | Informavimo posistemis | Antstolių informacinės sistemos naudotojų ir elektroninių paslaugų gavėjų informavimas elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje, susijusius su elektroninių varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų skelbimu, registracija į elektronines varžytynes, elektroninius aukcionus, jų vykdymu, laimėtojo paskelbimu ir kitais atvejais. | Taip |  |
|  | Elektroninės vykdomosios bylos posistemis | Skirtas vykdymo procesui centralizuotai valdyti ir su vykdymo procesu susijusiems duomenims tvarkyti. Posistemį sudaro tokie moduliai: - vykdomosios bylos formavimo modulis - vykdomųjų bylų paieškos modulis - vykdomosios bylos dokumentų formavimo modulis - integracijos su Piniginių lėšų apribojimų informacine sistema (PLAIS) modulis - finansų apskaitos modulis - turto arešto aktų pateikimo Turto arešto aktų registrui modulis - vykdomosios bylos dokumentų įteikimo modulis - vykdomosios bylos užbaigimo modulis - susipažinimo su vykdomąja byla modulis - statistikos formavimo modulis | Taip |  |
|  | Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas (EVAP) | Skirtas paskelbtoms, vykstančioms ir pasibaigusioms varžytynėms, aukcionams ir nuomos konkursams peržiūrėti, registruotis į paskelbtus ir vykstančius aukcionus, nuomos konkursus ir varžytynes bei juose dalyvauti. Naudotojui suteikiamos galimybės peržiūrėti varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų sąrašą, atlikti varžytynių, aukciono ir nuomos konkursų paiešką, susipažinti su varžytynių, aukciono ir nuomos konkurso duomenimis ir gauti informaciją apie parduodamą ar nuomojamą turtą. | Taip |  |
|  | REGIA(Registrų centro atvirųjų duomenų, sprendimų ir viešųjų paslaugų platforma (portalas)) | Portalas atsakingas už teikiamų duomenų apie varžytynes, aukcionus ir nuomos konkursų objektus viešinimą, sukuriant atskirą šių duomenų sluoksnį portale bei atvaizduojant objektus žemėlapyje. | Ne |  |
|  | Mokėjimo inicijavimo komponentas | RC on-line apmokėjimo už paslaugas komponentas | Ne |  |
|  | Bank IS | Bankų informacinė sistema, skirta mokėjimų pavedimams atlikti | Ne |  |
|  | RC Bendro naudojimo komponentai | Komponentai, kuriuos naudoja RC tvarkomi registrai ir informacinės sistemos (PAS, EPAS, Saperion, Dokumentų pasirašymas (GoSign), Turinio valdymo sistema). | Taip |  |
|  | IPP | Integruotų paslaugų platforma (Asmenų tvarkymo posistemis, Autentifikavimo ir autorizavimo posistemis, RC BROKERIS, KADMIN) | Ne |  |
|  | LEILA | Daugiakalbė Europos teisminių aukcionų platforma |  | Ne |  |
|  | ASIS | Aukcionų skelbimų integracijos sistema (ASIS) duomenų mainams tarp Turto banko ir AVP. |  | Ne |  |
|  | NTR | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras | Ne |  |
|  | JAR | Juridinių asmenų registras | Ne |  |
|  | LR GR | LR gyventojų registras | Ne |  |
|  | PLAIS | Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema, kurioje sukuriamas naujas Neišieškomos sumos komponentas | Ne |  |
|  | TAAR | Turto areštų aktų registras | Taip |  |
|  | TR | Testamentų registras | Taip |  |
|  | LR AR | Lietuvos Respublikos adresų registras | Ne |  |
|  | VSR | Vedybų sutarčių registras | Taip |  |
|  | ĮR | Įgaliojimų registras | Ne |  |
|  | STSR | Sutarčių ir teisių suvaržymų registras | Taip |  |
|  | NIRVAR | Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras | Taip |  |
|  | MAKIS | Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemis | Ne |  |
|  | MAIS | Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių apskaitos informacinė sistema | Taip |  |
|  | AVNIS | Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo informacinė sistema | Taip |  |
|  | SPIS | Socialinės paramos šeimai IS | Ne |  |
|  | TPSAIS | Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema | Taip |  |
|  | KTPR | Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras | Ne |  |
|  | UŽT IS | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Ne |  |
|  | LITEKO | Lietuvos teismų informacinė sistema | Taip |  |
|  | JLR | Lietuvos Respublikos jūrų laivų registras | Ne |  |
|  | VVLR | Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registras | Ne |  |
|  | ŪŪR | Ūkininkų ūkių registras | Ne |  |
|  | TSMPR | Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras | Ne |  |
|  | ŪGR | Ūkinių gyvūnų registras | Ne |  |
|  | ŽŪKVR | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras | Ne |  |
|  | ĮKNR | Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras | Ne |  |
|  | GR | Ginklų registras | Ne |  |
|  | PŽR | Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras | Ne |  |
|  | DR | Lietuvos Respublikos dizaino registras | Ne |  |
|  | PR | Lietuvos Respublikos patentų registras | Ne |  |
|  | VSDR | Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras | Ne |  |
|  | PKSR | Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registras | Ne |  |
|  | ETPR | Europos transporto priemonių registras | Ne |  |
|  | LR COR | Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras | Ne |  |

## Modernizuojami veiklos procesai

## Vykdomojo dokumento pateikimas

Paveikslėlis 13. Vykdomojo dokumento pateikimo veiklos proceso schema

Lentelė 19. Vykdomojo dokumento pateikimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Srauto pradžia | Naudotojas prisijungia prie Vykdomųjų bylų portalo per iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - elektroniniu parašu, - mobiliuoju elektroniniu parašu; - LT ID - per elektroninę bankininkystę; - Valstybės instituciją atstovaujantys valstybės tarnautojai jungiasi su suteiktu slaptažodžiu. Pasirenka „Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“ |
| T1. | Pasirinkti prašymo teikėją | Naudotojas pasirenka kieno vardu pildys prašymą: - Savo (jei naudotojas prisijungė kaip FA atvaizduojami jo vardas, pavardė ir asmens kodas, jei naudotojas prisijungė kaip JA atstovas atvaizduojamas įmonės pavadinimas ir kodas); - Kito asmens. |
| T2. | Nurodyti papildomus duomenis | Pasirinkus jog prašymas pildomas savo vardu, nurodomi papildomi išieškotojo duomenys - El. pašto adresą; adresą; telefono Nr.; banko sąskaitą. |
| T3. | Nurodyti išieškotojo duomenis | Naudotojas pasirenka už ką pildomas prašymas - fizinį ar juridinį asmenį, bei nurodo jo duomenis. |
| T4. | Atlikti išieškotojo duomenų tikrinimą LR GR / JAR | Sistema patikrina ar įrašytas fizinis asmuo yra registruotas registruose (asmens duomenys tikrinami su LR Gyventojų registro įrašytais duomenimis) jei nurodytas Juridinis asmuo sistema patikrina ar įrašytas asmuo yra JAR. |
| T5. | Pridėti įgaliojimą | Pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir pasirenkamos teisės įgaliotam asmeniui dėl tolimesnių veiksmų su vykdomuoju dokumentu. |
| T6. | Atlikti duomenų tikrinimą LITEKO | Sistema patikrina ar nurodytas išieškotojas turi susijusių vykdomųjų dokumentų LITEKO. |
| T7. | Pridėti vykdomąjį dokumentą | Jei sistema neranda su išieškotoju susijusių vykdomųjų dokumentų LITEKO, naudotojui pateikiama vykdomojo dokumento įkėlimo forma: - Naudotojas prideda vykdomąjį dokumentą ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą PDF formato rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu; - Pasirenka vykdomąjį dokumentą atitinkančią išieškojimo kategoriją; |
| T8. | Pateikti skolininko duomenis | Naudotojas pasirenka skolininko tipą- fizinis ar juridinis asmuo, bei nurodo jo duomenis. |
| T9. | Atliekamas skolininko duomenų tikrinimas GR /JAR | Sistema patikrina ar nurodytas skolininkas yra registruotas registruose (asmens duomenys tikrinami su LR Gyventojų registro įrašytais duomenimis). Jeigu nurodytas JA sistema patikrina ar nurodytas skolininkas yra registruotas registruose (asmens duomenys tikrinami su LR Juridinių asmenų registro įrašytais duomenimis). |
| T10. | Pasirinkti vykdomąjį dokumentą iš sąrašo | Atlikus duomenų tikrinimą LITEKO (T7 žingsnis) randami susiję vykdomieji dokumentai, kurių sąrašas atvaizduojamas. Naudotojas pasirenka reikiamą vykdomąjį dokumentą. |
| T11. | Užpildyti vykdomojo dokumento informaciją | Sistema automatiškai užpildo vykdomojo dokumento, skolininko duomenis. |
| T12. | Papildyti / patikrinti duomenis, pridėti priedus | Naudotojas peržiūri užpildytus / įvestus vykdomojo dokumento, skolininko duomenis, pagal poreikį pakeičia / papildo duomenis, prideda priedus, kitus susijusius dokumentus |
| T13. | Suformuoti prašymą | Sistema automatiškai suformuoja prašymą. |
| T14. | Peržiūrėti suformuotą prašymą | Naudotojas peržiūri suformuotą prašymą. |
| T15. | Pateikti prašymą | Naudotojas inicijuoja prašymo pateikimą. |
| E2. | Sistema priskyrė prašymą antstoliui | Sistema automatiškai užregistruoja prašymą ir suteikia registracijos numerį. Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priskiriamas antstoliui automatiškai pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus kriterijus. |
| T16. | Registruoti vykdomąjį dokumentą | Antstolis arba antstolio padėjėjas registruoja sistemoje gautą prašymą. |
| T17. | Sukurti vykdomąją bylą | Vykdomas procesas „Vykdomosios bylos sukūrimas“. |
| E3. | Proceso pabaiga | - |

## Vykdomosios bylos sukūrimas

Paveikslėlis 14. Vykdomosios bylos sukūrimo veiklos proceso schema

Lentelė 20. Vykdomosios bylos sukūrimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Gauti prašymą | Iš vykdomosios bylos portalo antstolis gavo jam priskirtą prašymą ir vykdomąjį dokumentą. |
| T1. | Inicijuoti gauto prašymo ir vykdomojo dokumento peržiūrą | Antstolis atidaro priskirtą prašymą ir vykdomąjį dokumentą peržiūrai. |
| T2. | Patikrinti gautą prašymą / patikslinimą | Antstolis tikrina prašymo ir vykdomojo dokumento duomenis. Jei prašyme ar vykdomajame dokumente yra klaidų, antstolis inicijuoja dokumento patikslinti duomenis parengimą (toliau vykdomas T4 žingsnis). |
| T3. | Parengti procesinį dokumentą duomenų tikslinimui | Inicijuojamas patvarkymo rengimas, per prašyme esančią kortelę “Reikalingas tikslinimas”. Patvarkyme antstolis nurodo kurią informaciją išieškotojui / išieškotojo įgaliotam asmeniui reikia patikslinti. |
| T4. | Patvirtinti / pasirašyti procesinį dokumentą | Parengtas dokumentas patvirtinamas kvalifikuotu el. parašu. |
| T5. | Išsiųsti procesinį dokumentą išieškotojui | Patvirtintam patvarkymui suformuojama siunta, siunta patvirtinama. Sistema išsiunčia suformuotą procesinį dokumentą išieškotojui. |
| E2. | Gauti patikslinimą | Gautas išieškotojo duomenų patikslinimas. |
| T6. | Priimti sprendimą | Antstolis įvertinęs prašymą ir pateiktą vykdomąjį dokumentą sprendžia priėmimo klausimą. |
| T7. | Suteikti teises atstovui/įgaliotiniui dokumentams ir byloms | Teigiamo sprendimo atveju antstolis pažymi kokias teises suteikti atstovui/įgaliotiniui (peržiūrėti dokumentus, dalyvauti bylos procese, teikti dokumentus, ar įgaliojimas/atstovavimas galioja visoms byloms, bylai, sukurtai pagal pateiktą prašymą, kelioms byloms). Pasirinktos teisės suteikiamos byloms antstolio kontekste. (žingsnis vykdomas, kai prašymas yra pateiktas už kitą asmenį). |
| T8. | Sukurti bylą | Teigiamo sprendimo atveju sistema automatiškai sukuria naują bylą AIS. |
| T9. | Tikrinti duomenis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre | Sistema automatiškai patikrina prašyme nurodytų asmenų duomenis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre. |
| T10. | Parengti procesinį dokumentą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti | Parengiamas procesinis dokumentas - priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. |
| T11. | Parengti procesinį dokumentą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti | Neigiamo sprendimo atveju parengiamas procesinis dokumentas - atsisakymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. |
| T12. | Patvirtinti procesinį dokumentą | Antstolis pasirašo suformuotą procesinį dokumentą ir inicijuoja dokumento išsiuntimą išieškotojui (vykdomas T12 žingsnis). |
| T13. | Išsiųsti procesinį dokumentą išieškotojui | Išsiunčiamas procesinis dokumentas išieškotojui, informuojamos suinteresuotos šalys. |
| E3. | Gauti procesinį dokumentą, patikrinti duomenis | Išieškotojas gavo procesinį dokumentą dėl duomenų tikslinimo |
| T14. | Parengti raštą dėl tikslinimo | Išieškotojas parengia raštą dėl duomenų tikslinimo. |
| T15. | Pateikti raštą antstoliui | Išsiunčiamas raštas dėl duomenų tikslinimo antstoliui. |
| E4; E5. | Proceso pabaiga. | - |

## Aukciono paskelbimas

Paveikslėlis 15. Aukciono  paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 21. Aukciono  paskelbimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Proceso pradžia | Naudotojas prisijungia prie AVP per iPasas.lt, pasirinkdamas vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: - LT ID parašu; - elektroniniu parašu; - mobiliuoju elektroniniu parašu; - USB laikmena; - per elektroninę bankininkystę. |
| E2. | Proceso pradžia kai aukcionas sukuriamas Turto banko ASIS | Turto banko atstovai turi galimybę Nekilnojamo turto aukcionus kurti ASIS, kurių duomenys automatiškai perkeliami į AVP bei jų pagrindu sukuriamas neviešas aukcionas. Naudotojas prisijungęs prie AVP turi galimybę peržiūrėti (T12) / tikslinti duomenis (T13) aukciono duomenis ir skelbti aukcioną viešai (T14). |
| T1. | Inicijuoti aukciono kūrimą | Autentifikuotas naudotojas inicijuoja aukciono sukūrimą |
| T2. | Suvesti pagrindinius duomenis | Naudotojas suveda pagrindinius aukciono duomenis. |
| T3. | Pasirinkti parduodamo turto rūšį | Naudotojas pasirenka parduodamo turto rūšį: - Kilnojamas turtas; - Nekilnojamas turtas. |
| T4. | Inicijuoti paiešką NTR | Pagal įvestą unikalų turto numerį atliekama paieška NTR. |
| T5. | Pateikti NTR duomenų sąrašą | Sistema atlieka automatinį tikrinimą NTR. Jei randamas turtas NTR pateikiamas duomenų sąrašas. |
| T6. | Pasirinkti konkretų turto vienetą | Naudotojas iš gauto sąrašo pasirenka įrašą apie turtą, kurio teisės tipas “Nuosavybė”. |
| T7. | Užpildomi turto duomenys | Sistema automatiškai užpildo turto duomenis. |
| T8. | Pildyti turto duomenis | Jeigu turtas nėra registruotas NTR, naudotojas įveda turto duomenis. |
| T9. | Pridėti nuotraukas ir kitą papildomą informaciją | Naudotojas pagal poreikį prideda turto nuotraukas ir nurodo papildomą informaciją. |
| T10. | Inicijuoti aukciono sukūrimą | Naudotojas inicijuoja aukciono sukūrimą, spaudžiamas mygtukas [Sukurti] |
| T11. | Sukurti neviešą aukcioną | Sistema suformuoja ir sukuria aukcioną AVP portale. Aukcionas nėra matomas viešame E. varžytynių ir aukcionų portale. Jei aukciono duomenys buvo gauti iš ASIS žr. E2. žingsnio aprašymą. |
| T12. | Peržiūrėti sukurto aukciono duomenis | Naudotojas peržiūri sukurto aukciono duomenis. Jeigu yra poreikis inicijuoja duomenų tikslinimą (vykdomas T11 žingsnis.) |
| T13. | Patikslinti duomenis | Naudotojas pagal poreikį redaguoja aukciono, turto duomenis. |
| T14. | Inicijuoti paskelbimą E. varžytynių ir aukcionų portale | Naudotojas inicijuoja aukciono paskelbimą. |
| T15. | Tikrinti skelbimą | Sistema atlieka loginį užpildytų laukų tikrinimą |
| T16. | Skelbimas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale | Jei sistema po automatinio tikrinimo klaidų neranda aukcionas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale. Jei buvo nustatyta klaidų – klaidingi laukai išskiriami. |
| E3. | Proceso pabaiga | - |

## Užklausa į registrą / IS iš vykdomosios bylos

Paveikslėlis 16. Užklausos į registrą iš vykdomosios bylos proceso veiklos proceso schema

Lentelė 22. Užklausos į registrą iš vykdomosios bylos veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Proceso pradžia | Autentifikuotas naudotojas inicijuoja aukciono sukūrimą |
| T1. | Surasti asmens vykdomąją bylą | Naudotojas atlieka asmens (Skolininko) bylų paiešką. Atsiverčia vykdomosios bylos duomenis. |
| T2. | Suformuojama nauja užklausa | Iš vykdomosios bylos duomenų kortelės „Nauja užklausa“, pasirenkamas registras, į kurį norima pateikti užklausą. Priklausomai nuo pasirinkto registro, pateikiami užklausos formavimo langai. Užklausas galima pateikti į šiuos registrus: - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazę; - Nekilnojamojo turto registrą; - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą; - LR kelių transporto priemonių registrą; - Ginklų registrą; - Juridinių asmenų registrą; - LR socialinės paramos šeimai informacinę sistemą; - Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą; - Vedybų sutarčių registrą; - Testamentų registrą; - LITEKO; - TAAR; - STSR; - NIRVAR. Reikalavimai integracinėms sąsajoms pateikti žr. skyrių – 5.2.5 Reikalavimai duomenų mainams. |
| T3. | Tikrinti registruose ir IS | Automatiškai užklausos parametrai perduodami registrui, vyksta duomenų tikrinimas. |
| T4. | Formuojamas užklausos atsakymas | Atsakymas iš karto pateikiamas naudotojui AIS arba suformuojamas PDF arba XML failas. |
| T5. | Įvertinti gautą informaciją | Naudotojas iš karto mato registro atsakymą AIS arba peržiūri suformuotą PDF. |
| T6, | Inicijuoti dokumento rengimą ir išsiuntimą | Jei yra pasikeitimų, toje pačioje byloje, iš kurios yra atliekamos užklausos į registrus, naudotojas inicijuoja procesinio dokumento rengimą (pvz. turto arešto aktą, patvarkymą dėl skolos / išlaikymo išieškojimo, neišieškomos sumos keitimą, jei iš registro gaunami duomenys, kad asmuo į sąskaitą gauna lėšas į kurias negalima nukreipti išieškojimo ir gaunamos lėšos viršiją nustatytą MVPD dydį). Jei pasikeitimų nėra - naudotojas pasirenka kitus išieškojimo procesus |
| E2. | Proceso pabaiga | - |

## Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimas

Paveikslėlis 17. Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimo veiklos proceso schema

Lentelė 23. Nemokumo administratorių varžytynių paskelbimo veiklos proceso aprašymas

| Žingsnio Nr. | Žingsnio pavadinimas | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| E1. | Inicijuoti varžytynių sukūrimą | Varžytynių skelbimas kuriamas ir formuojamas AVNIS. |
| T1. | Parengti varžytynes | Nemokumo administratorius suformuoja skelbimą. |
| T2. | Inicijuoti varžytynių paskelbimą | Inicijuojamas varžytynių paskelbimas |
| T3. | Pateikiamas MIP komponentas apmokėjimui | Per integraciją nemokumo administratorius nukreipiamas į RC mokėjimo komponentą MIP. |
| T4. | Apmokėti už varžytynių paskelbimą | Mokėjimo komponento lange atliekamas mokėjimas. |
| T5. | Skelbimas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale | Po sėkmingo apmokėjimo skelbimas publikuojamas E. varžytynių ir aukcionų portale. |

# Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir jų vykdymui

## Reikalavimai Paslaugų vykdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti Projekto valdymo planą, kuriamoje turi būti detalizuoti Projekto etapai, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai ir kitos Projekto valdymo procedūros, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
|  | Projekto įgyvendinimo metu Diegėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas, ir įvardintos aktualios Projekto rizikos. Tarpinės ataskaitos turi būti rengiamos kas tris mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Projekto įgyvendinimo pabaigoje Diegėjas turi parengti galutinę veiklos ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta likus 5 darbo dienoms iki paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |
|  | Diegėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo Projekto komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |
|  | Įvykus susitikimams Projekto klausimais tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos ar kitų suinteresuotų šalių, Diegėjas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai. |
|  | Užbaigus visas kiekvieno etapo veiklas ir pasiekus nustatytus rezultatus, etapo užbaigimas patvirtinimas etapo užbaigimo aktu, kurį parengia Diegėjas ir patvirtina Perkančiosios organizacijos atstovas (-ai). |
|  | Visi Diegėjo parengti Projekto rezultatai (dokumentacija ir kt.) turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija pagal Reikalavimuose dokumentacijai nurodytus dokumentų derinimo reikalavimus. |

## Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

Sistema turės būti kuriama iteraciniu metodu. Turi būti įgyvendintos 4 iteracijos, iš kurių kiekviena susideda iš šių iteracijos etapų: analizė ir projektavimas, konstravimas ir vidinis testavimas, priėmimo testavimas, diegimas, duomenų migravimas (jei bus poreikis). Kiekvieno iteracijos etapo aprašymas ir privalomi rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 24. Paslaugų teikimo iteracijų etapai

| Eil. Nr. | Iteracijos etapo pavadinimas | Iteracijos etapo veiklos/ aprašymas | Iteracijos etapo rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizė ir projektavimas | Analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės detalizuoti šioje RPO apibrėžtus funkcinius, techninius ir kitus reikalavimus, aprašyti konkrečius jų įgyvendinimo būdus ir priemones, detalizuoti funkcionalumų apimtis, apibrėžiant naudojamų duomenų, dokumentų sritis, kurios yra reikalingos Sistemos techniniam sprendimui. Analizės ir projektavimo rezultatai turės būti aprašyti detalioje analizės ir projektavimo dokumentacijoje. | - Detali analizės ir projektavimo dokumentacija - Susipažinimo su Pirkimo objektu (Informacine Sistema) ataskaita |
|  | Konstravimas ir vidinis testavimas | Diegėjas turės sukurti analizės ir projektavimo etapuose aprašytus funkcinius komponentus ir integruoti juos tarpusavyje. Diegėjas turės parengti testavimo dokumentaciją, įdiegti sukurtus funkcinius komponentus Užsakovo kūrimo ir testinėse aplinkose ir juos savarankiškai ištestuoti pagal su Perkančiąja organizacija suderintus testavimo scenarijus, o nustatytus trūkumus - pašalinti. Testavimo rezultatai turės būti aprašyti vidinio testavimo ataskaitoje. | - Sukurti analizės ir projektavimo metu aprašyti funkcionalumai; - vidinio testavimo planas; - vidinio testavimo scenarijai; - funkciniai komponentai įdiegti testinėje aplinkoje; - pašalinti nustatyti trūkumai; - vidinio testavimo ataskaita. |
|  | Priėmimo testavimas | Sistemos testavimas turės vykti Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Priėmimo testavimas turės apimti funkcinį ir našumo testavimus. Funkcinis testavimas turės vykti pagal testavimo planą ir priėmimo testavimo scenarijus. Diegėjas turės dalyvauti vykdant funkcinius testavimus (teikti konsultacijas testuotojams ir esant poreikiui pademonstruoti funkcijų veikimą), įvykdyti našumo testavimą ir parengti testavimo ataskaitas, apibendrinančias testavimo rezultatus, bei atlikti identifikuotų trūkumų šalinimą, Atlikus pakeitimus Diegėjas turės dalyvauti vykdant pakartotinį testavimą, skirtą užtikrinti, kad visi ankstesniojo testavimo metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti, bei atlikti pakartotinį našumo testavimą, užtikrinantį, kad pašalinti visi pirmojo našumo testavimo metu nustatyti trūkumai. | - Našumo testavimo ir pakartotinio našumo testavimo ataskaitos. |
|  | Diegimas | Diegėjas turės parengti programinės įrangos (toliau – PĮ) diegimo planą. Remdamasis šiuo dokumentu Diegėjas turės paruošti bei į Sistemai skirtą techninę įrangą įdiegti sukurtą sprendimą. Aplinka turi būti paruošta bei ištestuota prieš pradedant bandomąją eksploataciją. Įgyvendintos diegimo veiklos turės būti aprašytos diegimo ataskaitoje. | - Diegimo planas ir diegimo ataskaita; - Sistema įdiegta nuolatinės eksploatacijos aplinkoje. |
|  | Duomenų migravimas | Iki etapo pradžios Diegėjas turės parengti duomenų migravimo planą. Migravimo metu Perkančiosios organizacijos duomenys, reikalingi Sistemos veikloje, turės būti permigruoti į Projekto metu sukurtus komponentus. Turės būti parengta duomenų migravimo ataskaita, kuri turi būti atnaujinama po kiekvieno duomenų permigravimo etapo. | - Duomenų migravimo planas; - sėkmingai permigruoti visi reikalingi duomenys; - duomenų migravimo ataskaita. |

Visi Sistemos sukūrimo etapai turės būti įgyvendinti per 15 mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Kiekvieno Sistemos modernizavimo etapo trukmė ir pabaiga (skaičiuojant nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo) nurodyta žemiau esančioje lentelėje. Inicijavimo etapo metu Diegėjas turės parengti detalų darbų vykdymo grafiką ir pateikti įvadinėje veiklos ataskaitoje. Detaliame darbų vykdymo grafike turi būti nurodytos tikslios kiekvieno etapo užbaigimo datos. Jeigu etapo trukmė yra 0,5 mėnesio (ar kitas ne sveikasis mėnesių skaičius), tai etapas gali užsibaigti tiek per 15, tiek per 16 dienų priklausomai nuo dienų skaičiaus mėnesyje, tačiau galutinė bendra visų etapų trukmių suma vis tiek turi būti lygiai 15 mėnesių.

Lentelė 25. Paslaugų teikimo etapai ir jų trukmės

| Eil. Nr. | Iteracija / etapas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Iteracijos etapas | Iteracijos etapo trukmė (pabaiga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | Inicijavimo etapo metu turės parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti įvadinę veiklos ataskaitą. | - Įvadinė veiklos ataskaita. | - | 0,5 mėn. (0,5 mėn.) |
| 2. | I iteracija | Šios iteracijos metu turės būti pilnai sukurti / modernizuoti funkcionalumai, kuriems keliami reikalavimai aprašyti 5.2.1 skyriuje bei su šiai funkcionalumais susiję integracinės sąsajos aprašytos 5.2.5 skyriuje. | - Esant poreikiui atnaujinta įvadinė veiklos ataskaita (iteracijos pradžioje); - tarpinės veiklos ataskaitos. - Priėmimo testavimo ataskaita | Analizė ir projektavimas | 1,5 mėn. (2 mėn.) |
|  |  |  |  | Konstravimas ir vidinis testavimas | 2 mėn. (4 mėn.) |
|  |  |  |  | Priėmimo testavimas | 0,5 mėn. (4,5 mėn.) |
| 3. | II iteracija | Šios iteracijos metu turės būti pilnai sukurti komponentai, kuriems keliami reikalavimai aprašyti 5.2.2 skyriuje. | - Esant poreikiui atnaujinta įvadinė veiklos ataskaita (iteracijos pradžioje); - tarpinės veiklos ataskaitos. - Priėmimo testavimo ataskaita | Analizė ir projektavimas | 1,5 mėn. (3,5 mėn.) |
|  |  |  |  | Konstravimas ir vidinis testavimas | 2 mėn. (5,5 mėn.) |
|  |  |  |  | Priėmimo testavimas | 0,5 mėn. (6 mėn.) |
| 4. | III iteracija | Šios iteracijos metu turės būti pilnai sukurti / modernizuoti funkcionalumai, kuriems keliami reikalavimai aprašyti 5.2.3 ir 5.2.6 skyriuose bei realizuoti UDTS sukūrimui keliami reikalavimai pateikti skyriuje 6.3.1. | - Esant poreikiui atnaujinta įvadinė veiklos ataskaita (iteracijos pradžioje); - tarpinės veiklos ataskaitos. - Priėmimo testavimo ataskaita | Analizė ir projektavimas | 1,5 mėn. (5 mėn.) |
|  |  |  |  | Konstravimas ir vidinis testavimas | 2 mėn. (7 mėn.) |
|  |  |  |  | Priėmimo testavimas | 0,5 mėn. (7,5 mėn.) |
| 5. | IV iteracija | Šios iteracijos metu turės būti pilnai sukurti / modernizuoti funkcionalumai, kuriems keliami reikalavimai aprašyti 5.2.4 skyriuose. Šios iteracijos metu turi būti atliktas ir FAKP modulio duomenų migravimas, duomenų migravimui keliami reikalavimai aprašyti 4.6 skyriuje. | - Esant poreikiui atnaujinta įvadinė veiklos ataskaita (iteracijos pradžioje); - tarpinės veiklos ataskaitos. - Duomenų migravimo ataskaita - Priėmimo testavimo ataskaita | Analizė ir projektavimas | 1,5 mėn. (6,5 mėn.) |
|  |  |  |  | Konstravimas ir vidinis testavimas | 2 mėn. (9,5 mėn.) |
|  |  |  |  | Duomenų migravimas (FAKP modulis) | 1 mėn. (10,5 mėn.) |
|  |  |  |  | Priėmimo testavimas | 0,5 mėn. (10,5 mėn.) |
| 6. | Mokymai | Diegėjas turės atnaujinti administratorių ir naudotojų vadovus, parengti mokymų planą, mokymų medžiagą ir jais remdamasis atlikti sukurtų / modernizuotų funkcionalumų pristatymą. Mokymams keliami reikalavimai pateikti 4.4 skyriuje. | - Mokymų planas; - Atnaujinti administratorių ir naudotojų vadovai; - Parengta mokymų medžiaga; - Atliktas modernizuotų / sukurtų naujų funkcionalumų pristatymas. | - | 0,5 mėn. (11 mėn.) |
| 7. | Diegimas | Diegėjas turės parengti programinės įrangos (toliau – PĮ) diegimo planą. Remdamasis šiuo dokumentu Diegėjas turės paruošti bei į Perkančiosios organizacijos infrastuktūrą įdiegti sukurtą sprendimą. Aplinka turi būti paruošta bei ištestuota prieš pradedant bandomąją eksploataciją. Įgyvendintos diegimo veiklos turės būti aprašytos diegimo ataskaitoje. Diegimui keliami reikalavimai aprašyti 4.5 skyriuje | - Diegimo planas ir diegimo ataskaita; - Sistema įdiegta nuolatinės eksploatacijos aplinkoje. | - | 0,5 mėn. (11 mėn.) |
| 8. | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas turės dalyvauti derinant bandomosios eksploatacijos planą ir juo remdamasis dalyvauti įgyvendinant sukurtos PĮ bandomąją eksploataciją. Diegėjas etapo metu turės teikti konsultacijos PĮ naudojimo klausimais, vykdyti sukurtos PĮ trūkumų analizę ir šalinimą, esant poreikiui atlikti parengtos dokumentacijos naujinimus, kad ji atitiktų realią PĮ situaciją. Diegėjas turės suteikti sąlygas išoriniam paslaugų teikėjui atlikti įsilaužimo testavimą ir atlikti identifikuotų trūkumų šalinimą. Pagal atliktus pakeitimus Diegėjas turės atnaujinti ir Perkančiajai organizacijai perduoti Sistemos išeities kodus. Bandomajai eksploatacijai keliami reikalavimai aprašyti 4.7 skyriuje. | - Pašalinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti trūkumai; - bandomosios eksploatacijos ataskaita. - galutinė veiklos ataskaita. - galutinio akto pasirašymas. | - | 4 mėn. (15 mėn.) |

Žemiau pateikiamas preliminarus paslaugų teikimo grafikas.

Paveikslėlis 18.  Preliminarus paslaugų teikimo grafikas

## Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų vidinis testavimas (konstravimo etapo metu Diegėjas turi įgyvendinti savarankiškai) ir funkcinis testavimas (priėmimo testavimo etapo metu Diegėjas turi dalyvauti jį vykdant kartu su Perkančiąja organizacija), remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir metodika bei testavimo scenarijais. |
|  | Konstravimo ir vidinio testavimo metu Diegėjas turės atlikti modernizuojamos programinės įrangos kodo vienetų/modulių testavimą (angl. unit testing). Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti programinės įrangos (toliau – PĮ) sukurtų/pakeistų programinio kodo vienetų padengimą modulių testais, kurie atitiktų šias bendrines savybes: |
|  | jie turi būti integruoti į PĮ kūrimo ciklą |
|  | jie turi užtikrinti visų kuriamos/ keičiamos PĮ pagrindinių (kertinių) išeities kodo dalių korektišką veikimą; |
|  | jie turi užtikrinti mažų palaikymo kaštų politiką bei realią naudą |
|  | Kiekvienas atskirai paimtas modulio testas privalo atitikti šiuos esminius kriterijus: |
|  | apsauga nuo kodo regresijų |
|  | atsparumas pokyčiams (angl. refactoring) |
|  | greitas atsakas (angl. response); |
|  | paprastas palaikymas/ priežiūra. |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | Testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) fiksavimo tvarka; |
|  | Testavimo dalyvių atsakomybės; |
|  | Testavimo veiklų grafikas; |
|  | Testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius reikalavimus, pateiktus šios RPO 5 skyriuje. |
|  | Funkcinis testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
|  | Diegėjo vykdomo našumo testavimo metu turi būti imituojama Sistemos apkrova ir įvertinama, ar Sistema atitinka jai keliamus greitaveikos reikalavimus nustatytomis sąlygomis. |
|  | Užsakovas pasitelkdamas išorinį paslaugų teikėją turi atlikti atsparumo įsilaužimui testavimą. Vykdomo atsparumo įsilaužimui testavimo metu turi būti imituojami bandymai įsilaužti ir įvertinama, ar Sistema atitinka jai keliamus saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimas turi būti atliekamas specialiai tam realizuotoje užsakovo testinėje aplinkoje, skirtoje sukurtai programinei įrangai patikrinti prieš diegiant ją gamybinės eksploatacijos aplinkoje. Testavimų aplinkos funkcionalumas turi visiškai atitikti gamybinę aplinką. Testavimo (ir gamybinė) aplinkos turi būti realizuotos Perkančiosios organizacijos suteiktame (-uose) serveryje (-iuose).. |
|  | Priėmimo testavimo metu Diegėjas turi vesti elektroninės formos pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą, sudaryti galimybes jį pildyti įgaliotiems Perkančiosios organizacijos specialistams. |
|  | Diegėjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
|  | Priėmimo testavimo metu Perkančioji organizacija sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti Perkančiosios organizacijos atstovai. Diegėjas testuotojų grupei turi sudaryti galimybę naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti savo pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Diegėjas turi patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus. |
|  | Priėmimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, vidutines ir mažas. Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių žinomų kritinių klaidų, ne daugiau kaip 10 proc. testavimo scenarijų turi vidutinių klaidų ir ne daugiau kaip 30 proc. testavimo scenarijų turi mažų klaidų. Likusios vidutinės ir mažos klaidos turi būti ištaisytos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
|  | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės pateikti testavimo ataskaitą bei nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir juos ištaisyti. Ištaisęs klaidas Diegėjas turės parengti klaidų šalinimo ataskaitą. |

## Reikalavimai mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki mokymų etapo pradžios Diegėjas turi parengti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | Mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada, kur ir kaip bus atliekami mokymai; |
|  | Mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
|  | Įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti / atnaujinti esamus administratorių ir naudotojų vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | Visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal sukurtos programinės įrangos funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; |
|  | Vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas; |
|  | Vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos / modernizuotos programinės įrangos laukų paaiškinimai; |
|  | Diegėjas turės atlikti visų Projekto metu sukurtų ir modernizuotų funkcionalumų pristatymą. |

## Reikalavimai sprendimo diegimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sprendimo diegimas gali būti pradėtas tik užbaigus priėmimo testavimo etapą (kai yra tenkinami visi priėmimo testavimo kriterijai). Iki sprendimo diegimo pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | diegimo dalyvių atsakomybės; |
|  | diegimo veiklų aprašymai; |
|  | diegimo veiklų grafikas; |
|  | Sprendimo diegimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje tuo metu, kai Sistemos naudojamumas yra mažiausias (pvz.: ne darbo valandomis arba savaitgalį). Konkretus laikas (grafikas) turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
|  | Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Perkančiosios organizacijos reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti galimybę atstatyti Sistemą ir visus jos duomenis į būseną iki Sistemos diegimo, jei diegimas būtų nesėkmingas ir būtų prarasti ir / ar sugadinti Sistemos duomenys ir / ar funkcijos (pvz.: esant poreikiui, Diegėjas iki diegimo pradžios turėtų paruošti pilną Sistemos ir jos duomenų kopiją). |
|  | Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina. |
|  | Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Diegėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui. |
|  | Diegėjas turi parengti bendro Sistemos diegimo paketo (apimančio tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas) diegimo instrukciją. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesnių veiklų rekomendacijos. |

## Reikalavimai duomenų migravimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi permigruoti esamus duomenis iš FAKP posistemio į modernizuotą AIS DB (FAKM). |
|  | Ruošiantis FAKP posistemio duomenų migravimui, Diegėjas turi išanalizuoti FAKP posistemyje tvarkomus duomenis (kaip ir kokie duomenys turės būti migruojami), paruošti duomenis migravimui ir darbų rezultatus aprašyti duomenų migravimo plane. |
|  | Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, kuriame turi būti pateikiama: - Migravimo dalyvių atsakomybės; - Migravimo veiklų aprašymai ir metodikos; - Migravimo veiklų grafikas; - Migruojamų duomenų sąrašas ir apimtys; - Permigruotų duomenų testavimo metodika; - Migravimo veiklų priėmimo kriterijai ar migravimo kokybės reikalavimai (pavyzdžiui, ar leistinos klaidos permigruotuose duomenyse ir kokios bei kiek). |
|  | Duomenų migravimo planas turi būti parengtas ir suderintas iki migravimo pradžios. |
|  | Duomenų migravimas gali būti pradėtas tik pilnai ištestavus ir į gamybinę aplinką įdiegus stabilią AIS versiją (sėkmingai pabaigus pilnai modernizuoto AIS diegimo veiklas). |
|  | Įgyvendinus duomenų migravimą, turi būti įgyvendintas testavimas, skirtas užtikrinti permigruotų duomenų kokybę. |
|  | Duomenų paėmimas iš esamos sistemos negali sutrikdyti jos veikimo arba duomenys turi būti paimami ne darbo metu (darbo dienomis nuo 17 h iki 8 h ir savaitgaliais). |
|  | Diegėjas turi užtikrinti galimybę atstatyti migruojamus duomenis į būseną iki migravimo, jei migravimas būtų nesėkmingas ir būtų prarasti ir / ar sugadinti duomenys (pvz.: esant poreikiui, Diegėjas iki migravimo pradžios turėtų paruošti pilną duomenų kopiją). |

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma Perkančiosios organizacijos nuolatinės eksploatacijos aplinkoje. Bandomosios eksploatacijos trukmė nurodyta 4.2 poskyryje. |
|  | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
|  | bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės; |
|  | bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
|  | bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos ir trūkumai fiksuojami Perkančiosios organizacijos elektroninės formos pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnale, prie kurio prieiga bus suteikta ir Diegėjo atstovams. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos ir trūkumai skirstomi į kritines, vidutines ir mažas. Bandomoji eksploatacija laikoma sėkmingai įgyvendinta, kai ištaisytos visos klaidos, t. y. iki etapo pabaigos turi būti ištaisytos visos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu nustatytų klaidų ir trūkumų sprendimo trukmė: - Kritinių – ne ilgiau kaip 6 valandos nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje; - Vidutinių – ne ilgiau kaip 10 darbo valandų nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje; - Mažų – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio objektyvų pagrindimą. |
|  | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |

## Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės: |
|  | suteikti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių trukmės garantinį aptarnavimą naujai sukurtiems ir modernizuotiems funkcionalumams; |
|  | nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus RPO apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal Diegėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujinimų diegimo procedūras. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas privalo registruoti naujai sukurtų ir modernizuotų funkcionalumų eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų/ sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami: - Kritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias; - Svarbus sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinos funkcijos vykdymas. - neesminis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuris sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. |
|  | Pagrindinės privalomos garantinio aptarnavimo sąlygos: |
|  | reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 1 darbo valanda; |
|  | Problemos sprendimo trukmė: - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 6 valandos nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje; - Svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo valandų nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje; - Neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankyje. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio objektyvų pagrindimą; |
|  | Diegėjas turi naudoti Perkančiosios organizacijos klaidų registravimo įrankį, kuris suteikia galimybę Perkančiosios organizacijos atstovams visą parą registruoti problemas internetu bei Diegėjo atstovams teikti informaciją apie problemų sprendimo būklę. |
|  | Kiekvieno ketvirčio pradžioje Diegėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinio aptarnavimo vykdymo ataskaitą. |
|  | Detali garantinio aptarnavimo tvarka (garantinio aptarnavimo komunikacijos būdai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Diegėjo parengtame garantinio aptarnavimo reglamente išlaikant pagrindines šioje techninėje specifikacijoje numatyta garantinio aptarnavimo sąlygas. |

## Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .pdf arba lygiaverčiu formatu) ir atsakingo asmens parašu pasirašytu formatu. |
|  | Perkančiajai organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Diegėjas turi atlikti pataisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: |
|  | Iki 50 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 5 d. d.; |
|  | Iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 10 d. d.; |
|  | Didesnių nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi pagal susitarimą su Perkančiąja organizacija. |
|  | Iki bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos turi būti atnaujinta visa esama AIS dokumentacija joje pateikiant informaciją apie šio Projekto metu realizuotus komponentus ir atliktus pakeitimus bei pašalinant nebeaktualią informaciją. |

## Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šiame RPO dokumente ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Diegėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva. |
|  | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | Pakeitimas turi būti įforminamas Diegėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šių šio RPO sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms: |
|  | dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės; |
|  | funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui; |
|  | funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas; |
|  | atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu; |
|  | funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); |
|  | apie funkcionalumo pakeitimą yra pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims; |
|  | keičiamas funkcionalumas neturi apsunkinti pirkimo tikslų įgyvendinimo; |
|  | visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale. |
|  | Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu. |

## Reikalavimai papildomų paslaugų užsakymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi teikti PĮ vystymo paslaugas, kurių apimtyje Perkančioji organizacija Sutarties galiojimo metu gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Preliminari vystymo paslaugų apimtis – 7000 val. |
|  | Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka: |
|  | identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis; |
|  | poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo. |
|  | Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šiame RPO dokumente apibrėžti reikalavimai, juos detalizuojantys sprendimai. |
|  | Paslaugos bus užsakomos Perkančiosios organizacijos JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Perkančiosios organizacijos JIRA. |
|  | Paslaugų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pasirašymo dienos. |

## Reikalavimai darbo vietai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pagal numatytas procedūras Perkančioji organizacija Diegėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Diegėjo specialistai), suteiks prieigą prie Perkančiosios organizacijos išteklių (toliau – prieiga): |
|  | Diegėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE; |
|  | Pagal Pirkimo objekto specifiką Diegėjo specialistui gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų; |
|  | Diegėjo specialistams, aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Perkančiosios organizacijos infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų. |
|  | Pagal poreikį, Perkančioji organizacija suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Diegėjo specialistai pasieks Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui. |
|  | Pagal poreikį, Perkančioji organizacija galės suteikti Diegėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui. |

## Reikalavimai RPO įgyvendinimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas privalo realizuoti visus šiame RPO dokumente keliamus reikalavimus. |
|  | Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. |
|  | Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Diegėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą. |
|  | Diegėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Diegėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja šiame RPO dokumente aprašytiems reikalavimams, Diegėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis. |
|  | Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Diegėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti įvadinę veiklos ataskaitą, apimančią tokias pagrindines dalis (neapsiribojant): |
|  | paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai; |
|  | paslaugų teikimo organizacinė struktūra; |
|  | komunikacijos tvarka; |
|  | rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka; |
|  | kita svarbi informacija. |
|  | Diegėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinis turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga (išskyrus tas priemones/įrankius, kuriuos pagal šią techninę specifikaciją pateikia RC); |
|  | Sutarties vykdymo metu kviečiami Diegėjo specialistai turės dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamuose susitikimuose. |
|  | Kiekvienas Diegėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Perkančiosios organizacijos JIRA sistemoje. |
|  | Tiekėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

# Funkciniai reikalavimai

## Bendrieji reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Kiekviena el. paslauga ir funkcionalumas turi būti realizuota taip, kad visos esamos AIS funkcijos turi veikti taip, kaip jos veikia Paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu, jei šiame RPO dokumente nėra nurodyta kitaip. |
|  | Jei kuriamos naujos AIS funkcijos yra tiesiogiai susijusios su kitomis esamomis AIS funkcijomis, tai pastarosios irgi atitinkamai turi būti modifikuotos pagal su Perkančiąja suderintą sprendimą. |
|  | Naujai kuriamoms ir modifikuojamoms AIS funkcijoms realizuoti Diegėjas gali naudoti bet kokias savo pasirinktas technologijas, tačiau turi būti užtikrintas Diegėjo pasirinktų naujų ir esamų AIS technologijų suderinamumas. Taip pat duomenys tarp pasirinktų ir esamų technologijų turėtų būti suderinami be papildomo formatų konvertavimo. |

## Reikalavimai AIS paslaugų teikimui

## Reikalavimai vykdomosios bylos portalo ir prašymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti paslaugos modernizavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | VBP turi būti galimybė pateikti modernizuotą prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. |
|  | Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti turi būti automatiškai užpildomas AIS saugomais ir iš kitų IS ir registrų gaunamais duomenimis. |
|  | Pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą turi būti atliekamas automatinis duomenų tikrinimas LITEKO: |
|  | atliekamas tikrinimas ar išieškotojas turi vykdomųjų dokumentų; |
|  | Sistema automatiškai turi pateikti vykdomųjų dokumentų sąrašą naudotojui. Pasirinkimai turi būti atvaizduojami iškleidžiamajame sąraše su galimybe pasirinkti; |
|  | pasirinkto vykdomojo dokumento pagrindu turi būti automatiškai užpildomi vykdomojo dokumento duomenys prašymo formose (prašymo forma nurodyta prototipo lange 11.1.13). |
|  | Turi būti galimybė automatiškai užpildytus vykdomojo dokumento duomenis koreguoti, papildyti. |
|  | Teikiant prašymą už kitą asmenį turi būti atliekamas automatinis prašyme užpildytų išieškotojo ir skolininko duomenų tikrinimas panaudojant esamas AIS integracines sąsajas - GR ir JAR. Jei asmuo nerandamas registre naudotojui turi būti pateikiamas klaidos pranešimas. |
|  | Turi būti galimybė teikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą: - Savo vardu; - Už kitą fizinį / juridinį asmenį; - Atstovauti Juridinį asmenį. |
|  | Prašymą priimti vykdomąjį dokumentą teikiantis įgaliotas asmuo už kitą asmenį, neturi būti įtraukiamas automatiškai į procesinius dokumentus. |
|  | Turi būti atskirtos teisės JA atstovui, kai prašymo teikimo metu pasirenkama tik teikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (žr. prototipo langą 11.1.12 ): |
|  | visi procesiniai veiksmai / komunikacija po prašymo pateikimo turi būti atliekami JA vardu (teikiant prašymą turi būti privalomai nurodomi atstovaujamo JA kontaktiniai duomenys); |
|  | Prašymą pateikęs asmuo prie išieškotojo automatiškai nėra nurodomas kaip Išieškotojo įgaliotas asmuo |
|  | Turi būti galimybė proceso šalims vykdomosios bylos portalo naudotojo aplinkoje gauti informaciją susijusią su byla: - Gauti pranešimus apie pasikeitimus; - Peržiūrėti bylos, dokumentų būsenas; - Peržiūrėti susijusius dokumentus. |
|  | Turi būti modernizuotas funkcionalumas leidžiantis išoriniams naudotojams vykdomosios bylos portale tikslinti pagal antstolio pateiktą patvarkymą pateiktą prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. |
|  | turi būti modernizuotas siunčiamo pranešimo tikslinti prašymą šablonas, kuriame turi būti tiesioginė nuoroda į tikslinimo formą; |
|  | VBP atidarius Patvarkymą dėl prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti tikslinimo, turi būti pateikiama tiesioginė nuoroda į tikslinimo formą; |
|  | tikslinimo forma turi būti automatiškai užpildoma prašymo pateiktais duomenis t. y. tikslinant prašymą neturi būti iš naujo vedama informacija, kuri buvo pateikta prašymo teikimo metu. |
|  | VBP išoriniams naudotojams turi būti sukurta susipažinimo su visa vykdomąja byla paslauga, leidžianti proceso šalims: |
|  | matyti vykdomojoje byloje gautus, antstolio parengtus dokumentus; |
|  | turi būti sukurtos atskiros prieigos teisės skolininkams ir išieškotojams vykdomosios bylos peržiūrai; |
|  | AIS portale turi būti realizuotas funkcionalumas leidžiantis antstoliui administruoti VB peržiūros teises. |
|  | Turi būti modernizuoti prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti formos žingsniai: |
|  | Visuose žingsniuose formos laukai turi būti išsaugomi be papildomo mygtuko paspaudimo; |
|  | Visuose žingsniuose formos laukuose turi būti galimybė nurodyti kelis el. pašto adresus ir telefono numerius (kiekvienas papildomas elementas pridedamas tiek kartų kiek paspaudžiamas mygtukas bei pasirenkamas iš klasifikatoriaus); |
|  | el. pašto adreso ir telefono numerio klasifikatoriaus reikšmes sistema turi pateikti iš naudotojo profilio pateiktų duomenų (jeigu sistemoje nėra duomenų turi būti atvaizduojamas laisvu tekstu įvedamas laukas); |
|  | „Išieškotojo informacija“ žingsnyje pildant prašymą prisijungusio naudotojo vardu turi būti galimybė el. pašto adresą ir telefono numerį pasirinkti iš klasifikatoriaus (žr. prototipo langą 11.1.11): |
|  | Pildant prašymą už kitą asmenį turi būti sukurtas naujas pasirinkimas „Teisė teikti dokumentus“ (žr. susijusį reikalavimą FR-11 ir prototipo langą 11.1.12). |
|  | „Vykdomojo dokumento informacija“ žingsnyje turi būti realizuota galimybė pasirinkti skolininko savivaldybę iš klasifikatoriaus (naujas laukas „Skolininko savivaldybė“), kiti formos laukai turi būti modernizuoti laikantis FR-15.1; FR-15.2; FR-15.3 (žr. prototipo langą 11.1.13); |
|  | „Papildoma informacija“ žingsnis turi būti modernizuotas laikantis FR-15.1; FR-15.2; FR-15.3 (žr. prototipo langą 11.1.14); |
|  | „Patvirtinimas“ žingsnis turi būti modernizuotas atvaizduojant nagrinėjimui priskirtą antstolį, registracijos numerį bei tiesioginę nuorodą į dokumentą (žr. prototipo langą 11.1.15). |
|  | Visuose formos pildymo laukuose turi būti realizuotas laukų paaiškino naudotojui funkcionalumas (angl. tooltip). Paaiškinamasis tekstas naudotojui turi būti atvaizduojamas užvedus su pele ant laukų paaiškinimo piktogramos (žr. prototipo langus 11.1.13; 11.1.14 ). |

## Reikalavimai vykdomųjų ir procesinių dokumentų administravimo modernizavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Modernizuotą prašymą priimti vykdomąjį dokumentą turi būti galimybė administruoti AIS vidiniame portale. |
|  | Turi būti modernizuotas prašymo tikslinimo funkcionalumas leidžiantis antstoliui tikslinti pateiktą prašymą (jei prašymas buvo grąžintas tikslinimui ir duomenys buvo gauti ne per VBP). |
|  | Sukuriant naują bylą AIS portale sistema turi atlikti automatinį skolininko duomenų tikrinimą Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre (žr. skyrių 5.25 Reikalavimai duomenų mainams); |
|  | Turi būti galimybė priimant vykdomąjį dokumentą pasirinkti suteikiamas teises procesiniams dokumentams antstolio kontekste visoms byloms arba kelioms byloms: - Teisė peržiūrėti dokumentus (esamas pasirinkimas); - Teisė peržiūrėti ir teikti dokumentus (esamas pasirinkimas); - Teisė peržiūrėti bylos duomenis (esamas pasirinkimas); - Teisė peržiūrėti bylos duomenis ir dalyvauti bylos procese (esamas pasirinkimas); - Teisė teikti dokumentus (naujas pasirinkimas, žr. prototipo langą 11.1.4). |
|  | Turi būti galimybė antstoliui kuriant naują procesinį dokumentą AIS pridėti susijusias bylas: |
|  | bylų sąraše pažymėjus reikiamas bylas ir inicijavus dokumento kūrimą; |
|  | antstolio ruošiamo dokumento sukūrimo lange inicijavus bylos pridėjimą. |
|  | Pridedamos susijusios bylos turi būti pasirenkamos iš antstolio bylų sąrašo. Pasirinkimo lauke turi būti atvaizduojami bylos duomenys: - Bylos numeris; - Skolininko vardas, pavardė; - Išieškotojo vardas, pavardė; Bylų pasirinkimas turi būti atliekamas modaliniame lange (žr. prototipo langą 11.1.8), kuriame būtų galima atlikti bylos paiešką pagal antstolio skolininkus ir išieškotojus, pagal jų vardą, pavardę ir asmens kodą. |
|  | Naudotojui pasirinkus bylas, gavėjų sąrašas turi būti užpildomas automatiškai. |
|  | Turi būti realizuota galimybė antstoliui sukurti procesinį dokumentą pasirenkant kito antstolio bylas, kad iš pasirinktų bylų į rengiamą dokumentą būtų įtraukti kito (-ų) antstolio (-ių) byloje (-ose) esančių proceso šalių kontaktai (dokumento gavėjai). |
|  | Turi būti realizuota AIS vykdomosios bylos portalo sritis skirta TAAR duomenų gavimui ir tvarkymui: |
|  | turi būti sukurta nauja AIS vykdomosios bylos sritis – „Turto areštas“, kurioje turi būti pateikiama informacija apie skolininkui suformuotus turto areštus (žr. prototipo langą 11.1.5); |
|  | antstoliui turi būti galimybė panaikinti, keisti turto arešto aktą (Rezultatas turi būti perduodamas į TAAR žr. skyrių 5.2.5 Reikalavimai duomenų mainams); |
|  | turi būti atvaizduojama areštuoto turto registracijos būsena ir gauti dokumentai iš TAAR (žr. prototipo langą 11.1.6); |
|  | turi būti galimybė vykdomosios bylos srityje „Nauja užklausa“ gauti skolininko duomenų suvestinę iš TAAR (žr. prototipo langą 11.1.7); |
|  | Turi būti galimybė į LITEKO perduoti vykdomojo dokumento būseną vykdomosios bylos užbaigimo atveju bei antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo (Rezultatas turi būti perduodamas į LITEKO žr. skyrių 5.2.5 Reikalavimai duomenų mainams); |
|  | Turi būti modernizuotas AIS pranešimų / priminimų komponentas, atsakingas už el. pranešimų siuntimą, peržiūrą, administravimą: |
|  | pranešimų / priminimų aplankale iš kortelės „Visi priminimai“ perkelti pranešimų tipus į “Pranešimai, Nauji” kortelę. Detalus sąrašas turi būti suderintas analizės ir projektavimo etapo metu; |
|  | visi gauti pranešimai turi būti atvaizduojami pagal gavimo laiką; |
|  | visi priminimai turi būti atvaizduojami pagal svarbą; |
|  | pranešimų kortelėje turi būti galimybė pažymėti (po vieną arba iškart kelis) pranešimus ir nurodyti, kad jie yra perskaityti, perskaitytus pranešimus (po vieną arba iškarto kelis) pažymėti ir ištrinti iš pranešimų dėžutės, prisijungusio naudotojo kontekste. |
|  | pranešimų dėžutėje turi būti sudaryta galimybė papildomai rūšiuoti ir filtruoti pranešimus pagal būsenas (perskaityta / neperskaityta); |
|  | turi būti galimybė peržiūrėti su pranešimu / priminimu susijusius objektus (bylos, bylų skaičius, susiję dokumentai, varžytynės). Susiję objektai turi būti pateikiami sąrašuose, kuriuose paspaudus ant eilutės, sistema atveria susijusio objekto kortelę. |
|  | pradiniame naudotojo sąsajos lange turi būti išskirtas pranešimų / priminimų meniu punktas jeigu yra bent vienas neperskaitytas pranešimas su neperskaitytu pranešimų kiekiu (žr. prototipo langą 11.1.10). |
|  | Pranešimų / priminimų srityje prie kiekvienos kortelės turi būti atvaizduojama neįvykdytų užduočių / neperskaitytų pranešimų / priminimų kiekis (žr. prototipo langą 11.1.9). |
|  | turi būti modernizuotas antstolių priminimų administravimo funkcionalumas leidžiantis pagal priminimo tipą pasirinkti ar laikotarpis po kurio siunčiamas priminimas turi būti skaičiuojamas darbo ar kalendorinėmis dienomis. |
|  | Turi būti realizuoti suvestinių apie asmens vykdomąsias bylas ir AIS duomenų išrašų formavimo funkcionalumai: |
|  | pagal gautą užklausą sistema automatiškai turi suformuoti nuasmenintą AIS duomenų išrašą; |
|  | pagal gautą užklausą (užsakyta paslauga RC savitarnoje) sistema automatiškai turi suformuoti suvestinę apie nurodyto asmens / asmenų vykdomąsias bylas ir duomenis perduoti į RC savitarną; |
|  | turi būti sukurtas duomenų apsikeitimo metodas tarp AIS ir RC savitarna leidžiantis perduoti suformuotas suvestines ir duomenų išrašus. |

## Reikalavimai Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo ir Elektroninių aukcionų valdymo posistemio modernizavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuota galimybė antstoliams ir jų padėjėjams prisijungti prie Elektroninių aukcionų valdymo portalo (toliau - AVP). |
|  | Antstolio duomenys turi būti atvaizduojami autentifikuoto naudotojo lange, bei automatiškai užpildomi kuriant naują aukcioną (žr. prototipo langą 11.1.2). |
|  | Turi būti galimybė antstoliams kurti aukcionus AVP bei atlikti kitas aukcionų administravimo funkcijas: - Skelbti aukcionus; - Perduoti aukcioną kitam vykdytojui; - Peržiūrėti, tvirtinti, atmesti dalyvių registracijas; - Formuoti aukciono dalyvių registracijos ataskaitą; - Peržiūrėti kitus aukciono duomenis (laimėjimo duomenis, aukciono eigą, kt.); - Paskelbti aukcioną įvykusiu / neįvykusiu; - Atšaukti aukcioną; - Sukurti, skelbti pakartotinį aukcioną; - Ištrinti aukcioną su būsena “Naujas”; - Peržiūrėti / filtruoti / atlikti paiešką aukcionų sąraše. Kitas su Perkančiąja organizacijas analizės ir projektavimo etape suderintas funkcijas. |
|  | Turi būti sukurti teisių ir rolių rinkiniai antstoliams, jų padėjėjams leidžiantys administruoti e. aukcionus. |
|  | sukurtas prieigos teisių ir rolių funkcionalumas turi užtikrinti individualią antstolio (AVP naudotojo) sritį, kurioje turi būti galimybė matyti jo organizuojamus ar jam priskirtus aukcionus bei juos administruoti (galimi administravimo veiksmai žr. FR-30). Antstolio aukcionų sąrašo prototipo langas žr. 11.1.3. |
|  | Antstoliams ir antstolių aukcionų dalyviams turi būti pritaikytas esamas EVAP pranešimų siuntimo el. paštu funkcionalumas. |
|  | Turi būti sukurta nauja e. aukcionų rūšis - Antstolių aukcionai (žr. prototipo langą 11.1.1): |
|  | Aukcionų rūšį turi būti galimybė nurodyti kuriant / redaguojant aukcionus AVP; |
|  | pagal sukurtą rūšį turi būti galimybė naudotojams EVAP atlikti objektų paiešką / filtravimą. |
|  | Visi EVAP e. aukcionų funkcionalumai turi būti pritaikyti antstolių kuriamiems aukcionams (EVAP naudotojams turi būti galimybė registruotis, atlikti kainos kėlimą ir kt.) |
|  | Turi būti galimybė antstoliams kuriant aukcionus nurodyti turto tipą: - Nekilnojamas turtas; - Kilnojamas turtas. |
|  | Turi būti pritaikyta esama integracinė sąsają su NTR antstolių aukcionams, leidžianti antstolių kuriamiems e. aukcionams pridėto nekilnojamo turto duomenis užpildyti automatiškai. |
|  | Turi būti realizuoti visų rūšių varžytynių, aukciono, bei nuomos konkurso nuasmeninto varžymosi protokolo funkcionalumai: |
|  | pasibaigus e. varžytynėms, aukcionams ir nuomos konkursams sistema automatiškai turi suformuoti nuasmenintą varžymosi protokolą. Protokolo šablonas turi būti suderintas su Perkančiąją organizacija; |
|  | turi būti realizuota galimybė pagal gautą užklausą (užsakyta paslauga RC savitarnoje), perduoti į RC savitarną AIS priemonėmis suformuotą nuasmenintą varžymosi protokolą (protokolas turi būti suformuojamas LT ir EN kalbomis). |
|  | Turi būti realizuota galimybė gauti apmokėjimo duomenis iš AVNIS (žr. reikalavimus duomenų mainams skyriuje 5.2.5): |
|  | gavus apmokėjimo patvirtinimą turi būti automatiškai atnaujinama varžytynių būsena AVP; |
|  | gavus apmokėjimo patvirtinimą turi būti automatiškai paskelbiamos nemokumo administratoriaus varžytynės EVAP. |

## Reikalavimai FAKP posistemio modernizavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Modernizuotas FAKP posistemis turi naudoti bendrą AIS duomenų bazę (Oracle). |
|  | Duomenys iš esamos FAKP posistemio duomenų bazės (Microsoft SQL 2003) turi būti permigruoti į bendrą AIS naudojamą duomenų bazę Oracle (duomenų migravimas turi būti vykdomas į atnaujintą AIS DB valdymo sistemos versiją (žr. NR-18.1); |
|  | Duomenų migravimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į duomenų aktualumą t. y turi būti migruojami tik nauji aktualūs duomenys. Į naują duomenų bazę neturi būti perkeliami neaktualūs duomenys (senesni nei 10 metų). |
|  | FAKP modulis turi būti realizuotas kaip AIS portalo posistemis / dalis. |
|  | Turi būti galimybė antstoliams FAKP posistemį pasiekti per AIS naudotojo sąsają be papildomos autentifikacijos: |
|  | Naudotojų identifikavimui turi būti išlaikytas esamas AIS portalo sprendimas - naudojant RC tapatybės nustatymo priemonę - iPasas. |
|  | Turi būti atvaizduojamas bendras rengiamų ir registruotų FAKP sąrašas (žr. prototipo langą 11.1.16): |
|  | turi būti galimybė atlikti FAKP paiešką; |
|  | Turi būti galimybė filtruoti sąrašo elementus. |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis antstoliui AIS bylos lange inicijuoti FAKP įkėlimą / registravimą: |
|  | Turi būti realizuota FAKP įkėlimo / registravimo forma. Formos laukai: - Protokolo numeris (sistema turi suformuoti automatiškai); - Asmens vardas/pavardė/pavadinimas; - Asmens/įmonės kodas; - FAKP surašymo data; - Įkelti FAKP (turi būti galimybė įkelti .doc/.docx dokumentą iš kompiuterio) - FAKP registravimo data (sistema užpildo automatiškai kai prašymas užregistruojamas). Žr. prototipo langą 11.1.17. |
|  | Protokolo numeris turi būti generuojamas laikantis taisyklių ir susidėti iš: antstolio indekso (0000), dviejų paskutinių kalendorinių metų skaičių (pvz. 24, t. y. 2024 m.) ir einamaisiais kalendoriniais metais surašyto protokolo eilės numerio (xxxxx). Žr. prototipo languose - 11.1.16; 11.1.17; 11.1.18. |
|  | Turi būti galimybė išsaugoti įkėlimo / registracijos formą kaip juodraštį. |
|  | Prieš pateikiant formą registracijai turi būti pateikiamas duomenų peržiūros / tikrinimo langas (žr. prototipo langą 11.1.18) |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti FAKP. Inicijavus peržiūrą FAKP turi būti automatiškai atsiunčiamas į naudotojo kompiuterį. |
|  | Turi būti realizuota FAKP posistemio prieigos teisių atskyrimo funkcija, apribojanti protokolų peržiūrą ir įkėlimą / registravimą. Prieigos teisių sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąją organizacija. |

## Reikalavimai duomenų mainams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su LITEKO. Integracija turi leisti: - Pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą atlikti tikrinimą LITEKO bei gauti duomenis apie skolininko vykdomuosius dokumentus; - perduoti vykdomojo dokumento būseną vykdomosios bylos užbaigimo atveju bei antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimoį LITEKO; - AIS vykdomosios bylos kortelėje gauti skolininko dalyvavimo kituose teisminiuose procesuose duomenis iš LITEKO (žr. prototipo langą 11.1.7). |
|  | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su TAAR. Integracija turi leisti: - Į TAAR perduoti AIS suformuotą turto arešto akto pakeitimą; - Į TAAR perduoti AIS suformuoto turto arešto akto panaikinimą; - Iš TAAR į AIS gauti duomenis apie turto arešto akto įregistravimą / atsisakymą registruoti, keitimą, išregistravimą; - AIS vykdomosios bylos kortelėje gauti skolininko turto duomenis iš TAAR (turi būti galimybė antstoliui pagal poreikį pateikti užklausą dėl duomenų aktualumo žr. prototipo langą 11.1.7). |
|  | Modernizuojant vykdomųjų ir procesinių dokumentų administravimo funkcionalumus turi būti realizuotos integracinės sąsajos (žr. skyrių 5.2.2 ir prototipo langą 11.1.7): |
|  | su NIRVAR. Integracija turi leisti iš registro gauti su skolininku susijusius duomenis (duomenų apimtis bus patikslinta analizės ir projektavimo etape). |
|  | su Testamentų registru. Integracija turi leisti iš registro gauti su skolininku susijusius duomenis (duomenų apimtis bus patikslinta analizės ir projektavimo etape). |
|  | su TPSAIS. Integracija turi leisti iš TPSAIS gauti duomenis apie skolininko turimas transporto priemones. |
|  | su STSR. Integracija turi leisti iš registro gauti su skolininku susijusius duomenis (duomenų apimtis bus patikslinta analizės ir projektavimo etape). |
|  | su Vedybų sutarčių registru. Integracija turi leisti iš registro gauti su skolininku susijusius duomenis (duomenų apimtis bus patikslinta analizės ir projektavimo etape). |
|  | Turi būti modernizuota integracinė sąsaja su VMI MAIS. Integracija turi leisti: - Antstoliui priėmus ir patvirtinus vykdomąjį dokumentą perduoti iš AIS į MAIS nurodymo požymį apie išieškojimo iš sąskaitų pradžią; - Įtraukti naujas prievoles ir mokesčių mokėtojo atributus bei juos susieti ir apdoroti vykdomosiose bylose (pvz. JA filialai, TŪB nariai, IĮ savininkas, filialai, FA skolininko sutuoktinis, kiti suderinti duomenys, jų tipai: solidarūs/subsidiarūs skolininkai, atskirų vykdomųjų bylų susiejimas, kai MM yra susiję (bendra finansinė bylų informacija); - Pagal VMI užklausą į MAIS teikti informaciją apie AIS skolininko atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas, taip pat pagal atskirą užklausą teikti AIS duomenis apie asmens mokumą. - Esamų formų ir su juo susijusių formų papildymas naujais atributais, laukais (papildoma informacija, priežastys ir pan.), prievolių atrankos taisyklėmis (iki 10 formų); - Naujų formų ir su jais susijusių dokumentų sukūrimas (iki 5 naujų formų) pagal projekto vykdymo metu suderintas taisykles ir šablonus (papildymas naujais prievolių atributais, informacija apie susijusius mokesčių mokėtojus). - Realizuoti AIS funkcionalumą naujiems laukams/atributams skolininko kortelėje priimti (pvz. skolininko sutuoktinis, tikrosios ūkinės bendrijos nariai ir kt. suderinti duomenys) - Vykdomosios bylos funkcionalumų pritaikymas prie naujų prievolių. Automatinis periodinių įmokų skaičiavimas pagal nustatytą periodiškumą (diena, savaitė, mėnuo, metai, ketvirtis, pusmetis), taip pat delspinigių, palūkanų procentine išraiška (dienos, mėnesio, metinės) nustatymas ir automatinis skaičiavimas, skaičiavimo pabaigos ir prievolės įvykdymo pabaigos datos nustatymas, šių duomenų perdavimas į MAIS. - Vykdomosios bylos finansinėje informacijoje apskaityti ir atskirti antstolio išieškotas sumas, mokesčių administratoriui tiesiogiai vykdymo procese skolininko sumokėtas/įskaitytas sumas, neišieškotas sumas nutraukus vykdomąją bylą arba grąžinus vykdomąjį dokumentą (likusios neišieškotos sumos nunulinimas, vykdymo išlaidų perskaičiavimas). - Užtikrinti mokėjimą detalizuojančių išrašų perdavimą į MAIS (pagal projekto vykdymo metu suderintą duomenų rinkinį). - Papildyti esamas ir/arba sukurti naujas statistines ataskaitas AIS apie antstolių vykdomus išieškojimus: - per laikotarpį (ketvirtis, pusmetis, metai) į AIS pateiktų vykdymui ir antstolių priimtų dokumentų pagal prievolės tipą sąrašas, pateikiant informaciją apie skolininką, išieškomą sumą (išieškotina suma/išieškota suma/likusi suma), dokumento būseną. - tam tikrai datai visų (arba konkretaus prievolės tipo) vykdomų dokumentų sąrašas, sudarant jį pagal prievolės tipą, sprendimo pateikimo vykdyti laikotarpį (ataskaita pagal Antstolių IS vykdomojo dokumento būsena: atsisakyta priimti vykdymui, vykdomosios bylos būsenas ir būsenų pagrindus: vykdoma, užbaigta visiškai įvykdžius, užbaigta, nutraukus vykdomąją bylą, sustabdyta, ir pan.) - kitas projekto vykdymo metu suderintas statistines ataskaitas pagal pateiktus parametrus. Perduodamų ir gaunamų duomenų ir atributų aibės turi būti tikslinamos ir derinamos su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
|  | Turi būti sukurta vidinė duomenų mainų sąsaja tarp AIS ir RC Savitarna, siekiant užtikrinti šiame RPO dokumente aprašytų naujai kuriamų paslaugų teikimą (žr. reikalavimus FR-27.1; FR-27.2; FR-27.3; FR-36.2): |
|  | Diegėjas realizuojant duomenų mainų sąsają su RC savitarna turi laikyti Perkančiosios organizacijos parengta RC savitarnos integracijų specifikacija skirta paslaugų teikėjams. |
|  | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su nemokumo administratorių naudojama IS – AVNIS. Integracija turi leisti: - Į RC Paslaugų apskaitos sistemą (PAS) gauti apmokėjimo patvirtinimo faktą už RC suteiktas paslaugas (gautų duomenų pagrindu EVAP automatiškai paskelbiamos varžytynės). |
|  | Turi būti modernizuota integracinė sąsaja su RC PAS. Modernizuota integracija turi leisti: - Į PAS perduoti antstolių AVP sukurtų ir paskelbtų aukcionų faktą (gautų duomenų pagrindu aukciono organizatoriui turi būti suformuojama PVM sąskaita faktūra). |
|  | Visi AIS vykdomosios bylos kortelėje gauti duomenys integracinėmis sąsajomis (žr. procesą 3.3.1) turi būti pateikiami PDF ir XML formatais. |
|  | Realizuojant integracines sąsajas su išorinėmis IS ir registrais Diegėjas atsakingas tik už techninius darbus Sistemos pusėje ir techninių parametrų derinimą su duomenų teikėjais ar gavėjais, jei to reikėtų. Diegėjas neturi atlikti jokių darbų išorinėse IS ir registruose. Už teisines ir organizacines duomenų mainų vykdymo priemones bei pakeitimus išorinėse informacinėse sistemose ir registruose (jei tokių reikėtų) yra atsakinga Perkančioji organizacija. |

## Reikalavimai teikiamų el. paslaugų vertinimui ir stebėsenai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sudaryta galimybė naudotojams pateikti atsiliepimus apie teikiamų el. paslaugų kokybę ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė automatiškai išsiųsti paslaugos gavėjo nurodytu el. paštu prašymą užpildyti klausimyną dėl suteiktos el. paslaugos. |
|  | Klausimynų klausimai turi būti administruojami, bei turi būti sudaryta galimybė sudaryti tiek uždarų, tiek atvirų klausimų tipus. |
|  | Turi būti galimybė administruoti klausimynų pasiekiamumą paslaugų gavėjams pagal atskiras el. paslaugas, t. y. pasirinkti el. paslaugas, prie kurių turi būti pateikiami klausimynai. |
|  | El. paslaugų vertinimo funkcionalumą turi būti galimybė priskirti: - EVAP teikiamoms paslaugoms; - AVP teikiamoms paslaugoms; - VBP teikiamoms paslaugoms; - AIS portalo teikiamoms paslaugoms. |
|  | Turi būti galimybė AIS portalo, EVAP, AVP ir VBP administratoriams peržiūrėti el. paslaugų vertinimo rezultatus, filtruoti pagal užduotus klausimus, pateiktus atsakymus. |
|  | VBP ir EVAP naudotojams turi būti galimybė stebėti paslaugų būsenas. |

# Nefunkciniai reikalavimai

## Reikalavimai naudotojo sąsajai ir naudojamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naujųjų funkcijų naudotojo sąsajos dizainas turi būti suderintas su Projekto įgyvendinimo Perkančiosios organizacijos paslaugų portaluose naudojamu dizainu. |
|  | Kuriamos / modernizuojamos el. paslaugos turi būti pritaikytos neįgaliesiems: |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“. Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“, Diegėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti AIS funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį. |
|  | Kuriamos / modernizuojamos el. paslaugos turi būti tinkamai atvaizduojamas įvairios rezoliucijos ekranuose, t. y. turi būti realizuojamas taikant prisitaikančio dizaino (angl. Responsive design) principus. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visos per AIS vykdomosios bylos portalą, e. varžytynių ir aukcionų portalą pasiekiamos AIS paslaugos ir modernizuoti funkcionalumai turi būti realizuoti lietuvių ir anglų kalbomis. |
|  | Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Visi klaidų, įspėjamieji ir kt. pranešimai susiję su modernizuojamais / naujais kuriamais funkcionalumais turi būti pateikiami vienodu, Perkančiosios organizacijos paslaugų portaluose naudojamu, stiliumi. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų ir paslaugų gavėjų tipą ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi. |

## Našumo reikalavimai

## Greitaveikos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naujos ir modernizuotos sistemos funkcijos turi atitikti greitaveikos reikalavimus: |
|  | 80 proc. užklausų atsako laikas negali viršyti 1 s, jei užklauso vykdymo metu kreipiamasi į išorinę sistemą, atsako laikas negali viršyti 8 s neskaičiuojant užklausos į išorinę sistemą vykdymo laiko. |
|  | 90 proc. paieškos užklausų, kai filtruojama mažiau nei 1 mln. objektų, įvykdymo trukmė negali viršyti 10 s. |
|  | Ilgai vykdomi procesai (procesai, kurių vidutinė numatoma vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 5 s) turi būti vykdomi foniniu režimu, leidžiant naudotojui tuo pačiu metu vykdyti kitas užduotis. |
|  | Modernizuoti ir naujai sukurti EVAP, AIS ir VBP funkcionalumai turi būti realizuoti išlaikant esamą komponentų greitaveiką: |
|  | kai su EVAP vienu metu dirba 800 naudotojų ir kiekvienas naudotojas kas 5 sekundes atlieka atsitiktinį veiksmą, atsakas (naudotojo naršyklės priimti HTTP paketai) neturi viršyti 3 sekundžių; |
|  | kai 150 naudotojų atlieka aukciono kainos atnaujinimo užklausas kiekvieną sekundę, atsako laikas neturi viršyti 2 sekundžių.; |
|  | kai su VBP vienu metu dirba 800 naudotojų, ir kiekvienas naudotojas kas 5 sekundes atlieka atsitiktinį veiksmą, atsakas (naudotojo naršyklės priimti HTTP paketai) neturi viršyti 3 sekundžių. |
|  | kai su AIS vienu metu dirba 800 naudotojų, ir kiekvienas naudotojas kas 5 sekundes atlieka atsitiktinį veiksmą, atsakas (naudotojo naršyklės priimti HTTP paketai) neturi viršyti 3 sekundžių. |
|  | ataskaitų generavimas turi trukti ne daugiau kaip 5 sekundes vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau kaip 10 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami duomenys gaunami ataskaitos formavimo metu atliekant papildomus veiksmus su kelių subjektų, subjektų grupių duomenimis). |
|  | Greitaveikos reikalavimai gal būti peržiūrėti ir su Perkančiosios organizacijos sutikimu pakeisti, jei Perkančioji organizacija negalės užtikrinti Diegėjo Techninės ir programinės infrastruktūros poreikio ataskaitoje įvardintų poreikių. |
|  | Atlikus Sistemos našumo testavimą, Diegėjas turi pašalinti testavimo metu nustatytus trūkumus iki bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos. |

## Patikimumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi naujai sukurti ir modernizuoti AIS funkcionalumai turi išlaikyti patikimumo principus: |
|  | Sistema turi būti technologiškai funkcionali pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“. Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą. |
|  | Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi Sistemos naudotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi rodyti atitinkamus avarinius pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. |
|  | Klaidų pranešimai turi būti pateikiami lietuvių kalba ir juose turi būti aprašyta klaidos priežastis bei klaidos apdorojimo veiksmai, pagal iš anksto parengtą klaidų klasifikatorių. |

## Reikalavimai veikimo sąlygoms ir aplinkai

## Reikalavimai architektūrai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos techninės įrangos fizinių parametrų. |
|  | Sistemos naudotojai negali turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje. |
|  | Duomenų bazė turi būti modifikuojama taip, kad būtų užtikrintas duomenų normalizavimo standartų laikymasis, t. y. užtikrinamas duomenų integralumas, nesidubliavimas ir pan. |
|  | Diegėjas turėtų naudoti esamą duomenų bazių valdymo sistemą Oracle |
|  | Turi būti užtikrinama sklandi navigacija tarp skirtingų Sistemos komponentų (pvz. FAKP posistemio ir Antstolių vidinio AIS portalo): |
|  | standartiniai naudotojo sąsajos mygtukai turi būti tose pačiose vietose ir visada vesti į tas pačias funkcijas, pavyzdžiui, meniu, naudotojo informacija, atsijungimas, pranešimai; |
|  | Pradiniai langai, kurie atsidaro paspaudus ant meniu punkto ar papunkčio, turi turėti statines nuorodas, kurių pagalba galima būtų naviguoti iš skirtingų komponentų. |
|  | Modernizavimo metu turi būti sukurta AIS Universalioji duomenų teikimo sąsaja (toliau – UDTS): |
|  | Duomenų mainų architektūra turi būti realizuota remiantis „pirmiausia API“ (angl. API-first) principu, kuris apibrėžia du sluoksnius: aplikacijų programavimo sąsajos (angl. backend) bei naudotojo sąsajos (naršyklės kliento, programėlių ar kt.) (angl. frontend); |
|  | turi būti paremta REST/JSON standartu kurio struktūra ir pavyzdžiai pateikti oficialioje Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros specifikacijoje adresu https://ivpk.github.io/uapi/ (šiuo metu AIS naudotojo sąsajos sluoksnis bendraudamas su kitais žemesnio lygmens sluoksniais nenaudoja REST/JSON standartais paremtų API.); |
|  | Modernizavimo metu turės būti parengta UDTS specifikacija remiantis OpenAPI 3.0 arba aukštesnės versijos standartu. UDTS specifikacija turi būti pateikta JSON arba YAML formatu ir parengta publikavimui Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų teikimo sąsajų kataloge: |
|  | specifikacijoje turi būti aprašomas: - teikiamų duomenų formatas, nustatant teikiamų duomenų laukų tipus, reikšmių patikros taisykles, statines klasifikatorių reikšmes ir kitus tipus; - aprašomi duomenų semantikos, visumos, kokybės, esamų arba potencialių duomenų klaidų, netikslumų arba trūkumo, istorinių duomenų netikslumo arba trūkumo, realaus laiko delsos, klaidų kodų, versijavimo, teisėtų duomenų panaudojimo būdų bei kiti aspektai, kurie yra svarbūs norint korektiškai panaudoti teikiamus duomenis. |

## Reikalavimai licencinei programinei įrangai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Licencinė programinė įranga turi būti licencijuojama be galiojimo apribojimų laike ir neturi būti ribojama nei naudotojų skaičiumi, nei techninės įrangos parametrais, konkurentinėmis sesijomis ar kitais būdais. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip 3 metų (skaičiuojant nuo testavimo etapo pabaigos) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Diegėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad Perkančiajai organizacijai nemokamai bus suteiktos teisės naudotis trečiųjų šalių autorinių teisių objektais ta apimtimi, kiek tai būtina sutarties rezultatams pasiekti. |

## Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | AIS išeities kodų laikymui turi būti naudojama Užsakovo kodo saugykla – GitLab. |
|  | AIS kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Perkančios organizacijos kodo saugykla – GitLab. |
|  | AIS kūrimo metu Perkančioji organizacija numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Diegėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. |
|  | AIS kūrimo metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Perkančioji organizacija turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje. |
|  | AIS turi būti kuriama taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Perkančiajai organizacijai, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Diegėjas įsipareigoja pašalinti Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Perkančioji organizacija turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje; |

## Reikalavimai saugumo ir privatumo užtikrinimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi modernizuojant AIS yra šie: |
|  | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“; |
|  | Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; |
|  | Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas). AIS Diegėjas privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu, ir laikytis konkrečių perkančiosios organizacijos nustatytų informacijos saugumo, kibernetinio saugumo reikalavimų. Į sutartį su AIS Diegėju turi būti įtraukti reikalavimai, susiję su informacijos saugumo, kibernetinio saugumo užtikrinimu, tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu ir prieiga prie AIS. |
|  | Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; |
|  | Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Diegėjas turės atlikti AIS atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei AIS bandomosios eksploatacijos pradžia. |
|  | Diegėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu. |
|  | Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Diegėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais. |
|  | Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas: |
|  | Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis, taip pat dokumentais, nurodytais šios specifikacijos 18 punkte.; |
|  | Diegėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis; |
|  | Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog sukurtuose ir modernizuotuose AIS funkcionalumuose nėra CWE/SANS TOP 25, OWASP TOP 10 sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų; |
|  | Diegėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą; |
|  | Diegėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti AIS saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. |
|  | Diegėjas turi atlikti reikiamus AIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti AIS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. |
|  | Kiti naudojamos interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše. |

# Specialieji reikalavimai paslaugų teikimui

## Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). |
|  | - Diegėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo T-29 Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus ne žemesnės negu II kategorijos valstybės informacinei sistemai (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo. |
|  | - Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | - Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami. |
|  | - Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai. |
|  | - Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus. |
|  | - Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją: |
|  | - Iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; |
|  | - Į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; |
|  | - Duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; |
|  | - Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per (įvardinti) sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Diegėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | - Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju. |
|  | - Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai. |
|  | - Diegėjas projektuojant modernizuojamus funkcionalumus turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių: |
|  | - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos; |
|  | - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; |
|  | - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; |
|  | - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); |
|  | - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org). |
|  | - Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Diegėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. |
|  | - Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Diegėjo) nepriklausomas paslaugų Diegėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis). |
|  | - Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais. |
|  | - Diegėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą. |
|  | - Diegėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu. |
|  | - Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Diegėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais. |

## Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie: |
|  | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“; |
|  | Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; |
|  | Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo; |
|  | Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; |
|  | Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; |
|  | Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ (detaliau žr. reikalavimus architektūrai skyriuje 6.3.1). |
|  | Diegėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei Sistemos bandomosios eksploatacijos pradžia. |

## Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002. |
|  | Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: |
|  | užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą; |
|  | sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus; |
|  | numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose; |
|  | darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape; |
|  | saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais); |
|  | Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų). |

## Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę. |
|  | Turi būti numatytas naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“. |
|  | Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu. |
|  | Sistema turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis. |
|  | Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti. |
|  | Jei autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“, naudotojai turi turėti galimybę inicijuoti savo slaptažodžio keitimo procedūrą. |
|  | Turi būti galimybė: |
|  | nustatyti prisijungimo slaptažodžio minimalų reikalaujamą simbolių kiekį; |
|  | keisti slaptažodžio minimalaus reikalaujamo simbolių kiekio reikšmę. |
|  | Turi būti galimybė nustatyti ir keisti prisijungimo slaptažodžio sudėtingumą skirtingoms naudotojų grupėms (pvz., naudotojų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 12 simboliai, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė, administratorių slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 14 simbolių, iš kurių 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė. |
|  | Neturi leisti pakartotinai naudoti tokių pat slaptažodžių kaip buvę 4 paskutiniai naudotojo slaptažodžiai. |
|  | Neturi sudaryti sąlygų spėlioti slaptažodžius. |
|  | Neturi vaizduoti įvedamo slaptažodžio. |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius turi būti apibrėžtas parametru, kurį gali koreguoti sistemos administratorius. |

## Reikalavimai auditavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas. |
|  | Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris: |
|  | gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis; |
|  | realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu; |
|  | apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo; |
|  | vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape; |
|  | sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną. |
|  | Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę. |
|  | Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai: |
|  | vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje; |
|  | atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės); |
|  | duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas); |
|  | Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: |
|  | kas atliko veiksmą (vartotojas); |
|  | kada atliko veiksmą (data, laikas); |
|  | kokius duomenis peržiūrėjo; |
|  | kokius duomenis atnaujino; |
|  | kokius duomenis įterpė; |
|  | naudotojo IP adresas; |
|  | kokius duomenis pašalino; |
|  | kokias paieškos frazes naudojo; |
|  | kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją: |
|  | iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; |
|  | į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; |
|  | duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; |
|  | siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis); |

## Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas. |
|  | Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas: |
|  | Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis; |
|  | Diegėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis; |
|  | Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų; |
|  | Diegėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą; |
|  | Diegėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. |
|  | Diegėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. |

## Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. |
|  | Diegėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės. |
|  | Diegėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų laikymąsi. |

## Kiti saugos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas: |
|  | Diegėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product). |
|  | Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga: |
|  | Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą. |
|  | Saugi konfigūracija: |
|  | Diegėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas; |
|  | Sistemos Diegėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją. |
|  | Tinklo architektūra: |
|  | duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių; |
|  | Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente. |

# Paslaugų suteikimo vieta ir terminai

Paslaugų suteikimo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras, kurios registruota buveinė yra Studentų g. 39, 08106 Vilnius.

Paslaugų suteikimo laikotarpis – per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Atskiriems Paslaugų teikimo etapams taikomi terminai nurodyti šio RPO dokumento 4.2 skyriuje. Projekto veikloms vėluojant dėl nuo Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 (šeši) mėnesių laikotarpiui.

# Baigiamosios nuostatos

# Priedai

## 1 PRIEDAS. AIS modernizuojamų funkcionalumų prototipo langai

## Nauja aukcionų rūšis „Antstolių aukcionai“

## Antstolio duomenų atvaizdavimas

## Antstolio aukcionų sąrašas

## AIS dokumentams suteikiamos teisės

## AIS vykdomosios bylos sritis „Turto areštas“

## TAAR būsenos laukas

## Užklausa iš vykdomosios bylos

## Bylos pridėjimas

## Antstolių pranešimų dėžutė

## Antstolio pranešimai / priminimai bendrame lange

## Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „Išieškotojo informacija“

## Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „Išieškotojo informacija“ už kitą asmenį

## Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „Vykdomojo dokumento informacija“

## Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „Papildoma informacija“

## Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti „Patvirtinimas“

## FAKP sąrašas

## Įkelti / registruoti FAKP

## Modalinis FAKP registravimo langas

## 2 PRIEDAS. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.