## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir jų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijus ir lyginamasis svoris/maksimalus balas | Balo apskaičiavimas |
| --- | --- |
| Kriterijus: Pasiūlymo kaina Lyginamasis svoris: 80 balų | - Kriterijaus (K) įvertinimas apskaičiuojamas mažiausią pasiūlytą kainą (Kmin) palyginant su vertinamo pasiūlymo kaina (Kp) ir padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio. K=KminKp×80 - Vertinama tiekėjų pasiūlyta kaina (įkainių suma) eurais be PVM. - Vertinimas pagal šį kriterijų atliekamas kartu su kitais kriterijais. |
| Kriterijus: Tiekėjo siūlomo statybos vadovo – patirtis (T1) Maksimalus balas: 20 balų (Q1) - Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo statybos vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai įvykdytų (užbaigtų) vandens gerinimo įrenginių naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų atskirų objektų, kurių kiekvieno atskirai slėginių vandens gerinimo įrenginių našumas ne mažesnis kaip 500,00 m3/d (projektinis didžiausias paros debitas)., skaičių pagal kurias siūlomas statybos vadovas vadovavo statybai nuo statinio statybos pradžios iki pabaigos (neįskaitant kasmetinių ar kitų atostogų ir laikino nedarbingumo). - Pagal pasiūlymo kokybės kriterijų (T) pasiūlymui daugiausiai gali būti suteikti 20 balų – daugiausiai vertinamos penkios atitinkamos sutartys, tiekėjui nurodžius daugiau kaip penkias sutartis jos nebus vertinamos ir pagal pasiūlymo kokybės kriterijų (T) pasiūlymui bus suteiktas maksimalus galimas 20 balų įvertinimas. - Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia tiekėjo siūlomo statybos vadovo patirties lentelę, nurodant įvykdytos sutarties pavadinimą, pradžią ir pabaigą, sutarties vertę, statybos objektą, statinio statybos rūšį, užsakovą. Taip pat pridedami statybos vadovo paskyrimo dirbti objekte dokumentai, statybos darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai (statybos užbaigimo aktai, arba deklaracijos apie statybos užbaigimą, arba darbų priėmimo-perdavimo aktas) ir dokumentai (pvz. sutartys, užsakovų pažymos ar kt.) iš kurių būtų galima nustatyti sutarties pradžią ir pabaigą, sutarties vertę, užsakovą ir kitą prašomą informaciją. - Nepateikus visos prašomos informacijos pasiūlymo ekonominio naudingumo balai už atitinkamą sutartį neskiriami. - Jei sutartis pradėta vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau pabaigos (statybos užbaigimo) data patenka į vertinamą laikotarpį, tokios sutartys yra tinkamos ir vertinamos. | Balų skaičius už nurodytus reikalavimus atitinkantį objektą: - 1 objektas – 4 balai; - 2 objektai – 8 balai; - 3 objektai – 12 balai; - 4 objektai – 16 balai; - 5 objektai – 20 balų. |

- Jeigu Tiekėjo pasiūlymas atmetamas vėliau (patikrinus Tiekėjo dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams arba Tiekėjui nepagrindus neįprastai mažos kainos arba atsisakius sudaryti pirkimo sutartį ar kitais atvejais), vertinimo balai, suteikti Tiekėjų pasiūlymams pagal šią metodiką, bus perskaičiuoti.

_____________________