TECHNINIŲ SPRENDIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Perkančioji organizacija arba PO – VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ – LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kuruojama institucija, atsakinga už šalies turizmo rinkodarą užsienyje ir Lietuvoje.

  - Tiekėjas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas ir su kuriuo Perkančioji organizacija (toliau – PO) sudaro sutartį dėl Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų įsigijimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Nacionalinės turizmo informacinės sistemos, posistemės E. turistas  (toliau – informacinė sistema arba IS) techninių sprendimų valdymo ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Nacionalinė turizmo informacinė sistema yra viena iš Lietuvos turizmo plėtros gairėse identifikuotų priemonių, kuria siekiama įgalinti ir suteikti pagreitį turizmo sektoriaus transformacijai apjungiant ir atveriant turizmo sektoriaus duomenis. E. turistas, apgyvendinimo paslaugų teikėjai teikia turistų registracijos duomenis.
Sistema sukurta naudojant „Angular“ (naudotojo sąsaja) ir „Java Spring Boot“ (serverio pusė). Duomenų saugojimas vykdomas „PostgreSQL DB“ pagrindu.

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Paslaugos bus perkamos 12 mėnesių laikotarpiui. Paslaugų teikimo laikotarpis gali būti pratęstas 12 mėn. laikotarpiui.

  - Paslaugos perkamos valandiniu įkainiu. Preliminarus perkamų valandų skaičius sutarties galiojimo laikotarpiu yra 2111 vnt. Konkretūs informacinės sistemos modernizavimo, naujų funkcionalumų sukūrimo ar esamų funkcijų pakeitimo darbai vykdomi tik pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus ir raštu patvirtintus užsakymus. Darbai nepradedami, kol nėra suderinta užsakymo apimtis ir patvirtintas planuojamas darbo valandų skaičius.

### Pirkimo objekto aprašymas

  - Sutarties įgyvendinimo metu Tiekėjas turi atlikti pagrindines veiklas:

    - Tiekėjas turi atlikti veiklos procesų ir poreikių detalią analizę ir projektavimą, kurios metu turi atlikti pateikto ir patvirtinto užsakymo analizę, parengti detalios analizės ir projektavimo dokumentus, kiekvienam užsakymui.

    - Detalios analizės dokumente turi būti pateikiamas užsakymo įgyvendinimo planas, numatant detalios analizės, projektavimo, kūrimo ir diegimo, priėmimo testavimo ir priėmimo bei perdavimo eksploatacijai etapai; pateikti pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) jų aprašymai ir kiti apribojimai, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Techniniai sprendimai turi būti rengiami atsižvelgiant į jau egzistuojančią informacinės sistemos ir jos posistemių architektūrą bei kitus aspektus, turi būti atliktas ir aprašytas siūlomų sprendimų atitikties esamai architektūrai vertinimas, poveikio informacinės sistemos veikimui, saugai ir integracijoms analizė.

    - Atliekant analizę ir projektavimą Tiekėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais, kai to reikia, kad PO poreikiai būtų išsiaiškinti ir detalizuoti tinkamai.

    - Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Tiekėjas turi detalizuoti PO poreikius, kad vadovaujantis parengtais dokumentais būtų galima realizuoti poreikius atitinkančią IS.

    - Realizuoti užsakymo apimtyje apibrėžtus funkcionalumus.

    - Užsakymo apimtyje realizuotus funkcionalumu įdiegti Perkančiosios organizacijos nurodytoje infrastruktūroje.

    - Sėkmingai įvykdyti (pasiekti priėmimo testavimo priėmimo kriterijus) užsakymo apimtyje realizuotų ir / arba modernizuotų funkcionalumų priėmimo testavimą, pridavimą ir perdavimą į eksploataciją.

    - Įgyvendinus visus PO pateiktus užsakymus (užsakymą įvertinus valandomis, jį suderinus ir patvirtinus, atlikus detalią analizę ir projektavimą, sukūrus ir įdiegus, sėkmingai įvykdžius priėmimo testavimą, pridavus ir perdavus į eksploataciją) sėkmingai atlikti bandomąją eksploataciją visai realizuotų ar modernizuotų funkcionalumų apimčiai. Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau kaip dvi savaites.

    - Sėkmingai įvykdyti visų (pasiekti priėmimo testavimo priėmimo kriterijus) Sutarties apimtyje realizuotų ir / arba modernizuotų funkcionalumų priėmimo testavimą ir pridavimą.

    - Parengti reikiamus dokumentus lietuvių kalba, juos pateikti ir suderinti su PO: per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo pateikti ir suderinti Paslaugų teikimo reglamentą; per 5 darbo dienas PO pateikto užsakymo vertinimą; užsakymo detalios analizės ataskaitą per 15 darbo dienų nuo užsakymo suderinimo ir patvirtinimo; pagal užsakymo detalios analizės ataskaitoje numatytus terminus: projektavimo ataskaitą, priėmimo testavimo metodiką, priėmimo testavimo scenarijus ir ataskaitą, diegimo į testinę ir eksploatacinę aplinkas instrukcijas, naudotojų instrukcijas; pagal Paslaugų teikimo reglamente numatytą grafiką: bandomosios eksploatacijos planą ir ataskaitą, pilnos apimties priėmimo testavimo ataskaitą, garantinės priežiūros reglamentą ir ataskaitą, galutinę Sutarties įvykdymo ataskaitą ir kitus IS priėmimui bei eksploatavimui būtinus dokumentus.

    - Turi būti perduoti pilni, korektiški pradiniai tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai nustatytas funkcijas.

    - Suteikti 12 mėn. garantinės priežiūros paslaugas.

  - Reikalavimai informacinės sistemos techninių sprendimų valdymo paslaugoms:

    - Kiekviena techninių sprendimų valdymo paslauga pradedama tik Perkančiajai organizacijai pateikus konkretų užsakymą, kuriame nurodoma sprendimo apimtis, prioritetas, nagrinėjami pakeitimai, preliminarus įgyvendinimo terminas ir kiti reikalavimai, ir Tiekėjui pateikus bei Perkančiajai organizacijai raštu patvirtinus užsakymo įvertinimą darbo valandomis bei paslaugų teikimo planą.

    - Tiekėjui draudžiama viršyti Perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo valandų skaičių. Papildomos darbo valandos gali būti naudojamos tik iš anksto raštu suderinus ir patvirtinus atnaujintą užsakymo apimtį.

### Parengti techninių sprendimų aprašai, architektūrinės schemos ir kita susijusi dokumentacija turi būti talpinami ir tvarkomi Perkančiosios organizacijos dokumentų ar versijavimo aplinkoje - https://github.com/KeliaukLietuvoje.

### Visos sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo naudoti užsakymų, sprendimų ir užduočių valdymo bei stebėsenos sistemą (pvz., „Jira“, „Redmine“, „YouTrack“ ar lygiavertę), kurioje Perkančiosios organizacijos atstovai turi turėti prieigą stebėti:

- užsakymų būsenas,

- sprendimų rengimo eigą,

- terminus,

- pateiktus dokumentus ir pastabas.

    - Prieš priimant sprendimus dėl informacinės sistemos pakeitimų įgyvendinimo, Tiekėjas privalo įvertinti ir dokumentuoti siūlomų techninių sprendimų atitiktį funkciniams, architektūriniams ir saugumo reikalavimams, taip pat pateikti rekomendacijas dėl sprendimų tinkamumo testavimo ir diegimo etapams.
Tiekėjas dalyvauja techninių sprendimų peržiūroje ir derinime su Perkančiosios organizacijos atstovais.

    - Tiekėjas privalo vertinti ir dokumentuoti techninių sprendimų atitiktį naudotojo sąsajos ir prieinamumo reikalavimams, įskaitant suderinamumą su naujausiomis stabiliomis populiariausių interneto naršyklių versijomis („Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Mozilla Firefox“, „Apple Safari“, „Opera“) bei veikimą staliniuose („Windows“, „macOS“) ir mobiliuosiuose („Android“, „iOS“) įrenginiuose.
Vertinimo rezultatai turi būti pateikiami techninių išvadų ar rekomendacijų forma.

    - Tiekėjas privalo įvertinti siūlomų techninių sprendimų poveikį esamam informacinės sistemos funkcionalumui, siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant pakeitimus nebūtų neigiamo poveikio jau veikiančioms sistemos dalims.
Nustačius galimas rizikas ar neatitiktis, Tiekėjas privalo pateikti rekomendacijas dėl rizikų valdymo ir trikdžių prevencijos.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad parengti ir teikiami techninių sprendimų aprašai ir rekomendacijos atitiktų bendruosius informacijos saugumo, kibernetinio saugumo ir valstybės informacinių sistemų reikalavimus, taip pat nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Informacinės sistemos techninių sprendimų valdymo paslaugos (-ų) užsakymo pateikimo, vertinimo ir tvirtinimo procedūra:

    - Perkančioji organizacija pateikia Tiekėjui užsakymą, kuriame aprašomas informacinės sistemos modernizavimo poreikis, naujo funkcionalumo sukūrimas ar esamų funkcijų pakeitimas.

    - Gavęs užsakymą, Tiekėjas privalo atlikti užsakymo vertinimą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei nesutartas kitas terminas, pateikti Perkančiajai organizacijai:

- planuojamų darbų apimtį darbo valandomis, paskirstytomis specialistams užsakymo realizavimo etapams: analizei, projektavimui, kūrimui ir diegimui, priėmimo testavimui;

- planuojamų darbų apimties pagrindimą;

- numatomus rezultatus;

    - Užsakymo vertinimas, kuris turi būti argumentuotas ir pagrįstas, pateikiamas raštu. Tiekėjas neturi teisės pradėti vykdyti užsakymo, kol Perkančioji organizacija raštu nepatvirtina užsakymo vertinimo ir numatomo darbo valandų skaičiaus ir laukiamų rezultatų.

    - Tiekėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme.

    - Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo papildomai argumentuoti darbo valandų, reikiamų užsakymui įgyvendinti, skaičių bei jam pritarti ar nepritarti.

    - Patvirtintas darbo valandų skaičius laikomas maksimaliu konkretaus užsakymo įgyvendinimo limitu. Šio limito viršijimas galimas tik iš anksto raštu suderinus ir patvirtinus atnaujintą užsakymo vertinimą:

      - Po užsakymo įvertinimo ir numatomo darbo valandų skaičiaus patvirtinimo Tiekėjas privalo vykdyti užsakymo detalią analizę ir projektavimą bei parengti užsakymo įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.

    - Užsakymo vykdymo etapai

      - Kiekvienas patvirtintas užsakymas vykdomas šiais etapais:

        - Detali analizė – atliekama užsakymo reikalavimų ir poveikio informacinei sistemai analizė.

        - Projektavimas – parengiami techniniai sprendiniai ir jų aprašai.

        - Sprendinių derinimas – analizės ir projektavimo dokumentai derinami su Perkančiąja organizacija.

        - Kūrimas (jei taikoma) – įgyvendinami suderinti sprendiniai.

        - Testavimas – atliekamas sukurtų ar pakeistų funkcionalumų testavimas.

        - Diegimas – suderinti sprendimai diegiami į atitinkamą aplinką.

        - Priėmimas – Perkančioji organizacija priima užsakymo rezultatą.

      - Perėjimas į kitą etapą galimas tik užbaigus ankstesnį etapą ir suderinus jo rezultatus.

      - Tiekėjas, vykdydamas detalią analizę:

- privalo išanalizuoti esamus Perkančiosios organizacijos veiklos procesus, realizuotą informacinės sistemos funkcionalumą ir naujus poreikius bei jų realizavimo technines galimybes;

- įvertinti su užsakymu susijusius teisės aktų reikalavimus;

- įvertinti užsakymo įtaką informacinės sistemos architektūrai, integracijoms, duomenims ir saugai.

- kiekvienam užsakymui parengti detalios analizės dokumentą, jame pateikiant užsakymo įgyvendinimo planą, numatant detalios analizės, projektavimo, kūrimo ir diegimo, priėmimo testavimo ir priėmimo bei perdavimo eksploatacijai etapus;

- pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) jų aprašymai ir kiti apribojimai, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją.

      - Projektavimo etape Tiekėjas privalo:

- parengti sprendinius ir dokumentaciją, kurioje aprašomi siūlomi informacinės sistemos pakeitimai, jų įgyvendinimo būdas ir apimtis;

- techniniai sprendimai turi būti rengiami atsižvelgiant į jau egzistuojančią informacinės sistemos ir jos posistemių architektūrą bei kitus aspektus, turi būti atliktas ir aprašytas siūlomų sprendimų atitikties esamai architektūrai vertinimas, poveikio informacinės sistemos veikimui, saugai ir integracijoms analizė;

- turi būti pateiktas architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (UŽTIS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.;

- parengta analizės ir projektavimo dokumentacija teikiama Perkančiajai organizacijai derinti. Gavęs pastabas, Tiekėjas privalo dokumentaciją tikslinti ir aktualizuoti, kol ji bus suderinta.

  - informacinės sistemos techninių sprendimų valdymo paslaugos (-ų) rezultatų priėmimo testavimo procedūra:

    - Turi būti atliktas kiekvieno užsakymo bendras visų užsakymų vidinis testavimas. Kuris turi būti atliktas prieš diegiant programinę įrangą į gamybinę aplinką.

    - Vidinius funkcinių komponentų testavimus Tiekėjas turi atlikti nedalyvaujant PO atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą;

    - Turi būti atliktas sukurtų funkcionalumų ir jų funkcinių komponentų priėmimo testavimas, kuris vykdomas remiantis parengtais ir suderintais priėmimo testavimo planu bei priėmimo testavimo scenarijais, kurie bus skirti ištestuoti kiekvieno užsakymo bei visų užsakymų bendrai, visus funkcinius ir galimus ištestuoti nefunkcinius reikalavimus.

    - Testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą.

    - Priėmimo testavimo metu Tiekėjas turi vesti pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą, sudaryti galimybes jį pildyti įgaliotiems PO darbuotojams.

    - Tiekėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu IS bus suvesta (importuota) pakankamai testinių duomenų, kurie leistų pilnai ištestuoti IS funkcionalumą.

    - Priėmimo testavimo metu PO sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti PO ir Tiekėjo atstovai. Tiekėjas turės sudaryti galimybę PO atstovams naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Tiekėjas turės patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus.

    - Priėmimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, svarbias ir smulkias. Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių neuždarytų kritinių klaidų, užfiksuotos ir neuždarytos svarbios klaidos sudaro ne daugiau kaip 20 proc. visų užfiksuotų svarbių klaidų bei užfiksuotos ir neuždarytos smulkios klaidos sudaro ne daugiau kaip 40 proc. visų užfiksuotų smulkių klaidų; ištestuoti visi suplanuoti testavimo scenarijai. Likusios svarbios ir smulkios klaidos turi būti ištaisytos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos.

    - Po kiekvienos priėmimo testavimo sesijos per su PO suderintą terminą Tiekėjas turės pateikti nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir juos ištaisyti. Ištaisius klaidas turi būti vykdomas pakartotinis priėmimo testavimas.

  - Informacinės sistemos techninių sprendimų valdymo paslaugos (-ų) rezultatų bandomosios eksploatacijos procedūra:

    - Turi būti atlikta bandomoji eksploatacija - ne mažiau 2 sav. trukmės.

    - Bandomosios eksploatacijos tikslai:

      - užtikrinti IS kokybę;

      - išbandyti gamybinę IS komponentų konfigūraciją;

      - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

      - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

    - Tiekėjas ne mažiau kaip 2 sav. iki bandomosios eksploatacijos pradžios turės parengti ir su PO suderinti bandomosios eksploatacijos planą, apimantį bandomosios eksploatacijos metodiką, pagal kurią būtų užtikrintas IS visos apimties funkcionalumo patikrinimas. Bandomosios eksploatacijos veiklas Tiekėjas turės vykdyti pagal suderintą bandomosios eksploatacijos planą.

    - Tiekėjas turės iki bandomosios eksploatacijos pradžios paruošti Sistemos infrastruktūrą darbui.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti IS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

    - Tiekėjas atsakingas tik už tas IS dalis, kurias jis modernizavo ar sukūrė jas naujai.

    - Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie turi būti tokie, kaip ir priėmimo testavimo priėmimo kriterijai, jie turi būti suderinti bandomosios eksploatacijos plane.

  - Informacinės sistemos techninių sprendimų valdymo paslaugų priėmimo procedūra:

    - Užsakymo rezultatai laikomi suteiktais tik tada, kai Perkančioji organizacija juos priima. Jeigu pateikti techninių sprendimų dokumentai ar rekomendacijos neatitinka suderinto užsakymo ar taikomų reikalavimų, Perkančioji organizacija turi teisę jų nepriimti ir pateikti pastabas. Apmokama tik už faktiškai suteiktas ir Perkančiosios organizacijos priimtas paslaugas. Nepriimti rezultatai laikomi nesuteiktomis paslaugomis ir nėra apmokami.

    - Įgyvendinto užsakymo perdavimo – priėmimo prielaidos:

      - Sukurti PO poreikius atitinkantys funkcionalumai.

      - Funkcionalumas/modulis yra pristatytas PO, jei nesutarta kitaip.

      - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas.

      - Programinė įranga įdiegta į PO suteiktą infrastruktūrą.

      - Pasirašomas paslaugų (užsakymo) perdavimo – priėmimo aktas.

    - pilnai suteiktų IS techninių sprendimų valdymo paslaugų perdavimo – priėmimo prielaidos:

      - Funkcionalumas/modulis yra pristatytas PO jei nesutarta kitaip.

      - Sėkmingai atliktas vidinis ir priėmimo testavimas (pasiekti priėmimo testavimo priėmimo kriterijai).

      - Sėkmingai pasiekti bandomosios eksploatacijos kriterijai.

      - Rezultatai įdiegti PO suteiktoje infrastruktūroje.

      - Parengta ir / arba atnaujinta (aktualizuota) reikiama dokumentacija pagal diegiamų funkcionalumų pakeitimus arba naujai sukurtus funkcionalumus.

      - Pradinis  kodas patalpintas į „Github“ repozitoriją.

      - Pateiktas ir suderintas garantinio aptarnavimo reglamentas ir galutinė Paslaugų suteikimo ataskaita.

      - Pasirašomas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

    - Visa programinė įranga, kuri bus sukurta / modernizuota teikiant IS techninių sprendimų valdymo paslaugas, šios Sutarties apimtyje turi būti pilnai perduota PO (perduodamos visos turtinės teisės ir pradinius kodus bei konfigūracijos):

      - Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti PO galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą.

    - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, PO perduodamas ir programos pradinis kodas, diegimo instrukcijos. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui, įskaitant jas, bet jomis neapsiribojant (1) teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; 2) teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; 3) teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; 4) teisę perkelti programinę įrangą į kitą IT platformą; 5) teisių suteikimą naudoti šią programinę įrangą kitiems asmenims; 6) teisę naudoti ir keisti sukurtos programinės įrangos pradinį kodą).

    - Tiekėjas, įvertinęs IS paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge siūlomą standartinę programinę įrangą ir licencijas, privalo pateikti papildomą standartinę programinę įrangą ir licencijas reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai, jeigu šioje Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra reikalaujamos, tačiau yra būtinos sistemos kūrimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, programavimo karkasai (angl. framework), grafinis įrankis ar pan.).

    - Turi būti naudojamos naujausios programinės įrangos versijos.

    - Tiekėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, monitoringo programinė įranga, programavimo karkasai ir pan.), kuri reikalinga sistemos veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis, kad Perkančiajai organizacijai ne mažiau kaip 3 metus nereikėtų įsigyti papildomų licencijų (ar kitaip investuoti) programinės įrangos veikimui.

    - Standartinė licencinė programinė įranga turi turėti ne mažiau 3 metų licencijos gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą. Reikalavimas netaikomas atvirojo kodo programinei įrangai.

    - Jeigu siūloma standartinė licencinė programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Tiekėjas turės pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų sistemos veikimą ir naudojimą.

    - Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

    - Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos PO vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos sistemos veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pradžia.

  - Reikalavimai palaikymui ir priežiūrai:

    - Palaikymo ir priežiūros paslaugos teikimo laikas darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 18:00 val., o pasireiškus kritiniam sutrikimui, pagalbos tarnyba turi veikti visomis savaitės dienomis visą parą (24x7).

    - IS pasiekiamumas (angl. Availability) turi būti 99%.

    - Iškart po sukurtos / modernizuotos IS priėmimo-perdavimo ir paleidimo nuolatinei eksploatacijai būtinos šios nuolatinės priežiūros paslaugos:

      - IS palaikymas ir priežiūra, užtikrinant tinkamą sukurto ar modernizuoto funkcionalumo veikimą.

      - Sukurtos / modernizuotos IS dalies techninių stebėsenos parametrų užtikrinimą bei palaikymas ir priežiūra, užtikrinant nustatytus programinės įrangos sutrikimų atstatymo laikus.

    - Užtikrinti duomenų kopijų rezervinį kopijavimą, atstatymą ir parengtį „disaster recovery“ atvejams.

    - PO turi teisę gauti atsakymą telefonu į klausimus, susijusius su sukurtos / modernizuotos IS dalies veikimu, panaudojimu ir vystymu. Siekiant suteikti kuo tikslesnę informaciją, Tiekėjas gali teikti konsultaciją naudojat nutolusio ryšio priemones „remote“.

    - Jei Tiekėjas negalėjo suteikti tinkamos konsultacijos telefonu iš karto, pateikti atsakymus į neatsakytus klausimus Tiekėjas įsipareigoja per numatytus laiko terminus:

      - Reakcija 6 darbo val. nuo kreipinio iš PO gavimo.

      - Sprendimo laikas 12 darbo val. nuo kreipinio iš PO gavimo.

    - PO turi teisę gauti atsakymą elektroniniu paštu ir Tiekėjo Pagalbos tarnyboje, kuri pasiekiama internetu - į bet kokius klausimus susijusius su sukurtos/modernizuotos IS dalies veikimu, panaudojimu ir vystymu, kurie nereikalauja papildomos duomenų analizės, per numatytus laiko terminus:

      - Reakcija 6 darbo val. nuo kreipinio iš PO gavimo.

      - Atsakymo laikas 12 darbo val. nuo kreipinio iš PO gavimo.

    - Programinės įrangos sutrikimų (klaidų ir incidentų) atstatymo trukmė:

      - Reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

      - Kritinis sutrikimas (funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti alternatyviai) – Sprendimo laikas ne ilgiau kaip per 90 min. nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

      - Svarbus sutrikimas (neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Sistemos funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus) – Sprendimo laikas ne ilgiau kaip 8 darbo val. nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

      - Neesminis sutrikimas (kosmetinės ar panašios Sistemos klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo) – Sprendimo laikas ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

    - Jeigu dėl objektyvių priežasčių sutrikimo šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu numatyti reakcijos laikai, dėl ilgesnio laiko su PO susitariama atskirai.

    - Programinės įrangos sutrikimo (klaidos ar incidento) pašalinimo pabaigos laiku laikomas tas momentas, kuomet Tiekėjas perduoda informaciją apie sutrikimo pašalinimą PO ar jo įgaliotiems atstovams. Programinės įrangos sutrikimas laikomas galutinai pašalintu kai PO atsakingi asmenys tai patvirtino.

    - Naudojant sukurtą / modernizuotą IS ir esant nuolat pasikartojantiems Incidentams ir Kritinės klaidoms – tai laikoma problemomis, kurias Tiekėjas turi spręsti iš esmės, randant bei išsprendžiant priežastį, bet ne tik pasekmes. Problemų sprendimas turi būti vykdomas pagal gerąsias praktikas pvz. ITIL Problemų valdymo procesą (angl. Problem management), naudojant Tiekėjo įrankyje sukauptą informaciją apie Kreipinius.

    - Įvykus situacijai, kuomet problemų priežasčių sprendimas nevyksta, ar vyksta PO nepriimtinu tempu – PO turi teises samdyti trečių šalių ekspertus problemų priežasčiai nustatyti, o Tiekėjas privalo šalinti tokias surastas priežastis - savo kaštais, arba atlyginti PO kaštus tokias priežastis šalinant PO pasamdytoms kitoms trečioms šalims bei padengti eksperto išlaidas, jei nustatoma, kad problema buvo dėl tiekėjo veiklos ar neveikimo priežasčių.

    - Palaikymas ir priežiūra turi būti vykdomas 1 metus nuo IS priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Palaikymo ir priežiūros reikalavimai taikomi tik tai IS daliai, kurią sukūrė ar modernizavo Tiekėjas.

  - Reikalavimai garantinei priežiūrai:

    - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja be papildomo atlyginimo laiku ir kokybiškai ištaisyti sukurtų ar modernizuotų funkcionalumų trūkumus ir neatitikimus suderintam modulio funkcionalumui, kurie nėra laikomi Klaida ar Kritine klaida, kaip tas apibrėžta šio dokumento sąvokose. Trūkumas ar neatitikimas reiškia neatitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams ar kitiems sutarties įgyvendinimo metu suderintiems dokumentams ar jų reikalavimams.

    - Garantinio laikotarpio metu visi tokie funkcionalumo neatitikimai privalo būti fiksuojami Tiekėjo Pagalbos tarnyboje visais ten nurodytais būdais.

    - Sistemos funkcionalumo neatitikimą, tik tą kurį jis sukūrė ar modernizavo, Tiekėjas privalo ištaisyti šiais terminais:

      - Reakcija - ne ilgiau kaip per 1 darbo diena nuo kreipinio iš PO gavimo;

      - Sprendimo laikas - ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipinio iš PO gavimo.

    - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja be papildomo atlyginimo spręsti sukurtų ar modernizuotų funkcionalumų / komponentų programinės įrangos sutrikimus (klaidas ir incidentus), kurių atstatymo trukmė turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

      - Kritinis sutrikimas (funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti alternatyviai) – sprendimo laikas ne ilgiau kaip per 3 val. nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

      - Svarbus sutrikimas (neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Sistemos funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus) – sprendimo laikas ne ilgiau kaip 16 darbo val. nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

      - Neesminis sutrikimas (kosmetinės ar panašios Sistemos klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo) – sprendimo laikas ne ilgiau kaip 8 darbo dienos nuo kreipinio apie sutrikimą iš PO gavimo.

    - Jeigu dėl objektyvių priežasčių sutrikimo šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu numatyti reakcijos laikai, dėl ilgesnio laiko su PO susitariama atskirai.

    - Programinės įrangos sutrikimo (klaidos ar incidento) pašalinimo pabaigos laiku laikomas tas momentas, kuomet Tiekėjas perduoda informaciją apie sutrikimo pašalinimą PO ar jo įgaliotiems atstovams. Programinės įrangos sutrikimas laikomas galutinai pašalintu kai PO atsakingi asmenys tai patvirtino.

    - Garantinio laikotarpio pradžia:

      - nuo sukurtų ar modernizuotų funkcionalumų / komponentų eksploatavimo pradžios (Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo).

      - visai modernizuotai / sukurtai programinei įrangai – suteikiamas garantinis laikotarpis nuo galutinio paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

    - Garantinis laikotarpis galioja :

      - 12 mėn. nuo programinės įrangos priėmimo ir eksploatavimo pradžios;

      - atskiriems funkcionalumams Tiekėjas gali suteikti ilgesnes garantijas, kai tokie susitarimai užfiksuojami tokio funkcionalumo užsakymo ar perdavimo-priėmimo dokumentuose.

  - Reikalavimai suderinamumui su esama IS:

    - Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo sukurti nauji ir / arba modernizuoti funkcionalumai ar komponentai turės atitikti duomenų saugos, kibernetinio saugumo, apkrovos ir greitaveikos, atsparumo įsilaužimams, naudotojo sąsajos ir ergonomikos reikalavimus, ne mažesnius, kuriuos užtikrina dabartinė IS – E. turistas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pagal sutartį perkamų Paslaugų bendra maksimali suma per viešojo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį turi neviršyti – 78 512,40 Eur be PVM.

  - Preliminarios perkamų Paslaugų apimtys sutarties galiojimo laikotarpiu:

| Eil. Nr. | Paslauga | Matavimo vnt. | Perkančiosios organizacijos planuojamas preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninių sprendimų valdymo ir priežiūros paslaugos | val. | 2111 vnt. |

  - Techninėje specifikacijoje išvardintos Paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį, pateikiant Tiekėjui užsakymus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti Paslaugų ir už visą nurodytą sutarties vertę. Detali informacija ir reikalavimai apie numatomas įsigyti Paslaugas bus pateikiami kiekvieno konkretaus Paslaugų užsakymo metu.

  - Kiekvieno konkretaus Paslaugų užsakymo metu, prieš pradedant teikti Paslaugas, privalo būti nustatomas ir Perkančiosios organizacijos raštu patvirtinamas numatomas darbo valandų skaičius.

- TEISĖS AKTAI IR METODINIAI DOKUMENTAI, KURIUOS TURI ATITIKTI TIEKĖJO PASLAUGŲ REZULTATAS BEI KURIŲ AKTUALIOMIS REDAKCIJOMIS (PAKEITIMAIS) TURI VADOVAUTIS TIEKĖJAS, PROGRAMUOJANT IR DIEGIANT SKAITMENINIUS SPRENDIMUS

  - Teisės aktai, kuriais reglamentuojama kompiuterizuojama veiklos sritis:

    - Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-25 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatų ir Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

  - Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229 „Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

    - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 4-448 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“.

  - Metodiniai dokumentai ir standartai:

    - Tiekėjas  turi realizuoti RIPRIS dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų. RIPRIS naudotojo sąsaja turi būti modernizuojama ir tobulinama, atsižvelgiant į šiuos dokumentus ir teisės aktus: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos parengtą dokumentą – „Viešųjų administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodinių dokumentų parengimo ir pristatymo paslaugos. Tinkamumo problemų sprendimo gairės“ (dokumento nuoroda: Problemu_sprendimo_gaires 2015.pdf), Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, pavirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų pavirtinimo“. Tiekėjas turi vadovautis viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodiniais dokumentais, paskelbtais Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos interneto puslapyje – https://ivpk.lrv.lt/lt/ivpk-leidiniai/viesuju-ir-administraciniu-elektroniniu-paslaugu-patogumo-naudotojams-metodiniai-dokumentai.

    - RIPRIS išorinis portalas turi būti realizuotas lietuvių ir anglų kalbomis. Vidinis portalai turi būti realizuoti lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių ir anglų kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

    - Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

    - RIPRIS naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus.

    - Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Sąveikos principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

    - Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.  Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“, Tiekėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti RIPRIS funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį.

    - RIPRIS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

  - Kiti nepaminėti, bet aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų kūrimą;

  - Kiti nepaminėti, bet aktualūs informacijos saugumo valdymą reglamentuojantys teisės aktai bei standartai;

  - Kiti su Sutarties įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

  - Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu.