# GAMYBOS DOKUMENTAS

## VR edukacinė patirtis

### „Maisto kelias: nuo pasirinkimo iki pasekmės“

## 1. Dokumento paskirtis

Šis dokumentas aprašo pilną projekto realizacijos struktūrą:

- iš kokių dalių susideda projektas,

- kokie darbai reikalingi kiekvienai daliai,

- kokios komandos / kompetencijos dalyvauja,

- kaip darbai gali vykti vienu metu (paraleliai),

- preliminarų kiekvienos dalies įgyvendinimo laiką.

Dokumentas skirtas:

- gamybos planavimui,

- biudžeto ir resursų vertinimui,

- projekto perdavimui vykdančiajai komandai.

## 2. Bendras realizacijos principas

Projekto realizacija vykdoma lygiagrečiai, skaidant darbus pagal kompetencijas:

- kūrybinė / dizaino dalis,

- 3D ir vizualinė produkcija,

- programavimas,

- VO ir garsas,

- integracija, testavimas ir optimizavimas.

Tai leidžia:

- sutrumpinti bendrą realizacijos laiką,

- greičiau matyti veikiančius prototipus,

- efektyviai valdyti biudžetą.

## 3. Projekto sudedamosios dalys

Projektą sudaro šios pagrindinės gamybos dalys:

- Patirties struktūra ir logika

- 3D aplinka ir objektai

- 3D animacijos ir vizualiniai efektai

- UI / hologramos / informacijos vaizdavimas

- Programavimas (Unity)

- Garso dizainas ir VO įrašai

- Scenų surinkimas, apšvietimas ir optimizacija

- QA, testavimas ir paruošimas paleidimui

Toliau – kiekviena dalis išskaidyta detaliai.

## 4. Patirties struktūra ir logika (Design / GDD)

### Turinys

- galutinis GDD (jau patvirtintas),

- VO cue logika,

- interakcijų eiga (ingredientai, rūšiavimas, kompostavimas),

- laiko kontrolė (~21–23 min).

### Darbai

- GDD finalinė versija (✔️ padaryta),

- VO dokumentas (✔️ padaryta),

- papildomos korekcijos pagal testus (vėliau).

### Kompetencijos

- Game Designer

- Creative Director

### Laikas

- 1 savaitė (korekcijoms / priežiūrai)

## 5. 3D APLINKA IR OBJEKTAI

### 5.1 Aplinka

Objektai:

- pagrindinis kambarys / simuliatoriaus erdvė,

- stalas,

- grindys, sienos, foniniai elementai.

Reikalavimai:

- minimalistinis stilius,

- optimizuotas VR (low–mid poly),

- vieninga spalvinė paletė.

⏱️ Laikas: 1–1,5 savaitės

### 5.2 Pagrindiniai 3D objektai

Objektų grupės:

- pasaulio gaublys (interaktyvus),

- ingredientų kortelės,

- lėkštės, dubenys, pica,

- konteineriai (rūšiavimas, kompostas),

- hologramų baziniai elementai.

⏱️ Laikas: 2–3 savaitės
 ⏱️ (galima daryti paraleliai su programavimu)

### 5.3 Personažai (3D)

- Mainukas

- Kipis

- Geroji bakterija

Darbai:

- adaptacija į 3D (jei reikia),

- rigging (minimalus),

- idle animacijos.

⏱️ Laikas: 1,5–2 savaitės

## 6. ANIMACIJOS IR VIZUALINIAI EFEKTAI

### Animacijos

- transporto judėjimas (lėktuvas, laivas, auto),

- ingredientų atsiradimas,

- kompostavimo procesas (sluoksniai, irimas),

- hologramų perėjimai.

### VFX

- švelnūs švytėjimai,

- procesų indikacijos,

- perėjimai tarp etapų.

⏱️ Laikas: 2 savaitės

## 7. UI / HOLOGRAMOS / INFOGRAFIKA

### Elementai

- vandens indikatorius,

- energijos / kuro indikatorius,

- dirvožemio būklės vizualizacija,

- pasirinkimų kortelės.

### Reikalavimai

- aišku be skaičių,

- suprantama vaikams ir suaugusiems,

- vizualiai švari VR.

⏱️ Laikas: 1–1,5 savaitės

## 8. PROGRAMAVIMAS (UNITY)

### Funkcionalumas

- interakcijos (grab, place, drop),

- ingredientų logika,

- gaublio maršrutai,

- rūšiavimo ir kompostavimo eiga,

- būsenų perėjimai.

### Papildomai

- judėjimo ribojimas / laisvas režimas,

- VR įrenginio palaikymas (PICO 3).

⏱️ Laikas: 3–4 savaitės
 ⏱️ (vyksta lygiagrečiai su 3D)

## 9. GARSO DIZAINAS IR VO

### VO

- 3 personažai,

- ~5–10 min VO,

- LT kalba (galimos adaptacijos).

### Garso dizainas

- aplinkos garsai,

- subtilūs UI / VFX garsai.

⏱️ Laikas:

- VO įrašai: ~1 savaitė

- integracija: ~0,5 savaitės

## 10. SCENŲ SURINKIMAS / LIGHTING / OPTIMIZACIJA

### Darbai

- scenų sujungimas Unity,

- apšvietimas (baked),

- shaderių optimizacija,

- VR performance.

⏱️ Laikas: 1–1,5 savaitės

## 11. QA, TESTAVIMAS IR UŽBAIGIMAS

### Testavimas

- funkcionalumo testai,

- edukacinės logikos testai,

- VR komforto testai.

### Pataisymai

- bug fix,

- UX smulkios korekcijos.

⏱️ Laikas: 1 savaitė

## 12. PRELIMINARUS BENDRAS LAIKAS

| Etapas | Laikas |
| --- | --- |
| Kūryba + GDD | ✔️ |
| 3D + Animacijos | 4–5 sav. |
| Programavimas | 3–4 sav. |
| VO + Garsas | 1–1,5 sav. |
| Integracija + QA | 2 sav. |
| Iš viso | ~8–10 savaičių |

## 13. STATUSAS

Šis dokumentas:

- aprašo pilną projekto realizaciją,

- apraso gamybos eiga

- leidžia planuoti biudžetą,

# 14. 3D OBJEKTU SARASAS

## Bendrieji vizualiniai ir techniniai principai

Šiame projekte taikomi šie bendri sprendimai:

- PBR tekstūravimo eiga visiems 3D objektams
(Albedo, Normal, Roughness / Metallic).

- Statiniai aplinkos objektai:

  - naudoja baked lighting (lightmaps),

  - neturi realaus laiko šešėlių.

- Interaktyvūs objektai:

  - naudoja specialius interaktyvius shaderius,

  - apšviečiami realiu laiku arba per emissive akcentus,

  - nėra lightbake’inami.

- Prioritetas:

  - VR našumas (PICO 3),

  - vizualinis švarumas,

  - stabilus FPS.

## 14.1 APLINKOS OBJEKTAI (ENVIRONMENT)

### 14.1.1 Pagrindinė VR erdvė (kambarys)

Aprašymas:
Minimalistinė, jauki simuliatoriaus tipo erdvė, kuri veikia kaip neutralus fonas visai patirčiai.

Statiniai objektai:

- grindys

- sienos

- lubos

- foniniai architektūriniai elementai (nišos, šviesos linijos)

Papildomi aplinkos elementai (erdvės „pagyvinimui“):

- 3 skirtingų tipų šiltų kraštų augalai vazonuose
(stilizuoti, ne botaniniu tikslumu)

- 1 kėdė ant ratukų (studijos / darbo tipo)

- atvira lentynų spintelė su knygomis

Technika:

- PBR tekstūros

- baked lighting

- low–mid poly

### 14.1.2 Langai ir foninis vaizdas (BG / SKYBOX)

Aprašymas:
Per langus matomas foninis vaizdas, suteikiantis erdvei gylio ir realios aplinkos pojūtį.

Sprendimas:

- naudojama 180° skybox išklotinė,

- fonas matomas tik per langus,

- nėra pilno 360° skybox.

Sezoniniai variantai:

- Lietuviška vasara

  - stilizuotas, abstraktus horizontas

  - žalia gamta, šviesus dangus

- Lietuviška žiema

  - stilizuotas, abstraktus horizontas

  - sniego ir šalčio pojūtis, prislopintos spalvos

Pastabos:

- ne fotorealistinis,

- stilistiškai suderintas su interjeru,

- sezonas keičiamas pagal patirties etapą.

## 14.2 PAGRINDINIS INTERAKTYVUS STALAS

Aprašymas:
Centrinis patirties objektas, prie kurio vyksta visi veiksmai.

Komponentai:

- stalo korpusas

- aktyvi darbo zona

- subtilūs šviesos akcentai

Technika:

- interaktyvus shaderis

- real-time apšvietimas

- emissive feedback interakcijoms

Interaktyvumas:

- ingredientų padėjimas

- rūšiavimas

- objektų aktyvacija

## 14.3 PASAULIO GAUBLYS

### 14.3.1 Pasaulio gaublys (stilizuotas realaus pasaulio modelis)

Aprašymas:
Stilizuotas realaus pasaulio 3D gaublys, vaizduojantis visas pasaulio šalis ir žemynus, su aiškiai paryškinta Lietuva.

Komponentai:

- gaublio sfera

- stilizuoti žemynai ir šalys

- maršrutų linijos

- paryškinta Lietuva

Technika:

- PBR tekstūros

- interaktyvūs maršrutų shaderiai

- emissive akcentai aktyviems keliams

Interaktyvumas:

- automatinis maršrutų aktyvavimas pagal ingredientą

- (optional) laisvas apėjimas aplink gaublį patirties pradžioje arba pabaigoje

## 14.4 TRANSPORTO OBJEKTAI

(Visi transporto objektai – stilizuoti, supaprastinti, VR optimizuoti)

### Transporto tipai:

- krovininis lėktuvas (oro maršrutai)

- konteinerinis krovininis laivas (jūrų maršrutai)

- krovininis sunkvežimis (sausumos / regioniniai maršrutai)

Technika:

- low-poly

- paprastos loop animacijos

- emissive detalės

## 14.5 MAISTO IR INGREDIENTŲ OBJEKTAI

### Bendras principas

- kiekvienas ingredientas – atskiras 3D objektas,

- PBR tekstūros,

- interaktyvūs shaderiai,

- aiškiai atpažįstami, bet stilizuoti.

### 14.5.1 Pusryčių košės ingredientai (žiema)

Bazė:

- dubuo (base)

Ingredientai:

- avižiniai dribsniai

- ryžių dribsniai

- saldūs pusryčių dribsniai

Vaisiai / pagardai:

- džiovinti obuoliai

- šaldytos spanguolės

- šviežios braškės

- bananai

Saldikliai:

- medus

- klevų sirupas

Riebalai (optional):

- sviestas

- kokosų aliejus

### 14.5.2 Picos ingredientai (vasara)

Bazė:

- picos pagrindas

Ingredientai (sluoksniai):

- sūris (lietuviška mocarela / itališkas kietasis)

- pomidorai / padažai

- baltymai (grybai, jautiena, saliamis, kumpis)

- daržovės (cukinija, paprika, avokadas)

Animacija:

- ingrediento atsiradimas sluoksnio principu

## 14.6 RŪŠIAVIMO IR KOMPOSTAVIMO OBJEKTAI

### 14.6.1 Atliekų konteineriai

Tipai:

- mišrios atliekos

- maisto atliekos

- kompostavimo konteineris

Dizainas:

- stilizuoti atitikmenys

- ne konkretūs realūs gamintojai

- suderinti su bendra estetika

Technika:

- interaktyvūs shaderiai

- aiškios būsenos

### 14.6.2 Kompostavimo konteineris (CUTAWAY)

Aprašymas:
Kompostavimo konteineris su pjūvio vaizdu, leidžiančiu matyti procesą.

Vidinis breakdown:

- viršutinis atliekų sluoksnis

- irimo zona

- brandus kompostas

Vizualai:

- mikroorganizmų judėjimas

- spalvos ir tekstūros transformacija

## 14.7 HOLOGRAMOS / INFOGRAFIKA (3D)

### Bendras principas

- nėra fiziniai objektai

- nenaudoja baked lighting

- naudoja emissive / additive shaderius

### 14.7.1 Vandens sunaudojimo holograma

- talpykla

- užpildymo lygis

### 14.7.2 Energijos / kuro holograma

- energijos indikatorius

- aktyvumo lygis

### 14.7.3 Dirvožemio būklės holograma

Vizualinis breakdown:

- paviršinis dirvožemio sluoksnis

- gilesni sluoksniai

- spalviniai pokyčiai (išsekęs → gyvybingas)

## 14.8 PERSONAŽAI (3D)

- Mainukas – 3D modelis + idle animacija

- Kipis – 3D modelis + idle animacija

- Geroji bakterija – 3D modelis + gyvesnės, organiškos animacijos

Technika:

- PBR tekstūros

- minimalus real-time apšvietimas

## 14.9 OPTIMIZACIJOS PRINCIPAI

- low–mid poly visiems objektams

- texture atlases

- baked lighting statiniams objektams

- real-time shading tik interaktyviems elementams

- VR performance prioritetas

## 14.10 SANTRAUKA

Šis dokumentas:

- aprašo visus 3D objektus ir jų techninę logiką,

- yra pakankamai detalus gamybai,

- paruoštas:

  - biudžeto skaičiavimui,

  - komandų pasidalinimui,

  - animacijų ir programavimo planavimui.

# 15. Aniamcijos SARASAS

## 15.0 Bendrieji animacijos principai

Animacijos šiame projekte skirtos:

- edukacijos aiškumui,

- patirties gyvumui,

- emociniam ryšiui su personažais.

Pagrindiniai principai:

- animacijos lėtos, ramios, aiškios (VR komfortas),

- jokių staigių ar agresyvių judesių,

- prioritetas suprantamumui, o ne realizmui,

- animacijos sinchronizuojamos su VO.

Techniniai sprendimai:

- loop tipo animacijos, kur įmanoma,

- trumpi animacijos „clips“, aktyvuojami įvykiais,

- minimalus keyframe kiekis (performance).

## 15.1 APLINKOS ANIMACIJOS

### 15.1.1 Aplinkos „gyvybė“

Objektai:

- augalai vazonuose,

- šviesos linijos,

- foniniai aplinkos elementai.

Animacijos tipas:

- labai subtilus idle judėjimas:

  - lengvas lapų svyravimas,

  - švelnus šviesos pulsavimas.

Tikslas:
 Erdvė jaučiama kaip „gyva“, bet neperkrauna dėmesio.

## 15.2 PASAULIO GAUBLYS IR TRANSPORTAS

### 15.2.1 Pasaulio gaublio aktyvacija

Kada:
 Kai žaidėjas paima ingrediento kortelę.

Animacija:

- gaublio „pabudimas“,

- emissive linijų įsižiebimas,

- subtilus švytėjimo efektas.

### 15.2.2 Transporto judėjimas

Objektai:

- krovininis lėktuvas,

- konteinerinis krovininis laivas,

- krovininis sunkvežimis.

Animacija:

- judėjimas nuo kilmės taško iki Lietuvos,

- pagreitintas, stilizuotas judėjimas,

- aiškiai matoma kryptis.

Loop logika:
 Judėjimas kartojamas tol, kol ingredientas aktyvus.

### 15.2.3 Maršrutų linijos

Animacija:

- linijos „užsiveda“ judėjimo kryptimi,

- lengvas pulsavimas aktyvumo metu,

- išnyksta pasibaigus etapui.

## 15.3 INGREDIENTŲ IR MAISTO ANIMACIJOS

### 15.3.1 Ingrediento paėmimas

Animacija:

- lengvas „snap“ efektas,

- subtilus mastelio arba švytėjimo akcentas.

Tikslas:
 Aiškus grįžtamasis ryšys žaidėjui.

### 15.3.2 Ingrediento padėjimas į košę

Animacija:

- ingredientas švelniai nusileidžia į dubenį,

- trumpas „settle“ judesys.

### 15.3.3 Ingrediento padėjimas ant picos

Animacija:

- ingredientas atsiranda sluoksnio principu,

- švelnus „pop-in“ su minkštu easing.

## 15.4 HOLOGRAMŲ ANIMACIJOS

### 15.4.1 Hologramų atsiradimas

Kada:
 Įdėjus ingredientą.

Animacija:

- „fade-in“ efektas,

- lengvas kilimas aukštyn,

- subtilus pulsavimas aktyvumo metu.

### 15.4.2 Hologramų būsenų pokyčiai

Animacija:

- sklandūs perėjimai tarp būsenų:

  - vandens lygio kilimas / kritimas,

  - energijos / kuro indikatoriaus pokytis,

  - dirvožemio spalvos ir struktūros kaita.

Tikslas:
 Kad pokyčiai būtų aiškūs ir intuityvūs.

## 15.5 RŪŠIAVIMO IR KOMPOSTAVIMO ANIMACIJOS

### 15.5.1 Atliekų metimas į konteinerius

Animacija:

- atliekos įkrenta,

- konteineris sureaguoja:

  - švelnus šviesos ar spalvos akcentas.

### 15.5.2 Neteisingas pasirinkimas

Animacija:

- aktyvūs efektai užgęsta,

- procesas vizualiai „sustoja“.

Pastaba:
 Be moralizavimo – tik pasekmės parodymas.

### 15.5.3 Kompostavimo procesas (PAGRINDINĖ EDUKACINĖ ANIMACIJA)

Animacijų seka:

- Atliekos patenka į kompostą.

- Prasideda sluoksnių irimas.

- Matomas mikroorganizmų judėjimas.

- Atliekos virsta brandžiu kompostu.

- Kompostas vizualiai susiejamas su dirvožemio holograma.

Animacijos tipas:

- lėta,

- aiški etapais,

- edukacinė.

## 15.6 PERSONAŽŲ ANIMACIJOS

### 15.6.1 Idle animacijos (visi personažai)

Aprašymas:
 Personažai niekada nestovi statiškai.

Idle judesiai:

- kvėpavimas,

- lengvas svorio perkėlimas,

- galvos mikrojudesiai,

- akių mirksėjimas.

Tikslas:
 Sukurti gyvą, bet ramų buvimą erdvėje.

### 15.6.2 Kalbėjimo metu (VO aktyvus)

Kūno gestai:

- subtili rankų gestikuliacija,

- delnų atvėrimas aiškinant,

- galvos palinksėjimai pabrėžiant mintis.

Veido išraiškos:

- švelni šypsena,

- ramus, draugiškas veidas,

- susidomėjimo išraiška rodant procesus.

Žvilgsnis:

- į žaidėją,

- į aktyvų objektą (ingredientą, hologramą, gaublį).

Technika:

- paprasti loop’ai arba trumpi VO sinchronizuoti klipai.

### 15.6.3 Reakcijos į žaidėjo veiksmus

Pavyzdžiai:

- trumpas linktelėjimas įdėjus ingredientą,

- subtili pasitenkinimo reakcija parodžius rezultatą.

## 15.7 ETAPŲ PERĖJIMO ANIMACIJOS

Animacija:

- vienas etapas švelniai išnyksta,

- kitas atsiranda be „hard cut“.

Tikslas:
 Sklandus, ramus patirties ritmas.

## 15.8 ANIMACIJŲ APIMTIES SANTRAUKA

### Animacijos:

- gaublio aktyvacija,

- transporto judėjimas,

- ingredientų padėjimas,

- hologramų pokyčiai,

- kompostavimo procesas,

- personažų idle animacijos,

- personažų gestikuliacija ir veido išraiškos.

### Nice-to-have:

- papildomos personažų reakcijos,

- foninės aplinkos animacijos.

## 15.9 LAIKO IR APKROVOS ĮVERTINIMAS

- Core animacijos: ~2–3 savaitės

- Personažų polish (gestai + veidas): +0,5–1 savaitė (jei reikės)

16. UI / HOLOGRAMŲ BREAKDOWN

## Bendrieji UI ir hologramų principai

UI ir hologramos šiame projekte:

- klasikinis 2D UI,

- veikia kaip 3D edukaciniai paaiškinimai erdvėje,

- palaiko žaidėją be perkrovimo informacija.

Pagrindiniai principai:

- viskas rodoma tik tada, kai to reikia,

- be tekstų pertekliaus,

- prioritetas vizualiniam suvokimui (formos, lygiai, spalvos),

- draugiška vaikams ir suaugusiems.

Techniniai sprendimai:

- hologramos:

  - nepatenka į lightbake,

  - naudoja emissive / additive shaderius,

  - visada aiškiai matomos VR erdvėje,

- tekstas naudojamas minimaliai (tik pavadinimai).

## 16.1 PAGRINDINĖS UI ZONOS ERDVĖJE

### 16.1.1 Centrinė patirties zona (virš stalo)

Aprašymas:
 Virš stalo atsirandančios hologramos, kurios paaiškina:

- ką žaidėjas ką tik padarė,

- kokią įtaką tai turi resursams.

Rodoma:

- vandens sunaudojimas,

- energijos / kuro poreikis,

- dirvožemio būklė.

Aktyvacija:

- po kiekvieno ingrediento pasirinkimo.

### 16.1.2 Šoninė informacinė zona

Aprašymas:
 Šone (kairėje arba dešinėje nuo žaidėjo) atsirandanti papildoma holograma.

Naudojimas:

- trumpiems paaiškinimams,

- proceso akcentams (pvz. „tolimas transportas“, „vietinė kilmė“).

Tekstas:

- 1–2 trumpi sakiniai,

- aiškus, be moralizavimo.

## 16.2 HOLOGRAMŲ TIPAI (DETALUS BREAKDOWN)

### 16.2.1 Vandens sunaudojimo holograma

Vizualinė forma:

- talpykla / rezervuaras,

- aiškiai matomas užpildymo lygis.

Elgsena:

- vandens lygis kyla arba krenta,

- pokytis vyksta sklandžiai.

Rodoma:

- daugiau vandens → aukštesnis lygis,

- mažiau vandens → žemesnis lygis.

Tikslas:
 Intuityviai parodyti vandens kainą be skaičių.

### 16.2.2 Energijos / kuro holograma

Vizualinė forma:

- energijos baras / baterija.

Elgsena:

- aktyvuojasi kartu su transporto animacija,

- reaguoja į atstumą ir transporto tipą.

Asociacija:

- ilgesnis kelias → daugiau energijos.

### 16.2.3 Dirvožemio būklės holograma

Vizualinis breakdown:

- viršutinis dirvožemio sluoksnis,

- gilesni sluoksniai,

- spalvų perėjimas:

  - išsekęs → gyvybingas.

Rodoma:

- geresni pasirinkimai → gyvesnis dirvožemis,

- netvarūs pasirinkimai → blankesnis vaizdas.

## 16.3 INGREDIENTŲ PASIRINKIMO UI

### 16.3.1 Ingredientų kortelės (3D UI)

Forma:

- 3D kortelės objektai.

Rodoma informacija:

- ingrediento pavadinimas,

- kilmės regiono simbolis,

- sezoniškumo indikatorius (ikonėlė).

Interaktyvumas:

- paėmimas,

- padėjimas,

- grąžinimas.

### 16.3.2 Ingredientų palyginimo logika

Kai pasirenkamas ingredientas:

- kiti variantai prislopinami,

- aktyvus pasirinkimas išryškinamas.

Tikslas:
 Padėti suprasti „ką pasirinkau vietoj ko“.

## 16.4 RŪŠIAVIMO IR KOMPOSTAVIMO UI

### 16.4.1 Rūšiavimo konteinerių UI akcentai

Vizualai:

- švelnūs šviesos kontūrai,

- ikonėlės, nurodančios atliekų tipą.

Reakcija:

- teisingas pasirinkimas → pozityvus vizualinis signalas,

- neteisingas → neutralus „neaktyvus“ signalas.

### 16.4.2 Kompostavimo proceso holograma

Rodoma:

- atliekų virtimas kompostu,

- ryšys su dirvožemio būkle.

Vizualinis ryšys:

- holograma „jungiasi“ su dirvožemio indikatoriumi.

Tikslas:
 Parodyti, kad atliekos tampa verte.

## 16.5 SISTEMINIAI UI ELEMENTAI

### 16.5.1 Start / Continue UI

Forma:

- paprasta holografinė plokštuma.

Naudojimas:

- patirties pradžioje,

- perėjimams tarp etapų.

Tekstas:

- labai trumpas,

- kviečiantis veikti.

### 16.5.2 Patirties pabaigos UI

Rodoma:

- apibendrintas rezultatas,

- bendra vizualinė būsena (resursų balansas).

Be skaičių. Be vertinimo.

## 16.6 UI IR VO SĄVEIKA

Principas:

- UI niekada „nekalba pats“,

- UI papildo VO, o ne konkuruoja.

Kai kalba personažas:

- UI elementai reaguoja:

  - subtiliai išryškėja,

  - parodo tai, apie ką kalbama.

## 16.7 LAIKO IR APKROVOS ĮVERTINIMAS

- UI / hologramų kūrimas: ~1–1,5 savaitės

- Integracija ir polish: ~0,5 savaitės

# 17. PROGRAMMING / INTERACTION BREAKDOWN

## Dokumento paskirtis

Šis dokumentas aprašo:

- visą programinę logiką,

- sistemų struktūrą,

- eventų, state’ų ir reakcijų eigą,

- 1:1 ryšį su UX Flow dokumentu (UX_XX).

## 17.1 BENDRA SISTEMŲ ARCHITEKTŪRA

### Pagrindinės sistemos (Core Systems)

GameStateManager

UXStateController

InputManager

IngredientManager

GlobeRouteSystem

TransportSystem

HologramSystem

FoodAssemblySystem

WasteSortingSystem

CompostingSystem

CharacterVOSystem

UITriggerSystem

FreeWalkController

Visos sistemos:

- komunikuoja per events,

- neturi hard-coded perėjimų,

- remiasi UX_STATE_ID.

## 17.2 STATE VALDYMAS

### 17.2.1 GameStateManager

Atsakingas už:

- aktyvų UX_STATE_ID,

- state perėjimus,

- state uždarymo / atidarymo eventus.

Pagrindiniai metodai:

SetState(UX_STATE_ID)

ExitState(UX_STATE_ID)

EnterState(UX_STATE_ID)

### 17.2.2 UXStateController

Atsakingas už:

- konkretaus UX state logikos paleidimą,

- leidžiamų veiksmų apribojimą,

- input lock / unlock.

## 17.3 INPUT SISTEMA

### 17.3.1 InputManager

Valdo:

- grab

- place

- point / click

- confirm

Logika:

input leidžiamas tik jei:
InputAllowed == true

AND UX_STATE leidžia veiksmą

## 17.4 UX STATE → SYSTEM MAP (CORE)

Žemiau – svarbiausia #17 dalis:
kiekvienas UX state ir kas programiškai vyksta.

### UX_00_BOOT

Sistema:

- GameStateManager

Veiksmai:

- Load core systems

- Disable Input

- Fade In

➡ SetState(UX_01_START_SCREEN)

### UX_01_START_SCREEN

Aktyvios sistemos:

- UITriggerSystem

- InputManager

Leidžiami event’ai:

OnStartPressed

OnFreeWalkPressed (optional)

➡ START → UX_02_INTRO_CHARACTERS
➡ FreeWalk → UX_01A_FREE_WALK_PRE

### UX_01A_FREE_WALK_PRE

Aktyvios sistemos:

- FreeWalkController

Logika:

- Enable locomotion

- Disable interactions

➡ START → Disable locomotion → UX_02_INTRO_CHARACTERS

### UX_02_INTRO_CHARACTERS

Aktyvios sistemos:

- CharacterVOSystem

- AnimationController

Veiksmai:

- Sequential VO playback

- Character focus switching

➡ OnVOFinished → UX_03_CONTEXT_SETUP

### UX_03_CONTEXT_SETUP

Aktyvios sistemos:

- EnvironmentController

- FoodAssemblySystem

Veiksmai:

- Set season = WINTER

- Activate porridge bowl

➡ UX_10_PORRIDGE_BASE_SELECT

## 17.5 INGREDIENTŲ LOGIKA (KOŠĖ)

### UX_10_PORRIDGE_BASE_SELECT

Aktyvios sistemos:

- IngredientManager

- InputManager

Event:

OnIngredientPicked(ingredientID)

Veiksmai:

- Lock other ingredients

- Send ingredientID to systems

➡ UX_11_PORRIDGE_BASE_IMPACT

### UX_11_PORRIDGE_BASE_IMPACT

Aktyvios sistemos:

- GlobeRouteSystem

- TransportSystem

- HologramSystem

- CharacterVOSystem

Veiksmai:

- CalculateRoute(ingredientID)

- PlayTransportAnimation

- Update holograms

- Trigger VO comment

➡ UX_12_PORRIDGE_TOPPING_SELECT

### UX_12_PORRIDGE_TOPPING_SELECT

Loop logika:

- Leidžiama 1 pasirinkimas

- Kiekvienas pasirinkimas:

  - IngredientManager

  - GlobeRouteSystem

  - HologramSystem

➡ After selection → UX_13_PORRIDGE_SUMMARY

### UX_13_PORRIDGE_SUMMARY

Veiksmai:

- Aggregate impact data

- Display final hologram state

- Trigger summary VO

➡ UX_20_TRANSITION_TO_SUMMER

## 17.6 SEZONO PERĖJIMAS

### UX_20_TRANSITION_TO_SUMMER

Aktyvios sistemos:

- EnvironmentController

- AnimationController

Veiksmai:

- Switch skybox (winter → summer)

- Reset food surface

➡ UX_30_PIZZA_BASE

## 17.7 PICOS LOGIKA

(Analoginė struktūra kaip košės, su skirtingais ingredientų ID)

### UX_31_PIZZA_INGREDIENT_LOOP

Loop:

OnIngredientPicked

→ GlobeRoute

→ Transport

→ HologramUpdate

➡ UX_32_PIZZA_SUMMARY

## 17.8 ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

### UX_40_WASTE_SORTING_INTRO

Aktyvios sistemos:

- WasteSortingSystem

- CharacterVOSystem

➡ UX_41_WASTE_SORTING_LOOP

### UX_41_WASTE_SORTING_LOOP

Event:

OnWastePlaced(containerID)

Logika:

- Check correct container

- Trigger visual feedback

➡ UX_50_COMPOSTING

## 17.9 KOMPOSTAVIMAS

### UX_50_COMPOSTING

Aktyvios sistemos:

- CompostingSystem

- HologramSystem

Veiksmai:

- Animate compost stages

- Update soil hologram

➡ UX_60_END_SUMMARY

## 17.10 PABAIGA

### UX_60_END_SUMMARY

Aktyvios sistemos:

- UITriggerSystem

- CharacterVOSystem

UI pasirinkimai:

OnFreeWalkPost

OnExit

➡ FreeWalk → UX_61_FREE_WALK_POST
➡ Exit → UX_99_EXIT

### UX_61_FREE_WALK_POST

Aktyvios sistemos:

- FreeWalkController

➡ Exit → UX_99_EXIT

### UX_99_EXIT

Veiksmai:

- Fade Out

- Cleanup systems

## 17.11 ERROR / EDGE CASE HANDLING

- Input disabled jei:

  - state keičiasi

  - VO kritinis

- Ingredientų negalima pasirinkti du kartus

- State negali būti skip’inamas

## 17.12 PROGRAMAVIMO APIMTIES SANTRAUKA

Core logika:

- State machine

- Event driven systems

- Modular systems

Privalumai:

- lengva testuoti

- lengva plėsti

- lengva keisti UX be perrašymo